|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA N°:** |  |
| **FECHA:** | **18 SEPTIEMBRE 17** |
| **DISTRITO:** | **2B** |

|  |
| --- |
| En Zapopan, Jalisco, siendo las 15:22 horas del día 18 de septiembre de 2017, en la sala de juntas ubicada en la bodega número 10 de la calle 2, Av. Parres Arias, casi esquina con Periférico, se celebró la **Segunda sesión Ordinaria del Consejo de Distrito 2B,** presidida por el **Prof. Ansurio Saldaña Castañeda**, Consejero General del distrito 2B, el **MTRO. ARMANDO GUZMAN ESPARZA ,** Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN; así como los **representantes de los Consejos de Colonia,** con la finalidad de desahogar los trabajos del consejo del distrito 2B, conforme a la convocatoria expedida.  El **MTRO. ARMANDO GUZMAN ESPARZA ,** Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN da la bienvenida a los asistentes. |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **1. LISTA DE ASISTENCIA.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NOMBRE** | **CARGO** | **COLONIA** | | MIGUEL GUZMAN IBAÑEZ | CORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | ARROYO HONDO 2DA SECCION | | AGUSTIN ORTIZ GARCIA | CORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | BENITO JUAREZ | | MARIA SOLEDAD MARIN DEL CAMPO MENDOZA | CORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | LA CORONILLA | | MARIA DEL CARMEN BERBER LEON | CORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | LA HIGUERA | | MARIA ELENA MARTINEZ CARDENAS | CORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | MESA COLORADA CRUCERO | | ENRIQUE VILLAREAL SALAZAR | CORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | MESA COLORADA PONIENTE | | ALEJANDRO ACEVEDO AGUILERA | CORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | MIRADOR ESCONDIDO | | ARNULFO CANO ROJAS | CORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | NUEVA ESPAÑA | | BERTHA HERRERA | CORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | PEDREGAL DE ZAPOPAN | | **PROF. ANSURIO SALDAÑA CASTAÑEDA** | **CONSEJERO GENERAL** | **RANCHO COLORADO** | | MA, TERESA REVELES MARTINEZ | CORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | INDIGENA DE MEZQUITAN 1 ERA SECCION | | JUAN FRANCISCO GARCIA GARCIA | CORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | LOMA DE LA MESA COLORADA | |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **2.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL DE LA ASAMBLEA.**  En este punto del orden del día el **MTRO. ARMANDO GUZMAN ESPARZA ,** Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN, informa que conforme al registro de asistencia se encuentran presentes **10 (Dieciséis )** **de las 18 (dieciocho)** colonias que integran al Consejo de Distrito, por lo que, de conformidad a lo que establece el **ARTÍCULO 26, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)**, declara que existe el quórum legal para sesionar y tomar acuerdos que tengan validez. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **3.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**  El **MTRO. ARMANDO GUZMAN ESPARZA ,** Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN, da lectura al orden del día y pone a consideración de los asistentes su aprobación.   |  | | --- | | **ORDEN DEL DÍA:** |  1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal de la asamblea. 3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. 5. Informe de avance de obras 2017. 6. Aprobación y jerarquización de peticiones 2018 7. Asuntos varios. 8. Clausura   ***Queda aprobado por unanimidad el orden del día.*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **4.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**  Para desahogar el cuarto punto del orden del día, el **MTRO. ARMANDO GUZMAN ESPARZA ,** Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN, solicita a la asamblea se omita la lectura del acta anterior, toda vez que fue entregada a todos los integrantes del consejo una copia de ésta.  ***Se aprueba por unanimidad la omisión de la lectura del acta anterior.***  Siguiendo con el punto del orden del día, por lo que se refiere a la aprobación del contenido del acta de la sesión anterior, el **MTRO. ARMANDO GUZMAN ESPARZA ,** Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN, solicita su aprobación en votación económica.  ***Se aprueba por unanimidad el contenido del acta anterior.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **5.- INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN 2017.**  El **MTRO. ARMANDO GUZMAN ESPARZA ,** Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN, entrega un informe de las acciones realizadas en el 2016.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **COLONIA** | **ASIGNACION** | **COMISION** | **DESCRIPCION COMISION DE ASIGNACION** | **STATUS** | **AVANCE** | | VILLA DE GUADALUPE | DOPI-MUN-R33R-DS-CI-095-2017 | REMANENTES FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2010-2015 | Construcción de red de drenaje en las calles: Daniel Macías, Andrés Jiménez, 12 de Octubre y Quirino Rivera en la colonia **Villa de Guadalupe**, municipio de Zapopan, Jalisco. | POR INICIAR | **0.0%** | | LA CORONILLA | DOPI-MUN-R33R-AP-AD-144-2017 | REMANENTES FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2010-2015 | Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Ramón López Velarde de calle Pablo Neruda a cerrada, y calle Juan José Arreola de calle Pablo Neruda a cerrada, colonia **La Coronilla,** municipio de Zapopan, Jalisco. | EN PROCESO | **75%** | | MESA DE LOS OCOTES | DOPI-MUN-R33R-DS-CI-149-2017 | REMANENTES FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2010-2015 | Construcción de colector de aguas negras sobre arroyo, de calle Cholollán a calle Paseo de las Bugambilias, construcción de drenaje en la calle Paseo del Manzano y calle Nogal en la colonia **Mesa de los Ocotes**, municipio de Zapopan, Jalisco. | POR INICIAR | **0%** | | MESA COLORADA PONIENTE | DOPI-MUN-R33R-DS-CI-151-2017 | REMANENTES FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2010-2015 | Construcción de red de drenaje en las calles Oxtol, Zochiquetzal, Texcoco, Cuaticue, Pachtli y Negri en la colonia **Mesa Colorada Poniente**, municipio de Zapopan, Jalisco. | POR INICIAR | **0%** | | JARDINES DE LOS BELENES | DOPI-MUN-R33R-IH-CI-156-2017 | REMANENTES FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2010-2015 | Construcción de red de Agua Potable y Drenaje sanitario en Privada Rincón de Guayabitos de Calle Canal a 22 de Junio, Calle Canal al cruce con Emiliano Zapata, Donaciano Camacho al cruce con Lucero y Lucero entre Donaciano Camacho y Calle Canal en la colonia Jardines de los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco. | POR INICIAR | **0%** | | RANCHO EL COLORADO | DOPI-MUN-R33R-DS-CI-159-2017 | REMANENTES FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2010-2015 | Construcción de Red de drenaje sanitario y línea de alejamiento en calles de la Colonia **Rancho El Colorado**, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | POR INICIAR | **0%** | | RANCHO EL COLORADO | DOPI-MUN-R33R-IH-CI-160-2017 | REMANENTES FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2010-2015 | Construcción de Red de drenaje sanitario y línea de alejamiento en calles de la Colonia **Rancho El Colorado**, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | POR INICIAR | **0%** | | VISTA HERMOSA | DOPI-MUN-R33R-APDS-AD-181-2017 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal FISMDF (RAMO 33) Remanentes 2010-2015. | Construcción de red de agua potable en la calle Colegio Militar, entre Flamingo y Alazan Lucero, colonia La Granja; Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Hilo Verde de calle Hilo Blanco a calle Hilo Azul, en la colonia Las Agujas; Construcción de drenaje sanitario en la calle Vista Real de la calle Vista a la Campiña a cerrada, colonia Vista Hermosa, municipio de Zapopan, Jalisco. | POR INICIAR | 0 |   El **MTRO. ARMANDO GUZMAN ESPARZA ,** Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN, comenta le comenta que si tienen alguna duda o pregunta del avance de obras 2017. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **6.- PRESENTACIÓN, DE LA PROPUESTA DE JERARQUIZACIÓN 2018.**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **JERARQUIA** | **COLONIA** | **COMISION** | **RUBRO** | **DESCRIPCION DE LA OBRA** | **UBICACIÓN DE LA OBRA** | | 1 | LA CORONILLA | INFRAESTRUCTURA URBANA | RED DE DRENAJE | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE | EN CALLES CRISANTEMO ENTRE ROSAL Y PRIV. RUBEN DARIO, ORQUIDIA A CRISANTEMO, PRIV. RUBEN DARIO ENTRE GIRASOL Y CRISANTEMO, LIRIO ENTRE GIRASOL Y CERRADA, PRIV. CRISANTEMO A CRISANTEMO, RUBEN DARIO ENTRE JUAN RULFO Y ANTONIO CASSO, SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE GUSTAVO SAENZ Y PABLO NERUDA, JUSTO SIERRA ENTRE GUSTAVO SAENZ Y PABLO NERUDA, PRIV. ARTURO RIVAS A ARTURO RIVAS , TULIPANES ENTRE PABLO NERUDA A CERRADA, RAMON VELAZQUEZ ENTRE PABLO NERUDA Y LA CAPILLA, PRIV. FLORENTINA A RAMON VELAZQUEZ, CAROLINA ENTRE PABLO NERUDA Y RAMON VELAZQUEZ, GUILLERMO PRIETO ENTRE PABLO NERUDA Y VELARDE, JUAN RULFO ENTRE AMADO NERVO Y PABLO NERUDA, RAMON LOPEZ VELARDE ENTRE MEREJILDO SANTOS A CERRADA. | | 2 | MESA COLORADA PONIENTE | INFRAESTRUCTURA URBANA | AGUA Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | EN CALLES CUATLICUE DE DELLI A NAHAI, CUATLICUE ENTRE CHOLOLLAN Y OZAMATLI, CALLI 50 MTS. AL CRUCE DE CUATLICUE, CALLI DE CUATLICUE A MALINALI, NEGRI ENTRE PACHTLI Y CHICHEN ITZA, PACHTLI ENTRE DELLI Y CHOLOLLAN, OZTOLTL ENRE DELLI Y CERRADA HACIA EL PONIENTE, OXTOL DE ANAHUAL A MOCTEZUMA, MALINALI ENTRE DELLI Y OZOMATLI, XOCHIQUETZAL ENTRE OXTOL Y MALINALI, TEXCOCO ENTRE OXTOL Y MALINALI, MOCTEZUMA ENTRE OXTOL Y COMITL, NEGRI ENTRE CHICHEN ITZA Y PRIV. NEGRI, PRIV. NEGRI ENTRE CHOLOLLAN Y NEGRI, HUAJICORI ENTRE PRIV. NEGRI Y CERRADA. | | 3 | MIRADOR ESCONDIDO | INFRAESTRUCTURA URBANA | RED DE AGUA Y DRENAJE | RED DE AGUA Y DRENAJE | EN CALLE 1. PLATANO DE LIMON A ENCINO. 2. TORONJA DE TAMARINDO A CARLOS HERRERA JASSO. 3. FRESA DE PLATANO A CARLOS HERRERA JASSO. 4. ROBLE DE CEREZA A PLATANO. 5. CARLOS HERRERA JASSO DE PINO A ENZINO. 6. CRISANTEMO DE CEREZO A MIRADOR. | | 4 | MIGUEL HIDALGO | INFRAESTRUCTURA URBANA | AGUA Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | 1. CALLE VICENTE GUERRERO DE LA CALLE PINO, HASTA AV. AGUA FRIA, 2. PRIV. VICENTE GUERRERO DE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA CERRADA, 3. PRIV. MATAMOROS DE FELIPE ANGELES HASTA CALLE ITURBIDE, 4. ANDADOR PINOS INCLUYENDO CALLES PRIVADAS, 5. CALLE HIDALGO DESDE PINO HASTA AGUA FRIA, 6. CALLE SIMON BOLIVAR. | | 5 | BENITO JUAREZ | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION, AGUA Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | EN CALLE RAFAEL ROBLES GALVEZ ENTRE MAZAMITLA Y ZAPOTLAN, FILEMON ROSAS ENTRE TLAJOMULCO Y JUAN MANUEL RUVALCABA, ALFREDO BONFIL, GRACIANO SANCHEZ AL CRUCE DE CARRETERA SALTILLO, RIO ARANDAS ENTRE MAZAMITLA Y ZAPOTLAN, PRIV. BENITO JUAREZ Y AMECA 2. | | 6 | JARDINES DE LOS BELENES | INFRAESTRUCTURA URBANA | AGUA Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | EN CALLE PRIV. RINCON DE GUAYABITOS ENTRE CANAL Y 22 DE JUNIO, CANAL AL CRUCE CON EMILIANO ZAPATA, DONACIANO CAMACHO CRUCE CON LUCERO, CANAL AL CRUCE DE LUCERO AMBOS LADOS, CUAUHTEMOC ENTRE ANTONIO BRAVO Y LIBERACION | | 7 | LOMAS DE LA MESA COLORADA | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO | EN CALLE TUL ENTRE LOMA MIRADOR Y CUATLICUE, LOMA OLVIDADA ENTRE CARRT. A SALTILLO Y LOMA DE LA CUADRILLA, CHICHENITZA ENTRE LOMA PRINCIPAL Y CARRETERA, LOMA PRINCIPAL ENTRE LOMA VERDE Y CARRETERA, LOMA DE SAN JUAN ENTRE LOMA PRINCIPAL Y CARRETERA, LOMA VERDE ENTRE LOMA TUL Y LOMA PRINCIPAL, CUATLICUE ENTRE LOMA PRINCIPAL Y TUL. | | 8 | INDIGENA DE MEZQUITAN 1° SECCION | INFRAESTRUCTURA URBANA | AGUA Y SANEAMIENTO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | EN ECALLE FCO. VILLA ENTRE HIDALGO Y PRIV. DE LA CRUZ, HIDALGO ENTRE FCO. VILLA Y TOMAN SANDOVAL, PRIV. DE LA CRUZ ESQ. CALLE DEL SALTO | | 9 | MESA COLORADA CRUCERO | INFRAESTRUCTURA URBANA | AGUA Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | EN CALLE ANDADOR FRIJOL HASTA ARROYO, AGUA POTABLE DE FRIJOL HASTA ARROYO SOBRE AV. INDIGENA | | 10 | NUEVA ESPAÑA | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION, AGUA Y SANEAMIENTO | RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, ALCANTARILLAS Y LUMINARIAS | PRIVADA ANDEN ENTRE CALLE PORTUGAL Y EL ARROYO, Y CALLE GRANADA ENTRE VALLADOLID Y CORDOVA | | 11 | PEDREGAL DE ZAPOPAN | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO | EN CALLE OPALO ENTRE CARRT. SALTILLO Y OBSIDIANA, PRIV. DIAMANTE ENTRE CARRT. SALTILLO Y CANTERA | | 12 | VILLA DE GUADALUPE | INFRAESTRUCTURA URBANA | AGUA Y EMPEDRADO | SERVICIO DE AGUA Y EMPEDRADO | 1.PETRONILO CISNADO HASTA COLECTOR 2.PRIVADA DIEGO GUILLEN HASTA COLECTOR 3.TIMOTEO TORRES HASTA COLECTOR | | 13 | VISTA HERMOSA | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | ALUMBRADO PUBLICO | EN CALLES VISTA ESMERALDA ENTRE VISTA CAMPESTRE Y VISTA DEL SOL, PRIV. BUGAMBILIA ENTRE VISTA DE LA CAPILLA Y VISTA ESMERALDA , VISTA SELENE ENTRE VISTA DE LA CAPILLA Y VISTA ESMERALDA, VISTA DE LA CAPILLA ENTRE VISTA SELENE Y VISTA DEL SOL, VISTA DEL SOL ENTRE VISTA DE LA CAPILLA A VISTA ESMERALDA | | 14 | LA HIGUERA | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO PLUVIAL 2M, DE ALTURA POR 4M. DE ANCHO POR 150 M. X 2M.=1600 CON 2M X4M X150 M=600 M DE MAYA CICLONICA POR DOS DE ALTURA | EN CALLE GUAYABOS ENTRE NOGAL Y CERRADA DEL CERRO DE LA COL. VISTA HERMOSA | | 15 | LOS CANTEROS | INFRAESTRUCTURA URBANA | EMPEDRADO ZAMPEADO | EMPEDRADO ZAMPEADO | CALLE EULOGIO GARIN ENTRE CRUZ DE SEVILLA Y CANTERA. | | 16 | LA EXPERIENCIA | INFRAESTRUCTURA URBANA | REHABILITACIÓN DE LAS CALLES | RECARPETAMIENTO CON ASAFALTO | CALLE J. TRINIDAD SANTIAGO DESDE AV. IMPERIO NORTE, 2. TEPEYAC Y LEON CHAMPLI. 3 HIDALGO J. TRINIDAD SANTIAGO | | 17 | ARROYO HONDO SEGUNDA SECCION | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION, AGUA Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ASFALTO Y RED DE AGUA POTABLE, MACHUELOS Y BANQUETAS | EN CALLE PIPILA ESQ. NIÑOS HEROES, NIÑOS HEROES ESQ. GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE FCO. VILLA Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CALLE HIDALGO DE FCO. I. MADERO AL PUENTE | | 18 | RANCHO EL COLORADO | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO | EN CALLE SANTA MARTHA ENTRE SAN MIGUEL Y LINDEROS, LINDEROS ENTRE SANTA MARTHA HASTA LAUREL |   ***Queda aprobado por unanimidad la Propuesta de Jerarquización 2018.*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **8.- ASUNTOS VARIOS.**  .  **El Lic. MTRO. ARMANDO GUZMAN ESPARZA, Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN**, comenta, Debemos de tener mayor participación ciudadana, ya que no viene mucha gente a las reuniones y sería bueno que al que ya no le interese deje a silla para otra persona que traiga ganas, porque no se ve vale, debemos tener mayor participación, ustedes pueden solicitar restructuración o lo que ustedes digan, es por ello que necesitamos un manual de procedimientos, ustedes decidan qué es lo que quieren .  EL C. ENRIQUE VILLAREAL SALAZAR - Debemos de solicitar mas recursos en la reunión plenaria ya que no es justo, que hagan camellones con 14 millones de pesos, de recurso municipal y acá no den nada, en estas colonias que más se necesita. |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **9.- CLAUSURA.**  Siendo las 16:31 horas, y no habiendo más temas que tratar, el **MTRO. ARMANDO GUZMAN ESPARZA ,** Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN, da por clausurados los trabajos de la **Segunda Sesión Ordinaria del COPLADEMUN de la Zona 2B**, agradeciendo a todos los integrantes de la asamblea su participación. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **MTRO. ARMANDO GUZMAN ESPARZA**  **SECRETARIO TÉCNICO Y JEFE DEL COPLADEMUN** | **PROF. ANSURIO SALDAÑA CASTAÑEDA**  **GENERAL DEL DISTRITO 2B** | |  |