|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA N°:** | 2 |
| **FECHA:** | 23 DE SEPTIEMBRE |
| **DISTRITO:** | ZONA RURAL SUR |

|  |
| --- |
| En Zapopan, Jalisco, siendo las 15:15 horas del día 22 de Septiembre de 2017, en la sala de juntas ubicada en la bodega número 10 de la calle 2, Av. Parres Arias, casi esquina con Periférico, se celebra la **Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Distrito de la Zona Rural Sur,** presidida por la C. **MARIA DEL CARMEN CASTELLON SANCHEZ**, Consejero General de la Zona Rural Sur, el **Mtro. Armando Guzmán Esparza,** Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN; así como los **representantes de los Consejos de Colonia,** con la finalidad de desahogar los trabajos del consejo del distrito de la Zona Rural Sur, conforme a la convocatoria expedida.  El **Mtro. Armando Guzmán Esparza,** Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN, da la bienvenida a los asistentes. |
| **DESARROLLO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **LISTA DE ASISTENCIA.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NOMBRE** | **CARGO** | **COLONIA** | | ANGEL GONZALEZ LOPEZ | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | RANCHO EL ROBLE | | OLIVIA MONTAÑO PRESA | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | LAS AGUJAS | | RAFAEL VAZQUEZ TORRES | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | PINAR DE LA VENTA | | OLGA CECILIA NEVAREZ BERNAL | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | EL ALAMO SECCION II | | ALEJANDRO CABRERA CASTAÑEDA | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | LA VINATERA | | VICENTE RODRIGUEZ JULIAN | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | SAN NICOLAS | | YOLANDA RESENDIZ CAMACHO | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | HACIENDA JUAREZ | | RAUL MUÑOZ DELFIN | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | SAN JOSE EJIDAL | | CATALINA RODRIGUEZ GARCIA | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | HUMEDO DE NEXTIPAC SECCION II | | JOSE CONCEPCION GUZMAN RODRIGUEZ | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | JARDINES DEL ALAMO | | JESUS EDUARDO IBARRA ROMERO | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | SAN FRANCISCO TESISTAN (LA BOLA) | | MARIA DEL CARMEN CASTE  LLON SANCHEZ | CONSEJERA GENERAL Y VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES | LOMA CHICA | | MARIA DEL CARMEN MACHUCA CORTEZ | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | REVOLUCION | | ANTONIO MURILLO SOLIS | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | PEDREGAL DE MILPILLAS | | JUAN PABLO PEREZ VAZQUEZ | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | LOS ANGELES DE NEXTIPAC | | MARIA AMERICA MARTINEZ LANGARICA | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | LA CUCHILLA | | EDUARDO GAMBOA CONTRERAS | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | LOS HUMEDOS | | ODILON ANTUNES CASTILLO | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | LA MAGDALENA | | LUIS HERNANDEZ MOLINA | COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA | PRADOS DE SANTA LUCIA II SECC. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **2.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL DE LA ASAMBLEA.**  En este punto del orden del día el **Mtro. Armando Guzmán Esparza ,** Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN, informa que conforme al registro de asistencia se encuentran presentes **19 (diecinueve)** **de las 24 (veinticuatro)** colonias que integran al Consejo de Distrito, por lo que, de conformidad a lo que establece el **ARTÍCULO 26, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)**, declara que existe el quórum legal para sesionar y tomar acuerdos que tengan validez.  ***Queda aprobado por unanimidad el orden del día.*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **3.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**  El **Mtro. Armando Guzmán Esparza ,** Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN, da lectura al orden del día y pone a consideración de los asistentes su aprobación.   |  | | --- | | **ORDEN DEL DÍA:** |      * 1.- Lista de Asistencia. * 2.- Declaración del quórum legal de la asamblea. * 3.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. * 4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. * 5.- Informe de avance de obras 2017. * 6.- Aprobación, y Jerarquización de peticiones 2018 * 7.- Nombramiento o ratificación de vocales * 8.-Asuntos varios. * 9.-Clausura   ***Queda aprobado por unanimidad el orden del día.*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **4.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**  Para desahogar el cuarto punto del orden del día, el **Mtro. Armando Guzmán Esparza ,** Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN, solicita a la asamblea se omita la lectura del acta anterior, toda vez que fue entregada a todos los integrantes del consejo una copia de ésta.  ***Se aprueba por unanimidad la omisión de la lectura del acta anterior***.  Siguiendo con el punto del orden del día, por lo que se refiere a la aprobación del contenido del acta de la sesión anterior, el **Mtro. Armando Guzmán Esparza ,** Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN, solicita su aprobación en votación económica.  ***Se aprueba por unanimidad el contenido del acta anterior.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **5.- INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN 2017.**  El **Mtro. Armando Guzmán Esparza ,** Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN, entrega un informe de las acciones realizadas en el 2017.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **COLONIA** | **ASIGNACION** | **PROGRAMA** | **DESCRIPCION** | **OBSERVACIONES** | **STATUS** | **AVANCE** | | PRADOS DE SANTA LUCIA | DOPI-MUN-R33-DS-CI-084-2017 | FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2017 | Construcción de red de drenaje y agua potable en privada Montes de Oca, calle Fernando Montes de Oca, Privada Juan Escutia y calle Juan Escutia, en la colonia **Prados de Santa Lucia**, municipio de Zapopan, Jalisco. | Se inician trabajos de agua potable en montes de oca | **EN PROCESO** | **45%** | | LA CUCHILLA | DOPI-MUN-R33-DS-CI-086-2017 | FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2017 | Construcción de red de Drenaje y Agua Potable en la Calle San Francisco Tesistán y calles adyacentes, en la colonia **Valle de la Providencia (La Cuchilla),** municipio de Zapopan, Jalisco. | Realizando excavaciones e instalación de tuberia para drenaje sanitario y construccion de pozos de visita | **EN PROCESO** | **10%** | | PRADOS DE NEXTIPAC | DOPI-MUN-R33-DS-CI-087-2017 | FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2017 | Construcción de red de drenaje y agua potable en las calles: Prados de las Torres, Prados de Nextipac, Prados del Maíz I y II Sección, calle los Pinos, en la colonia Prados de Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco. | Se inician trabajos de agua potable | **EN PROCESO** | **60%** | | HACIENDA JUAREZ | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-088-2017 | FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2017 | Pavimentación de las calles: Hacienda Escondida de Ingreso a San Miguel, San Miguel de Tampico a San Rafael, Tampico de San Miguel a San José, San José de Hacienda San Rafael a Tampico, San Rafael de Hacienda San Miguel a San José, Primera etapa, en la colonia **Hacienda Juárez**, municipio de Zapopan, Jalisco. | Se abre cajón y hay retrasos por el clima | **EN PROCESO** | **20%** | | PEDREGAL DE MILPILLAS | DOPI-MUN-R33R-DS-CI-112-2017 | REMANENTES FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2010-2015 | Construcción de sistema de saneamiento primario y red de drenaje en las calles: Esmeralda, Turquesa, Obsidiana, Rubí, Roca, Zafiro, Jade y Cantera en la colonia **Pedregal de Milpillas**, municipio de Zapopan, Jalisco. |  | **POR INCIAR** | **0%** | | REVOLUCION | DOPI-MUN-R33R-IH-CI-113-2017 | REMANENTES FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2010-2015 | Construcción de red de Agua Potable y Drenaje en las calles Privada Ignacio Allende, Emiliano Zapata, Revolución, Hidalgo, Venustiano Carranza y Libertad en la colonia **Revolución**, municipio de Zapopan, Jalisco. |  | **POR INCIAR** | **0%** | | VENTA DEL ASTILLERO | DOPI-MUN-R33R-PAV-CI-154-2017 | REMANENTES FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2010-2015 | Pavimentación de las calles Cofradía y Panteón, incluye: red de agua potable y de drenaje sanitario en la colonia **La Venta del Astillero,** municipio de Zapopan, Jalisco. |  | **POR INCIAR** | **0%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **6.- PRESENTACIÓN, DE LA PROPUESTA DE JERARQUIZACIÓN 2018.**  ElMtro. Armando Guzmán Esparza **,** Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN, señala que en los documentos que recibieron al inicio de esta reunión, les fue entregado un informe con él, listado con la propuesta de jerarquización para el 2018.de la zona rural.  Les solicito que si tienen algún comentario u observación respecto a este, lo hagan en este momento.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **JERARQUIZACION** | **COLONIA** | **COMISION** | **RUBRO** | **DESCRIPCION DE LA OBRA** | **UBICACIÓN DE LA OBRA** | | 1 | SAN FRANCISCO TESISTAN LA BOLA | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | PAVIMENTO HIDRAULICO CON BANQUETAS Y MACHUELOS | CALLE FRAY ELIAS CUADRAS CRUZA RAMON OROZCO A LUCIO BLANCO | | 2 | LOS HUMEDOS | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION, LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO | DESDE PALO GORDO A LOS HUMEDOS (EN LOS HUMEDOS SOLO FALATAN LA LAMPARAS) | | 3 | JARDINES DEL ALAMO | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO | EN CALLE PIRUL, CEIBA, SAUCE ENTRE CALLE CERRADA Y AV. SANTA LUCIA, CALLE FRESNO ENTRE SAUCE Y PIRUL Y AV. SANTA LUCIA HASTA SAUCE | | 4 | SAN JOSE EJIDAL | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | EN CALLE AMAPOLA ENTRE AV. SAN JOSE Y CALLE GIRASOL | | 5 | SAN NICOLAS | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | EMPEDRADO | DEL CAMINO DE AGUA SARCA A SAN NICOLAS | | 6 | PINAR DE LA VENTA | INFRAESTRUCTURA URBANA | AGUA Y SANEAMIENTO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE TUBERIAS, VALVULAS DE CIERRE, APERTURAS, VALVULAS CHECK, REDUCTORES Y ACCESORIOS DE TOMAS DE INCERSION | EN CALLE PASEO DE LOS FRESNOS, ABETOS, PINAR Y TANQUE 1, PASEO DEL PINAR, ABETOS, PRIVADA DE ABETOS, PRIV. DE PRIMAVERAS, PRIMAVERAS, FRESNOS Y TANQUE 1, PASEO DEL PINAR, CEDROS, PEROTA, LAUREL Y TANQUE 2, PASEO DEL LAUREL, PEROTA, ROBLES, FRESNOS, PINAR, CEIBAS, BARCINOS, EUCALIPTO, ROSA MORADA, GUAYACAN, PRIV. GUAYACAN, AMAPA, CASUARINA, CASUARINA NORTE, RETORNO CASUARINA, RETORNO CASUARINA NORTE | | 7 | LA VINATERA | INFRAESTRUCTURA URBANA | AGUA Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE | EN CALLES CANARIO, AGUILAS, GARZAS ENTRE ZENZONTLE Y COLOTLAN, PAVO, AVEZTRUZ, JILGUERO, QUETZAL, CLARIN, CALANDRIA, FAISAN, CARDENAL Y HALCON ENTRE CANARIOS Y GARZAS | | 8 | RANCHO EL ROBLE | INFRAESTRUCTURA URBANA | AGUA Y SANEAMIENTO | PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y ESTUDIO GEO FISICO | LA LOCALIZACION DEL PREDIO SERA DE ACUERDO AL RESULTADO DEL ESTUDIO | | 9 | ALAMO 2 SECCION | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | APERTURA DE CALLE | CALLE MANZANA A UNIR CON CALLE LIRIO | | 10 | LA MAGDALENA | INFRAESTRUCTURA URBANA | AGUA Y SANEAMIENTO | COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES CON POZO DE ABSORCION | CALLE BUGAMBILIAS, MALVA, ARROYO DE UNIDAD DEPORTIVA QUE DESEMBOCA EN RIO BLANCO | | 11 | REVOLUCION | INFRAESTRUCTURA URBANA | AGUA Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, TOMAS DOMICILIARIAS | EN 1. CALLE REVOLUCION Y VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE REVOLUCION Y LIBERTAD, 2. VENUSTIANO CARRANZA DE REVOLUCION PASANDO HIDALGO Y ALLENDE, 3. ALLENDE ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y LIBERTAD, 4. LIBERTAD ENTRE REVOLUCION Y ALLENDE | | 12 | POBLADO LA PRIMAVERA | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACION | EN AV. DEL BOSQUE AL CRUCE PRIV. DEL BOSQUE, PRIV. CAMICHIN ENTRE JOVITA Y CARRT. NOGALES, AV. DEL BOSQUE ENTRE CALLEJON DEL ARDILLA HASTA GUEVARA. | | 13 | PEDREGAL DE MILPILLAS | INFRAESTRUCTURA URBANA | AGUA Y SANEAMIENTO | RED DE AGUA POTABLE | 1. GRANITO DE TURQUESA HASTA DONDE TERMINA, 2. OBSIDIANA APROX. 40 MTS ENTRE ZAFIRO Y CANTERA, 3. JADE APROX. 50 MTS. ENTRE ESMERALDA Y EL LIMITE DE LA COLONIA, 4. CARRETERA A COLOTLAN 425 MTS. APROX DE TURQUESA HASTA DONDE TERMINA LA COLONIA, 5. ONIX 100 MTS. APROX. ENTRE CANTERA Y CARRETERA A COLOTLAN, 6. ZAFIRO 95 MTS. DE CANTERA HASTA DONDE TERMINA LA COLONIA, 7. TURQUESA 50 MTS, APROX. ENTRE OPALO A DONDE TERMINA LA COLONIA, 8. RUBI 100 MTS APROX. DE ESMERALDA HASTA LIMITE DE LA COLONIA. | | 14 | |  | | --- | | LOS ANGELES | | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | RED DE DRENAJE | PRIVADA OBELISCO ENTRE VIOLETA Y FINAL DE CALLE; | | 15 | LAS AGUJAS | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION | AV. DEL RIO ESQ. BELLA VISTA (MANZANA COMPLETA), HILO ROSA, DE HILO NEGRO A CERRADA, E HILO CAFE. | | 16 | PRADOS DE SANTA LUCIA 2DA SECCION | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | EMPEDRADO SAMPEADO | AV DE LAS ROSAS, DE NARDOS A CALLE SANTA LUCIA | | 17 | LA ESTRADA 2 SECCION | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION, AGUA Y SANEAMIENTO | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS, SUSTITUCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PUBLICO | EN CALLES LIMAS, LOS MANZANOS, PRIV. GUADALUPE VICTORIA, LAZARO CARDENAS AL CRUCE CAMINO A LAS PALOMAS Y LOS LIMONES | | 18 | JARDINES DE LA PROVIDENCIA | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION, AGUA Y SANEAMIENTO | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 SUSTITUCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | CALLE GIRASOLES DE LAS TORRES A GLADIOLAS | | 19 | HUMEDO DE NEXTIPAC 2 SECCION | INFRAESTRUCTURA URBANA | OTROS PROYECTOS | CONSTRUCION DE UN PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL | SOBRE CANAL DE AGUA | | 20 | HUMEDO DE NEXTIPAC 1 SECCION | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO | RIO BLANCO DESDE RIO VERDE A CERRADA; RIO UMANSINTA DESDE SANTA MONICA A RIO BLANCO; PRIV. RIO BLANCO DESDE RIO BLANCO A RIO SOLO; RIO ARMERIA DESDE RIO VERDE A RIO AMAZONAS; RIO SOLO DESDE PRIV DESDE BLANCO HASTA CRUZE DEL RIO. | | 21 | EL CAMICHINITO (LA ADOBERA) | INFRAESTRUCTURA URBANA | AGUA Y SANEAMIENTO | TERMINAR FALTAN VALVULAS Y TAPONES | EN DISTINTOS PUNTOS | | 22 | HACIENDA JUAREZ | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | PAVIMENTACION 2DA ETAPA | EN CALLE HACIENDA LA ESCONDIDA, HACIENDA SAN JOSE, HACIENDA SAN MIGUEL, HACIENDA TAMPICO | | 23 | LOMA CHICA | INFRAESTRUCTURA URBANA | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO | CALLE LOMA DEL PARAISO ENTRE LOMA REAL Y LOMA DEL NORTE; CALLE LOMA DEL VALLE ENTRE LOMA LINDA Y LOMA BONITA | | 24 | VALLE DE LA PROVIDENCIA (LA CUCHILLA) | EQUIPAMIENTO URBANO | URBANIZACION | RED DE AGUA Y DRENAJE 2DA ETAPA O CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y DRENAJE | DE CALLE DALIA, GRANITO, OPALO, ETO OPALO, MANZANA, CANTERA, PEDERNAL, SAN FRANSISCO Y PRIVADA PROVIDENCIA |   Le solicito a este consejo, sirvan levantar la mano aquellos que estén de acuerdo en que esta sea la jerarquización definitiva de las peticiones 2018 de la zona rural Sur  ***Se aprueba por con 19 votos a favor la jerarquización definitiva de las peticiones 2018 de la zona rural.*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **7.- ASUNTOS VARIOS.**   * En uso de la voz miembros del consejo FRANCISCO LA BOLA DE TESITAN: Quiero señalar que llevamos 20 años sin obra , y nunca hemos sabido el porqué, ya que hay colonias y zonas que cada año les hacen obra, me gustaría saber por qué.   **El Mtro. Armando Guzmán Esparza , Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN,** comenta, que estoy de acuerdo contigo y en el poco tiempo que llevo aquí en esta dirección la intención es esa que todo mundo tengo obra.     * En uso de la voz miembros del consejo REAL MILPILLAS, Debemos de tocar mas puertas para conseguir mas recursos para que nos alcance, y todos recibir obras   **El Mtro. Armando Guzmán Esparza , Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN,** comenta, estamos, estamos tratando de estirar el dinero lo más que se puede, y trataremos de poder hacer más obra.   * En uso de la voz miembros del consejo EL ROBLE: Seré breve solo quiero comentar que tenemos un problema con el pozo de agua, ya que llego CONAGUA y lo quiere clausurar porque no está registrado, por lo que solicitamos nos ayuden en la perforación del nuevo pozo, gracias |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **8.- CLAUSURA.**  Siendo las 16:30 horas, y no habiendo más temas que tratar, el **Mtro. Armando Guzmán Esparza , Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN**, da por clausurados los trabajos de la **Primera Segunda Ordinaria del COPLADEMUN de la Zona Rural** **Sur** agradeciendo a todos los integrantes de la asamblea su participación. |

|  |  |
| --- | --- |
| **MTRO. ARMANDO GÚZMAN ESPARZA**  **SECRETARIO TÉCNICO Y JEFE DEL COPLADEMUN** | **C. MARIA DEL CARMEN CASTELLON SANCHEZ CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO ZONA RURAL SUR** |