En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas del día 04 cuatro de agosto de 2016 dos mil dieciséis, en el sitio que la Antesala de Cabildo, ubicada en la Presidencia Municipal Zapopan, Jalisco, se reunieron los integrantes de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la Décima Tercera Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

El Representante Suplente del Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy da inicio formal a la presente Comisión (Décima Tercera Sesión).

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, señala:** Bienvenidos a la Décima Tercera Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del municipio de Zapopan, de conformidad con los artículos 1°, 8° y 9° del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, en la cual desahogaremos los siguientes puntos de la orden del día:

Como punto número 1. Lista de Asistencia, Secretario Técnico (Ing. David Miguel Zamora Bueno) pasamos a nombrar asistencia por favor.

***1. Lista de asistencia.***

Enseguida se pasa la Lista de asistencia para su firma y verificación. Asistiendo los siguientes integrantes:

Secretario Técnico hace uso de la voz y nombra asistencia:

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **Presente.**

**Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **Presente.**

**Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández,** Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda. **Ausente (presenta carta de disculpa)**

**Mtro. Luis García Sotelo**, Tesorero Municipal. **Presente.**

**Ing. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **Presente.**

**Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **Presente.**

**Regidor Lic. José Flores Trejo**, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. **Ausente (presenta carta de disculpa)**

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **Presente.**

**Regidora Lic. Graciela de Obaldía Escalante**, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano, **Presente.**

**Arq. Luis Reynaldo Galván Bermejo,** Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **Presente.**

**Ing. Eduardo Mora Blackaller,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C., **Presente.**

**Arq. Salvador Alvizo Lozano,** Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **Presente.**

**Lic. Gerardo de Anda Arrieta,** Representante Suplente de la Contraloría Ciudadana. (Invitado). **Presente.**

Secretario Técnico, cede el uso de la voz al Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy.

***2. Verificación del quórum legal para sesionar.***

**Una vez revisada la lista de asistencia se verifica que existe Quórum Legal, para dar por instaurada la Décima Tercera Sesión de la Comisión.**

**Se corroboró con la Lista de Asistencia que se cuenta 6 Titulares y 4 suplentes por ende existe Quórum Legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 7° y 10° del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto del orden del día.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** aquí tenemos las 2 cartas de disculpa, que presentan tanto el **Regidor Lic. José Flores Trejo**, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México, coma la **Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández,** Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** Solicitaríamos a bien tener la orden del día como punto número 3, los que estén a favor, así manifestarlo.

***3.-Aprobación de la Orden del día.***

**ORDEN DEL DÍA:**

**1.- Lista de asistencia.**

**2.- Verificación de Quórum.**

**3.- Aprobación de la Orden del día.**

**4.-Lectura y aprobación de las actas de las sesiones Octava y Novena de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco.**

**5.-Presentación y aprobación de fallos del procedimiento de Contratación de Licitación Pública.**

**6.- Aprobación de Inicio de Procedimiento de Contratación por la modalidad de Licitación Pública.**

**7.-Aprobación de Inicio de Procedimiento de Contratación por la modalidad de Licitación por Invitación Restringida.**

**8.-Autorización de Convenios (extracto de Acta de la Comisión en el cuál se aprobó el Fallo, Fallo, Contrato, Catálogo de Conceptos de Contrato, Dictamen Técnico para Convenio, Catálogo de Conceptos del Convenio).**

**9.-Autorización de Cancelación de Asignaciones.**

**10.- Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos.**

**11.- Asuntos Varios.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

**Mtro. Luis García Sotelo**, Tesorero Municipal. **Presente.**

**Ing. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **A favor.**

**Regidora Lic. Graciela de Obaldía Escalante**, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano, **A favor.**

**Arq. Luis Reynaldo Galván Bermejo,** Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **A favor.**

**Ing. Eduardo Mora Blackaller,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C., **A favor.**

**Arq. Salvador Alvizo Lozano,** Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** Queda aprobado el punto número **3.- Aprobación de la Orden del día** por unanimidad con 10 votos a favor. Pasamos al siguiente punto de la orden del día, el punto número 4 y es:

***4.- Lectura y aprobación de las actas de las sesiones Octava y Novena de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco.***

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** Si están a favor del punto anterior, favor de así manifestarlo.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

**Mtro. Luis García Sotelo**, Tesorero Municipal. **Presente.**

**Ing. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **A favor.**

**Regidora Lic. Graciela de Obaldía Escalante**, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano, **A favor.**

**Arq. Luis Reynaldo Galván Bermejo,** Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **A favor.**

**Ing. Eduardo Mora Blackaller,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C., **A favor.**

**Arq. Salvador Alvizo Lozano,** Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** Queda aprobada por unanimidad con 10 votos a favor el punto número 4 de la orden del día ***4.- Lectura y aprobación de las actas de las sesiones Octava y Novena de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco,*** y queda dispensada su lectura, pasamos al siguiente punto de la orden del día y es:

***5.-Presentación y aprobación de fallos del procedimiento de Contratación de Licitación Pública.***

Cede el uso de la voz el **Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy** al Secretario Técnico (**Ing. David Miguel Zamora Bueno**).

**Secretario Técnico:** La primer licitación pública es la número **DOPI-MUN-PP-PA-LP-050-2016** que tiene por objeto: **Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Jalisco de la calle Aldama a la calle San Francisco, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco,** en este caso, se propone adjudicarla al primer lugar a la empresa: **Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.,** por cumplir con todo lo solicitado en las bases de licitación y estar dentro de los parámetros solventes que se solicitaron en las mismas bases.

La siguiente es la licitación pública número **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-051-2016** que tiene por objeto: **Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Hidalgo de la calle Jalisco a la calle Lucio Blanco, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco**, aquí en este caso la empresa Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V., presenta estas inconsistencias en su propuesta, de las más relevantes son que no respetó lo que se pidió en las bases de licitación a pesar de las revisiones previas, presenta equipos con antigüedad mayor a 10 años, el otro concepto relevante, es que se fijaron para que fueran en la misma igualdad de circunstancias de la propuestas varios precios fijos, sobre todo en este caso el concreto lo cual respetó cambiando y variando sustancialmente la condiciones de su propuesta. La propuesta siguiente corresponde a la empresa Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V., esa también se está desechando porque presenta su relación de equipo manifestando como propios sin embargo, no acredita la propiedad de los equipos presentados como se le solicita en las bases y aparte de tener esa serie de incongruencias dentro de su propuesta, tiene incongruencia de sus equipos, su explosión de insumos y sobre todo lo que se refleja en el programa de ejecución de cada uno de los conceptos, con estos antecedentes se está proponiendo adjudicar a la empresa **Ecopav de México, S.A. de C.V.** que es la empresa que está cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y económicos de las bases de licitación.

La siguiente licitación es **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-052-2016** que tiene por objeto realizar la **Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle San Francisco de la calle Jalisco a la calle Independencia, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco,** se propone adjudicar a la empresa **Grupo Desarrollador Alzu, S.A. de C.V.,** que fue la propuesta solvente más baja.

La licitación número **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-053-2016** que tiene por objeto la **Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle J. García Praga de la calle Jalisco a la calle Ramón Corona, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco,** se propone adjudicar a la empresa solvente más baja, en este caso es la que estaba en primer lugar y es la empresa **L&A Ejecución, Construcción y Proyectos Corporativo JM, S.A. de C.V.** por cumplir con todos los requerimientos técnicos y económicos de las bases de la licitación.

Continuamos con la licitación pública número **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-054-2016**, que tiene por objeto **Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Ramón Corona de la calle Hidalgo a la calle Puebla - 5 de Mayo, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco,** se propone adjudicar a la empresa que quedo en la primer posición y es **Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.**

La licitación **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-055-2016** que tiene por objeto **Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle 5 de Mayo - Puebla de la calle Ramón Corona a la calle Jalisco, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco,** la empresa Construmova, S.A. P.I. de C.V. se desecha su propuesta, tiene varias inconsistencias pero de las más relevantes son las siguientes, no considera el 2% de impuesto sobre nomina que es obligatorio aquí en el Estado de Jalisco, y varias incongruencias dentro de los indirectos, vienen consideradas fianzas de cumplimiento por un costo de $91.13 pesos, cuando su costo es por más de $6,000 seis mil pesos, otro inconsistencia es la tubería que se considera prácticamente un metro cuando la vialidad tiene una sección de 5 metros como está plasmado en el proyecto y una incongruencia general en toda su propuesta, por lo anterior se propone adjudicar a la empresa **Construcciones Anayari, S.A. de C.V.** que es la empresa que cumple con todos los requerimientos técnicos y económicos.

La siguiente licitación es la número **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-056-2016**, que tiene por objeto **construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Mercurio de la Prolongación Guadalupe a la calle Pirita, en la colonia Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco,** en esta licitación la empresa Unicreto, S.A. de C.V., se desecha ya que es un poco atípico lo que le sucedió en el documento PE1 (Catálogo de Conceptos), a pesar de haber hecho su análisis de precios unitarios plasmó los precios a puro costo directo, por esta razón y lo vimos el día de la apertura, la propuesta está prácticamente un 26% abajo, lo cual la hace totalmente insolvente, se propone adjudicarse al siguiente lugar que es la empresa **Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.**

La siguiente es la licitación pública número **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-057-2016,** que tiene por objeto **Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Mercurio de la calle Pirita a la calle Hierro, en la colonia Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco**, de este caso se propone adjudicar a la primera posición que es la empresa **Transcreto, S.A. de C.V.** por cumplir con todos los requerimientos técnicos y económicos de la licitación.

La siguiente es la licitación **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-058-2016** que tiene por objeto **Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Calzada Federalistas - del Valle de la Avenida Federalistas a Camino Viejo a Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco.**, la empresa TC Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V. se desecha porque tiene una incongruencia en el documento PE 2 propone un importe con I.V.A. de $1´868,945.86 lo cual es incongruente con lo plasmado en el documento PE 1 que es de $7´278,578.43 (siete millones doscientos setenta y ocho mil quinientos setenta y ocho pesos 43/100 M.N.) en el caso del Slurry no presentó el precios indicado como venia en las bases, que esos 5 precios básicos tenia que respetarlos y presentó precio diferentes a los pactados en la bases y presentó los análisis básicos en lugar del factor de salario real. La siguiente empresa Metro Asfaltos, S.A. de C.V. en el curriculum de personal técnico omite los periodos de trabajos las referencias que acrediten su participación para poderse verificar, en el caso del concepto OPZ-021 emite el equipo para realizar el “barrido” que es básicamente el sello, así como el concepto OPZ-022 el uso de placa vibratoria tiene un precio menor, hay que recordar que en las bases se establecieron los precios fijos para ciertos materiales, así como precios fijos para los principales equipos que se debieron de utilizar y la otra incongruencia es que en los indirectos está considerado una garantía por anticipo cuando no sé otorgó anticipo. En esta licitación, se propone adjudicar este contrato a la empresa **Construcciones Mirot, S.A. de C.V.**

La siguiente licitación es la número **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-059-2016** que tiene por objeto **Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Valle de Atemajac de la Avenida Central (Federalistas) a Prolongación Acueducto, municipio de Zapopan, Jalisco,** en esta Licitación la empresa TC Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V. se desecha porque tiene una incongruencia similar a la licitación anterior por una diferencia de aproximadamente $6´000,000.00 seis millones de pesos en una partida, es el mismo caso, no respetó el precio pactado para el riego de sello (el sello Slurry), igualmente no presenta los análisis del factor del salario real. Se **propone adjudicar** a la empresa **Metro Asfaltos, S.A. de C.V.**

Continuamos con la siguiente licitación pública y es la número **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-060-2016,** que tiene por objeto: **Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en prolongación acueducto de la Av. del Valle a calle Jesús, municipio de Zapopan, Jalisco,** en este caso se propone adjudicar los trabajos a la empresa **TC Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V.,** por cumplir con los requerimientos técnicos y económicos de la licitación.

Seguimos con la licitación pública número: **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-061-2016**  que tiene por objeto: **Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Prolongación Acueducto de la calle Jesús a calle Santa Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco,** se **propone adjudicar** a la primera posición, en este caso es la empresa **TC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V.**

La siguiente licitación pública es la número: **DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-064-2016** que tiene por objeto **Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles centrales), de Carretera a Colotlán a Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco,**  se propone adjudicar a estos trabajos a la empresa **Metro Asfaltos, S.A. de C.V**., está en la primera posición y que cumple con los requerimientos técnicos y económicos solicitados en las bases de la licitación.

La licitación pública número **DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-065-2016,** que tiene por objeto **Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles laterales), de carretera a Colotlán a Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco,** en esta licitación la empresa TC Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V., se desecha por no considerar la carga y el acarreo en el primer kilómetro en el concepto OPZ-01, en el concepto OPZ-02 no considera la base hidráulica compactada de material de banco y en el concepto OPZ- 029 considera el uso de cal por lo cual no es necesario. En el caso de la empresa Metro Asfaltos, S, A. de C.V., también se desecha por no considerar de igual forma que la anterior empresa la carga y el acarreo en el primer kilómetro, en el documento PE-09 considera factores diferentes del cálculo del factor del salario real respecto a la Ley del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y en el documento PE-12 no considera la cantidad mínima de dispositivos de seguridad requeridos en las bases. Por tanto, se propone adjudicar los trabajos a la empresa **Breysa Constructora, S.A. de C.V.**

Continuamos con la licitación pública número **DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-066-2016,** que tiene por objeto **Construcción de la primera etapa de pavimento de concreto hidráulico MR-45, de línea de agua potable, drenaje sanitario, alumbrado público, guarniciones, banquetas, ciclovía, señalética y arbolado en la Avenida Ramón Corona carril sur primera etapa, en la colonia Base Aérea Militar, municipio de Zapopan, Jalisco,** en este caso se propone adjudicar a la empresa **Grupo Unicreto, S.A. de C.V.**, que es la primer posición y que cumple técnica y económicamente con lo solicitado en las bases de la licitación.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** muy bien, gracias Secretario, se le informa para que quede de su conocimiento constado en acta como quedaría cada una de estas licitaciones antes mencionadas y quedaron de la siguiente manera:

La licitación pública número: **DOPI-MUN-PP-PA-LP-050-2016** se propone adjudicar al primer lugar en este caso es la empresa: **Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.,** por un monto total de **$4´426,493.25** (cuatro millones cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos noventa y tres pesos 25/100 M.N.)



La licitación pública número: **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-051-2016,** se propone adjudicar a la empresa **Ecopav de México, S.A. de C.V.** por un monto de **$8´579,575.52** (ocho millones quinientos setenta y nueve mil quinientos setenta y cinco pesos 52/100 M.N.)



La licitación pública número **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-052-2016,** se adjudica a la empresa: **Grupo Desarrollador Alzu, S.A. de C.V.**  por un monto de **$4´875,141.67** (Cuatro millones ochocientos setenta y cinco mil ciento cuarenta y un pesos 67/100 M.N.).



La licitación pública número **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-053-2016,** se adjudica a la empresa: **L&A Ejecución, Construcción y Proyectos Corporativo JM, S.A. de C.V.**  por un monto de **$999,852.22** (novecientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos 22/100 M.N.).



La licitación pública número **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-054-2016,** se adjudica a la empresa: **Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.,** por un monto de **$1´223,679.91** (un millón doscientos veintitrés mil seiscientos setenta y nueve pesos 91/100 M.N.).



La licitación pública número **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-055-2016,** se adjudica a la empresa **Construcciones Anayari, S.A. de C.V.** por un monto de **$1´229,696.57** (un millón doscientos veintinueve mil seiscientos noventa y seis pesos 57/100 M.N.).



La licitación pública número **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-056-2016,**  se adjudica a la empresa **Constructora Cecuchi, S.A. de C.V**. por un monto de **$5´518,122.64** (cinco millones quinientos dieciocho mil ciento veintidós pesos 64/100 M.N.).



La licitación pública número **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-057-2016,** se adjudica a la empresa **Transcreto, S.A. de C.V.,** por un monto de **$5´312,056.17** (cinco millones trescientos doce mil cincuenta y seis pesos 17/100 M.N.).



La licitación pública número **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-058-2016,** se adjudica a la empresa  **Construcciones Mirot, S.A. de C.V.**, por un monto de **$7´853,005.75** (siete millones ochocientos cincuenta y tres mil cinco pesos 75/100 M.N.)



La licitación pública número **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-059-2016,** se adjudica a la empresa **Metro Asfaltos, S.A. de C.V.,** por un monto de **$6´564,336.86** (seis millones quinientos sesenta y cuatro mil trescientos treinta y seis pesos 86/100 M.N.).



La licitación pública número **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-060-2016,** se adjudica a la empresa **TC Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V,** por un monto de **$7´287,576.92** (siete millones doscientos ochenta y siete mil quinientos setenta y seis pesos 92/100 M.N.)



La licitación pública número **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-061-2016,** se adjudica a la empresa **TC Construcciones y Mantenimiento, S.A. de C.V.,** por un monto de **$6´426,888.97** (seis millones cuatrocientos veintiséis mil ochocientos ochenta y ocho pesos 97/100 M.N.).



La licitación pública número **DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-064-2016,**  se adjudica a la empresa **Metro Asfaltos, S.A. de C.V**, por un monto de **$12´009,584.14** (doce millones nueve mil quinientos ochenta y cuatro pesos14/100 M.N.).



La licitación pública número **DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-065-2016,** se adjudica a la empresa **Breysa Constructora, S.A. de C.V.,** por un monto de **$10´115,493.03** (diez millones ciento quince mil cuatrocientos noventa y tres pesos 03/100 M.N.).



La licitación pública número **DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-066-2016,** se adjudica a la empresa **Grupo Unicreto, S.A. de C.V.,**  por un monto de **$9´475,895.37** (nueve millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos noventa y cinco pesos 37/100 M.N.).



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESUMEN DE LICITACIONES** | | | |
| **LICITACIÓN** | **OBJETO DE LA OBRA** | **EMPRESA** | **IMPORTE DE LA PROPUESTA** |
| DOPI-MUN-PP-PAV-LP-050-2016 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JALISCO DE LA CALLE ALDAMA A LA CALLE SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE TESISTÁN | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V. | $4,426,493.25 |
| DOPI-MUN-PP-PAV-LP-051-2016 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA CALLE JALISCO A LA CALLE LUCIO BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE TESISTÁN | ECOPAV DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,579,575.52 |
| DOPI-MUN-PP-PAV-LP-052-2016 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN FRANCISCO DE LA CALLE JALISCO A LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE TESISTÁN | GRUPO DESARROLLADOR ALZU, S.A. DE C.V. | $4,875,141.67 |
| DOPI-MUN-PP-PAV-LP-053-2016 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE J. GARCÍA PRAGA DE LA CALLE JALISCO A LA CALLE RAMÓN CORONA, EN LA LOCALIDAD DE TESISTÁN | L&A EJECUCION, CONSTRUCCION Y PROYECTOS COORPORATIVO JIM, S.A. DE C.V. | $999,852.22 |
| DOPI-MUN-PP-PAV-LP-054-2016 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMÓN CORONA DE LA CALLE HIDALGO A LA CALLE PUEBLA - 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE TESISTÁN | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,223,679.91 |
| DOPI-MUN-PP-PAV-LP-055-2016 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 MAYO – PUEBLA DE LA CALLE RAMÓN CORONA A LA CALLE JALISCO, EN LA LOCALIDAD DE TESISTÁN | CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V. | $1,229,696.57 |
| DOPI-MUN-PP-PAV-LP-056-2016 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MERCURIO DE LA PROLONGACIÓN GUADALUPE A LA CALLE PIRITA, EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS | CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V. | $5,518,122.64 |
| DOPI-MUN-PP-PAV-LP-057-2016 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MERCURIO DE LA CALLE PIRITA A LA CALLE HIERRO, EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS | TRANSCRETO, S.A. DE C.V. | $5,312,056.17 |
| DOPI-MUN-PP-PAV-LP-058-2016 | REENCARPETAMIENTO DE LA VIALIDAD EN CALZADA FEDERALISTAS - DEL VALLE DE LA AVENIDA FEDERALISTAS A CAMINO VIEJO A TESISTÁN | CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V. | $7,853,005.75 |
| DOPI-MUN-PP-PAV-LP-059-2016 | REENCARPETAMIENTO DE LA VIALIDAD EN VALLE DE ATEMAJAC DE LA AVENIDA CENTRAL (FEDERALISTAS) A PROLONGACIÓN ACUEDUCTO | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. | $6,564,336.86 |
| DOPI-MUN-PP-PAV-LP-060-2016 | REENCARPETAMIENTO DE LA VIALIDAD EN PROLONGACIÓN ACUEDUCTO DE LA AV. DEL VALLE A CALLE JESÚS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $7,287,576.92 |
| DOPI-MUN-PP-PAV-LP-061-2016 | REENCARPETAMIENTO DE LA VIALIDAD EN PROLONGACIÓN ACUEDUCTO DE LA CALLE JESÚS A CALLE SANTA MARGARITA | TC CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $6,426,888.97 |
| DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-064-2016 | REENCARPETAMIENTO DE LA VIALIDAD EN LA AV. JUAN GIL PRECIADO (CARRILES CENTRALES), DE CARRETERA A COLOTLÁN A TESISTÁN | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. | $12,009,584.14 |
| DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-065-2016 | REENCARPETAMIENTO DE LA VIALIDAD EN LA AV. JUAN GIL PRECIADO (CARRILES LATERALES), DE CARRETERA A COLOTLÁN A TESISTÁN | BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $10,115,493.03 |
| DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-066-2016 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA RAMÓN CORONA CARRIL SUR PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA BASE ÁEREA MILITAR | GRUPO UNICRETO, S.A. DE C.V. | $9,475,895.37 |

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** con lo anterior mencionado queda concluido el punto número 5 de la orden del día, los que estén a favor, favor de manifestarlo.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

**Mtro. Luis García Sotelo**, Tesorero Municipal. **A favor.**

**Ing. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **A favor.**

**Regidora Lic. Graciela de Obaldía Escalante**, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano, **A favor.**

**Arq. Luis Reynaldo Galván Bermejo,** Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **A favor.**

**Ing. Eduardo Mora Blackaller,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C., **A favor.**

**Arq. Salvador Alvizo Lozano,** Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** queda autorizado por unanimidad con 10 votos a favor el punto número 5 de la orden del día: ***5.-Presentación y aprobación de fallos del procedimiento de Contratación de Licitación Pública.***

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** pasamos al siguiente punto de la orden del día el número 6 y es:

***6.- Aprobación de inicio de procedimiento de Contratación por la modalidad de Licitación Pública.***

El **Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy** cede el uso de la voz al **Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico).**


|  |
| --- |
| **OBJETO DE OBRA** |
| Rehabilitación de la instalación eléctrica, iluminación y alumbrado público en el mercado municipal Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco. |
| Rehabilitación de la red hidrosanitaria, instalación de la red contra incendio, obra civil, elevador y acabados en el mercado municipal Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco. |

**Secretario Técnico:** la primera obra es la rehabilitación del marcado de Atemajac, principalmente todas las instalaciones eléctricas, se están separando en dos licitaciones son alrededor de $15´000,000.00 quince millones de pesos, para rehabilitar las instalaciones eléctricas, alumbrado público, iluminación así como la red hidrosanitaria, la red contra incendio, obra civil, elevador y acabados en el propio mercado, estos recursos están etiquetados en el programa de obra en FORTAMUN o recurso municipal.




La siguiente es otro programa que está etiquetado, lo administra el área de movilidad municipal y es la sustitución de rejillas en bocas de tormentas en diferentes vialidades, se pondrá a contraflujo de las ruedas de las bicicletas, casualmente varias de esas alcantarillas van en sentido que corren las bicicletas, y en los casos en los que esté dañada la alcantarilla se va a sustituir.

|  |
| --- |
| **OBJETO DE OBRA** |
| Sustitución de rejillas de bocas de tormenta en diferentes vialidades del municipio. |




Dentro del mismo programa Fortamun que son los $200´000,000.00 doscientos millones de pesos que fueron asignados está la rehabilitación de las unidades deportivas ubicadas en la colonia Miramar, Paseos del Briseño y San Juan de Ocotán.

|  |
| --- |
| **OBJETO DE OBRA** |
| Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco. |
| Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Paseos del Briseño municipio de Zapopan, Jalisco. |
| Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. |



Otro programa que se administra junto con el área de movilidad es un programa de Cruceros Seguros, esto fue adicional a lo que se tenía programado y son los cruceros de la Av. Patria- Pablo Neruda, Av. Patria-Manuel J. Clouthier, Av. Santa Lucia - Calle Juan Manuel, Av. Patria -Calzada Federalismo, Av. Patria - Calle Alberta, Av. Patria - Av. Moctezuma, Prolongación Guadalupe- Calle Puerto de Ensenada, Av. López Mateos - Calle Chimalhuacán, Av. Atemajac -Calle Manzano Briseño, Av. Mariano Otero - Calle Pegaso, Av. López Mateos - Av. Moctezuma, Av. Juan Gil Preciado - Calle Valle de Tesistán.

|  |
| --- |
| **OBJETO DE OBRA** |
| Construcción de cruceros seguros, incluye señalética horizontal y vertical, acceso universal en esquinas, semaforización y paradas de autobús en diferentes cruceros zona 1 del municipio de Zapopan. |
| Construcción de cruceros seguros, incluye señalética horizontal y vertical, acceso universal en esquinas, semaforización y paradas de autobús en diferentes cruceros zona 2 del municipio de Zapopan. |



El objetivo principal de esto es hacer mediante señalética modificación de las rampas de las esquinas, semaforización, hacer los cruceros seguros para los peatones, como les comentaba se está haciendo las licitaciones en 2 partes clasificando por zonas de influencia.

**Secretario Técnico:** Serían las obras que se están sometiendo a votación para sacarlas por Licitación Pública.

Hace uso de la voz el **Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** con lo anterior expuesto lo sometemos a su consideración, los que estén a favor, favor de así manifestarlo.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

**Mtro. Luis García Sotelo**, Tesorero Municipal. **A favor.**

**Ing. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **A favor.**

**Regidora Lic. Graciela de Obaldía Escalante**, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano, **A favor.**

**Arq. Luis Reynaldo Galván Bermejo,** Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **A favor.**

**Ing. Eduardo Mora Blackaller,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C., **A favor.**

**Arq. Salvador Alvizo Lozano,** Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** queda autorizado por unanimidad con 10 votos a favor el punto número 6 de la orden del día y es: ***6.- Aprobación de inicio de procedimiento de Contratación por la modalidad de Licitación Pública.***

El **Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy,** cede el uso de la voz al **Ing. David Miguel Zamora Bueno** (Secretario Técnico)

**Secretario Técnico**: Continuamos con el punto número 7 de la orden del día y es:

***7.-Aprobación de inicio de Procedimiento de Contratación por la modalidad de Licitación por Invitación Restringida.***

Dentro de estas licitaciones, están dentro del programa autorizado de obra, es la rehabilitación del área de consultorios y urgencias, mortuorio y acabados en general en Cruz Verde Sur las Águilas que se encuentra ubicada en la Av. López Mateos y Cruz del Sur.




|  |
| --- |
| **OBJETO DE OBRA** |
| Rehabilitación del área de consultorios, urgencias, mortuorio y acabados en general en la Cruz Verde Sur las Águilas, ubicada en Av. López Mateos y calle Cruz del Sur, en la colonia Las Águilas, municipio de Zapopan, Jalisco. |

**Secretario Técnico**: la siguiente es drenaje sanitario en la avenida Juan Manuel Ruvalcaba en el tramo de la calle Río Amazonas y Pedro Moreno en Santa Lucía, estos son recursos complementarios del FORTAMUN.


|  |
| --- |
| **OBJETO DE OBRA** |
| Sustitución de red de agua potable, drenaje sanitario y adecuaciones pluviales en la Avenida Juan Manuel Ruvalcaba en el tramo de la calle Río Amazonas y Pedro Moreno, localidad de Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. |

Otro programa relevante para el municipio son los recursos de infraestructura educativa, que es suministro y colocación de estructuras contra rayos ultravioleta en los planteles educativos, son siete y están ubicados en varias zonas del municipio.




|  |
| --- |
| **OBJETO DE OBRA** |
| Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta en los planteles educativos: Plaza Comunitaria Ineejad matricula 200, colonia Centro; Centro de Atención Especial matricula 181, colonia El Vigía; Escuela Primaria Justo Sierra matricula 1115, localidad de Santa Anta Tepetitlán; Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz y José Vasconcelos matricula 1026, colonia Jardines del Valle; Escuela Primaria José Amador Pelayo y Miguel Hidalgo y Costilla matricula 985, colonia Lomas de Tabachines; Escuela Primaria Urbana Juan Escutia 1130 y Agustín Yáñez matricula 916, colonia Paraísos del Collí; Escuela Primaria Vicente Guerrero matricula 854, colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco. |

Continuamos con recursos de FORTAMUN que es la perforación y equipamiento del pozo en el ejido Copalita.



|  |
| --- |
| **OBJETO DE OBRA** |
| Perforación y equipamiento de pozo en el ejido de Copalita. |

Y una primera etapa de acciones validadas dentro del COPLADEMUN, de estas falta la sesión de COPLADEMUN donde van a estar validadas por el área, sin embargo por los tiempos, el encargado de COPLADEMUN pidió que se subieran a Comisión de Obra para que una vez siendo autorizadas por el ente correspondiente este proceda a su inmediata licitación. Son 2 paquetes uno de alumbrado público en las colonias Jardines del Vergel primera sección y Lomas del Centinela y un primer paquete de agua potable y drenaje en Mesas Coloradas Crucero, Mesas de los Ocotes y otra más en Las Agujas.

|  |
| --- |
| **OBJETO DE OBRA** |
| Primera etapa de alumbrado público en las calles Jardines del Vergel poniente y oriente, Jardines de los Olmos, Jardines de los Álamos, Jardines de los Cerezos, Jardines de las Magnolias, Jardines del Oyamel, Jardines de los Nísperos, Jardines de los Capulines, Jardines de los Tamarindos, Jardines de los Manzanos, Jardines del Jardines de las Parras, Jardines de los Ciruelos, Jardines de los Membrillos, Jardines de los Naranjos, Jardines de los Ébanos Oriente y Poniente, Jardines de los Robles Oriente y Poniente, Av. Del Vergel Poniente, Jardines de los Cerezos, Jardines de las Higueras, Jardines de las Caobas, Jardines del Oyamel, Jardines de la Rosa Morada, Jardines de los Abetos, Jardines de los Nogales, en la colonia Jardines del Vergel I sección; Primera etapa de alumbrado público en las calles Eucalipto, Ciprés, Aztecas. Daniel Duarte, Humberto Chavira, Las Torres, J. Carlos Rivera Aceves, José Bañuelos Guardado, en la colonia Lomas del Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco. |
| Primera etapa de la construcción de red de agua potable y de drenaje sanitario en las calles Jícama, Carlos Herrera Jasso, Priv. Fresa, Pitaya, Privada Piña, Privada Mango y Durazno en la colonia Mesa Colorada Crucero; Primera etapa de la construcción de drenaje sanitario en las calles Guayabos, Ahuehuetes, Manzanos, Nogales, en la colonia Mesa de los Ocotes; Primera etapa de la sustitución de la red de drenaje sanitario en las calles Hilo Rosa, Priv. Hilo Café, Hilo Verde, Priv. Hilo Rosa, Hilo negro, en la colonia Las Agujas, municipio de Zapopan, Jalisco. |

Esas son las licitaciones por Invitación de este punto el número 7 de la orden del día.

Hace uso de la voz el **Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** una vez revisado el punto anterior de la orden del día **7.-Aprobación de inicio de Procedimiento de Contratación por la modalidad de Licitación por Invitación Restringida**, lo sometemos a su consideración los que estén a favor, favor de manifestarlo.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

**Mtro. Luis García Sotelo**, Tesorero Municipal. **A favor.**

**Ing. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **A favor.**

**Regidora Lic. Graciela de Obaldía Escalante**, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano, **A favor.**

**Arq. Luis Reynaldo Galván Bermejo,** Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **A favor.**

**Ing. Eduardo Mora Blackaller,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C., **A favor.**

**Arq. Salvador Alvizo Lozano,** Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** queda autorizado por unanimidad el punto número 7 de la orden del día **7.-Aprobación de inicio de Procedimiento de Contratación por la modalidad de Licitación por Invitación Restringida** con 10 votos a favor.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** pasamos ahora al punto número de 8 de la orden del día y es:

***8.-Autorización de Convenios.***

Cede el uso de la voz el Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy al Secretario Técnico (Ing. David Miguel Zamora Bueno).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRATO** | **IMPORTE CONVENIO** | **IMPORTE TOTAL** | **%** | **JUSTIFICACIÓN** |
| DOPI-MUN-RP-PAV-LP-027-2016 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles centrales), tramo 1, de Av. Ángel Leaño a carretera Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | $9’872,599.03 | $2’401,739.98 | $12’274,339.01 | 24.33% | Es necesario la ampliación en monto debido a áreas excedentes de reencarpetamiento, renivelaciones con mezcla asfáltica en las intersecciones de los carriles centrales con los carriles laterales, cambio de especificaciones del sello asfáltico tipo Slurry Seal por sello asfáltico tipo 3A modificado con polímeros, machuelo faltante en tramos aislados.. |

**Secretario Técnico:** este es el primer **convenio** y es **Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles centrales), tramo 1, de Av. Ángel Leaño a carretera Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco,** este primer tramo está ubicado de Av. Ángel Leaño a Carretera Colotlán, al momento de abrirse para hacer el reencarpetado se tenía considerado una proporción de bacheo de caja, al abrirse no se podía dejar en las condiciones existentes por lo que se rebasó la cantidad de bacheo de caja y eso es solamente una capa y dejó vulnerable a otra capa y con esto se modifica el catálogo de conceptos y esto genera un incremento del **24.33%** que equivale a **$2’401,739.98** (dos millones cuatrocientos un mil setecientos treinta y nueve pesos 98/100 M.N.) y está considerado con la inversión dentro de la ampliación que autorizó la Tesorería Municipal y es el Contrato **DOPI-MUN-RP-PAV-LP-027-2016.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRATO** | **IMPORTE CONVENIO** | **IMPORTE TOTAL** | **%** | **JUSTIFICACIÓN** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOPI-MUN-RP-PAV-LP-028-2016 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles centrales), tramo 2, de Av. Ángel Leaño a carretera Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | $9’423,095.66 | $2’457,289.04 | $11’880,384.70 | 26.08% | Es necesario la ampliación en monto debido a áreas excedentes de reencarpetamiento, renivelaciones con mezcla asfáltica en las intersecciones de los carriles centrales con los carriles laterales, cambio de especificaciones del sello asfáltico tipo Slurry Seal por sello asfáltico tipo 3A modificado con polímeros, machuelo faltante en tramos aislados. |

**Secretario Técnico:** El siguiente convenio es **Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles centrales), tramo 2, de Av. Ángel Leaño a carretera Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco**, la justificación es la misma que en el tramo anterior (Tramo I) y el incremento es por **$2’457,289.04** (dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos ochenta y nueve pesos 04/100 M.N.) que equivale a un **26.08% ,** también son recursos de la ampliación presupuestal.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRATO** | **IMPORTE CONVENIO** | **IMPORTE TOTAL** | **%** | **JUSTIFICACIÓN** |
| DOPI-MUN-RP-PAV-LP-029-2016 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en Av. Juan Gil Preciado (carriles laterales), tramo 1, de la Av. Ángel Leaño a la carretera Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco | $5’474,275.04 | $108,732.83 | $5’583,007.87 | 1.99% | Es necesario la ampliación en monto debido a áreas excedentes de reencarpetamiento, renivelaciones con mezcla asfáltica en las intersecciones de los carriles centrales con los carriles laterales, cambio de especificaciones del sello asfáltico tipo Slurry Seal por sello asfáltico tipo 3A modificado con polímeros, machuelo faltante en tramos aislados. |

**Secretario Técnico:** Este tercer convenio es el número **DOPI-MUN-RP-PAV-LP-029-2016** y tiene por objeto **Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en Av. Juan Gil Preciado (carriles laterales), tramo 1, de la Av. Ángel Leaño a la carretera Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco,** este es mismo caso que los anteriores se incrementó el bacheo de caja y este tiene un incremento del **1.99%** que equivale a **$108,732.83** (ciento ocho mil setecientos treinta y dos pesos 83/100 M.N.)

**Secretario Técnico:** Estos son los 3 convenios que se tienen planteados para autorizar.

**Lic. Gerardo de Anda Arrieta,** Representante Suplente de la Contraloría Ciudadana pregunta: ¿Estos recursos van a salir de la Tesorería Municipal?

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** Si, ya están etiquetados. Pues una vez presentado el punto 8 de la orden del día, lo someteríamos a su consideración, los que estén a favor, favor de manifestarlo.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

**Mtro. Luis García Sotelo**, Tesorero Municipal. **A favor.**

**Ing. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **A favor.**

**Regidora Lic. Graciela de Obaldía Escalante**, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano, **A favor.**

**Arq. Luis Reynaldo Galván Bermejo,** Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **A favor.**

**Ing. Eduardo Mora Blackaller,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C., **A favor.**

**Arq. Salvador Alvizo Lozano,** Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** queda autorizado por unanimidad el punto número 8 de la orden del día **8.-Autorización de Convenios (extracto de Acta de Comisión en el cuál se aprobó el Fallo, Fallo, Contrato, Dictamen Técnico para Convenio, Catálogo de Conceptos del Convenio** con 10 votos a favor.

Pasaríamos al punto número 9 de la orden del día y es:

***9.-Autorización de Cancelación de Asignaciones.***

Cede el uso de la voz el Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy al Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico) y este a su vez al Jefe de la Unidad Departamental de Costos y Contratación al Ing. Alí Díaz Vidal.

**Ing. Alí Díaz Vidal** expone: en el contrato **OPZ-R33-ELE-AD-160/15**, fue asignado en la Comisión número 11 llevada a cabo el día 29 de julio de 2015 en este caso en particular la empresa entregó las fianzas de anticipo y cumplimiento, pero nunca se formalizó por parte del municipio el contrato de la administración anterior, lo que **se propone es que se cancele dicha asignación** por parte de Tesorería, para utilizar este recurso.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **CONTRATISTA** | **IMPORTE CONTRATO** | **ANTECEDENTES/ JUSTIFICACIÓN** |
| OPZ-R33-ELE-AD-160/15 | Red de electrificación y alumbrado público en las calles San Rafael de San Demetrio y las Palmas y San Gonzalo en su cruce con av. las Palmas en la colonia la Limera zona 3 | Lizzete Construcciones, S.A. de C.V. | $1,500,000.00 | \* En la Comisión de Asignación número 11 llevada a cabo el día 29 de julio de 2015, la Dirección General de Obras Públicas informa que se dio visto bueno y que resolvió otorgar la adjudicación a la empresa LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. con número de registro de padrón de contratistas ZAP-1713, con un importe de $1´ 500,000.00 autorizado con recurso del Ramo 33.  \* El día 29 de julio se emite orden de trabajo, con número de contrato OPZ-R33-ELE-AD-160/15, fechas de contrato del 3 de agosto al 1 de octubre de 2015  \* Con fecha 29 de julio se presenta, fianza de anticipo con No. 88260254-00000-0000  \* Con fecha 29 de julio se presenta, fianza de cumplimiento: 88260255-00000-0000  \* Debido a que no se llevó a cabo la celebración del contrato, se requiere cancelar dicha asignación. |

**Ing. Alí Díaz Vidal:** El siguiente contrato es el OPZ-RMP-PAV-AD-200/15, este caso es similar al anterior, pero en este caso en específico, ni siquiera presentaron ni la fianza de anticipo ni la fianza cumplimiento por lo tanto, tampoco se formalizó el contrato por parte de la administración anterior e igualmente se propone cancelar dicha asignación.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **CONTRATISTA** | **IMPORTE CONTRATO** | **ANTECEDENTES/ JUSTIFICACIÓN** |
| OPZ-RMP-PAV-AD-200/15 | Construcción de pavimento de empedrado tradicional y redes de agua potable y alcantarillado en la calle Hidalgo entre Niños Héroes e Ignacio Allende en la colonia Loma Chica | SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. | $1,460,727.66 | \* En Comisión de asignación número 15 llevada a cabo el día 11 de septiembre de 2015, la Dirección General de Obras Públicas informa que se dio visto bueno y que resolvió otorgar la adjudicación a la empresa SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. con número de registro de padrón de contratistas ZAP-1365, con un importe de $ 1,460,727.66, autorizado con recurso Municipal.  \* No se presentaron fianzas de anticipo y cumplimiento  \* No se dió trámite por insuficiencia presupuestal.  \* Debido a que no se llevó a cabo la celebración del contrato, se requiere cancelar dicha asignación. |

Hace uso de la voz el Secretario Técnico y comenta:

**Secretario Técnico:** lo anterior es para descargar los compromisos que tiene la comisión y poder asignar contratos, son solo estos dos casos.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** lo sometemos a su consideración, si no tienen ninguna observación, los que estén a favor, favor de manifestarlo.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

**Mtro. Luis García Sotelo**, Tesorero Municipal. **A favor.**

**Ing. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **A favor.**

**Regidora Lic. Graciela de Obaldía Escalante**, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano, **A favor.**

**Arq. Luis Reynaldo Galván Bermejo,** Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **A favor.**

**Ing. Eduardo Mora Blackaller,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C., **A favor.**

**Arq. Salvador Alvizo Lozano,** Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** queda autorizado por unanimidad el punto número ***9.-Autorización de Cancelación de Asignaciones,*** de esta orden del día con 10 votos a favor.

Pasamos al siguiente punto de la orden del día que es el **10.- Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos.**

El Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy cede el uso de la voz al Secretario Técnico para continuar con el punto 10 de esta orden del día.

**RECURSO FORTAMUN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** | **NÚMERO DE PADRÓN** |
| Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, complemento de reencarpetado y sello tramo 1 de la Av. Pablo Neruda, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-126-2016 | Desarrolladora Glar, S. A. de C. V. | $1,497,870.11 | 8.00% | PCZ-013/2016 |
| Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, complemento de reencarpetado y sello tramo 2 de la Av. Pablo Neruda, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-127-2016 | Construcciones Icu, S. A. de C. V. | $1,439,130.15 | 8.00% | PCZ-002/2016 |

**Secretario Técnico:** los primeros trabajos son **DOPI-MUN-RM-BAN-AD-126-2016** y tiene por objeto **Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, complemento de reencarpetado y sello tramo 1 de la Av. Pablo Neruda, municipio de Zapopan, Jalisco,** dentro del programa autorizado de obra pública está la peatonalización de diversas vialidades en este caso son trabajos de construcción de banquetas en un primer tramo de la Av. Pablo Neruda, recordaran que la Av. Pablo Neruda se licitó públicamente su reencarpetado, sin embargo las condiciones existentes de las banquetas junto con el área de movilidad se determinó incluir dentro del mismo programa de obra pública actualizado estos tramos de banquetas, estos trabajos se **asignaron** a la empresa **Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.** por un importe de **$1´497,870.11** (un millón cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos setenta pesos 11/100 M.N.)

Le sigue la obra de **Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, complemento de reencarpetado y sello tramo 2 de la Av. Pablo Neruda, municipio de Zapopan, Jalisco,** este otro tramo también es sobre la Av. Pablo Neruda y se adjudicó con el contrato número: **DOPI-MUN-RM-PAV-AD-127-2016**, a la empresa **Construcciones Icu, S.A. de C.V.** con un importe de **$1´439,130.15** (un millón cuatrocientos treinta y nueve mil ciento treinta pesos 15/100 M.N.).

Dentro del mismo programa de banquetas se adjudicó el contrato número **DOPI-MUN-RM-PAV-AD-128-2016** y el objeto de la obra es **Construcción de banquetas, bolardos, sustitución de rejillas pluviales, rehabilitación de bocas de tormenta, aproches y arbolado en el tramo poniente de la Glorieta Venustiano Carranza en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco**, estos son 2 tramos aledaños al Centro Cultural Constitución que están fuera del contrato de terminación del Centro Cultural y esta primera obra se le adjudicó a la empresa **Urbanizaciones y Desarrollos de México, S. A. de C. V**., por un importe de **$1´497,520.44** (un millón cuatrocientos noventa y siete mil quinientos veinte pesos 44/100 M.N.).

**RECURSO FORTAMUN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** | **NÚMERO DE PADRÓN** |
| Construcción de banquetas, bolardos, sustitución de rejillas pluviales, rehabilitación de bocas de tormenta, aproches y arbolado en el tramo poniente de la Glorieta Venustiano Carranza en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-128-2016 | Urbanizaciones y Desarrollos de México, S. A. de C. V. | $1,497,520.44 | 5.00% | PCZ-329/2016 |

Este otro tramo es el número **DOPI-MUN-RM-PAV-AD-129-2016** que tiene por objeto **Construcción de banquetas, bolardos, sustitución de rejillas pluviales, rehabilitación de bocas de tormenta, aproches y arbolado en el tramo oriente de la Glorieta Venustiano Carranza en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco**, se adjudicó a la empresa **Kalmani Constructora, S. A. de C. V.** con un importe de **$1´499,415.54** (un millón cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos quince pesos 54/100 M.N.).

**RECURSO FORTAMUN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** | **NÚMERO DE PADRÓN** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción de banquetas, bolardos, sustitución de rejillas pluviales, rehabilitación de bocas de tormenta, aproches y arbolado en el tramo oriente de la Glorieta Venustiano Carranza en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-129-2016 | Kalmani Constructora, S. A. de C. V. | $1,499,415.54 | 5.00% | PCZ-165/2016 |

Dentro de esta misma zona se hizo un motor lobby, que no es otra cosa nada más que medio sofisticada de decirlo es un ingreso controlado hacia el Centro Cultural y lleva por nombre **Construcción de Motor Lobby con concreto hidráulico en la plazoleta, plazoleta de acceso, acceso a estacionamiento y colocación de arbolado en la Glorieta Venustiano Carranza colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco**, su número de contrato es **DOPI-MUN-RM-PAV-AD-130-2016** se adjudicó a la empresa **Transcreto, S.A. de C.V.,** por un importe de **$1,373,625.48** (un millón trescientos setenta y tres mil seiscientos veinticinco pesos 48/100 M.N.).

**RECURSO FORTAMUN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** | **NÚMERO DE PADRÓN** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción de Motor Lobby con concreto hidráulico en la plazoleta, plazoleta de acceso, acceso a estacionamiento y colocación de arbolado en la Glorieta Venustiano Carranza colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-130-2016 | Transcreto, S. A. de C. V. | $1,373,625.48 | 5.00% | PCZ-057/2016 |

Continuamos con Lomas Altas en donde ya las características del pavimento ya no daba con el bacheo y se determinó junto con el área de pavimentos la repavimentación de este tramo y su sello con Slurry y es la obra **Repavimentación, sello Slurry Seal, nivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, sustitución de rejillas pluviales y señalética horizontal y vertical en la calle Lomas Altas de límite municipal y la glorieta del paseo de la Canadá y en la calle La Cima de la calle Lomas Altas a Glorieta, en la colonia Lomas Altas, municipio de Zapopan, Jalisco,** su número de contrato **DOPI-MUN-RM-PAV-AD-131-2016**, se adjudicó a la empresa **Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V** por un importe de **$1,498,232.17** (un millón cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos treinta y dos pesos 17/100 M.N.).

**RECURSO FORTAMUN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** | **NÚMERO DE PADRÓN** |
| Repavimentación, sello Slurry Seal, nivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, sustitución de rejillas pluviales y señalética horizontal y vertical en la calle Lomas Altas de límite municipal y la glorieta del paseo de la Canadá y en la calle La Cima de la calle Lomas Altas a Glorieta, en la colonia Lomas Altas, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-131-2016 | Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V | $1,498,232.17 | 10.00% | PCZ-085/2016 |

Los siguientes trabajos llevan por nombre Construcción y reforzamiento de bordos primera etapa en el ejido de Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco y se están realizando que es formación de bordos, reforzamiento de uno de los mismos en una primera etapa que se está realizando en Santa Lucia y que son uno de los compromisos que vimos con el **Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo** y se realizó con el contrato **DOPI-MUN-RM-OC-AD-134-2016** a la **empresa Imaqsa, S.A. de C.V.** por un importe de un **$1´501,235.78** (un millón quinientos un mil doscientos treinta y cinco pesos 78/100 M.N.).

**RECURSO FORTAMUN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** | **NÚMERO DE PADRÓN** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción y reforzamiento de bordos primera etapa en el ejido de Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-OC-AD-134-2016 | Imaqsa, S. A. de C. V. | $1,501,235.78 | 2.00% | PCZ-289/2016 |

Seguimos con la **Demolición de viviendas abandonadas, reforzamiento de taludes y adecuaciones sanitarias en la zona de inundación y canal de la Martinica, municipio de Zapopan Jalisco**. Estos trabajos se realizaron para demoler las viviendas en La Martinica se hicieron trabajos de adecuaciones sanitarias y pluviales en esa misma zona mediante el contrato **DOPI-MUN-RM-OC-AD-132-2016**, se adjudicó a la empresa **Grial Construcciones, S. A. de C. V.** por un importe de **$940,138.27** (novecientos cuarenta mil ciento treinta y ocho pesos 27/100 M.N.)

**RECURSO FORTAMUN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** | **NÚMERO DE PADRÓN** |
| Demolición de viviendas abandonadas, reforzamiento de taludes y adecuaciones sanitarias en la zona de inundación y canal de la Martinica, municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-OC-AD-132-2016 | Grial Construcciones, S. A. de C. V. | $940,138.27 | 8.00% | PCZ-238/2016 |

Y finalmente está la obra **Rectificación, rehabilitación y desazolve del arroyo La Campana; Adecuaciones hidráulicas y pluviales en las colindancias del nodo vial Santa Esther y Periférico; y reconstrucción de banquetas en Avenida Central, municipio de Zapopan, Jalisco,** se están haciendo trabajos de rectificación del arroyo La Campana en su cruce con Periférico y Av. Juan Palomar y Arias, así como la rehabilitación de diversas banquetas que fueron dañados por el presente temporal de banquetas construidas anteriormente y se incluyeron los trabajos que fue un reclamo de gente de Santa Esther y se están reparando varios golpes que se tenían sobre la vialidad sobre periférico específicamente para evitar que se cimbren las casas, así como la rehabilitación de drenaje pluvial que casualmente se había dejado desconectado la asignación es **DOPI-MUN-RM-OC-AD-133-2016** se adjudicó a la empresa **Ingenieros de la Torre, S.A. de C.V.** con un importe de **$1,450,005.23** (un millón cuatrocientos cincuenta mil cinco pesos 23/100 M.N.).

**RECURSO FORTAMUN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** | **NÚMERO DE PADRÓN** |
| Rectificación, rehabilitación y desazolve del arroyo La Campana; Adecuaciones hidráulicas y pluviales en las colindancias del nodo vial Santa Esther y Periférico; y reconstrucción de banquetas en Avenida Central, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-OC-AD-133-2016 | Ingenieros De La Torre, S. A. de C. V. | $1,450,005.23 | 10.00% | PCZ-320/2016 |

Es todo el informe de obras asignadas.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** una vez agotado el punto número **10.- Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos,** de la orden del día que es solo un informe, este punto no se tiene que votar, pasaríamos al siguiente punto de la orden día y es:

***11.- Asuntos Varios***

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** si alguien tiene algún asunto que tratar, favor de manifestarlo, sino es así, para dar por concluida esta sesión.

Ningún integrante de la Comisión refiere algún otro tema por lo que queda desahogado el punto número 11 de la orden del día.

Sin otro asunto que tratar el Representante Suplente del Presidente de la Comisión, Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, da por terminada la Décima Tercera Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, de la presente administración, siendo las 14:06 catorce horas seis minutos del día 04 cuatro de Agosto de 2016 dos mil dieciséis, elaborándose la presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo sexto del reglamento de asignación y contratación de obra pública para el municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**

Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación

y Contratación de Obra Pública.

**Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo**

Representante Titular de la Comisión Colegiada y

Permanente de Desarrollo Urbano.

**Mtro. Luis García Sotelo**

Tesorero Municipal.

**Ing. David Miguel Zamora Bueno**

Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de

Contratos de Obra Pública.

**Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora**

Representante Titular del Partido Acción Nacional.

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo**

Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional

**Regidora Lic. Graciela de Obaldía Escalante**

Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano

**Arq. Luis Reynaldo Galván Bermejo**

Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C.

**Ing. Eduardo Mora Blackaller**

Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C.,

**Arq. Salvador Alvizo Lozano**

Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

**Lic. Gerardo de Anda Arrieta**

Representante Suplente de la Contraloría Ciudadana. (Invitado).

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Décima Tercera Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública de la presente administración.