En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 29 veintinueve de marzo de 2017 dos mil diecisiete, en la antesala de Cabildo, ubicada en la Presidencia Municipal, Zapopan, Jalisco, se reunieron los integrantes de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la Cuarta Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública año 2017 de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

El Representante Suplente del Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy da inicio formal a la presente Comisión (Cuarta Sesión año 2017).

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, señala:** Bienvenidos a esta Cuarta Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del ejercicio 2017, de conformidad en lo establecido en los artículos 1°, 8° y 9° del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública del municipio de Zapopan, Jalisco, en la cual se desahogarán los siguientes puntos de la orden del día:

Como punto número 1. Lista de Asistencia, que estará pasándose y como punto número 2 Verificación de Quórum Legal. Si me hace favor de nombrar asistencia Secretario Técnico (Ing. David Miguel Zamora Bueno)

***1. Lista de asistencia.***

Enseguida se pasa la Lista de asistencia para su firma y verificación, asistiendo los siguientes integrantes:

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico hace uso de la voz y nombra asistencia:

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **Presente.**

**Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **Presente.**

**Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández,** Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda. **Presente.**

**Mtro. Luis García Sotelo**, Tesorero Municipal. **Presente.**

**Ing. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **Presente.**

**Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **Presente.**

**Regidor Lic. José Flores Trejo**, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. **Presente.**

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. **Presente.**

**Regidora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante**, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano, **Presente.**

**Arq. J. Isaac Morales Pérez,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **Ausente.**

**Ing. Eduardo Mora Blackaller,** Representante Suplente de la Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco**. Presente.**

**Mtro. Luis Rafael Méndez Jaled,** Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **Presente.**

**Ing. Gabriel Hernández Romo,** Representante Suplente de la Contraloría Ciudadana. (Invitado). **Presente.**

***2. Verificación del Quórum legal para sesionar.***

**Una vez revisada la lista de asistencia se verifica que existe Quórum Legal, para dar por instaurada la Cuarta Sesión de la Comisión año 2017.**

**Se corroboró con la Lista de Asistencia que se cuenta con 9 Titulares y 1 suplente por ende existe Quórum Legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 7° y 10° del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto del orden del día.**

El **Ing. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico, cede el uso de la voz al **Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, menciona: una vez desahogado el punto número uno de la orden del día y verificado que existe Quórum Legal (punto número dos), ahora pasamos al tercer punto de esta Orden del día, ***3.-Aprobación de la Orden del día,*** que sería la aprobación de la misma,

***3.-Aprobación de la Orden del día.***

 **ORDEN DEL DÍA:**

1. **Lista de asistencia.**
2. **Verificación de Quórum.**
3. **Aprobación de la Orden del Día.**
4. **Lectura y aprobación del acta de sesión Tercera de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco.**
5. **Autorización de Convenios con Recursos Estatales ejercicio 2016 y Municipal 2016. (Se anexa a la presente copia del extracto de Acta de la Comisión en el cual se aprobó el Fallo, Contrato, Catálogo de Conceptos de Contrato, Dictamen Técnico para Convenio).**
6. **Aprobación de Inicio de Procedimiento de Contratación por la modalidad de Licitación Pública.**
7. **Aprobación de Inicio de Procedimiento de Contratación por la modalidad de Invitación.**
8. **Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos.**
9. **Asuntos Varios.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** Si no tienen ninguna duda u observación, lo someto a su consideración, los que estén a favor, favor de así manifestarlo alzando la mano:

Ningún integrante de la Comisión refiere comentario alguno.

**Votación:**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

**Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández,** Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda. **A favor.**

**Mtro. Luis García Sotelo**, Tesorero Municipal. **A favor.**

**Ing. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

**Regidor Lic. José Flores Trejo**, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. **A favor.**

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. **A favor**

**Regidora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante**, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano, **A favor**

**Ing. Eduardo Mora Blackaller,** Representante Suplente de la Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco**. A favor**

**Mtro. Luis Rafael Méndez Jaled,** Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** queda autorizado por unanimidad con 11 votos a favor (9 titulares y 2 suplentes) el punto número **3.-Aprobación de la orden del día,**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** Ahora pasaremos al punto número cuatro *Lectura y aprobación del acta de sesión Segunda de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco.*

***4.-Lectura y aprobación del acta de sesión Tercera de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco.***

Este punto se refiere al acta que se hizo llegar con antelación dicho documento, y pidiéndoles poder obviar su lectura. Si tienen alguna observación al respecto, favor de manifestarla.

Ningún integrante de la Comisión refiere comentario alguno.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** Está bien, entonces sino tienen ninguna otra observación lo sometemos a su consideración para su votación, los que estén a favor, favor de manifestarlo.

El **Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional hace uso de la voz y pregunta: ¿las garantías de cumplimiento están contempladas en los convenios?

El **Ing. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública responde: si, cualquier ampliación del monto debe de garantizar todo lo que exceda el importe del contrato original.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** Que lo anterior quede manifestado en la presente acta para que lo tomen ustedes en consideración.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**: ahora sí, si no hay ninguna otra observación, favor de votar los que estén a favor del autorizar el punto número cuatro de la orden del día: **Lectura y aprobación del acta de sesión Tercera de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco.**

**Votación:**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

**Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández,** Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda. **A favor.**

**Mtro. Luis García Sotelo**, Tesorero Municipal. **A favor.**

**Ing. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

**Regidor Lic. José Flores Trejo**, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. **A favor.**

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. **A favor**

**Regidora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante**, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano, **A favor**

**Ing. Eduardo Mora Blackaller,** Representante Suplente de la Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco**. A favor**

**Mtro. Luis Rafael Méndez Jaled,** Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** queda autorizado por unanimidad con 11 votos a favor (9 titulares y 2 suplentes) el punto número cuatro de la orden del día: ***4.-* *Lectura y aprobación del acta de sesión Tercera de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco.***

Continuamos con el punto número cinco de la orden del día, este quinto punto de la orden del día, es el mismo caso del cuarto punto y se refiere a:

**5.-Autorización de Convenios con Recursos Estatales ejercicio 2016 y Municipal 2016. (Se anexa a la presente copia del extracto de Acta de la Comisión en el cual se aprobó el Fallo, Contrato, Catálogo de Conceptos de Contrato, Dictamen Técnico para Convenio).**

**Estatal, Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRATO** | **IMPORTE CONVENIO** | **IMPORTE TOTAL** | **%** | **JUSTIFICACIÓN** |
| DOPI-EST-FC-PAV-LP-120-2016 | Primera etapa de modernización de Prolongación Av. Guadalupe, de Prolongación Mariano Otero al Arroyo El Garabato, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $6´899,699.69 | $940,300.31 | $7´840,000.00 | 13.63% | Conjuntamente con el SIAPA se determinó incrementar el diámetro de la línea de distribución de 4” a 10” y adecuar los cruceros, con el objeto de dar un mayor servicio a la zona y así garantizar el abastecimiento de agua a largo plazo era necesario ya que se encontraba colapsada en algunos puntos y presentaba materiales nocivos para la salud como es el asbesto. Es necesario realizar en cada conexión vial aproches en los pavimentos existentes con el fin de generar buen empate entre el concreto y el asfalto para garantizar el buen flujo peatonal y vehicular, así como la continuidad de los flujos pluviales superficiales. |
| DOPI-EST-FC-PAV-LP-121-2016 | Primera etapa de reencarpetamiento y sustitución de losas de la Av. Nicolás Copérnico- Av. Ladrón de Guevara, de Av. Moctezuma a Av. Mariano Otero, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $4,854,770.44 | $2,200,000.00 | $7,054,770.44 | 45.32% | Por las características de la obra y debido a que los tramos de calles considerados en este contrato fueron utilizados como vías alternas durante el proceso de construcción de carriles de concreto sobre la Av. López Mateos, se vio la necesidad de incrementar las metas consideradas originalmente para así contar con una mayor extensión de vías alternas en buen estado que permitan un mejor flujo vehicular en la zona. |
| DOPI-EST-FC-PAV-LP-122-2016 | Primera etapa de reencarpetamiento y sustitución de losas de Av. Valle de Atemajac, de Av. López Mateos a Sierra de Tapalpa, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $4,741,926.81 | $1,412,566.87 | $6,154,493.68 | 29.79% | Por las características de la obra y debido a que los tramos de calles considerados en este contrato fueron utilizados como vías alternas durante el proceso de construcción de carriles de concreto sobre la Av. López Mateos, se vio la necesidad de incrementar las metas consideradas originalmente para así contar con una mayor extensión de vías alternas en buen estado que permitan un mejor flujo vehicular en la zona. |
| DOPI-EST-FC-PAV-LP-123-2016 | Construcción de nueva celda para la disposición de residuos, primera etapa, en el vertedero de basura Picachos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $5´873,571.75 | $986,428.25 | $6´860,000.00 | 16.79% | Debido a las condiciones topográficas del terreno y su proceso constructivo es necesario realizar trabajos complementarios para la protección de la celda y por ende del vertedero mediante canales perimetrales que evitarán el ingreso de basura y azolves, además de pasos pluviales mediante alcantarillas en la zona de la laguna de lixiviados así como alerones de mampostería para evitar taponamientos de la misma, conjuntamente con ello reforzamiento de los taludes a base de colocación de materiales gravados como arrope. |

**Estatal, Financiamiento Público Autorizado por el Congreso del Estado Mediante Decreto 25528/LX/15 y Decreto 25801/LXI/16**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRATO** | **IMPORTE CONVENIO** | **IMPORTE TOTAL** | **%** | **JUSTIFICACIÓN** |
| DOPI-EST-CR-PAV-LP-102-2016 | Construcción de la primera etapa de la calle Paseo de los Ciruelos de Paseo de los Membrillos a Paseo de los Encinos con concreto hidráulico en la zona Mesa Colorada, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $800,844.56 | $145,065.86 | $945,910.42 | 18.11% | Durante el proceso constructivo de la obra surgió la necesidad de realizar trabajos complementarios a la misma que consisten en la pavimentación del crucero de la calle Paseo de los Ciruelos en su cruce con Paseo de los Encinos, con el fin de proteger la pavimentación de concreto hidráulico ya que la vialidad cuenta con pendientes muy elevadas en donde los flujos pluviales pueden provocar socavamientos y erosiones en el pavimento hidráulico. Los trabajos consisten principalmente en: abertura de cajón de material tipo III, renivelación de pozos de visita, colocación de base hidráulica, pavimentación de concreto hidráulico, construcción de machuelos y banquetas con accesibilidad total con bolardos y señalética horizontal.  |
| DOPI-EST-CR-PAV-LP-105-2016 | Construcción de la primera etapa de la calle Chícharo de calle Lenteja a Carretera Saltillo con concreto hidráulico en la zona de la Mesa Colorada, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $7´806,734.92 | $1´860,462.35 | $9´667,197.27 | 23.83% | Durante el proceso constructivo de la obra surgió la necesidad de realizar trabajos complementarios a la misma que consisten en la ampliación de los aproches en las calles perpendiculares a la vialidad en cuestión, con el fin de dar protección al pavimento, por lo anterior es necesario considerar concretos con revenimiento requerido para liberar el paso de los vehículos que transitan por la zona, aunado a esto es necesario realizar trabajos en las líneas de drenaje y agua potable que se encontraban de manera superficial ya que en la zona se presentan mantos rocosos, lo anterior a solicitud del SIAPA para en un futuro evitar demoler las losas de concreto antes mencionadas. Los trabajos consisten principalmente en: abertura de cajón de material tipo III, renivelación de pozos de visita, colocación de base hidráulica, pavimentación de concreto hidráulico, construcción de machuelos y banquetas con accesibilidad total con bolardos y señalética horizontal. |
| DOPI-EST-CR-PAV-LP-108-2016 | Reencarpetamiento de la calle Santa Esther de Periférico a Av. Santa Ana, primera etapa, en la colonia Santa Margarita, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $1´797,538.26 | $94,053.60 | $1´891,591.86 | 5.23% | Durante el proceso constructivo de la obra se detectó que para completar el reencarpetamiento de la Avenida Santa Esther hasta el paño de la calle Santa Ana en la Colonia Santa Margarita era necesario incrementar la longitud de la carpeta asfáltica por 15 metros aproximadamente para cubrir el crucero, además de la construcción de dos reductores de velocidad y aproches en la Avenida Santa Esther al cruce con la Avenida Las Torres para absorber diferencias en niveles y protecciones para evitar el ingreso de humedad y encharcamientos. |
| DOPI-EST-CR-PAV-LP-109-2016 | Reencarpetamiento de la calle Pípila-Carpinteros de calle Las Flores a Emiliano Zapata, primera etapa, en la colonia La Martinica, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal (modernización con concreto hidráulico), Municipio de Zapopan, Jalisco. | $9´062,555.08 | $498,069.53 | $9´560,624.61 | 5.50% | Durante el proceso constructivo de la obra surgió la necesidad de realizar trabajos complementarios a la misma, pues en cada conexión vial es importante que se realicen aproches en los pavimentos existentes, generando con esto una transición vial cómoda, así como continuidad de los flujos pluviales superficiales. De igual forma es necesario realizar la sustitución de las líneas de agua potable esto para el buen funcionamiento de la obra ya que en la actualidad las líneas se encuentran obsoletas y colapsadas y fuera de norma por ser de asbesto cemento, así mismo la vialidad cuenta con un alumbrado público en mal estado por lo que se debe realizar la rehabilitación del mismo. |
| DOPI-EST-CR-PAV-LP-114-2016 | Construcción de la primera etapa de la calle Hidalgo de calle Juan Santibáñez a calle Parral 3, con concreto hidráulico en San Juan de Ocotán, incluye: guarniciones, banquetas y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $5´333,222.53 | $321,586.96 | $5´654,809.49 | 6.03% | Durante el proceso constructivo de la obra surgió la necesidad ampliar el tramo de la calle Hidalgo hasta el cruce más cercano que es con la calle Ocampo, con el objeto de lograr que la vialidad en mención cuente con una mejor continuidad vial y se generen conexiones con vialidades ya construidas o contempladas en el POA 2017 y de esta manera garantizar las obras con un mayor valor integral, de igual manera se estará cubriendo con pavimento hidráulico el frente de la Unidad Deportiva San Juan de Ocotán, la cual es un lugar de esparcimiento importante en la zona, la cual actualmente se encuentra en modernización. Los trabajos complementarios que se realizarán consisten principalmente en la pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas con accesibilidad universal y bolardos en todas sus esquinas, instalación de alumbrado público, planteamiento de arbolado, señalamiento vertical y horizontal. |
| DOPI-EST-CR-PAV-LP-115-2016 | Construcción de la primera etapa de la calle Iturbide de la calle Abasolo hacia Jardines de las Bugambilias con concreto hidráulico en Santa Ana Tepetitlán, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $1´012,796.53 | $253,199.13 | $1´265,995.66 | 25.00% | De la revisión física de la obra en conjunto con la Dirección de Servicios Públicos del Municipio de Zapopan surgió la necesidad de sustituir una línea de drenaje de 12" ya que la línea existente funciona con deficiencias y es indispensable la sustitución de la misma, además de que el cambio de la línea de 12” era necesario ya que se encontraba en mal estado con daños estructurales en algunos puntos haciendo inoperante la línea en mención. |
| DOPI-EST-CR-PAV-LP-116-2016 | Construcción de la primera etapa de la calle Abasolo de la calle Matamoros a calle 5 de Mayo con concreto hidráulico en Santa Ana Tepetitlan, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $6´796,856.54 | $1´431,971.24 | $8´228,827.78 | 21.07% | De la revisión física de la obra en conjunto con la Dirección de Servicios Públicos del Municipio de Zapopan surgió la necesidad de sustituir una línea hidráulica de 8” ya que la línea existente funciona con deficiencias y es indispensable la sustitución de la misma, así como la modernización en los cruceros en donde había materiales ya obsoletos y nocivos para la salud como lo es el asbesto, además de que en conjunto con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) se vio la necesidad de colocar una nueva línea de agua potable de 10” esto con el fin de asegurar el abasto de agua potable a zonas que no contaban con el servicio. |
| DOPI-EST-CR-PAV-LP-117-2016 | Construcción de la primera etapa de la calle Morelos de la calle Matamoros a ingreso a atrio de iglesia con concreto hidráulico en Santa Ana Tepetitlan, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $1´329,275.32 | $203,544.05 | $1´532,819.37 | 15.31% | Durante el proceso constructivo de la obra se detectó que era importante atacar el crucero de la calle Morelos con Matamoros ya que por esta vialidad hacia al sur existen viviendas las cuales su único acceso y vía de salida es dicho crucero, por lo cual es necesario pavimentar el mismo, de lo contrario se generarían dificultades viales en la zona, por lo anterior se deberán realizar trabajos complementarios que consisten principalmente en la pavimentación con concreto hidráulico, banquetas con accesibilidad total y bolardos en todas sus esquinas, sustitución de líneas de agua potable y drenaje, así como la modernización de los cruceros en donde había materiales ya obsoletos y nocivos para la salud como lo es el asbesto. |
| DOPI-EST-CR-PAV-LP-118-2016 | Construcción de la primera etapa de la calle Privada Morelos de calle Morelos a cerrada con concreto hidráulico en Santa Ana Tepetitlan, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $670,861.71 | $277,495.48 | $948,357.19 | 41.36% | Al realizar los trabajos de sustitución de las líneas de drenaje en la Privada Morelos se detectó que era prácticamente imposible sacar el flujo de agua hacia la calle principal (Morelos) puesto que la pendiente se dirige en sentido contrario a la calle Morelos, por lo anterior es necesario realizar una perforación direccional con tubo Pad de 12” para dar salida al drenaje de Privada Morelos hacia la calle Hidalgo, así como trabajos extraordinarios que tienen que ver con la conexión de la línea de la mencionada privada con la línea de la calle Hidalgo. El drenaje pluvial de la Privada Morelos es superficial y será conducido a través de una cuneta hacia la calle Hidalgo por lo que se realizarán trabajos de revestimiento de concreto e impermeabilización en la infraestructura que tiene contacto con dicha cuneta. El arroyo vial de la Privada Morelos es muy angosto y se manejó que funcionara como un andador y que a su vez permitiera el paso de vehículos por la calle, por esta razón se requiere realizar trabajos de pavimentación y banquetas con un mismo espesor en toda la sección de la calle, esto para garantizar la calidad de la obra y evitar fracturación de banquetas por el paso de vehículos en su tránsito sobre la privada y sus accesos a viviendas. |

**Estatal, Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara 2016, Programa de Renovación Urbana en Áreas y Zonas Comerciales**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRATO** | **IMPORTE CONVENIO** | **IMPORTE TOTAL** | **%** | **JUSTIFICACIÓN** |
| DOPI-EST-CM-PAV-LP-202-2016 | Renovación urbana en área habitacional y de zona comercial del Andador 20 de Noviembre en el Centro de Zapopan, Jalisco. | $16´710,004.48 | $3´165,475.52 | $19´875,480.00 | 18.94% | Durante el proceso constructivo de la obra surgió la necesidad de colocar estructuras pluviales canalizadoras hacia el colector existente así como la mejora en la estructura de soporte de los pisos, el cambio de especificación en pisos, materiales y espesores, colocación de guías táctiles para el tema incluyente, y el incremento en la infraestructura sanitaria e hidráulica por deficiencias en materiales existentes, así como la restauración de los arcos, fuente existente y emblemática del andador.  |
| DOPI-EST-CM-PAV-LP-203-2016 | Renovación urbana de área habitacional y de zona comercial de laterales de Av. Aviación, del tramo de Juan Gil Preciado a Camino Antiguo a Tesistán, en Zapopan, Jalisco. | $12´580,210.39 | $486,110.90 | $13´066,321.29 | 3.86% | Es necesario realizar el crecimiento del diámetro de la línea de aguas pluviales de 18” a 30" pues a las bocas de tormenta se les conectó un pozo de absorción con una profundidad de 8 metros para darle opción a las aguas captadas de regresar al subsuelo sin necesidad de ser transportadas a otra zona; así mismo es necesario realizar el ensanchamiento de la zona de banquetas para dar prioridad a la gran cantidad de peatones que transitan la zona, se realizarán aproches para garantizar transiciones correctas en calles perpendiculares y asegurar los niveles de escurrimiento sin causar encharcamientos o cambios de nivel abruptos, por último con el afán de disminuir la afectación a los comerciantes de la zona se tomó la decisión de colar concretos con resistencia rápida y de esta manera permitir el ingreso de los clientes mucho más rápido de lo normal. |
| DOPI-EST-CM-PAV-LP-204-2016 | Renovación urbana de área habitacional y de zona comercial de Av. Aviación, del tramo del Ingreso de Base Aérea No. 2 a Camino Antiguo a Tesistán, en Zapopan, Jalisco. | $44,287,096.67 | $8´656,635.88 | $52´943,732.55 | 19.55% | Es necesario realizar el crecimiento del diámetro de la línea de aguas pluviales de 18” a 30" pues a las bocas de tormenta se les conectó un pozo de absorción con una profundidad de 8 metros para darle opción a las aguas captadas de regresar al subsuelo sin necesidad de ser transportadas a otra zona; así mismo es necesario realizar el ensanchamiento de la zona de banquetas para dar prioridad a la gran cantidad de peatones que transitan la zona, se realizarán aproches para garantizar transiciones correctas en calles perpendiculares y asegurar los niveles de escurrimiento sin causar encharcamientos o cambios de nivel abruptos, por último con el afán de disminuir la afectación a los comerciantes de la zona se tomó la decisión de colar concretos con resistencia rápida y de esta manera permitir el ingreso de los clientes mucho más rápido de lo normal. |
| DOPI-EST-CM-PAV-LP-205-2016 | Renovación urbana de área habitacional de lateral Poniente de Periférico, de Prolongación Av. Central Guillermo González Camarena a Calle 5 de Mayo (incluye puente peatonal sobre Periférico), para la interconexión comercial a Calle 5 de Mayo, Andares, Av. Aviación, Zona Real y Av. Vallarta, en Zapopan, Jalisco. | $18´744,083.59 | $5´962,991.60 | $24´707,075.19 | 31.81% | Por adecuaciones al proyecto de obra original para mejorar la conectividad vial entre las distintas obras existentes y las que se encuentran en ejecución, es necesario realizar adecuaciones generando mayor volumen en movimiento de tierras así como la necesidad de generar estructuras pluviales para la canalización hacia la cuenca de la zona de manera ordenada y segura, así como incrementar la sección del puente peatonal, los puntos de descarga para ordenar el flujo peatonal y seguridad de las descargas del transporte público, así como adecuaciones viales necesarios cerca de la zona para garantizar los movimientos viales proyectados. |

**Recurso Municipal (Obras Complementarias 2016)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRATO** | **IMPORTE CONVENIO** | **IMPORTE TOTAL** | **%** | **JUSTIFICACIÓN** |
| DOPI-MUN-RM-PAV-CI-155-2016 | Construcción de empedrado tradicional y huellas de rodamiento de concreto hidráulico MR-42, cunetas, guarniciones, banquetas, señalamiento vertical y horizontal en el camino al Arenero, municipio de Zapopan, Jalisco. | $7´468,157.68 | $313,671.39 | $7´781,829.07 | 4.20% | Derivado de que se liberaron tramos que estaban invadidos, se incrementaron volúmenes de guarniciones, banquetas, así mismo se requirió complementar el sistema de drenaje pluvial y de infiltración. |

Si no tiene ninguna observación entonces para someterlo a votación, los que estén a favor, favor de así manifestarlo.

Ningún integrante de la Comisión refiere comentario alguno.

**Votación:**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

**Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández,** Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda. **A favor.**

**Mtro. Luis García Sotelo**, Tesorero Municipal. **A favor.**

**Ing. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora**, Representante Titular del Partido Acción Nacional **A favor.**

**Regidor Lic. José Flores Trejo**, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. **A favor.**

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. **A favor**

**Regidora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante**, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano, **A favor**

**Ing. Eduardo Mora Blackaller,** Representante Suplente de la Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco**. A favor**

**Mtro. Luis Rafael Méndez Jaled,** Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** queda autorizado por unanimidad con 11 votos a favor (9 titulares y 2 suplentes) el punto número cinco de la orden del día: ***5.-Autorización de Convenios con Recursos Estatales ejercicio 2016 y Municipal 2016. (Se anexa a la presente copia del extracto de Acta de la Comisión en el cual se aprobó el Fallo, Contrato, Catálogo de Conceptos de Contrato, Dictamen Técnico para Convenio).***

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** continuamos con el sexto punto de la orden del díay es la:

***6.-Aprobación de Inicio de Procedimiento de Contratación por la modalidad de Licitación Pública.***

El **Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy** cede el uso de la voz al **Ing. David Miguel Zamora Bueno.**

**Ing. David Miguel Zamora Bueno (Secretario Técnico):** comenzamos con la primera licitación, la ponemos a su consideración y es la Construcción de Fuente interactiva en plaza Las Américas, municipio de Zapopan, Jalisco, estos recursos forman parte de la ampliación que se autorizó en la segunda sesión de la Comisión por $130´000,000 (ciento treinta millones de pesos) no quiere decir que esta obra cueste esto mismo.

**Recurso Municipal Ampliación 2017 Inversión: $130, 000,000**

|  |
| --- |
| **Construcción de Fuente interactiva en plaza Las Américas, municipio de Zapopan, Jalisco. Inversión: $12’000,000** |
| **OBJETO DE OBRA** |
| Construcción de Fuente interactiva en plaza Las Américas, municipio de Zapopan, Jalisco. |

**El Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo, hace uso de la voz en un espacio que existe y comenta:** en relación con los pagos pendientes de 2016, aprovechando que está la Tesorería Municipal, han acudido bastantes empresas que están batallando con los pagos pendientes (2016), para saber ¿que está sucediendo?.

**Ing. David Miguel Zamora Bueno Secretario Técnico):** Con los cierres 2016? Se ha estado revisando y había unos procedimiento que se estaban duplicando, pero ya llegamos a acuerdos con oficios, era algo burocrático, yo mandaba a la Contraloría para que verificará, la Contraloría verificaba y mandaba otro oficio, recibía el oficio y lo volvía a mandar a Tesorería Municipal, pero ya se llegó a un acuerdo, es un solo oficio que se transita, ya empezó a caminar este proceso y próximamente vamos a revisar e informarles el status de todos los cierres porque ya hay bastantes en trámite y pareciera que a los contratistas no les quisiéramos pagar y hablamos de un porcentaje importante, sería cosa de sentarnos Ing. Gabriel Hernández, para revisar los casos particulares, ahora, sí hay observaciones que se han hecho de algunas obras, que es importante comentarle al Ing. Gabriel Hernández.

**Ing. Gabriel Hernández Romo,** Representante Suplente de la Contraloría Ciudadana. (Invitado), comenta: es importante mencionar, Regidor Salvador, compañeros de la mesa, que también se aclara de que el cambio del sistema del manejo de la administración del ayuntamiento nos hizo que en todas las estimaciones que estaban con facturas 2016 se tuvieran que cambiar sobre ese ejercicio lo he visto en 20 o 30 estimaciones que se tiene regresar para que se sustituyan las facturas porque no se pueden manejar con el año anterior, entonces esa ha sido una de las razones por la que se detienen mucho las estimaciones y pago de las mismas, el cambio de año nos impactó.

**Ing. David Miguel Zamora Bueno Secretario Técnico):** aquí lo tortuoso fue el trámite entre oficio y oficio que hay.

**Ing. Gabriel Hernández Romo:** ahora lo de manejar un solo oficio agilizó mucho las cosas, para hacer un solo flujo rápido y traer de un lado a otro las estimaciones.

**Ing. David Miguel Zamora Bueno Secretario Técnico):** y sobre todo con el contratista que ya terminó los trabajos es bastante injusto tenerlo ahí esperando. Pero bueno nos sentamos para informar en la siguiente Comisión y es un tema en específico que se tiene que atender.

Regresando al punto, aquí se muestra en esta tabla:



**Ing. David Miguel Zamora Bueno Secretario Técnico):** retomando el tema podemos observar en la tabla la Construcción de fuente interactiva en plaza Las Américas, municipio de Zapopan, Jalisco, que es la plaza que tenemos al lado, va construida sobre la parte superior del estacionamiento y su presupuesto es por doce millones de pesos, como asignación.

|  |
| --- |
| **Construcción de Av. Enrique Díaz de León con concreto hidráulico, de Periférico a conexión con Av. De los Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco, Primea Etapa. Inversión: $17´000,000** |
| **OBJETO DE OBRA** |
| Construcción de la ampliación de Av. Enrique Díaz de León con concreto hidráulico, de Periférico a estacionamiento del CUCSH, incluye servicios básicos, en el municipio de Zapopan, Jalisco. |
| Construcción de Prolongación Av. Tabachines con concreto hidráulico, de Paseo de los Brezos a Av. Enrique Díaz de León, incluye servicios básicos, en el municipio de Zapopan, Jalisco. |

La siguiente Licitación es la Construcción de la ampliación de Av. Enrique Díaz de León con concreto hidráulico, de Periférico a estacionamiento del CUCSH, incluye servicios básicos, en el municipio de Zapopan, Jalisco. es una conexión, que se va a hacer con la participación de Gobierno del Estado, la Universidad de Guadalajara y el propio municipio se va a iniciar en 3 semanas la construcción del nodo se manejan varios nombre, pero no es más que suprimir el periférico enfrente de la biblioteca, como vía alterna para la propia construcción se requiere hacer esta vialidad, se requiere conectar. Av. Enrique Díaz de León está construida desde atrás de periférico y conectar para poder irnos directamente a Tabachines, la apuesta en un futuro es sacar la vialidad hasta la calle Caoba, pero ahorita sería un primer tramo para conectarnos en Tabachines.

Esas 2 licitaciones son tramos muy específicos.

**Ing. David Miguel Zamora Bueno Secretario Técnico):** La siguiente licitación es la **Construcción de calles en el "Rehilete" con concreto hidráulico, Primera Etapa** una primera etapa en la zona del rehilete, que es introducción de todos los servicios así como concreto hidráulico en todas las vialidades son dos paquetes de diez millones de pesos.

|  |
| --- |
| **Construcción de calles en el "Rehilete" con concreto hidráulico, Primera Etapa. Inversión: $10’000,000** |
| **OBJETO DE OBRA** |
| Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia El Rehilete, incluye: agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas, accesibilidad, media tensión y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. |
| Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia El Rehilete, incluye: agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas, accesibilidad, media tensión y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. |

***7.-Aprobación de Inicio de Procedimiento de Contratación por la modalidad de Invitación.***



**Ing. David Miguel Zamora Bueno Secretario Técnico):** Dentro del programa **Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de escuelas, hospitales, mercados, centros culturales, plazas públicas y clínicas**, se encuentran 2 paquetes que se van a licitar públicamente que son:

Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de escuelas, hospitales, mercados, centros culturales, plazas públicas y clínicas, municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 1.

Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de escuelas, hospitales, mercados, centros culturales, plazas públicas y clínicas, municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 2.

Son 2 paquetes abiertos, ya se definirá de acuerdo a las necesidades que cada uno según se vaya presentando, pero si ya teniendo un catálogo de conceptos bien definido y se asignen a las empresas la realización de esos trabajos.

**Recurso Municipal Ampliación 2017 Inversión: $130´000,000**

|  |
| --- |
| **OBJETO DE OBRA** |
| Construcción de estructuras de llegada, demasías, de acceso y de control e instalación de gaviones en el estanque de retención de agua pluviales para mitigar riesgo de inundaciones en Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco. |
| Construcción colector de alejamiento del vaso regulador de Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco. |
| Rehabilitación de la vialidad Av. Dr. Ángel Leaño, incluye: red de agua potable, alcantarillado, obras hidráulicas y de infiltración, guarniciones, banquetas, accesibilidad, ciclovía, servicios complementarios, pasos de fauna y reforestación, Tramo Zona de Nixticuitl, municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 1. |
| Rehabilitación de la vialidad Av. Dr. Ángel Leaño, incluye: red de agua potable, alcantarillado, obras hidráulicas y de infiltración, guarniciones, banquetas, accesibilidad, ciclovía, servicios complementarios, pasos de fauna y reforestación, Tramo Zona de Nixticuitl, municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 2. |
| Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: agua potable, alcantarillado, guarniciones, banquetas, accesibilidad, servicios complementarios y forestación, en la calle Rizo Ayala de calle Paseo de los Manzanos a calle Las Araucarias y en la calle Paseo de Las Araucarias de Rizo Ayala Andador Rizo Ayala; Construcción de Andador Rizo Ayala, de Paseos de Los Manzanos a Paseo de La Araucarias, municipio de Zapopan, Jalisco. |
| Construcción de puente vehicular y adecuaciones pluviales sobre El Arroyo Seco, en la colonia El Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco. |

**Ing. David Miguel Zamora Bueno Secretario Técnico):** El siguiente paquete es la **Construcción de estructuras de llegada, demasías, de acceso y de control e instalación de gaviones en el estanque de retención de agua pluviales para mitigar riesgo de inundaciones en Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco**., como ustedes saben en anteriores comisiones se autorizó la rehabilitación de la Unidad Deportiva de Santa María del Pueblito, en estas obras se pretende en primera controlar, no sé si recuerden en el parque metropolitano había una zona que se tenía para las mascotas, esa es de propiedad municipal ahí va a ser la **Construcción colector de alejamiento del vaso regulador de Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco**, un vaso regulador donde se van a retener las principales aportaciones de agua que son las que generan la inundación, no nada más en la zona de Santa María del Pueblito, sino prácticamente interrumpe el acceso a esa zona del municipio y va ligado con otra acción que es un colector de alejamiento para mandarlo a Santa Catarina y se saquen todos los vasos excedentes de ese vaso regulador, de estas 2 acciones se pide también la autorización para rehabilitarlo.

Seguimos con la **Rehabilitación de la vialidad Av. Dr. Ángel Leaño, incluye: red de agua potable, alcantarillado, obras hidráulicas y de infiltración, guarniciones, banquetas, accesibilidad, ciclovía, servicios complementarios, pasos de fauna y reforestación, Tramo Zona de Nixticuitl, municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 1 y Rehabilitación de la vialidad Av. Dr. Ángel Leaño, incluye: red de agua potable, alcantarillado, obras hidráulicas y de infiltración, guarniciones, banquetas, accesibilidad, ciclovía, servicios complementarios, pasos de fauna y reforestación, Tramo Zona de Nixticuitl, municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 2.** Sobre esta licitación debieron de haber visto el convenio se iniciaron con trabajos de asignación de la rehabilitación del sistema hidráulico, este en específico es el complemento de la construcción de la vialidad con concreto hidráulico y bueno, se está pidiendo la autorización ahorita va a ir en función de lo que determinen los amparos y todo este tipo de situaciones legales, pero una vez que se liberen no sea impedimento para poderlo licitar.

**Ing. David Miguel Zamora Bueno Secretario Técnico):** en el caso de la calle Rizo Ayala (**Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: agua potable, alcantarillado, guarniciones, banquetas, accesibilidad, servicios complementarios y forestación, en la calle Rizo Ayala de calle Paseo de los Manzanos a calle Las Araucarias y en la calle Paseo de Las Araucarias de Rizo Ayala Andador Rizo Ayala; Construcción de Andador Rizo Ayala, de Paseos de Los Manzanos a Paseo de La Araucarias, municipio de Zapopan, Jalisco**), actualmente hay una incorporación pegada al DIF, se está rectificando ese trazo para sacarlo para un lado de lo que es el arroyo y sea franco la entrada y no dar esa vuelta media caprichosa que existe, estos trabajos también necesitan licitarse a la brevedad para hacer esa conexión.

Y por último esta la obra de **Construcción de puente vehicular y adecuaciones pluviales sobre El Arroyo Seco, en la colonia El Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco**, ahí es un Vado actualmente muy peligroso en el temporal de lluvias y en condiciones normales de difícil accesibilidad y ahí se tiene proyectado un puente vehicular que va a permitir conectar las zonas que casualmente el arroyo secciona esa colonia del municipio.

Estas son presidente las obras que se están poniendo en consideración.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** muy bien muchas gracias Secretario, si o hay ninguna otra observación o comentario lo ponemos a su consideración para su votación, los que estén a favor, favor de manifestarlo.

Ningún integrante de la Comisión refiere comentario alguno.

**Votación:**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

**Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández,** Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda. **A favor.**

**Mtro. Luis García Sotelo**, Tesorero Municipal. **A favor.**

**Ing. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

**Regidor Lic. José Flores Trejo**, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. **A favor.**

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. **A favor**

**Regidora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante**, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano, **A favor**

**Ing. Eduardo Mora Blackaller,** Representante Suplente de la Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco**. A favor**

**Mtro. Luis Rafael Méndez Jaled,** Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** quedan aprobados por unanimidad y con 11 votos a favor (9 titulares y 2 suplentes) el punto número seis de la orden del día: **6.-Aprobación de Inicio de Procedimiento de Contratación por la modalidad de Licitación Pública.** Así como el punto número siete de la orden del día: ***7.-Aprobación de Inicio de Procedimiento de Contratación por la modalidad de Invitación.***

Pasamos ahora al punto número ocho de la orden del día y es:

***8.- Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos.***

**Recurso Fortamun Estudios y Proyectos 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** |
| Elaboración de Proyectos Arquitectónicos en diferentes obras del programa 2017, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-005-2017 | Infografía Digital de Occidente, S. A. de C. V. | $1´496,360.35 | 0% |
| Elaboración de peritajes estructurales en infraestructura urbana, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-SER-AD-009-2017 | Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A. C. | $985,746.57 | 0% |
| Diagnóstico, diseño y proyectos de infraestructura eléctrica 2017, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-010-2017 | Birmek Construcciones, S.A. de C.V. | $1’002,698.13 | 0% |
| Proyecto ejecutivo para la construcción de ciclovía y rehabilitación de banquetas en la Glorieta Chapalita y la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-011-2017 | Rene Caro Gómez | $472,500.20 | 10% |

**Recurso Fortamun Unidades Deportivas 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** |
| Construcción de Skatepark en la Unidad Deportiva Santa Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-012-2017 | David Ledesma Martin Del Campo | $1´045,280.32 | 10% |
| Instalación de la media tensión, equipos de medición y alimentación a tableros en la Unidad Deportiva El Polvorín, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ELE-AD-013-2017 | Fausto Garnica Padilla | $603,813.25 | 20% |
| Alumbrado en andadores, canchas y áreas comunes en la Unidad Deportiva El Polvorín, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ELE-AD-014-2017 | Acaspoluca Consultoría y Construcción, S. A. de C. V. | $1´377,688.14 | 10% |
| Construcción cancha de voleibol de playa, rehabilitación de andador, instalaciones para la operación, mobiliario urbano y obra complementaria en la Unidad Deportiva El Polvorín, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-015-2017 | Aspavi, S. A. de C. V. | $1´502,150.14 | 22% |

**Recurso Fortamun Peatonalización y Movilidad no Motorizada 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** |
| Construcción y rehabilitación de guarniciones, banquetas, obra complementaria en camellones en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-016-2017 | Regino Ruiz del Campo Medina | $1´415,754.87 | 15% |
| Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, primera etapa en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco.  | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-017-2017 | Transcreto, S. A. de C. V. | $1´358,967.17 | 60% |
| Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de las escuelas: Primaria Vicente Guerrero clave 14DPR3223C, Primaria Urbana Juan Escutia 1130 clave 14EPR0783R, Primaria José María Morelos y Pavón clave 14DPR3388L, y Primaria Gustavo Díaz Ordaz clave 14EPR1473U, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-018-2017 | Duran Jiménez Arquitectos, S. A. de C. V. | $1´475,115.16 | 15% |

**Recurso Fortamun Prevención y atención a contingencias 2017**

|  |
| --- |
| **Rehabilitación de cauces, corrección de canales, mantenimiento de puentes, limpieza y desazolve, en diferentes localidades del municipio de Zapopan, Jalisco.** |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** |
| Desazolve, limpieza, rectificación y obras de protección de cauce y canal del Arroyo La Culebra, en Villas Universidad, Royal Country y Puerta Plata, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-019-2017 | Tekton Grupo Empresarial, S. A. de C. V. | $1´515,350.23 | 5% |
| Desazolve, limpieza, rectificación y obras de protección de cauce y canal del Arroyos El Húmedo y El caracol y el canal Las Agujas Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-020-2017 | Urcoma 1970, S. A. de C. V. | $1´405,369.66 | 15% |
| Desazolve, limpieza, rectificación, obras de protección y adecuaciones pluviales en el canal Las Agujas Oriente, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-021-2017 | Grupo Desarrollador Alzu, S. A. de C. V. | $1´452,877.98 | 20% |
| Desazolve, limpieza, rectificación y obras de protección en los Arroyos Seco y El Garabato, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-022-2017 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V. | $1´383,674.16 | 10% |
| Desazolve, limpieza, rectificación, obras de protección y colocación de Gaviones en el Arroyo La Campana frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-023-2017 | Euro Trade, S. A. de C. V. | $1´475,823.51 | 10% |
| Obras emergentes de reparación y reconstrucción de infraestructura urbana pluvial y sanitaria, en el municipio de Zapopan, frente 1. | DOPI-MUN-FORTA-OC-024-AD-2017 | GA Urbanización, S. A. de C. v. | $1´350,254.48 | 5% |
| **Obras de atención a contingencias, en diferentes colonias y localidades del municipio.** |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** |
| Construcción de cárcamos para el manejo de filtraciones de lixiviados en el relleno sanitario Picachos, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-025-2017 | Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. | $1´510,624.80 | 10% |
| Trabajos de rehabilitación (manga con curado ultravioleta) de colector sanitario López Mateos - Pinar de la Calma, para evitar socavaciones, en el tramo de Av. Galileo Galilei a La Glorieta Las Fuentes, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-026-2017 | B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, S. A. de C. V. | $917,334.92 | 0% |

**Recurso Fortamun Lonarias y Obra Complementaria en instituciones educativas 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** |
| Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta en los planteles educativos: Primaria Diego Rivera (14DPR3789G) y Escuela Alfredo V. Bonfil (14EPR1115G), municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-027-2017 | Promaco de México, S. A. de C. V. | $1´357,288.84 | 0% |
| Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta en los planteles educativos: Secundaria José Antonio Torres (14DE50017T) y Carlos González Peña (14EPR1341C), municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-028-2017 | Kalmani Constructora, S. A. de C. V. | $1´374,368.14 | 0% |

**Recurso Fortamun Control de calidad 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** |
| Control de calidad de diferentes obras 2017 del municipio de Zapopan, Jalisco, etapa 1. | DOPI-MUN-FORTA-CAL-AD-029-2017 | CME Calidad, Modelo de Eficacia, S. A. de C. V. | $975,338.12 | 20% |

**Recurso Municipal Ampliación 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** |
| Rehabilitación de líneas de agua potable y alcantarillado sanitario, en la Av. Ángel Leaño, tramo zona del Nixticuil, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IH-AD-008-2017 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. | $1´485,041.89 | 0% |
| Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, en el fraccionamiento Villas Torremolinos, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-030-2017 | Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. | $1´115,083.45 | 10% |
| Pavimentación, sello y bacheo en las calles Río Tuito, Río Lerma y Río Tequila en el tramo comprendido de Av. Tabachines a Av. Sierra de Tapalpa; y calle Encinos de Av. Patria a calle Río Cihuatlán, en la colonia Loma Bonita Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-031-2017 | Construcciones Icu, S. A. de C. V | $1´498,750.24 | 30% |
| Pavimentación con adoquín y empedrado tradicional con material producto de recuperación en diferentes vialidades en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-032-2017 | Megaenlace Construcciones, S. A. de C. V. | $1´015,789.16 | 10% |
| Rehabilitación de machuelos de concreto hidráulico en la Av. Juan Gil Preciado, tramo 3, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-033-2017 | Construbravo, S. A. de C. V. | $954,124.73 | 35% |
| Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, cajas de válvulas, pozos de visita, descargas sanitarias, señalamiento vertical y horizontal, en el crucero y área de influencia de la calle Ejido en su cruce con Av. Juan Gil Preciado, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-034-2017 | Secri Constructora, S. A. de C. V. | $1´401,225.41 | 40% |
| Rehabilitación de la superficie de rodamiento y modificación vial del crucero de Prolongación Guadalupe y Periférico Poniente Manuel Gómez Morín, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-035-2017 | Constructora Tesisteka, S.A. de C.V. | $385,367.00 | 35% |
| Obra complementaria en la incorporación de Av. Ecónomos a Periférico Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-036-2017 | Grupo Unicreto de México, S.A. de C.V. | $1´301,166.09 | 50% |
| Construcción de vialidad con concreto hidráulico calle Cuatlicue desde la calle Ozomatlí a la calle Tul, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado, servicios complementarios, zona las Mesas, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-037-2017 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. | $1´112,558.02 | 60% |
| Rehabilitación y ampliación de bardas perimetrales de infraestructura hidráulica municipal, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-038-2017 | Constructora Rural del País, S. A. de C. V. | $1´215,075.44 | 50% |
| Instalación de la media tensión en la caseta de vigilancia del parque metropolitano, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-039-2017 | Lizette Construcciones, S. A. de C. V. | $196,108.13 | 80% |
| Sustitución de red de agua potable en la calle Laurel de la calle Paseo de los Manzanos a calle Palmeras, en la colonia Lomas de Tabachines I sección, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-AP-AD-040-2017 | Proyección Integral Zure, S. A. de C. V. | $1´389,276.63 | 15% |

***Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:*** en este punto número ocho de la orden del día, queríamos perderles, sino tienen ninguna observación obviar este informe, puesto que anteriormente ya habían tenido esta información con antelación, y si no hay ninguna observación pasaríamos al punto número nueve ya que este punto por ser informe no se tiene que votar y ahora pasaríamos al siguiente punto de la orden del día y es:

**9.-Asuntos Varios:**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** ¿alguien tiene algún asunto que tratar?

**El Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo hace uso de la voz y comenta:** en relación con el tema que comentaba hace algún rato, le vamos a encargar al información a Tesorería y a Contraloría de todas las obras iniciadas en 2016 los avances que hay hasta este momento y los pagos pendientes que hasta el momento hay en la Tesorería.

**Ing. David Miguel Zamora Bueno Secretario Técnico):** lo presentamos en las siguientes sesiones con todo gusto.

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo:** nada más sería de todas las obras autorizadas.

**Ing. David Miguel Zamora Bueno Secretario Técnico):** de todo el programa operativo anual.

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo:** hay un tema ahí en la colonia Jardines del Vergel, unas obras en esta colonia de hace más de 2 años y que no se han levantado en el tema del SIZS, en el caso de luminarias, las luminarias nunca han sido encendidas en año y medio, entonces particularmente de la calle jardines de los almendros, entonces solamente solicitar eso.

**Ing. David Miguel Zamora Bueno Secretario Técnico):** debe de ser también con algún contrato de obra si es de su competencia.

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo:** la entrega apenas se hizo en enero de 2016,

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** lo vemos con todo gusto.

**Ing. David Miguel Zamora Bueno Secretario Técnico):** debe de ser alguna electrificación.

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo:** de donde están las oficinas de Ecología, a un lado.

**Ing. David Miguel Zamora Bueno Secretario Técnico):** ahí va a haber un detalle con eso, por esa razón no han sacado contrato, pero vemos cómo resolvemos ese tema. Porque en las obras de electrificación se les está exigiendo que las mismas empresas hagan su contrato y ahí es donde se está atorando y no quieren pagar y C.F.E. se niega a conectar, vemos como lo resolvemos.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** estamos recibiendo por parte de la Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción un oficio donde manifiesta lo siguiente:

En representación de la Industria de la Construcción; Delegación Jalisco, reciba por medio de este medio un cordial saludo y reconocimiento a la relación institucional entre el Ayuntamiento de Zapopan y nuestra Institución.

En atención a la misma, me permito informar a usted los nombre de los empresarios miembros de este organismo empresarial que nos habrán de representar ante ese Ayuntamiento, quienes serán coordinados por el **Arq. Gerardo de Mora Franco**, Vicepresidente de Ayuntamientos: **Ing. Arturo Montúfar Núñez** (Representante Titular) y **Arq. Arturo Distancias Sánchez** (Representante Alterno).

Nuestros representantes atenderán y darán seguimiento a todos los temas relacionados con el sector, en cumplimento a lo establecido en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, de ser un órgano de consulta y de colaboración en los tres niveles de gobierno. Rúbrica, **Mtro. Luís Rafael Méndez Jaled,** Presidente del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** si no hay otro asunto que tratar, entonces para dar por concluido el punto nueve y la sesión.

Ningún integrante de la Comisión refiere asunto otro que tratar por lo que queda desahogado el punto número **9.- asuntos varios** y la orden de día.

Sin otro asunto que tratar el Representante Suplente del Presidente de la Comisión, Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, da por terminada la Cuarta Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco año 2017, de la presente administración, siendo las 14:24 catorce horas con veinticuatro minutos del día 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete, elaborándose la presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo sexto del reglamento de asignación y contratación de obra pública para el municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**

Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública.

**Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo**

Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano.

**Mtro. Luis García Sotelo**

Tesorero Municipal.

**Ing. David Miguel Zamora Bueno**

 Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública.

**Regidor L.C.P. Luis Guillermo Martínez Mora**

 Representante Titular del Partido Acción Nacional.

**Regidor Lic. José Flores Trejo**

 Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México.

**Regidor Lic. Salvador Rizo Castelo**

Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional.

**Regidora Mtra. Graciela de Obaldia Escalante**

 Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano,

**Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández,**

Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda

**Ing. Eduardo Mora Blackaller**

Representante Suplente de la Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco**.**

**Mtro. Luis Rafael Méndez Jaled**

Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

**Ing. Gabriel Hernández Romo**

Representante Suplente de la Contraloría Ciudadana. (Invitado).

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Cuarta Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública año 2017 de la presente administración.