En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día 03 tres de agosto de 2018 dos mil dieciocho, en antesala de cabildo, ubicada en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Calle 2, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, bodega 10, colonia Parque Industrial Los Belenes, se reunieron los integrantes de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la Décima Primera Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública para el municipio de Zapopan año 2018 de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

El Representante Suplente del Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy da inicio formal a la presente Comisión (Décima Primera Sesión año 2018).

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, señala:** Bienvenidos a esta Décima Primera Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del ejercicio 2018 de conformidad en lo establecido en los artículos 1°, 8° y 9° del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el municipio de Zapopan, Jalisco, en la cual se desahogarán los siguientes puntos de la orden del día:

Como punto número 1, Lista de asistencia, y como punto número 2, Verificación del Quorum Legal, si me hace favor de nombrar asistencia Secretario Técnico (Mtro. David Miguel Zamora Bueno).

***1. Lista de asistencia.***

Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico hace uso de la voz y nombra asistencia:

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **Presente.**

**Regidor MVZ. Faustino González Figueroa**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **Presente.**

**Regidora Lic. Diedra González Free,** Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda**. Presente.**

**Lic. Oscar Salazar Navarro,** Suplente del Tesorero Municipal. **Presente.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** Si me permite Secretario, nos llegó un oficio Dirigido al Ing. David Miguel Zamora Bueno, Director de Obras Públicas e Infraestructura y Secretario Técnico y lo leeré para dejar constancia en la presente y dice lo siguiente:

“*Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y en referencia a su oficio 1131/PYCOP/2018/2-872 mediante el cual se convoca a la Décima Primera Sesión de la Comisión de Asignación y Contratos de Obra Pública ejercicio 2018, que se llevará a cabo el día viernes 03 de agosto del año en curso a las 9:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en calle 2, interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, bodega 10, colonia Parque Industrial Belenes, le informo que asistirá en mi representación en calidad de* ***suplente*** *el* ***Lic. Oscar Salazar Navarro****. Lo anterior para los fines legales que haya lugar. Sin otro particular y agradeciendo su valioso apoyo, me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. Rúbrica,* ***Mtro. Luis García Sotelo, Tesorero Municipal****”*

**Mtro. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **Presente.**

**Regidora Lic. Erika Eugenia Félix Ángeles**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **Presente.**

**Regidor Lic. José Flores Trejo**, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. **Ausente.**

**Regidor Mtro. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **Presente.**

**Regidora Lic. Tzitzi Santillán Hernández**, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **Presente.**

**Arq. Rafael Barragán Maldonado,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **Presente.**

**Ing. Omar Martínez Gómez,** Representante Titular del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco**. Presente.**

**Ing. Arturo Distancia Sánchez,** Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **Presente.**

**Ing. Gabriel Hernández Romo,** Representante Suplente de la Contraloría Ciudadana. (Invitado). **Presente.**

***2. Verificación del Quórum legal para sesionar.***

**Una vez revisada la lista de asistencia se verifica que existe Quórum Legal, para dar por instaurada la Décima Primera Sesión de la Comisión año 2018.**

**Se corroboró con la Lista de Asistencia que se cuenta con 8 titulares y 2 suplentes por ende existe Quórum Legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 7° y 10° del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto del orden del día.**

El **Mtro. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico, cede el uso de la voz al **Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, menciona: una vez desahogado el punto número uno de la orden del día y verificado que existe Quórum Legal (punto número dos de esta orden del día), ahora pasamos al tercer punto que es: ***3.-Aprobación de la Orden del día,*** para la aprobación de dicha orden.

***3.-Aprobación de la Orden del día.***

 **ORDEN DEL DÍA:**

1. **Lista de asistencia.**
2. **Verificación de Quórum.**
3. **Aprobación de la Orden del Día.**
4. **Lectura y aprobación del acta de sesión octava de la Comisión de Asignación y Contratos de Obra Pública.**
5. **Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas del Procedimiento de Contratación de las Licitaciones por Invitación Restringida, con recurso Municipal.**
6. **Autorización de cambio de objeto del contrato DOPI-MUN-RM-IM-CI-062-2018, autorizado en la Sexta Sesión de la Comisión de Asignación y Contratos de Obra Pública ejercicio 2018.**
7. **Autorización de Convenios Modificatorios al Contrato.**
8. **Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos.**
9. **Asuntos Varios.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** si no tienen ninguna observación lo sometemos a su consideración para votar este punto número tres ***3.-Aprobación de la Orden del día,*** los que estén a favor, favor de manifestarlo.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor MVZ. Faustino González Figueroa**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

**Regidora Lic. Diedra González Free,** Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda**. A favor.**

**Lic. Oscar Salazar Navarro,** Suplente del Tesorero Municipal. **A favor.**

**Mtro. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor Mtro. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **Presente.**

**Regidora Lic. Erika Eugenia Félix Ángeles**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

**Regidora Lic. Tzitzi Santillán Hernández**, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

**Arq. Rafael Barragán Maldonado,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **A favor.**

**Ing. Omar Martínez Gómez,** Representante Titular del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco**. A favor.**

**Ing. Arturo Distancia Sánchez,** Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** queda autorizado por unanimidad con 11 votos a favor (8 titulares y 3 suplentes) el punto número **3.-Aprobación de la orden del día.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** una vez desahogado el punto número tres de la orden del día ahora pasaremos al punto número cuatroy es:

***4. Lectura y aprobación del acta de sesión octava de la Comisión de Asignación y Contratos de Obra Pública.***

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** si no tienen ninguna observación lo sometemos a su consideración para votar este punto número cuatro ***4. Lectura y aprobación del acta de sesión octava de la Comisión de Asignación y Contratos de Obra Pública.,*** los que estén a favor, favor de manifestarlo.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor MVZ. Faustino González Figueroa**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

**Regidora Lic. Diedra González Free,** Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda**. A favor.**

**Lic. Oscar Salazar Navarro,** Suplente del Tesorero Municipal. **A favor.**

**Mtro. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor Mtro. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **Presente.**

**Regidora Lic. Erika Eugenia Félix Ángeles**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

**Regidora Lic. Tzitzi Santillán Hernández**, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

**Arq. Rafael Barragán Maldonado,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **A favor.**

**Ing. Omar Martínez Gómez,** Representante Titular del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco**. A favor.**

**Ing. Arturo Distancia Sánchez,** Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** queda autorizado por unanimidad con 11 votos a favor (8 titulares y 3 suplentes) el punto cuatro ***4.- Lectura y aprobación de las actas de sesión sexta y séptima de la Comisión de Asignación y Contratos de Obra Pública.***

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** una vez desahogado el punto número cuatro de la orden del día ahora pasaremos al punto número quintoy es:

***5. Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas del Procedimiento de Contratación de las Licitaciones por Invitación Restringida, con recurso Municipal.***

**Recurso Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISMDF 2016 (remanentes)**

|  |  |
| --- | --- |
| **NO. DE CONTRATO** | **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA** |
| DOPI-MUN-R33-DS-CI-188-2018 | Construcción de Red de drenaje sanitario y línea de alejamiento en calles de la Colonia Rancho El Colorado, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3. |

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** para lo cual le pediremos al Secretario nos haga favor de seguir con este quinto punto de la orden del día.

**Mtro. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico: iniciamos con **Recurso Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISMDF 2016 (remanentes)** y la primer Licitación por Invitación Restringida es la número **DOPI-MUN-R33-DS-CI-188-2018** que tiene por objeto **Construcción de Red de drenaje sanitario y línea de alejamiento en calles de la Colonia Rancho El Colorado, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3** se invitaron a participar a 5 empresas las cuales están presentes y son las siguientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA** | **DOCUMENTACIÓN** |
| 1 | **PROCOURZA, S.A. DE C.V.** | SE PRESENTA |
| 2 | **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V.** | SE PRESENTA |
| 3 | **ITERACION, S.A. DE C.V.** | SE PRESENTA |
| 4 | **CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V.** | SE PRESENTA |
| 5 | **CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V.** | SE PRESENTA |

Una vez trascurrido el tiempo y revisadas las propuestas por parte de los integrantes de la Comisión hace la voz el **Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy** y comenta los siguientes resultados:

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** Se acepta para su revisión y análisis detallado, la propuesta de la empresa **PROCOURZA, S.A. DE C.V.**, ya que cumple con su propuesta técnica y económica y presenta un importe antes de I.V.A. de **$4’335,412.56** (cuatro millones trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos doce pesos 56/100 M.N.)

La propuesta de la empresa **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V.**, ya que no cumple con el documento **PE 3 Garantía de Seriedad de la Proposición lo presenta sin el nombre completo de beneficiario,** por lo cual se **desecha** al no cumplir con lo dispuesto en las Bases de la presente Licitación por Invitación Restringida.

Se acepta para su revisión y análisis detallado, la propuesta de la empresa **ITERACION, S.A. DE C.V.**, ya que cumple con su propuesta técnica y económica y presenta un importe antes de I.V.A. de **$4’163,531.78** (cuatro millones ciento sesenta y tres mil quinientos treinta y un pesos 78/100 M.N.)

Se acepta para su revisión y análisis detallado, la propuesta de la empresa **CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V.**, ya que cumple con su propuesta técnica y económica y presenta un importe antes de I.V.A. de **$4’728,264.00** (cuatro millones setecientos veintiocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Se acepta para su revisión y análisis detallado, la propuesta de la empresa **CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V.**, ya que cumple con su propuesta técnica y económica y presenta un importe antes de I.V.A. de **$4’625,139.52** (cuatro millones seiscientos veinticinco mil ciento treinta y nueve pesos 52/100 M.N.)

Los resultados de la Licitación por Invitación Restringida número **DOPI-MUN-R33-DS-CI-188-2018,** son los siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA** | **DOCUMENTACIÓN** | **IMPORTE SIN IVA** |
| 1 | **PROCOURZA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$4’335,412.56** |
| 2 | **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS** **NOVACREA, S.A. DE C.V.** | SE DESECHA PRESENTA EL DOCUMENTO PE 3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN, SIN EL NOMBRE COMPLETO DE BENEFICIARIO. | **$4’484,026.87** |
| 3 | **ITERACION, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$4’163,531.78** |
| 4 | **CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$4’728,264.00** |
| 5 | **CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$4’625,139.52** |

**Recurso Municipal 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **NO. DE CONTRATO** | **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA** |
| DOPI-MUN-RM-ELE-CI-207-2018 | Reubicación e instalación de redes subterráneas de líneas de alta tensión y media tensión sobre el kilómetro 11+650 de la carretera Guadalajara - Nogales, municipio de Zapopan, Jalisco. |

**Mtro. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico: la siguiente es con **Recurso Municipal 2018** y es la Licitación por Invitación Restringida número **DOPI-MUN-RM-ELE-CI-207-2018** que tiene por objeto **Reubicación e instalación de redes subterráneas de líneas de alta tensión y media tensión sobre el kilómetro 11+650 de la carretera Guadalajara - Nogales, municipio de Zapopan, Jalisco** se invitaron a participar a 5 empresas las cuales están presentes y son las siguientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA** | **DOCUMENTACIÓN** |
| 1 | **RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.** | SE PRESENTA |
| 2 | **OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.** | SE PRESENTA |
| 3 | **INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO S.A. DE C.V.** | SE PRESENTA |
| 4 | **CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V.** | SE PRESENTA |
| 5 | **JAVIER HIPÓLITO COVARRUBIAS QUEZADA** | SE PRESENTA |

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** La propuesta de la empresa **RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**, ya que no cumple con el documento **PE 3 Garantía de Seriedad de la Proposición lo presenta sin el nombre completo de beneficiario** por lo tanto se **desecha** al no cumplir con lo dispuesto en las Bases de la presente Licitación por Invitación Restringida.

Se acepta para su revisión y análisis detallado, la propuesta de la empresa **OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**, ya que cumple con su propuesta técnica y económica y presenta un importe antes de I.V.A. de **$5’032,688.75** (cinco millones treinta y dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 75/100 M.N.)

Se acepta para su revisión y análisis detallado, la propuesta de la empresa **INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V.**, ya que cumple con su propuesta técnica y económica y presenta un importe antes de I.V.A. de **$5’138,214.94** (cinco millones ciento treinta y ocho mil doscientos catorce pesos 94/100 M.N.)

Se acepta para su revisión y análisis detallado, la propuesta de la empresa **CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V.**, ya que cumple con su propuesta técnica y económica y presenta un importe antes de I.V.A. de **$4’840,688.17** (cuatro millones ochocientos cuarenta mil seiscientos ochenta y ocho pesos 17/100 M.N.)

Se acepta para su revisión y análisis detallado, la propuesta de la persona física **JAVIER HIPÓLITO COVARRUBIAS QUEZADA** ya que cumple con su propuesta técnica y económica y presenta un importe antes de I.V.A. de **$5’228,716.47** (cinco millones doscientos veintiocho mil setecientos dieciséis pesos 47/100 M.N.)

Los resultados de la Licitación por Invitación Restringida número **DOPI-MUN-RM-ELE-CI-207-2018,** son los siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA** | **DOCUMENTACIÓN** | **IMPORTE SIN IVA** |
| 1 | **RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.** | SE DESECHA PRESENTA EL DOCUMENTO PE 3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN, SIN EL NOMBRE COMPLETO DE BENEFICIARIO. | **$5’077,218.61** |
| 2 | **OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA** **CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$5’032,688.75** |
| 3 | **INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$5’138,214.94** |
| 4 | **CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$4’840,688.17** |
| 5 | **JAVIER HIPÓLITO COVARRUBIAS QUEZADA** | SE ACEPTA | **$5’228,716.47** |

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** si no tienen ninguna observación lo sometemos a su consideración para votar este punto número **5.-Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas del Procedimiento de Contratación de las Licitaciones por Invitación Restringida, con recurso Municipal,** los que estén a favor, favor de manifestarlo:

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor MVZ. Faustino González Figueroa**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

**Regidora Lic. Diedra González Free,** Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda**. A favor.**

**Lic. Oscar Salazar Navarro,** Suplente del Tesorero Municipal. **A favor.**

**Mtro. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor Mtro. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **Presente.**

**Regidora Lic. Erika Eugenia Félix Ángeles**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

**Regidora Lic. Tzitzi Santillán Hernández**, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

**Arq. Rafael Barragán Maldonado,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **A favor.**

**Ing. Omar Martínez Gómez,** Representante Titular del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco**. A favor.**

**Ing. Arturo Distancia Sánchez,** Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** queda autorizado por unanimidad con 11 votos a favor (8 titulares y 3 suplentes) para su revisión y análisis detallado el punto número cinco **5.- Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas del Procedimiento de Contratación de las Licitaciones por Invitación Restringida, con recurso Municipal.**

Continuamos con el siguiente punto de la orden del día y es:

***6.-Autorización de cambio de objeto del contrato DOPI-MUN-RM-IM-CI-062-2018, autorizado en la Sexta Sesión de la Comisión de Asignación y Contratos de Obra Pública ejercicio 2018.***

Para lo cual solicito al Secretario Técnico nos informe sobre este punto número seis, por favor Secretario.

**Mtro. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico: en la sexta sesión de la Comisión de Asignación y Contratos de Obra Pública ejercicio 2018 sé solicitó un cambio al objeto del contrato ***DOPI-MUN-RM-IM-CI-062-2018****, y por medio del DIF (Desarrollo Integral de la Familia), en esta ocasión volvemos a solicitar la* ***Autorización de cambio de objeto*** con el nombre de Rehabilitación Centro de Desarrollo Infantil Jardines del Auditorio, municipio de Zapopan, Jalisco, y **debe decir:** **Construcción del Centro Artístico, Lúdico y Cultural para Adolescentes y Jóvenes “CALUC” ubicado en la colonia Quinta del Federalismo, municipio de Zapopan, Jalisco.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DICE:** | **DEBE DECIR:** |
| **Rehabilitación Centro de Desarrollo Infantil Jardines del Auditorio, municipio de Zapopan, Jalisco.** | **Construcción del Centro Artístico, Lúdico y Cultural para Adolescentes y Jóvenes “CALUC” ubicado en la colonia Quinta del Federalismo, municipio de Zapopan, Jalisco.**  |

Este sería el cambio de este punto número seis, solo el cambio del objeto.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** Damos cuenta que se integra el **Mtro. Luís García Sotelo**, Tesorero Municipal. Bienvenido.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** si no tienen ninguna observación lo sometemos a su consideración para votar este punto número seis ***6.-Autorización de cambio de objeto del contrato DOPI-MUN-RM-IM-CI-062-2018, autorizado en la Sexta Sesión de la Comisión de Asignación y Contratos de Obra Pública ejercicio 2018.***

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor MVZ. Faustino González Figueroa**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

**Regidora Lic. Diedra González Free,** Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda**. A favor.**

**Mtro. Luís García Sotelo,** l Tesorero Municipal. **A favor.**

**Mtro. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor Mtro. Salvador Rizo Castelo,** Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **Presente.**

**Regidora Lic. Erika Eugenia Félix Ángeles**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

**Regidora Lic. Tzitzi Santillán Hernández**, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

**Arq. Rafael Barragán Maldonado,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **A favor.**

**Ing. Omar Martínez Gómez,** Representante Titular del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco**. A favor.**

**Ing. Arturo Distancia Sánchez,** Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** queda autorizado por unanimidad con 11 votos a favor (9 titulares y 2 suplentes) el punto número seis ***6.-Autorización de cambio de objeto del contrato DOPI-MUN-RM-IM-CI-062-2018, autorizado en la Sexta Sesión de la Comisión de Asignación y Contratos de Obra Pública ejercicio 2018.***

Una vez desahogado el punto número sexto de la orden del día, continuamos con el siguiente punto y es:

***7.-Autorización de Convenios Modificatorios al Contrato.***

Para lo cual solicito al Secretario, nos haga favor de seguir con este punto:

**Mtro. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico: en este punto se está solicitando la Autorización de los siguientes Convenios Modificatorios:

**Recurso Federal, Fondo Proyectos de Desarrollo Regional 2018.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRATO** | **IMPORTE CONVENIO** | **IMPORTE TOTAL** | **%** | **JUSTIFICACIÓN** |
| DOPI-FED-PR-PAV-LP-040-2018 | Construcción de Avenida El Collí con concreto hidráulico entre la calle Roble y Las Torres, en la colonia Paraísos del Collí, municipio de Zapopan, Jalisco. | $8,163,546.47 | $1,595,162.79 | $9,758,709.26 | 19.54% | Trabajos complementarios a la obra con el fin de generar una mayor seguridad al peatón y al conductor al circular por la vialidad, se consideró realizar la ampliación de aproches en las calles perpendiculares que conectan con esta vialidad, para así generar cruces seguros y ajustar cambios de nivel entre esta vía y dichas calles, así como la colocación de señalética vertical como complemento al señalamiento horizontal. Se consideró la colocación de arbolado para reforestar la calle.Los trabajos considerados en la ampliación de aproches consisten principalmente en: abertura de cajón de material tipo II, renivelación de pozos de visita, colocación de base hidráulica, pavimentación de concreto hidráulico, construcción de machuelos y banquetas con accesibilidad incluyente con bolardos, señalética horizontal y vertical, excavaciones de cepas para líneas de drenaje y agua potable, plantillas, colocación de tubería de 4” para agua potable, colocación de tubería de 12” para drenaje, pruebas para garantizar el buen funcionamiento de las líneas y rellenos de cepas. |
| DOPI-FED-PR-PAV-LP-041-2018 | Construcción de Av. Palmira y Av. Las Torres con concreto hidráulico, entre la calle Jardín y Privada Bugambilias, en las colonias Los Cajetes y Palmira, municipio de Zapopan, Jalisco. | $8,630,561.47 | $1,259,438.53 | $9,890,000.00 | 14.59% | Trabajos complementarios con el fin de dar protección al pavimento, se realizará la ampliación de los aproches en las calles perpendiculares a la vialidad en cuestión, para liberar el paso de los vehículos que transitan por la zona y disminuir las afectaciones, también será necesario considerar concretos con acelerantes de resistencia rápida garantizando así el fraguado del concreto; aunado a esto, (en lo que corresponde a los aproches) es necesario realizar trabajos de modernización de las líneas de drenaje y agua potable que se encontraban obsoletas, ya que son líneas existentes con una vida de más de 20 años, lo anterior avalado por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), para en un futuro evitar demoler las losas de concreto antes mencionadas. Los trabajos consisten principalmente en: abertura de cajón de material tipo II, renivelación de pozos de visita, colocación de base hidráulica, pavimentación de concreto hidráulico, construcción de machuelos y banquetas con accesibilidad incluyente con bolardos, señalética horizontal, excavaciones de cepas para líneas de drenaje y agua potable, plantillas, colocación de tubería de 4” para agua potable, colocación de tubería de 12” para drenaje, pruebas para garantizar el buen funcionamiento de las líneas y rellenos de cepas. |
| DOPI-FED-PR-PAV-LP-042-2018 | Construcción de calle 16 de Septiembre con concreto hidráulico, entre la calle Ocampo y 5 de Mayo, en la colonia de San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | $8,365,621.02 | $1,487,689.06 | $9,853,310.08 | 17.78% | Es necesario instalar en esta etapa la infraestructura hidráulica necesaria para la conexión a futuras instalaciones hidráulicas de abastecimiento y de esta manera evitar futuras rupturas en los pavimentos recién construidos; los trabajos necesarios representan el incremento de conceptos y volúmenes a trabajar.Se realizará la construcción de aproches en los cruces de las calles San Francisco, Juárez y San Juan, las cuales no cuentan con estructuras de pavimento que garanticen la impermeabilidad de las zonas adyacentes, con esto, se evitarán fallas eventuales en dichas estructuras, las cuales pueden ser causadas por la pérdida de capacidad de carga por la saturación de los materiales.Los trabajos consisten principalmente en: construcción de línea de drenaje sanitario de 16”, construcción de la línea de agua potable de 6”, colocación de concreto hidráulico MR-45, construcción de banquetas con accesibilidad incluyente, bolardos, guarniciones, y señalética horizontal y vertical. |
| DOPI-FED-PR-PAV-LP-043-2018 | Construcción de la calle Arenales con concreto hidráulico entre la calle Oro y la calle Mica, en la colonia Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco. | $7,826,903.28 | $1,516,541.69 | $9,343,444.97 | 19.38% | Trabajos complementarios a la obra con el fin de generar una mayor seguridad al peatón y al conductor al circular por la vialidad, se consideró realizar la ampliación de aproches en las calles perpendiculares que conectan con esta vialidad, para así generar cruces seguros y ajustar cambios de nivel entre esta vía y dichas calles, así como la colocación de señalética vertical como complemento al señalamiento horizontal. Se consideró la colocación de arbolado para reforestar la calle.Los trabajos considerados en la ampliación de aproches consisten principalmente en: abertura de cajón de material tipo II, renivelación de pozos de visita, colocación de base hidráulica, pavimentación de concreto hidráulico, construcción de machuelos y banquetas con accesibilidad incluyente con bolardos, señalética horizontal y vertical, excavaciones de cepas para líneas de drenaje y agua potable, plantillas, colocación de tubería de 4” para agua potable, colocación de tubería de 12” para drenaje, pruebas para garantizar el buen funcionamiento de las líneas y rellenos de cepas. |
| DOPI-FED-PR-PAV-LP-044-2018 | Construcción de la calle Guadalupe Victoria con concreto hidráulico entre la calle Juárez y 15 de Septiembre, en la colonia Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco. | $8,616,632.81 | $1.245.891.78 | $9,862,524.59 | 14.46% | Durante el proceso constructivo de la obra se llevó a cabo una revisión de manera conjunta con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), respecto al comportamiento de las aguas pluviales en la calle Guadalupe Victoria; del resultado de dicha revisión fue que se tomó la decisión de realizar la implementación de los pozos de absorción con la finalidad de disminuir la carga de los colectores pluviales de desalojo, en el que se conectará el colector a construir en esta obra, lo que garantizará un mejor desalojo de las aguas superficiales.Para la construcción de dichos pozos es necesario extender la longitud de la línea de conexión, por tal motivo se incrementarán los volúmenes establecidos en el catálogo de conceptos original.Los trabajos más representativos son: perforación y colocación de ademe en los pozos, excavaciones, colocación de tubería pluvial y rellenos de cepas. |
| DOPI-FED-PR-PAV-LP-045-2018 | Construcción de calle López Cotilla con concreto hidráulico entre la calle Zaragoza y Avenida Vallarta, en la colonia Jocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | $5,335,680.71 | $757,466.61 | $6,093,147.32 | 14.20% | Trabajos complementarios para dar protección a la estructura del pavimento que se construye en esta etapa, se realizará la ampliación de los aproches en las calles perpendiculares a la vialidad en cuestión, para liberar el paso de los vehículos que transitan por la zona y disminuir las afectaciones, también será necesario considerar concretos con acelerantes de resistencia rápida, aunado a esto, (en lo que corresponde a los aproches) es necesario realizar trabajos de modernización de las líneas de drenaje y agua potable que se encontraban obsoletas, lo anterior avalado por la Dirección de Gestión Integral de Agua y Drenaje del Municipio de Zapopan, para en un futuro evitar demoler las losas de concreto antes mencionadas. Los trabajos consisten principalmente en: abertura de cajón de material tipo II, renivelación de pozos de visita, colocación de base hidráulica, pavimentación de concreto hidráulico, construcción de machuelos y banquetas con accesibilidad incluyente con bolardos, señalética horizontal, excavaciones de cepas para líneas de drenaje y agua potable, plantillas, colocación de tubería para agua potable y drenaje, pruebas para garantizar el buen funcionamiento de las líneas y rellenos de cepas. |
| DOPI-FED-PR-PAV-LP-046-2018 | Construcción de la calle Puerto Manzanillo con concreto hidráulico entre la calle Puerto México y Av. Las Torres, en la colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco. | $8,175,270.79 | $1,687,253.80 | $9,862,524.59 | 20.64% | Se realizaron trabajos no contemplados en el proyecto de obra original, dado que se encontró una línea de agua pluvial a una profundidad muy superficial que impedía aperturar cajón para alojar la estructura del pavimento, lo que obligó a colocar una capa de relleno fluido que sustituyera la capa de base hidráulica y su vez protegiera la tubería.Trabajos complementarios a la obra con el fin de generar una mayor seguridad al peatón y al conductor al circular por la vialidad, por lo que se consideró el realizar la ampliación de aproches en las calles perpendiculares que conectan con esta vialidad, para así generar cruces seguros y ajustar cambios de nivel entre esta vía y dichas calles, así como la colocación de señalética vertical como complemento al señalamiento horizontal.Colocación de arbolado para reforestar la calle.Los trabajos considerados en la ampliación de aproches consisten principalmente en: abertura de cajón de material tipo II, renivelación de pozos de visita, colocación de base hidráulica, pavimentación de concreto hidráulico, construcción de machuelos y banquetas con accesibilidad incluyente con bolardos, señalética horizontal y vertical, excavaciones de cepas para líneas de drenaje y agua potable, plantillas, colocación de tubería de 4” para agua potable, colocación de tubería de 12” para drenaje, pruebas para garantizar el buen funcionamiento de las líneas y rellenos de cepas. |
| DOPI-FED-PR-PAV-LP-047-2018 | Construcción de la calle Ramón Corona con concreto hidráulico entre la calle Manuel M. Diéguez y López Cotilla, en la colonia Jocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | $3,193,802.75 | $575,575.51 | $3,769,378.26 | 18.02% | Trabajos complementarios a la obra con el fin de generar una mayor seguridad al peatón y al conductor al circular por la vialidad, se consideró realizar la ampliación de aproches en las calles perpendiculares que conectan con esta vialidad, para así generar cruces seguros y ajustar cambios de nivel entre esta vía y dichas calles, así como la colocación de señalética vertical como complemento al señalamiento horizontal. Se consideró la colocación de arbolado para reforestar la calle.Los trabajos considerados en la ampliación de aproches consisten principalmente en: abertura de cajón de material tipo II, renivelación de pozos de visita, colocación de base hidráulica, pavimentación de concreto hidráulico, construcción de machuelos y banquetas con accesibilidad incluyente con bolardos, señalética horizontal y vertical, excavaciones de cepas para líneas de drenaje y agua potable, plantillas, colocación de tubería de 4” para agua potable, colocación de tubería de 12” para drenaje, pruebas para garantizar el buen funcionamiento de las líneas y rellenos de cepas. |
| DOPI-FED-PR-PAV-LP-048-2018 | Construcción de calle Calzada Norte con empedrado tradicional y huellas de concreto hidráulico entre la calle Calzada Central y calle Calzada de Los Álamos, en la colonia Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco. | $8,453,090.66 | $1,436,909.34 | $9,890,000.00 | 17.00% | Trabajos complementarios a la obra con el fin de generar una mayor seguridad al peatón y al conductor al circular por la vialidad, se consideró realizar la ampliación de aproches en las calles perpendiculares que conectan con esta vialidad, para así generar cruces seguros y ajustar cambios de nivel entre esta vía y dichas calles, así como la colocación de señalética vertical como complemento al señalamiento horizontal. Se consideró la colocación de arbolado para reforestar la calle.Los trabajos considerados en la ampliación de aproches consisten principalmente en: abertura de cajón de material tipo II, renivelación de pozos de visita, colocación de base hidráulica, pavimentación de concreto hidráulico, construcción de machuelos y banquetas con accesibilidad incluyente con bolardos, señalética horizontal y vertical, excavaciones de cepas para líneas de drenaje y agua potable, plantillas, colocación de tubería de 4” para agua potable, colocación de tubería de 12” para drenaje, pruebas para garantizar el buen funcionamiento de las líneas y rellenos de cepas. |
| DOPI-FED-PR-PAV-CI-102-2018 | Construcción de la calle 5 de Mayo con concreto hidráulico entre la calle Juárez y Francisco I. Madero, en la colonia Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | $4,428,844.19 | $324,116.73 | $4,752,960.92 | 7.32% | Trabajos complementarios con el fin de dar protección al pavimento, se realizará la ampliación de los aproches en las calles perpendiculares a la vialidad en cuestión, para liberar el paso de los vehículos que transitan por la zona y disminuir las afectaciones, también será necesario considerar concretos con acelerantes de resistencia rápida garantizando así el fraguado del concreto; aunado a esto, (en lo que corresponde a los aproches) es necesario realizar trabajos de modernización de las líneas de drenaje y agua potable que se encontraban obsoletas, ya que son líneas existentes con una vida de más de 20 años, lo anterior avalado por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), para en un futuro evitar demoler las losas de concreto antes mencionadas. Los trabajos consisten principalmente en: abertura de cajón de material tipo II, renivelación de pozos de visita, colocación de base hidráulica, pavimentación de concreto hidráulico, construcción de machuelos y banquetas con accesibilidad incluyente con bolardos, señalética horizontal, excavaciones de cepas para líneas de drenaje y agua potable, plantillas, colocación de tubería de 4” para agua potable, colocación de tubería de 18” para drenaje, pruebas para garantizar el buen funcionamiento de las líneas y rellenos de cepas. |

**Recurso Estatal, Fondo Común Concursable para la Infraestructura 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRATO** | **IMPORTE CONVENIO** | **IMPORTE TOTAL** | **%** | **JUSTIFICACIÓN** |
| DOPI-EST-FOCOCI-ID-CI-055-2018 | Rehabilitación del parque unidad de manejo ambiental Villa Fantasía, en la Colonia Tepeyac, Segunda etapa, frente 1. | $6,169,958.46 | $1,121,793.61 | $7,291,752.07 | 18.18% | Se requiere realizar volúmenes adicionales para el buen desempeño de la obra en los siguientes rubros: muro de concreto, malla de acero inoxidable para el confinamiento en área de Procyonidos y ampliación del área de andadores. |

**Mtro. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico: estos serían los Convenios Modificatorios para su Autorización.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** si no tienen ninguna observación lo sometemos a su consideración para votar este punto número ***7.-Autorización de Convenios Modificatorios al Contrato***, los que estén a favor, favor de manifestarlo:

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

**Regidor MVZ. Faustino González Figueroa**, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

**Regidora Lic. Diedra González Free,** Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda**. A favor.**

**Mtro. Luís García Sotelo,** Tesorero Municipal. **A favor.**

**Mtro. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

**Regidora Lic. Erika Eugenia Félix Ángeles**, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

**Regidora Lic. Tzitzi Santillán Hernández**, Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

**Arq. Rafael Barragán Maldonado,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **A favor.**

**Ing. Omar Martínez Gómez,** Representante Titular del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco**. A favor.**

**Ing. Arturo Distancia Sánchez,** Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** queda autorizado por unanimidad con 11 votos a favor (9 titulares y 2 suplentes) el punto número siete ***7.-Autorización de Convenios Modificatorios al Contrato.***

Una vez desahogado el punto número séptimo de la orden del día, continuamos con el siguiente punto y es:

***8.-Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos.***

Secretario si nos hace favor de continuar con este punto.

**Mtro. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico: Continuamos con el Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos y las obras son las siguientes:

**Recurso Municipal 2018.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** |
| Construcción de bocas de tormenta y pozos de absorción en la Av. General Ramón Corona, en la zona de La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | DOPI-MUN-RM-IH-AD-180-2018 | Ineco Construye, S.A. de C.V. | $894,692.65 | 100% |
| Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Los Huejotes de la calle Tulipán a la calle Paseo de los Tamarindos en la colonia Lomas de Tabachines, incluye: drenaje sanitario, agua potable, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-181-2018 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. | $1’665,982.64 | 85% |
| Construcción de motivos de ingreso, peatonalización enáreas exteriores, barda perimetral, alumbrado, plazoleta y caseta de ingreso a la Unidad Deportiva La Tuzania, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-ID-AD-182-2018 | Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. | $1’259,555.10 | 40% |
| Construcción de línea de electrificación para pozo profundo ubicado en la colonia Copalita Poblado, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-184-2018 | Constructora y Urbanizadora Portokali, S.A. de C.V. | $604,216.84 | 60% |
| Pavimentación con concreto hidráulico de vialidades, incluye: drenaje sanitario, agua potable, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en la colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-208-2018 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. | $1’789,144.68 | 40% |
| Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-210-2018 | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | $1´798,216.54 | 2% |

**Mtro. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico: este es el informe de Obras de este punto número ocho.

En estos momentos les haremos llegar lo que acaba de presentar el Secretario técnico y es ***Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa*** *para que quede registrado en la presente acta.*

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy:** una vez desahogado el punto número ocho **8.-Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos,** el cual no se somete a votación por ser informe pasamos al siguiente punto y es:

***9.-Asuntos Varios.***

*¿Alguien tiene algún asunto que tratar?*

Ningún integrante de la Comisión refiere asunto que tratar por lo que queda desahogado el punto número

**9- Asuntos varios** de la orden de día.

Sin otro asunto que tratar el Representante Suplente del Presidente de la Comisión, Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, da por terminada la Décima Primera Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obran Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco año 2018, de la presente administración, siendo las 10:12 diez horas con doce minutos del día 03 tres de agosto de 2018 dos mil dieciocho, elaborándose la presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo sexto del reglamento de asignación y contratación de obra pública para el municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Décima Primera Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública año 2018 de la presente administración.