En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 8:30 ocho horas con treinta minutos del día 31 treinta y uno de enero de 2019 dos mil diecinueve, en el sitio que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd Panamericano No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jal. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), se reunieron los integrantes de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la Primera sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

**El Presidente de la Comisión, Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy da inicio formal a la presente sesión de la Comisión (Primera Sesión).**

 ***ORDEN DEL DÍA:***

1. **Lista de asistencia.**
2. **Verificación de Quórum.**
3. **Aprobación de la Orden del Día.**
4. **Lectura y aprobación del acta de la Decima Octava Sesión de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, de fecha 19 de Diciembre de 2018.**
5. **Presentación y aprobación del Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio presupuestal 2019.**
6. **Asuntos varios.**

Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo Sexto del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que participan en esta Comisión, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:

***1. Lista de asistencia.***

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **Presente.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **Presente.**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **Presente.**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **Presente.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **Presente.**

Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **Presente.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez**,** Representante Suplente del Partido Acción Nacional. **Presente.**

Regidor Ing. José Hiram Torres Salcedo, Representante Suplente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Presente.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **Presente.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **Presente.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **Presente.**

Ing. Ramiro Villaseñor Fonseca, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **Presente.**

Lic. Fermín Cortés Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **Presente.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Invitado, Contraloría Ciudadana.  **Presente.**

***2. Verificación del quórum legal para sesionar.***

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 7° y 10° del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto del orden del día.

***3. Aprobación de la Orden del Día.***

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, favor de manifestarlo:

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **A favor.**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **A favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez**,** Representante Suplente del Partido Acción Nacional. **Presente.**

Regidor Ing. José Hiram Torres Salcedo, Representante Suplente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **A favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Ramiro Villaseñor Fonseca, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Lic. Fermín Cortés Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda aprobada la Orden del Día.**

***4. Lectura y aprobación del acta de la Decima Octava Sesión de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, de fecha 19 de Diciembre de 2018.***

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: pasamos al cuarto punto de la orden del día que es lectura y aprobación del acta de Decima Octava sesión de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública 2018-2021. También se les hizo llegar previamente dispensando su lectura, si no tienen ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, favor de manifestarlo:

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **A favor.**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **A favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez**,** Representante Suplente del Partido Acción Nacional. **Presente.**

Regidor Ing. José Hiram Torres Salcedo, Representante Suplente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Abstención.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Ramiro Villaseñor Fonseca, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Lic. Fermín Cortés Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda aprobado el cuarto punto de la Orden del Día que es la aprobación del acta de la Decima Octava Sesión de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, de fecha 19 de Diciembre de 2018.**

***5. Presentación y aprobación del Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio presupuestal 2019.***

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado el cuarto punto de la Orden del Día. Pasamos al punto quinto que es la Presentación y aprobación del Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio presupuestal 2019, pido al Secretario de lectura del mismo:

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz dando lectura y explicación el programa anual de obra 2019 que se describe en las siguientes tablas:

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PROYECTADA 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Proyecto** | **Inversión 2019** |  **Total**  | **Observaciones** |
| **Federal/Estatal** | **Municipal** |
|
| **1** | **Consejo Metropolitano Estatal (Renovación Urbana)** |  $ -  |  $ 72,000,000  |  $ 72,000,000  |  Pendiente de aprobación (Recurso Estatal)  |
| ***SUB TOTAL*** |  ***$ -***  |  ***$ 72,000,000.00***  | ***$72,000,000.00***  |  |
| **2** | **Fortamun 2019 (Capitulo 6000)** |
| 2.I | Infraestructura Vial 2019  |  $ -  |  $ 122,284,200  |  **$ 122,284,200**  |   |
| 2.II | Infraestructura Hidráulica | $ -  |  $ 32,800,000  |  **$ 32,800,000**  |   |
| 2.III | Infraestructura Deportiva y Parques | $ -  |  $ 95,565,726  |  **$ 95,565,726**  |   |
| 2.IV | Infraestructura Educativa ( Escuelas con Estrella) | $ -  |  $ 60,000,000  |  **$ 60,000,000**  |   |
| 2.V | Movilidad No motorizada y Peatonalización |  $ - |  $ 20,000,000  |  **$ 20,000,000**  |   |
| 2.VI | Edificios Públicos | $ -  |  $ 115,000,000  |  **$ 115,000,000**  |   |
| 2.VII | Prevención y Atención a Contingencias | $ -  |  $ 12,000,000  |  **$ 12,000,000**  |   |
| 2.VIII | DIF |  $ - |  $ 20,000,000  |  **$ 20,000,000**  |   |
| 2.IX | Estudios y Proyectos | $ -  |  $ 15,000,000  |  **$ 15,000,000**  |   |
| 2.X | Control de Calidad | $ -  |  $ 5,000,000  |  **$ 5,000,000**  |   |
| 2.XI | Infraestructura Básica | $ -  |  $ 5,000,000  |  **$ 5,000,000**  |   |
| 2.XII | Clínicas |   |  $ 5,000,000  |  **$ 5,000,000**  |  |
| ***SUB TOTAL*** |  ***$ -***  |  ***$ 507,649,925.55***  |  ***$507,649,925.55*** |  |
| **3** | **Obra Pública Multianual (Municipal)** |  $ -  |  $ 60,000,000  |  $ 60,000,000  |  |
| **4** | **Presupuesto Participativo** |  $ -  |  $ 120,000,000  |  $ 120,000,000  |  |
| **5** | **Picachos (Planta de Separación de residuos)** |  $ -  |  $ 10,000,000  |  $ 10,000,000  |  |
| ***SUB TOTAL*** |  ***$ -***  |  ***$ 190,000,000.00***  |  ***$ 190,000,000.00***  |  |
| **6** | **CUSMAX \*\*** | $ -  |  $ 33,440,507  |  $ 33,440,507  |   |
| **7** | **Parque Zapopan Central\*\*** | $ -  |  $ 55,000,000  |  $ 55,000,000  |   |
| **8** | **Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ)\*\*** | $ -  |  $ 250,000,000  |  $ 250,000,000  |   |
| ***SUB TOTAL*** |  ***$ -***  |  ***$ 338,440,507.00***  |  ***$ 338,440,507.00***  |  |
| **9** | **FAISM (Ramo 33)** |  $-  |  $ 83,924,129  |  $ 83,924,129  |  Pendiente de aprobación (Recurso Federal)  |
| **10** | **Ampliación a tres carriles de la carretera Guadalajara - Tepic, en el tramo de la Venta del Astillero al Anillo Periférico Norte.** |  $-  |  $ 3,000,000  |  $ 3,000,000  |   |
| **11** | **FOCOCI (Fondo Común Concursable de Infraestructura)** |  $ -  |  $ -  |  $ -  |  Pendiente de aprobación (Recurso Estatal)  |
| **12** | **PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL** | $ -   | $ -   | $ -  |  Pendiente de aprobación (Recurso Federal)  |
| ***SUB TOTAL*** |  ***$ -***  |  ***$ 86,924,129.00***  |  ***$ 86,924,129.00***  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***TOTAL*** |  ***$ -***  |  ***$1,195,014,561.55***  |  ***$ 1,195,014,561.55***  |  |

**1. INVERSIÓN CONSEJO METROPOLITANO ESTATAL (RENOVACIÓN URBANA) 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 |  PAVIMENTACIÓN CON HUELLA DE CONCRETO DE LA VIALIDAD: AURELIO ORTEGA DE CALLE MANUEL M. DIEGUEZ A CALLE JUAN PABLO SEGUNDO,PRIMERA ETAPA, EN ELMUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO  |  MUNICIPAL  |  CONSEJO METROPOLITANO ESTATAL  |  CONSTITUYENTES  |  $ 72,000,000.00  | 2,536.00 |
| 2 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ATOTONILCO DE CAMINO VIEJO A TESISTÁN, A LA CALLE TEPATITLÁN, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ACCESIBILIDAD Y FORESTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. |  MUNICIPAL  |  CONSEJO METROPOLITANO ESTATAL  |  JARDINES DEL VALLE  | 28,651.00 |
| **TOTALES** |  **$ 72,000,000.00**  | 31,187.00 |

**2. I. INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 |  PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD: ALTAMIRA - 5 DE MAYO, DE CALLE: JAVIER MINA, A CALLE: PATRIA, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.  |  MUNICIPAL  |  FORTAMUN VIAL  |  ALTAMIRA  |  $ 122,284,200.00  | 2,670 |
| 2 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD: PROLONGACIÓN ENRIQUE DIAZ DE LEÓN DE PERIFÉRICO NORTE A CALZADA DE LOS ENEBROS, EN LA COLONIA VILLAS BELENES, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | MUNICIPAL | FORTAMUN VIAL | VILLAS DE LOS BELENES | 2,552 |
| 3 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CALLE EXPERIENCIA - GRANADITOS, DE AV. ALCALDE A AV. FEDERALISMO, EN LA COLONIA LOMAS DEL BATÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA., FRENTE 6. | MUNICIPAL | FORTAMUN VIAL | LOMAS DEL BATAN | 6,195 |
| 4 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE CALLE CARRETERA A SALTILLO, A CALLE AGUA PRIETA. PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN VIAL | VILLA DE GUADALUPE | 20,807 |
| 5 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD: SAN MIGUEL, DE CALLE: AV. JUAN GIL PRECIADO, A CALLE: CAMINO ANTIGUO A COPALITA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | MUNICIPAL | FORTAMUN VIAL | MARCELINO GARCIA BARRAGAN | 3,000 |
| 6 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD: CALLE GUADALAJARA, DE CALLE: CARRETERA A SALTILLO, A CALLE: TLAJOMULCO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN VIAL | BENITO JUAREZ | 8,848 |
| 7 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD: BLVD. DEL RODEO, DE LA AV. JUAN PABLO SEGUNDO, A CALLE MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. ETAPA 2 | MUNICIPAL | FORTAMUN VIAL | BELENES NORTE | 1,062 |
| **TOTALES** |  **$122,284,200.00**  | 45,134.00 |

**2. II. INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC RD 26, DE 300 M DE LONGITUD, DESDE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO, HASTA EL TANQUE DE REGULACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE COPALITA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN HIDRÁULICA | COPALITA |  $ 32,800,000.00  | 558.00 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA Y ESTRUCTURA METÁLICA PARA MANIOBRAS DE IZAJE PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, PARA CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, ENLA COLONIA LA VINATERA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN HIDRÁULICA | LA VINATERA | 2,200.00 |
| 3 | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE REGULACIÓN, OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA Y CERCA PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN HIDRÁULICA | SAN ISIDRO | 2,116.00 |
| 4 | CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 350 M, EN LA CALLE PASEO DEL IRIS, PARA ALIMENTACIÓN DE RINCONADA DE BUGAMBILIAS, AZALEAS BUGAMBILIAS, LA JOYA DE BUGAMBILIAS, CONDOMINIO CRISTAL Y RINCONADA DEL IRIS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN HIDRÁULICA | RINCONADA BUGAMBILIAS, AZALEAS BUGAMBILIAS, LA JOYA DE BUGAMBILIAS, CONDOMINIO CRISTAL Y RINCONADA DEL IRIS. | 1,520.00 |
| 5 | EQUIPAMIENTO Y OBRA ELÉCTRICA COMPLEMENTARIA EN SISTEMA DE REBOMBEO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS COUNTRY, EN EL UNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN HIDRÁULICA | BUGAMBILIAS COUNTRY. | 186.00 |
| 6 | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OBELISCO, EN UN TRAMO DE 160 M DE LONGITUD, ENTRE LAS CALLES PROLONGACIÓN LA CALMA Y VIOLETA, EN LA COLONIA AGRÍCOLA, EN ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN HIDRÁULICA | COLONIA AGRÍCOLA | 3,843.00 |
| 7 | PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA DE POZO PROFUNDO "MOLINOS III", COL. LOS MOLINOS EN ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN HIDRÁULICA | LOS MOLINOS | 4,811.00 |
| 8 | PROGRAMA DE SECTORIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN HIDRÁULICA | VARIAS COLONIAS |   |
| 9 | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTE, PARA UN FLUJO DE 29.0 LPS, NOM-001-SEMARNAT-1997, EN LA COLONIA LOS MOLINOS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN HIDRÁULICA | LOS MOLINOS | 4,811.00 |
| 10 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA DEL ASTILLERO, DE 450 M DE LONGITUD, DESDE LA CALLE PRIVADA JILGUEROS, HASTA LA CALLE HIDALGO, INCLUYE INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LA VENTA DEL ASTILLERO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN HIDRÁULICA | LA VENTA DEL ASTILLERO | 6,666.00 |
| **TOTALES** |  **$32,800,000.00**  | 26,711.00 |

**2. III. INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **COLONIA** | **MONTO** | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RINCONADA DE LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.(PRIMERA ETAPA). | MUNICIPAL | FORTAMUN DEPORTIVA | LAS PALMAS |  $ 95,565,725.55  | 4,316 |
| 2 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BASE AÉREA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | MUNICIPAL | FORTAMUN DEPORTIVA | NUEVO MÉXICO | 4,258 |
| 3 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA VALLE DE LOS MOLINOS, EN EL MUNICIPIO DE DE ZAPOPAN, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). | MUNICIPAL | FORTAMUN DEPORTIVA | VALLE DE LOS MOLINOS | 4,811 |
| 4 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DE TESISTÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO (PRIMERA ETAPA). | MUNICIPAL | FORTAMUN DEPORTIVA | PARQUES DE TESISTÁN | 4,263 |
| 5 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA JARDINES DE NUEVO MÉXICO, EN EL MUNCIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA). | MUNICIPAL | FORTAMUN DEPORTIVA | JARDINES DE NUEVO MÉXICO | 17,133 |
| 6 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA ARENALES TAPATÍOS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA). | MUNICIPAL | FORTAMUN DEPORTIVA | ARENALES TAPATÍOS | 26,309 |
| 7 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA TECOLANDIA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). | MUNICIPAL | FORTAMUN DEPORTIVA | SANTA MARGARITA  | 25,492 |
| 8 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PADEL, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA). | MUNICIPAL | FORTAMUN DEPORTIVA | PLAZA GUADALUPE | 11,358 |
| 9 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS MARGARITAS, EN EL MUNCIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | MUNICIPAL | FORTAMUN DEPORTIVA | SANTA MARGARITA RESIDENCIAL | 11,434 |
| 10 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE ZAPOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | MUNICIPAL | FORTAMUN DEPORTIVA | LOMAS DE ZAPOPAN | 18,480 |
| 11 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA INDÍGENA DE MEZQUITÁN, EN EL MUNCIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | MUNICIPAL | FORTAMUN DEPORTIVA | INDÍGENA DE MEZQUITÁN | 6,932 |
| 12 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA VENTA DEL ASTILLERO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | MUNICIPAL | FORTAMUN DEPORTIVA | LA VENTA DEL ASTILLERO | 6,666 |
| 13 | REHABLITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | MUNICIPAL | FORTAMUN DEPORTIVA | LA PRIMAVERA | 885 |
| 14 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL VIGÍA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | MUNICIPAL | FORTAMUN DEPORTIVA | EL VIGÍA | 8,945 |
| 15 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE NUEVO MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | MUNICIPAL | FORTAMUN DEPORTIVA | VILLAS DE NUEVO MÉXICO | 4,824 |
| 16 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES), EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN DEPORTIVA | VARIAS COLONIAS | 0 |
| **TOTALES** |  **$ 95,565,725.55**  | **227,076**  |

**2. IV. INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **COLONIA** | **UBICACIÓN** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITO RAMÍREZ, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | SANTA MARÍA DEL PUEBLITO | EMILIANO ZAPATA #95 |  $ 60,000,000.00  | 400 |
| 2 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 904, J.JESÚS RICARDO BALDERAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | LA CASITA | CALLE ROSAS # 718 | 1,332 |
| 3 | REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR MA. REFUGIO PACHECO DE LÓPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | LOS GIRASOLES | GIRASOLES # 120 | 353 |
| 4 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | PARQUES DEL AUDITORIO | PLAN DE LA NORIA, FEDERALISMO Y GONZÁLEZ GALLO | 659 |
| 5 | REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR TESISTÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | TESISTÁN | CALLE LUCIO BLANCO # 50 | 398 |
| 6 | REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR MA. TRINIDAD MARTÍNEZ YÁÑEZ, EN EL MUNCIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | SAN JOSÉ EJIDAL | SAN VICENTE, ENTRE SANTA ROSA Y SAN MIGUEL | 165 |
| 7 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN ALDRETE CASTILLO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | LAS ÁGUILAS | CALLE SIERRA DE LA YESCA # 5165 | 1,078 |
| 8 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | LAS FUENTES | CIRCUNVALACIÓN NORTE # 100 | 980 |
| 9 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO SARQUÍS MERREWE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | LOMAS DE ZAPOPAN | CALLE ALGECIRAS S/N | 792 |
| 10 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO BASSOLS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | LA TUZANÍA | AV. TESISTÁN # 450 | 765 |
| 11 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | EL COLLI | CALLE ALLENDE # 11 | 687 |
| 12 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | ALTAGRACIA | AV. REAL DEL MONTE # 247 | 628 |
| 13 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA HILARIO T ROCHA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | ATEMAJAC DEL VALLE | CALLE AQUILES SERDÁN S/N | 425 |
| 14 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | ARBOLEDAS | CALLE ISAAC NEWTON # 4110 | 2,046 |
| 15 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | PRIMAVERA NORTE | PLAYA DE HORNOS # 1201 | 570 |
| 16 | REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR NIÑO ARTILLERO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | JARDINES DEL VALLE | CALLE VALLE DE MÉXICO S/N | 344 |
| 17 | REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | TABACHINES | CALLE PASEO DE LOS NÍSPEROS # 1760 | 338 |
| 18 | REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | LAS ÁGUILAS | CALLE RÍO TUXCACUESCO #868 | 199 |
| 19 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ DELGADILLO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | MIRADOR DESAN ISIDRO | CALLE FLAMENCO # 1688 | 1,013 |
| 20 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA U 4, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | LA ESTANCIA | CALLE HÉCTOR BERLIOZ # 5223 | 1,117 |
| 21 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA IRENE ROBLEDO GARCÍA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | JARDINES DEL VALLE | CALLE VALLE DE MÉXICO # 2519 | 1,203 |
| 22 | REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR MARIA C BANCALARI BASSAURY, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | PARQUES DE TESISTÁN | AV. RÍO BLANCO # 1642 | 330 |
| 23 | REHABILITACIÓN DE LA SECUNDARIA TÉCNICA 89, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | MIRADOR DEL SOL | CALLE PROTÓN S/N | 1,825 |
| 24 | REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR MANUEL LÓPEZ COTILLA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDUCATIVA | ARENALES TAPATÍOS | CALLE RADIO # 17 | 411 |
| **TOTALES** |  |  **$60,000,000.00**  |  **411.00**  |

**2. V. INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS SEGUROS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | MUNICIPAL | FORTAMUN MOVILIDAD | POR ASIGNARSE |  $ 20,000,000.00  | 1,444,000.00 |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | MUNICIPAL | FORTAMUN MOVILIDAD |
| 3 | CONSTRUCCIÓN DE BICI- ESTACIONAMIENTO. | MUNICIPAL | FORTAMUN MOVILIDAD |
| 4 | SEÑALAMIENTO HORIZONTALY VERTICAL EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | MUNICIPAL | FORTAMUN MOVILIDAD |
| 5 | PEATONALIZACIÓN EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | MUNICIPAL | FORTAMUN MOVILIDAD |
| **TOTALES** |  **$ 20,000,000.00**  |   |

**2. VI. INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS PÚBLICOS 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PAVIMENTOS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDIFICIOS | POR DEFINIR |  $ 115,000,000.00  |   |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDIFICIOS | POR DEFINIR |   |
| 3 | CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DEL ÁREA DE MAQUINARIA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDIFICIOS | POR DEFINIR |   |
| 4 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD ANIMAL, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDIFICIOS | POR DEFINIR |   |
| 5 | CONSTRUCCIÓN DEL HELIPUERTO, HANGAR, OFICINAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDIFICIOS | POR DEFINIR |   |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL ESCUADRÓN CANINO, PERTENECIENTE A LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDIFICIOS | POR DEFINIR |   |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO E INSTALACIONES PARA EL TALLER MUNICIPAL PERTENECIENTE A LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN EDIFICIOS | POR DEFINIR |   |
| **TOTALES** |  **$ 115,000,000.00**  |   |

**2. VII. INVERSIÓN CONTINGENCIAS 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN CONTINGENCIAS | ZAPOPAN |  $ 12,000,000.00  | 1,444,000.00 |
| **TOTALES** |  **$ 12,000,000.00**  |  **1,444,000.00**  |

**2. VIII. INVERSIÓN DIF 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **COLONIA** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | REHABILITACIÓN DE PLANTA BAJA DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | MUNICIPAL | FORTAMUN DIF | UNIDAD FOVISSSTE |  $ 20,000,000.00  | 2,285 |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE LONARIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR (CAF), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN DIF | UNIDAD FOVISSSTE | 2,285 |
| 3 | CONSTRUSCCIÓN DE LONARIA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.3 "DRA. IRENE ROBLEDO", EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN DIF | UNIDAD FOVISSSTE | 2,285 |
| 4 | CONSTRUCCIÓN DE LONARIA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 7 "CRI CRI" | MUNICIPAL | FORTAMUN DIF | PRIMAVERA NORTE | 885 |
| 5 | CONSTRUCCIÓN DE LONARIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.10 "DEL MAR", EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN DIF | CONJUNTO LAURELES | 1,350 |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE LONARIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 6 "SANTA LUCÍA", EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN DIF | SANTA LUCÍA | 28,619 |
| 8 | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JARDINES DEL AUTIDORIO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN DIF | JARDINES DEL AUDITORIO | 9,305 |
| 9 | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "EL BATÁN", EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN DIF | EL BATAN | 5,418 |
| 10 | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "VENTA DEL ASTILLERO", EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN DIF | VENTA DEL ASTILLERO | 6,666 |
| **TOTALES** |  **$ 20,000,000.00**  |  **59,098.00**  |

**2. IX. INVERSIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE VARIAS OBRAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN ESTUDIOS | POR DEFINIR |  $ 15,000,000.00  | 1,444,000.00 |
| 2 | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS DE DIFERENTES OBRAS 2019, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN ESTUDIOS | POR DEFINIR |
| 3 | PROYECTO EJECUTIVO PARA DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN ESTUDIOS | POR DEFINIR |
| 4 | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, IMPACTO VIAL E IMPACTO URBANO DE DIFERENTES OBRAS 2019, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN ESTUDIOS | POR DEFINIR |
| **TOTALES** |  **$ 15,000,000.00**  |  **1,444,000.00**  |

**2.X. INVERSIÓN CONTROL DE CALIDAD 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | CONTROL DE CALIDAD DE DIFERENTES OBRAS 2019 DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN CALIDAD |   |  $ 1,500,000.00  | 1,444,000.00 |
| 2 | CONTROL TOPOGRÁFICO EN TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, URBANÍSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES OBRAS 2019, DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN CALIDAD |   |  $ 1,600,000.00  |
| 3 | CONTROL DE CALIDAD Y MUESTREO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN PAVIMENTOS PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO Y CALAFATEO 2019, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN CALIDAD |   |  $ 1,900,000.00  |
| **TOTALES** |  **$ 5,000,000.00**  |  **1,444,000.00**  |

**2.XI. INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA BÁSICA 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | MUNICIPAL | FORTAMUN INFRA. BÁSICA |   |  $ 1,500,000.00  | 1,444,000.00 |
| 2 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN INFRA. BÁSICA |   |  $ 1,800,000.00  |
| 3 | ELECTRIFICACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN VARIOS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN INFRA. BÁSICA |   |  $ 1,700,000.00  |
| **TOTALES** |  **$ 5,000,000.00**  |  **$ 1,444,000.00**  |

**2.XII. INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA CLÍNICAS 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CENTROS DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | FORTAMUN CLÍNICAS |   |  $ 5,000,000.00  | 1,444,000.00 |
| **TOTALES** |  **$ 5,000,000.00**  |  **1,444,000.00**  |

**3. INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA OBRA PÚBLICA MULTIANUAL 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL STAND DE TIRO PARA LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ZAPOPAN, EN LAS INSTALACIONES DEL C5, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA MULTIANUAL | COL. TABACHINES Y CONSTITUCIÓN |  $ 60,000,000.00  | 48,781.00 |
| **TOTALES** |  **$ 60,000,000.00**  |  **48,781.00**  |

**4. INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **PROPUESTA EN BOLETA** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | POR ASIGNAR | POR ASIGNAR | MUNICIPAL | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |   |  $ 120,000,000.00  |   |
| 2 | POR ASIGNAR | POR ASIGNAR | MUNICIPAL | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |   |   |
| 3 | POR ASIGNAR | POR ASIGNAR | MUNICIPAL | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |   |   |
| 4 | POR ASIGNAR | POR ASIGNAR | MUNICIPAL | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |   |   |
| 5 | POR ASIGNAR | POR ASIGNAR | MUNICIPAL | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |   |   |
| 6 | POR ASIGNAR | POR ASIGNAR | MUNICIPAL | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |   |   |
| 7 | POR ASIGNAR | POR ASIGNAR | MUNICIPAL | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |   |   |
| 8 | POR ASIGNAR | POR ASIGNAR | MUNICIPAL | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |   |   |
| 9 | POR ASIGNAR | POR ASIGNAR | MUNICIPAL | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |   |   |
| 10 | POR ASIGNAR | POR ASIGNAR | MUNICIPAL | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |   |   |
| 11 | POR ASIGNAR | POR ASIGNAR | MUNICIPAL | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |   |   |
| 12 | POR ASIGNAR | POR ASIGNAR | MUNICIPAL | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |   |   |
| 13 | POR ASIGNAR | POR ASIGNAR | MUNICIPAL | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |   |   |
| **TOTALES** |  **$ 120,000,000.00**  |   |

**5. INVERSIÓN PICACHOS 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS PICACHOS | MUNICIPAL | PICACHOS | ZAPOPAN |  $ 10,000,000.00  | 1,444,000.00 |
| **TOTALES** |  **$ 10,000,000.00**  |  **1,444,000.00**  |

**6. INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA CUSMAX 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | POR ASIGNAR | MUNICIPAL | CUSMAX |   |  $ 33,440,507.00  |   |
| **TOTALES** |  **$ 33,440,507.00**  |   |

**7. INVERSIÓN PARQUE ZAPOPAN CENTRAL 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | PARQUE ZAPOPAN CENTRAL PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | MUNICIPAL | PARQUE ZAPOPAN CENTRAL | ZAPOPAN |  $ 55,000,000.00  | 1,444,000.00 |
| **TOTALES** |  **$ 55,000,000.00**  |  **1,444,000.00**  |

**8. INVERSIÓN CISZ 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN** |  **MONTO**  | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | OBRA COMPLEMENTARIA AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS ZAPOPAN | MUNICIPAL | CIZS | ZAPOPAN |  $ 250,000,000.00  | 1,444,000.00 |
| **TOTALES** |  **$ 250,000,000.00**  |  **$ 1,444,000.00**  |

**9. FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM (RAMO 33) 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN**  | **MONTO** | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN DENTRO DE ZONA ZAP, ACREDITACIÓN POR POBREZA EXTREMA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | RAMO 33 | FAIS 2019 | Por asignar |  $ 12,588,619  |   |
| 2 | ACCIONES DE INCIDENCIA DIRECTA DENTRO DE ZONA ZAP, ACREDITACIÓN POR POBREZA EXTREMA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | RAMO 33 | FAIS 2019 | Por asignar |  $ 58,746,890  |   |
| 3 | ACCIONES DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIAS DENTRO DE ZONA ZAP, ACREDITACIÓN POR POBREZA EXTREMA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | RAMO 33 | FAIS 2019 | Por asignar |  $ 12,588,619  |   |
| **TOTAL** |  **$ 83,924,129**  |  |
| **Nota: Acciones por validar técnicamente.**  |  |  |  |   |   |

**10. RECURSO MUNCIPAL - SIOP - SCT 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PROYECTO** | **RECURSO** | **PROGRAMA** | **UBICACIÓN**  | **MONTO** | **BENEFICIARIOS** |
| 1 | Ampliación a tres carriles de la carretera Guadalajara - Tepic, en el tramo de la Venta del Astillero al Anillo Periférico Norte. | Municipal | SCT y SIOP |   |  $ 3,000,000  |   |
| **TOTAL** |  **$ 3,000,000**  |  |
| **Nota: Acciones por validar técnicamente.** |  |  |  |   |   |

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez**,** Representante Suplente del Partido Acción Nacional, hace uso de la voz mencionando: Tengo una observación sobre el programa de obra, en el cual no veo reflejado la rehabilitación del camino a San Lorenzo ya que es un camino del cual urge se rehabilite.

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Efectivamente no está considerado ya que el camino que nos comenta se rehabilitara con maquinaria propia del ayuntamiento.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública hace uso de la voz mencionando: así es si usamos la maquinaria del ayuntamiento ahorramos bastante dinero.

Regidor Ing. José Hiram Torres Salcedo, Representante Suplente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: me gustaría o más bien solicito me proporcionen el costo de los 2 dos niveles del edificio del CISZ donde se pretende sean utilizados uno por los regidores y el otro por el presidente, ya que considero que deberían ser ocupados por el personal de pavimentos y con esto ahorraríamos bastante dinero y no hacerles el edificio que se propone en el Programa Anual de Obra,

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: con mucho gusto señor regidor, únicamente quiero agregar que este edificio es para uso administrativo no estará habilitado para personal operativo por lo que es indispensable la construcción del nuevo edificio para el personal de pavimento, ya que ellos necesitan otro tipo de instalaciones muy diferentes a las proyectadas para este edificio. Y si con todo gusto le proporcionaremos el costo de lo que le falta a los dos últimos pisos del CISZ.

Una vez presentado dado lectura, explicado, el Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio presupuestal 2019, y atendiendo las observaciones de los mismos se procedió a someterlas a la consideración de los integrantes de la Comisión de Asignación de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **A favor.**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **A favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez**,** Representante Suplente Titular del Partido Acción Nacional. **Presente.**

Regidor Ing. José Hiram Torres Salcedo, Representante Suplente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **A favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Ramiro Villaseñor Fonseca, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Lic. Fermín Cortés Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

**El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda aprobado lo presentado el quinto punto de la Orden del Día que es el Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio presupuestal 2019.**

***6. Asuntos Varios.***

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado el quinto punto de la Orden del Día. Pasamos al siguiente punto que es Asuntos Varios, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes:

Lic. Fermín Cortés Gutiérrez, Representante titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, hace uso de la voz mencionando: Gracias, para reiterar que la Cámara de la Industria de la Construcción está en la mejor disposición y a la espera de que nos hagan la invitación para poder revisar, sugerir las adecuaciones que ustedes crean necesarias a su reglamento para que este en armonía con la nueva Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien, algún otro asunto que quisieran tratar, muy bien, no hay ninguno mas.

Sin otro asunto que tratar el Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, da por terminada la Primera sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, de la presente administración, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 31 treinta y uno de enero de 2019 dos mil diecinueve, elaborándose la presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo sexto del reglamento de asignación y contratación de obra pública para el municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.

**Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**

Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública.

**Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo**

Representante Suplente Tesorero Municipal

**Ing. Ismael Jáuregui Castañeda**

Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública.

**Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez**

Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda,

Patrimonio y Presupuestos.

**Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña**

Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano.

**Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo**

Regidor, Representante Titular del Partido Acción Nacional.

**Ing. Jorge Urdapilleta Núñez**

Representante Suplente del Partido Acción Nacional.

**Regidor Mtro. Oscar Javier Ramírez Castellanos**

Regidor, Representante Titular Partido Movimiento Ciudadano.

**Lic. William Gómez Hueso**

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional.

**Lic. Fermín Cortes Gutiérrez**

Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

**Ing. Ramiro Villaseñor Fonseca**

Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Jalisco.

**Arq. Rafael Barragán Maldonado**

Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco.

**Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias**

 Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Primera Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública de la presente administración.