En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 29 veintinueve de mayo de 2019 dos mil diecinueve, en el sitio que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Blvrd. Panamericano No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jal. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), se reunieron los integrantes de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la **Quinta** sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

**El Presidente de la Comisión, Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy da inicio formal a la presente sesión de la Comisión (Tercera Sesión).**

 ***ORDEN DEL DÍA:***

1. **Lista de asistencia.**
2. **Verificación de Quórum.**
3. **Aprobación de la Orden del Día.**
4. **Lectura y aprobación del acta de la quinta sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco 2019.**
5. **Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas del Procedimiento de Contratación de la Licitación por Invitación Restringida, con recurso Municipal.**
6. **Presentación de fallos del Procedimiento de Contratación por la modalidad de Licitación por Invitación Restringida.**
7. **Autorización de cambio de origen de recurso Municipal a Fortamun 2019.**
8. **Autorización de inicio de procedimiento de contratación por la modalidad de Licitación por Invitación Restringida.**
9. **Autorización de Convenios Modificatorios al Contrato.**
10. **Informe de Obras Asignadas en la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos.**
11. **Asuntos Varios.**

Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo Sexto del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que participan en esta Comisión, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:

***1. Lista de asistencia.***

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **Presente.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **Presente.**

Regidor Sindico Lic. Rafael Martínez Ramírez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **Ausente. (Presenta oficio de disculpa por no asistir a la sesión).**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **Presente.**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **Presente.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **Presente.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **Presente.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional. **Presente.**

Regidora Lic. Denisse Duran Gutiérrez, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Ausente. (Presenta oficio de disculpa por no asistir a la sesión).**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **Presente.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **Presente.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **Presente.**

Ing. Omar Alfredo Martínez Gómez, Representante Titular del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **Ausente.**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **Presente.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Invitado Contraloría Ciudadana.  **Presente.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, hace uso de la voz mencionando: Lic. Francis si me permites en la lista no viene la figura del Arq. Carlos Enrique Martínez, yo quiero preguntar en base a que está ocupando la silla en este lugar.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: bueno en las últimas sesiones viene como observador en representación del Consejo Ciudadano.

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, hace uso de la voz mencionando: y tiene fundamento Legal?.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Para estas sesiones puede asistir cualquier persona no hay ningún impedimento, NO tiene ni voz ni voto, solamente los miembros de este consejo.

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, hace uso de la voz mencionando: Muchas Gracias.

***2. Verificación del quórum legal para sesionar.***

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 7° y 10° del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto del orden del día.

***3. Aprobación de la Orden del Día.***

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A Favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A Favor.**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **A Favor.**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **A Favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A Favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A Favor.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional. **A Favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **A Favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A Favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A Favor.**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A Favor.**

**El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda aprobada por unanimidad la Orden del Día.**

***4. Lectura y aprobación del acta de la quinta sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco 2019.***

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: pasamos al cuarto punto de la orden del día que es lectura y aprobación del acta de la **quinta sesión** de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública 2018-2021. También se les hizo llegar previamente; si no tienen inconveniente dispensamos su lectura y si no tienen ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A Favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A Favor.**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **A Favor.**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **A Favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A Favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A Favor.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional. **A Favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **A Favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A Favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A Favor.**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A Favor.**

**El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda aprobado el cuarto punto de la Orden del Día que es la aprobación del acta de la quinta’ sesión de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública por unanimidad.**

***5. Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas del Procedimiento de Contratación de Licitación por Invitación Restringida, con recurso Municipal.***

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado el cuarto punto de la Orden del Día. Pasamos al punto quinto de la orden del día que es el Acto dePresentación de Propuestas Técnicas y Económicas del Procedimiento de Contratación de Licitación por Invitación Restringida, con recurso Municipal, pido al Secretario de lectura del mismo:

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura de la Licitación por Invitación Restringida siguiente:

**Recurso Municipal 2019.**

|  |  |
| --- | --- |
| **NO. DE CONTRATO**  | **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA** |
| **DOPI-MUN-RM-PAV-CI-039-2019** | Ampliación de la avenida Navío entre la Av. Cruz del Sur y Calle Sierra de Bolaños, en la colonia Loma Bonita, en el municipio de Zapopan, Jalisco. |

Se procedió con la apertura de la Licitación por Pública **DOPI DOPI-MUN-RM-PAV-CI-039-2019** referente a la **Ampliación de la avenida Navío entre la Av. Cruz del Sur y Calle Sierra de Bolaños, en la colonia Loma Bonita, en el municipio de Zapopan, Jalisco**, donde se invito a 5 cinco empresas de las cuales las 5 cinco se presentaron al acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

**PROPOSICIONES PRESENCIALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA** | **DOCUMENTACIÓN** | **IMPORTE SIN IVA** |
| **1** | **CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA** **BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$3,860,787.16** |
| **2** | **TRIPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$3,751,694.90** |
| **3** | **GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$3,921,132.96** |
| **4** | **INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$4,342,228.46** |
| **5** | **ROTH´S INGENIERIA Y****REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$3,545,241.05** |

Una vez comprobado dado lectura y revisado cada una de las propuestas presentadas en las diferentes licitaciones arriba mencionadas, y no teniendo ninguna observación de las mismas se procedió a someterlas a la consideración de los integrantes de la Comisión de Asignación de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A Favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A Favor.**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **A Favor.**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **A Favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A Favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A Favor.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional. **A Favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **A Favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A Favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A Favor.**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A Favor.**

**El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda aprobado lo presentado el quinto punto de la Orden del Día que es el Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas del Procedimiento de Contratación de las Licitaciones por Invitación Restringida.**

***6. Presentación de fallos del Procedimiento de Contratación por la modalidad de Licitación por Invitación Restringida.***

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado el quinto punto de la Orden del Día. Pasamos al punto sexto de la orden del día que es la Presentación de fallos del Procedimiento de Contratación por la modalidad de Licitación por Invitación Restringida, pido al Secretario de lectura del fallo que se tiene:

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada del análisis de cada una de las propuestas presentadas, proponiendo la adjudicación a la empresa que se describe en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO. DE CONTRATO** | **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA** | **EMPRESA ADJUDICADA** | **MONTO ADJUDICADO (I.V.A. INCLUIDO)** |
| **DOPI-MUN-RM-PAV-CI-036-2019** | Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Las Torres entre Ejido del Collí y Tecalitlán, obras hidrosanitarias, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética en la colonia Volcán el Collí, municipio de Zapopan, Jalisco. | **Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.** | **$8,191,798.71** |

Una vez comprobado y dado lectura a la propuesta de fallo de licitación presentada, y no teniendo ninguna observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes de la Comisión de Asignación de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A Favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A Favor.**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **A Favor.**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **A Favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A Favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A Favor.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional. **A Favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **A Favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A Favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A Favor.**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A Favor.**

**El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda aprobado por unanimidad lo presentado el sexto punto de la Orden del Día que es la Presentación de fallos del Procedimiento de Contratación por la modalidad de Licitación por Invitación Restringida.**

***7. Autorización de cambio de origen de recurso Municipal a Fortamun 2019.***

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado el sexto punto de la Orden del Día. Pasamos al punto séptimo que es la Autorización de cambio de origen de recurso Municipal a Fortamun 2019, pido al Secretario de lectura de los mismos:

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura de la Autorización de cambio de origen de recurso Municipal a Fortamun 2019, siguientes:

**Autorización de cambio de origen de recurso de Municipal a Fortamun 2019.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE CONTRATADO CON IVA** |
| 1 | RED DE ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA TENSIÓN PARA EL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-134-2018 | Construcciones y Extructuras ITZ, S. A. de C. V. |  $ 719,246.56  |
| 2 | PINTURA EN EXTERIORES E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A NIÑOS CON AUTISMO, UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD FOVISSSTE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-221-2018 | Construbravo, S.A. de C.V. |  $ 1,653,913.04  |
| 3 | DESMONTAJE, REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-226-2018 | GA Urbanización, S.A. de C.V. |  $ 950,254.36  |
| 4 | RED ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA 18, EN LA COLONIA CIUDAD GRANJA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-240-2018 | Constructora Micuet, S.A. de C.V. |  $ 40,494.47  |
| 5 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA, INCLUYE: JARDINERAS, MOBILIARIO, ILUMINACIÓN Y ACABADOS, EN EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-012-2019 | Balken, S.A. de C.V. |  $ 6,988,797.58  |
| **NO.** | **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE CONTRATADO CON IVA** |
| 6 | AMPLIACIÓN DE PLAZOLETA, ANDADORES Y JARDINERAS, INCLUYE: ALBAÑILERÍAS, ARBOLADO, MOBILIARIO URBANO, ALUMBRADO Y ACABADOS AL EXTERIOR DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | DOPI-MUN-RM-EP-CI-013-2019 | Inmobiliaria Bochum, S. de R.L. de C.V. |  $ 5,539,512.58  |
| 7 | OBRAS EMERGENTES Y DE CONTINGENCIA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO: (CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE MUROS PERIMETRALES, RELLENOS Y REPARACIÓN DE SOCAVONES), FRENTE 1. | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-017-2019 | Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. |  $ 1,485,125.52  |
| 8 | OBRAS EMERGENTES Y DE CONTINGENCIA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO: (CONCTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE MUROS PERIMETRALES, RELLENOS Y REPARACIÓN DE SOCAVONES), FRENTE 2. | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-018-2019 | Studio Kapital, S.A. de C.V. |  $ 1,197,562.50  |
| 9 | OBRAS EMERGENTES Y DE CONTINGENCIA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO: (CONCTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE MUROS PERIMETRALES, RELLENOS Y REPARACIÓN DE SOCAVONES), FRENTE 3. | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-019-2019 | Ceiese Construcción y Edificación, S.A. de C.V. |  $ 1,463,687.50  |
| 10 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CAMINO ANTIGUO A TESISTAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-032-2019 | Ingenieros de la Torre, S.A. de C.V. |  $ 1,881,129.30  |
| 11 | ESTUDIOS BÁSICOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES PROYECTOS 2019, FRENTE 1, DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-033-2019 | Constructora de Occidente MS, S.A. de C.V. |  $ 1,298,981.36  |
| 12 | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DEL RETORNO ELEVADO EN LA CARRETERA GUADALAJARA-TEPIC KM 11+650, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-034-2019 | Obras y Comercialización de la Construcción, S.A. de C.V. |  $ 602,608.45  |
| 13 | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA COLONIA ALTAGRACIA Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN AV. LA MANCHA, EN LAS COLONIAS ALTAGRACIA Y ARCOS DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. FRENTE 5. | DOPI-MUN-PP-EP-CI-198-2018 | Especialistas en Acabados Profesionales, S.A. de C.V. |  $ 6,164,996.76  |

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, hace uso de la voz menciona: Muchas gracias señor secretario, si me lo permiten y aprovechando me voy adelantar un poco que viene a colación con este tema y haciendo una revisión de todas estas obras para pagarlas con recurso del Fortamun 2019, hay otro complemento de obras que me gustaría mencionarlas dentro de este punto para que se voten en conjunto, por lo que pido al secretario informe de las obras:

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura de la Autorización de cambio de origen de recurso Municipal a Fortamun 2019, siguientes:

**Autorización de cambio de origen de recurso de Municipal a Fortamun 2019.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE CONTRATADO CON I.V.A.** |
| 1 | DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA OBRAS DE RAMO 33, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, FRENTE 1. | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-103-2018 | Construcciones y Extructuras ITZ, S. A. de C. V. |  $ 300,125.36  |
| 2 | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VISTA AL MIRADOR DE PUESTA DEL SOL A VISTA LA CAMPIÑA, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-DS-AD-137-2018 | Proyectos Arquitectónicos Triangulo, S. A. de C. V. |  $ 178,291.16  |
| 3 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA SANTA MARÍA DEL PUEBLITO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-164-2018 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. |  $ 319,866.61  |
| 4 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO EN VIALIDADES QUE COMPRENDEN EL POLÍGONO ENTRE LAS AV. SERVIDOR PÚBLICO, PASEO VALLE REAL, AV. SANTA MARGARITA Y PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÍN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-EST-AD-166-2018 | Estudios, Proyectos y Señalización Vial, S.A. de C.V. |  $ 400,896.00  |
| 5 | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE LA CALLE MAGNOLIA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PROLONGACIÓN ACUEDUCTO A AV. SANTA MARGARITA, EN LA ZONA DE SANTA MARGARITA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-179-2018 | Secri Constructora, S.A. de C.V. |  $ 581,876.29  |
| 6 | PEATONALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, BOLARDOS, GUARNICIONES, SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE CUARTA PONIENTE DE SEGUNDA NORTE A QUINTA NORTE, EN LA COLONIA NUEVO MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-215-2018 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. |  $ 325,959.03  |
| **NO.** | **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE CONTRATADO CON I.V.A.** |
| 7 | RED ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO Y PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA REPÚBLICA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-220-2018 | Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. |  $ 415,877.35  |
| 8 | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL E INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE EJIDO DE HIDALGO A MANUEL GARCÍA, EN LA LOCALIDAD LA VENTA DEL ASTILLERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-222-2018 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. |  $ 268,464.48  |
| 9 | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN AV. VALLE DE TESISTÁN, ENTRE CAMINO VIEJO A TESISTÁN Y AV. ACUEDUCTO, COLONIA JARDINES DEL VALLE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IH-AD-225-2018 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. |  $ 162,222.35  |
| 10 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN CALLE LOMA ALTA A SU CRUCE CON LA CALLE PASEO DE LOS MANZANOS, EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-230-2018 | Toscana Ingeniera, S.A. de C.V. |  $ 108,640.80  |
| 11 | REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ATOTONILCO, COLONIA NUEVO MÉXICO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IU-AD-232-2018 | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. |  $ 669,637.06  |
| 12 | ALUMBRADO PÚBLICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CALLE NUEVA ORLEANS DE LITUANIA A AV. JUAN GIL PRECIADO, COLONIA JUAN GIL PRECIADO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IU-AD-233-2018 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. |  $ 150,791.64  |
| 13 | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARÍA DEL PUEBLITO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-ID-AD-237-2018 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. |  $ 463,826.97  |
| 14 | ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CALLE OCAMPO, EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTÁN, ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-239-2018 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. |  $ 588,476.26  |
| 15 | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE LA VIALIDAD DE CONCRETO HIDRÁULICO MARÍA PERFECTA LLAMAS DE CALLE LUCIO MARTÍNEZ A FEBRONIO LARA, COLONIA VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-241-2018 | Grial Construcciones, S.A. de C.V. |  $ 336,903.88  |
| 16 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE ARROYO PLUVIAL EN LA COLONIA MIRAMAR PONIENTE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-242-2018 | GA Urbanización, S.A. de C.V. |  $ 690,321.75  |
| **NO.** | **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE CONTRATADO CON I.V.A.** |
| 17 | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA COMPLETARÍA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN LA PRIMARIA URBANA JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA PARAÍSOS DEL COLLI, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA COLONIA SAN JOSÉ DEL BAJÍO Y EN LA PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EN LA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IE-AD-244-2018 | Duran Jiménez Arquitectos y Asociados, S. A. de C. V. |  $ 445,091.15  |
| 18 | REVESTIMIENTO DE TALUDES CON CONCRETO LANZADO EN LA CALLE JUAN GARCÍA DE CASIANO TORRES A IGNACIO ESPINOZA, EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-246-2018 | Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. |  $ 819,749.53  |
| 19 | CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL ANEXO AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-010-2019 | Constructora San Sebastián, S.A. de C.V. |  $ 7,989,586.34  |
| 20 | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS DE OFICINA, INCLUYE: INSTALACIONES, ACABADOS, MOBILIARIO Y ACCESORIOS, EN EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-011-2019 | Desarrolladores Verde Vallarta, S.A. de C.V. |  $ 8,989,811.05  |
| 21 | OBRAS DE PROTECCIÓN Y COLOCACIÓN DE GAVIONES EN EL ARROYO LA CULEBRA POR LA CALLE SAN FLORENCIO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-025-2019 | Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. |  $ 570,115.38  |
| 22 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REUBICACIÓN MÓDULO DE BAÑOS EXISTENTES EN AVENIDA RAMÓN CORONA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALICO. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-029-2019 | Grupo Unicreto de Mexico, S.A. de C.V. |  $ 1,705,595.10  |
| 23 | DESASOLVE, REHABILITACIÓN DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO Y REUBICACIÓN DE PUENTE PEATONAL INCLUYE: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, BANQUETAS, EN EL ARROYO EL GARABATO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-035-2019 | Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V. |  $ 412,526.80  |
| 24 | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, FRENTE 3. | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-022-2019 | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. |  $ 1,650,543.80  |

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Muy bien serian estos dos paquetes uno presentado en este punto 7 por la cantidad de **$ 29,986,309.98** ( veintinueve millones novecientos ochenta y seis mil trescientos nueve pesos 98/100 m.n.) y el segundo paquete de asuntos varios por la cantidad de **$ 28,545,196.14** ( veintiocho millones quinientos cuarenta y cinco mil ciento noventa y seis pesos 14/100 m.n.) todos para cambiarlos de recurso municipal a fortamun.

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, hace uso de la voz mencionando: hablan de la construcción de construcción de un archivo, no estaba dentro del presupuesto y el equipamiento de oficinas, no estaban dentro del presupuesto del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ).

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: El presupuesto original incluía un espacio para dos mil ciento veintiséis personas, pero actualmente se dará espacio para a dos mil setecientos veintiséis personas es el aumento que tenemos, el archivo anexo no estaba incluido, es una extensión de los sótanos para generar un espacio mayor para poder tener un archivo municipal, el edifico original del municipio para el archivo de todo el ayuntamiento, prácticamente está lleno, no tiene espacio para recibir más documentos para su resguardo, y al momento de migrar las oficinas a este nuevo edificio nos dimos cuenta que se tiene un gran acervo de archivo muerto el cual se esta depurando y las oficinas que se están preparando no tienen el espacio para resguardar el archivo que se tiene y al presentarse este problema definimos de una vez la construcción de este archivo que se encontrara en el sótano y será para todas las oficinas que albergara el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ).

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, hace uso de la voz mencionando: y tienen considerado el problema que se puede generar al estar en un sótano como pueden ser inundaciones, problemas de ventilación.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: en esta etapa se contempla de construcción del archivo para posteriormente se iniciara otra etapa que contemple el mobiliario adecuado para el archivo, así como, los humificadores, controles de humedad y todo el equipamiento que debe tener un archivo, del cual posteriormente estaremos presentando ante ustedes la autorización para estos trabajos.

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, hace uso de la voz mencionando: Muchas Gracias.

Una vez dado lectura a las obras para cambio de origen de recurso Municipal a Fortamun 2019, y no teniendo ninguna observación de las mismas se procedió a someterlas a la consideración de los integrantes de la Comisión de Asignación de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A Favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A Favor.**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **A Favor.**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **A Favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A Favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A Favor.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional. **A Favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **A Favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A Favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A Favor.**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A Favor.**

**El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda aprobado por unanimidad lo presentado el séptimo punto y lo adelantado del punto de asuntos varios de la Orden del Día referentes ambos a la Autorización de cambio de origen de recurso Municipal a Fortamun 2019.**

***8. Autorización de inicio de procedimiento de contratación por la modalidad de Licitación por Invitación Restringida.***

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado el séptimo punto de la Orden del Día. Pasamos al punto octavo que es la Autorización de inicio de procedimiento de contratación por la modalidad de Licitación por Invitación Restringida, pido al Secretario de lectura de los mismos:

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura de la Autorización de inicio de procedimiento de contratación por la modalidad de Licitación por Invitación Restringida, siguientes:

**Recurso Fortamun 2019**

|  |
| --- |
| **OBJETO DE OBRA** |
| Construcción de puentes peatonales en la Calle Lázaro Cárdenas del Río en el poblado de Copalita y en la calle Sienita en la colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco.. |

Una vez dado lectura a las obras para inicio del proceso de contratación, y no teniendo ninguna observación de las mismas se procedió a someterlas a la consideración de los integrantes de la Comisión de Asignación de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A Favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A Favor.**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **A Favor.**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **A Favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A Favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A Favor.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional. **A Favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **A Favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A Favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A Favor.**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A Favor.**

**El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda aprobado por unanimidad lo presentado el Octavo punto de la Orden del Día que es la Autorización de inicio de procedimiento de contratación por la modalidad de Licitación Pública.**

***9. Autorización de Convenios Modificatorios al Contrato.***

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado el octavo punto de la Orden del Día. Pasamos al siguiente punto que es Autorización de Convenios Modificatorios al Contrato, Para lo cual pido al Secretario de lectura de los mismos:

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz dando lectura, explicación y justificación de los Convenios Modificatorios al Contrato como se describen en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO. DE CONTRATO** | **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA** | **IMPORTE CONTRATO** | **IMPORTE CONVENIO** | **IMPORTE TOTAL** | **%** |
| **DOPI-MUN-R33R-PAV-CI-155-2017** | Pavimentación de la Calle Manzanos y Andadores en la Colonia Agua Fría, Municipio de Zapopan, Jalisco | $4’555,855.34 | $1,798,753.88 | $6,354,609.22 | 39.48 |
| **DOPI-MUN-RM-PAV-CI-092-2018** | Pavimentación con mezcla asfáltica de calle Del Conde, de calle Circuito Madrigal a cerrada, incluye: guarniciones, banquetas y señalética, en la colonia Villa Universitaria, municipio de Zapopan, Jalisco. | $1,993,897.52 | $52,091.09 | *$2,045,988.61* | *2.61* |
| **DOPI-MUN-RM-IM-AD-286-2018** | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3. | $1,854,462.19 | $511,712.28 | *$2,366,174.47* | *27.59* |
| **DOPI-MUN-RM-IM-AD-287-2018** | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 4. | $1,847,996.10 | $607,866.85 | *$2,455,862.95* | *32.89* |

Una vez, dado lectura, explicado y justificado cada uno de los Convenios Modificatorios a los Contratos mencionados, y atendiendo las observaciones de los mismos se procedió a someterlas a la consideración de los integrantes de la Comisión de Asignación de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A Favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A Favor.**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **A Favor.**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **A Favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A Favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A Favor.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional. **A Favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **A Favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A Favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A Favor.**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A Favor.**

**El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda aprobado por unanimidad lo presentado el Noveno punto de la Orden del Día que es la Autorización de Convenios Modificatorios al Contrato.**

***10. Informe de Obras Asignadas en la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos.***

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado el Noveno punto de la Orden del Día. Pasamos al siguiente punto que es el Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos, pido al Secretario de lectura de los mismos:

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de cada una de las obras en la modalidad de adjudicación directa, como se describe en la siguiente tabla:

**Recurso Fortamun 2019.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** |
| Diagnóstico, diseño y proyectos estructurales de diferentes elementos del programa 2019 primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-040-2019** | Central Edificaciones, S.A. de C.V. | $1,284,125.56 | 20% |
| Señalización vertical y horizontal en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | **DOPI-MUN- FORTA-PAV-AD-041-2019** | Pintramex, S.A. de C.V. | $1,485,758.45 | 15% |
| Obra complementaria de la Renovación urbana en área habitacional y zona comercial, Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Manuel J. Clouthier - Volcán del Collí, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN- FORTA-PAV-AD-042-2019** | Obras y Comercialización de la Construcción, S.A. de C.V. | $1,317,628.78 | 80% |
| Elaboración de proyecto ejecutivo para la Renovación Urbana denominada “Andador Javier Mina” entre la Av. Manuel Ávila Camacho y Av. de las Américas, municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN- FORTA-PROY-AD-043-2019** | Grupo Arquitectos Toussaint y Orendain, S.C. | $727,875.36 | 0% |
| Construcción de Parque lineal Atemajac, Etapa 1, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN- FORTA-EP-AD-044-2019** | Duran Jiménez Arquitectos y Asociados, S. A. de C. V. | $1,858,753.85 | 30% |

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Si no hay observación al respecto, y como este es un informe no se vota, pasamos al siguiente punto.

***11. Asuntos Varios.***

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado el Decimo punto de la Orden del Día. Pasamos al siguiente punto que es Asuntos Varios, del cual ya desahogamos uno si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional, hace uso de la voz mencionando: Yo si, pedir que en la sesión del pleno del Ayuntamiento en su momento cuando se aprobó el presupuesto de egresos del 2019, solicitamos se considerará la reparación o buscar la forma de mejorar la vialidad de San Esteban a San Miguel Tateposco, se aprobó que se etiquetara un recurso para este entorno y también tengo entendido que la Secretaria de Comunicaciones y Transporte en lo que respecta a caminos alimentadores de la carretera a Saltillo a San Esteban lo que queda como complentario es este tramo de San Esteban a San Miguel Tateposco, solicitar que este recurso que se etiqueto no se quede ahí, si pedir que se ejecute esta obra ya que hay un gran interés de la población de San Esteban y San Miguel Tateposco en que se realice esta obra ya que han sido muchas solicitudes y no han sido atendidas, buscar el reencarpetamiento de San Esteban a San Miguel Tateposco.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Por ahí pasamos y le dimos una manita de gato entiendo que no fue lo suficiente por las capacidades y limitaciones que tenemos en cuestión de recurso en Servicios Públicos, pero si nos queda claro que se necesita un trabajo más profundo al camino no una manita de gato.

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Si, por parte de Obras Públicas estamos llevando unas mesas de trabajo con la Secretaria de Comunicaciones y Transporte para poder mejorar los caminos alimentadores hacia las rutas federales ya está puesto en la mesa, estamos trabajando la propuesta de proyecto para ver de este recurso se asignaría dentro de la Dirección de Carreteras Alimentadoras podamos dar estas condiciones de mejora, si no pues lo sumamos al presupuesto para poder hacer la obra en un proceso no muy lejano y dar cumplimiento a su solicitud con mucho gusto señor regidor.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional, hace uso de la voz mencionando: Muchas gracias.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien, algún asunto que quieran tratar…

Sin otro asunto que tratar el Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, da por terminada la **Quinta sesión** de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, de la presente administración, siendo las **12:51** doce horas con cincuenta y un minutos del día **29 veintinueve de mayo de 2019** dos mil diecinueve, elaborándose la presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo sexto del reglamento de asignación y contratación de obra pública para el municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.