En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 25 (veinticinco) de marzo de 2022 (dos mil veintidós), en el sitio que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en el tercer piso del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), Prolongación Avenida Laureles No. 300, colonia Tepeyac, se reunieron los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la **Quinta** sesión del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto de la (Quinta Sesión).**

***ORDEN DEL DÍA:***

1. **Lista de asistencia.**
2. **Verificación de Quórum.**
3. **Aprobación de la Orden del Día.**
4. **Presentación y autorización de fallo de los procedimientos mediante la modalidad de Licitación Pública.**
5. **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.**
6. **Presentación y autorización de Convenio.**
7. **Informe de Adjudicaciones Directas.**
8. **Autorización de Inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública con recurso municipal.**
9. **Autorización de Inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con recurso municipal.**
10. **Asuntos Varios.**

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:

***1. Lista de asistencia.***

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **Presente.**

Manuel Rodrigo Escoto Leal, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **Presente.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **Presente.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Regidor Omar Antonio Borboa Becerra**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **Presente.**

Regidora Dulce Sarahí Cortés Vite, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. **Presente.**

Ana Luisa Ramírez Ramírez, Invitada sin voz ni voto de la Fracción Edilicia del Partido Futuro. **Presente. (Presenta oficio).**

Regidor Alberto Uribe Camacho, Representante de la Fracción Edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Ausente.**

Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **Ausente**.

Víctor Hugo Rodríguez Ramos**,** Representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **Presente.**

Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **Presente.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana.  **Presente.**

***2. Verificación del quórum legal para sesionar.***

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto dela orden del día.

***3. Aprobación de la Orden del Día.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Manuel Rodrigo Escoto Leal, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Omar Antonio Borboa Becerra**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora Dulce Sarahí Cortés Vite, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. **A favor.**

Víctor Hugo Rodríguez Ramos**,** Representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **A favor.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobada por unanimidad la Orden del Día.**

***4. Presentación y autorización de fallo de los procedimientos mediante la modalidad de Licitación Pública.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Tercer** punto de la orden del día. Pasamos al **Cuarto** punto de la orden del día que es la **Presentación y autorización de fallo de los procedimientos mediante la modalidad de Licitación Pública con Recurso Municipal y Presupuesto Participativo,** también se les hizo llegar previamente, le pido al Secretario Técnico de lectura de los mismos.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada del análisis de cada una de las propuestas presentadas, proponiendo la adjudicación a las empresas que se describen en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA** |
| 1 | Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico, accesibilidad universal, banquetas o aceras y obras complementarias en la Primaria Narciso Bassols (T/M), clave 14EPR0934G, Primaria Mariano Otero (T/V), clave 14EPR0932I, Av. Tesistán, colonia la Tuzanía, y Primaria Salvador Varela Reséndiz (T/M), clave 14DPR0763E, Primaria 1 de Mayo (T/V), clave 14DPR3184R, calle Elote, colonia Mesa Colorada Oriente, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-RM-IE-LP-007-2022** | **TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** | **$4,475,465.48** |

**Presupuesto Participativo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA** |
| 1 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Melchor Ocampo/Puente Chico (frente 01), incluye: alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-016-2022** | **FORZA INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.** | **$12,044,643.58** |
| **No.** | **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA** |
| 2 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Melchor Ocampo/Puente Chico (frente 02), incluye: alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-017-2022** | **KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.** | **$11,308,531.94** |
| 3 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Melchor Ocampo/Puente Chico (frente 03), incluye: alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-018-2022** | **ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.** | **$9,878,435.07** |
| 4 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Juan Manuel Ruvalcaba (frente 01), incluye: alcantarillado sanitario y pluvial, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señaletica horizontal - vertical y obras complementarias, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-021-2022** | **CONSTRUTAG,**  **S.A. DE C.V.** | **$13,419,910.88** |
| 5 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Juan Manuel Ruvalcaba (frente 02), incluye: alcantarillado sanitario y pluvial, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señaletica horizontal - vertical y obras complementarias, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-022-2022** | **CAMINOS Y PLATAFORMAS, S.A. DE C.V.** | **$11,899,984.28** |

Una vez dado lectura y explicado al detalle de cada una de las propuesta de fallo de las Licitaciones Públicas presentadas, y no teniendo ninguna observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, si no hay ningún inconveniente al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Manuel Rodrigo Escoto Leal, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Omar Antonio Borboa Becerra**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora Dulce Sarahí Cortés Vite, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. **A favor.**

Víctor Hugo Rodríguez Ramos**,** Representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Sexto punto de la Orden del Día que es la Presentación y autorización de fallo de los procedimientos mediante la modalidad de Licitación Pública.**

***5. Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, muy bien desahogado el **Cuarto** punto de la orden del día. Pasamos al **Quinto** punto de la orden del día que es el **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.** Pido al Secretario, Ismael Jáuregui Castañeda de lectura de las mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura a los procedimientos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario siguientes:

**Recurso Municipal**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** |
| Reconstrucción y reforzamiento de la estructura de control de escurrimientos pluviales a base de mamposteo, concreto armado y gaviones estructurales, conocido como gavión 02, ubicado en el Arroyo Seco en la colonia Lomas de la Primavera en el municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-RM-CONT-CI-042-2022** |

Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario **DOPI-MUN-RM-CONT-CI-042-2022** referente a la **Reconstrucción y reforzamiento de la estructura de control de escurrimientos pluviales a base de mamposteo, concreto armado y gaviones estructurales, conocido como gavión 02, ubicado en el Arroyo Seco en la colonia Lomas de la Primavera en el municipio de Zapopan, Jalisco.,** donde se invitó a 5 (cinco) empresas de las cuales 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

**Recurso Municipal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA** | **DOCUMENTACIÓN** | **IMPORTE SIN IVA** |
| 1 | **DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 6´333,559.25** |
| 2 | **KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 6´256,323.17** |
| 3 | **GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 6´435,767.08** |
| 4 | **GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 6´175,926.18** |
| 5 | **LIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 6´258,551.22** |

Una vez comprobado dado lectura y revisado cada una de las propuestas presentadas en el Procedimiento arriba mencionado, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlas a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Manuel Rodrigo Escoto Leal, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Omar Antonio Borboa Becerra**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora Dulce Sarahí Cortés Vite, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. **A favor.**

Víctor Hugo Rodríguez Ramos**,** Representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Quinto punto de la Orden del Día que es el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas del Procedimiento de Contratación en la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, Recurso Municipal.**

***6. Presentación y autorización de convenio.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa: muy bien desahogado el **Quinto** punto de la orden del día pasamos al **Sexto** punto que es la **Presentación y autorización de convenio,** le pido al Secretario de lectura de los mismos.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, da lectura y explicación de los convenios a los contratos, como se describen en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRATO** | **IMPORTE CONVENIO** | **IMPORTE TOTAL** | **%** |
| **DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-080-2021** | Construcción y equipamiento de la segunda etapa del parque Zapopan Central, en la colonia Tepeyac, frente 4, municipio de Zapopan, Jalisco. | $16,799,785.70 | $4,194,684.27 | $20,994,469.97 | 24.97 |

**Justificación: Razones fundadas y explicitas que justifican la ampliación en el monto de contrato.**

Durante el proceso constructivo de la obra se realizaron adecuaciones al proyecto en el entorno lúdico debido al destino de algunas áreas en parque de las niñas y los niños así como la incorporación de una fuente de proyecciones con equipamiento para la realización de trabajos en conjunto con algunos elementos independientes de parque central.

Se refuerza entorno lúdico, con la construcción de espacios para la convivencia familiar y ciudadanos en general, (equipamiento, juegos, mobiliario, pergolado).

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 24.97% del presupuesto original.

Una vez dado lectura a los contratos para la autorización del convenio, y no teniendo ninguna observación del mismo se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Manuel Rodrigo Escoto Leal, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Omar Antonio Borboa Becerra**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora Dulce Sarahí Cortés Vite, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. **A favor.**

Víctor Hugo Rodríguez Ramos**,** Representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa: muy bien, queda aprobado con una abstención lo presentado en el punto Sexto de la Orden del Día que es la Autorización del Convenio.**

***7. Informe de Adjudicaciones Directas.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa: muy bien desahogado el **Sexto** punto de la orden del día pasamos al **Séptimo** que es el Informe de Obras Asignadas por la modalidad de **Adjudicación Directa y sus Avances Físicos**, pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de cada una de las obras en la modalidad de **adjudicación directa**, como se describe en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGANCIÓN** | **AVANCE FÍSICO** |
| Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2022, frente 1, municipio de Zapopan. | **DOPI-MUN-RM-SERV-AD-002-2022** | **Ingeniería de Suelos Asesoría y Laboratorio, S.A. de C.V.** | **$ 640,862.66** | **38 %** |
| Estudios básicos topográficos para diferentes proyectos 2022, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-RM-SERV-AD-003-2022** | **Constructora de Occidente MS,**  **S. A. de C. V.** | **$ 585,749.48** | **10 %** |
| Control de calidad de diferentes obras 2022, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-RM-SERV-AD-046-2022** | **T&T Supervisión, Proyecto y Construcción, S.A. de C.V.** | **$ 687,536.57** | **0 %** |
| Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2022, frente 2, municipio de Zapopan. | **DOPI-MUN-RM-SERV-AD-047-2022** | **Mapa Obras y Pavimentos,**  **S.A. de C.V.** | **$ 927,864.51** | **0 %** |

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa: hace uso de la voz mencionando: Si no hay observación al respecto, y como este es un informe no se vota, pasamos al siguiente punto.

***8. Autorización de Inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública con recurso municipal.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa: muy bien desahogado el **Séptimo** punto de la orden del día pasamos al **Octavo** punto que es la **Autorización de Inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública con recurso municipal,** le pido al Secretario de lectura del mismo.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, da lectura y explicación para la **Autorización de Inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública con recurso municipal**, como se describe en la siguiente tabla:

**Recurso municipal**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** |
| Segunda etapa de la ciclovía en Av. las Torres / Circuito JVC / Av. del Bajío, incluye: señalética horizontal - vertical, dispositivos segregadores y obra complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-RM-MOV-LP-048-2022** |

Una vez dado lectura a la obra para inicio del proceso de contratación, y no teniendo ninguna observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, si no hay ningún inconveniente al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Manuel Rodrigo Escoto Leal, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Omar Antonio Borboa Becerra**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora Dulce Sarahí Cortés Vite, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. **A favor.**

Víctor Hugo Rodríguez Ramos**,** Representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Noveno punto de la Orden del Día que es la Presentación y autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública con recurso municipal.**

***9. Autorización de Inicios de Procedimientos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con recurso municipal.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa: muy bien desahogado el **Octavo** punto de la orden del día pasamos al **Noveno** punto que es la **Autorización de Inicios de Procedimientos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con recurso municipal,** le pido al Secretario de lectura del mismo.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, da lectura y explicación para la **Autorización de Inicios de Procedimientos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con recurso municipal**, como se describe en la siguiente tabla:

**Recurso municipal**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** |
| Equipamiento, línea de conducción, adecuaciones al entorno y obra complementaria del pozo profundo ubicado en el fraccionamiento Valle de los Molinos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-RM-IH-CI-049-2022** |
| Perforación exploratoria, construcción de pozo profundo, equipamiento, línea de conducción y obra complementaria en el fraccionamiento los Molinos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-RM-IH-CI-050-2022** |

Una vez dado lectura a la obra para inicio del proceso de contratación, y no teniendo ninguna observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, si no hay ningún inconveniente al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Manuel Rodrigo Escoto Leal, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Omar Antonio Borboa Becerra**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora Dulce Sarahí Cortés Vite, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. **A favor.**

Víctor Hugo Rodríguez Ramos**,** Representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Noveno punto de la Orden del Día que es la Autorización de Inicios de Procedimientos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con recurso municipal.**

***10. Asuntos Varios.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Octavo** punto de la Orden del Día. Pasamos al **Noveno** punto**,** que es **Asuntos Varios**, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, menciona: se le permita hacer entrega de la documentación solicitada durante la Comisión por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. (Fallo, documento que muestra el análisis de las propuestas presentadas por las empresas participantes, mismo que describe al ganador, propuestas solventes así como las causas de descalificación)

Sin otro asunto que tratar el Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, da por terminada la **Quinta** sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, siendo las **13:23** treces horas con veintitrés minutos del día **25 (veinticinco) de marzo de 2022 (dos mil veintidós)**, elaborándose la presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.

**Edmundo Antonio Amutio Villa**

Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.

**Regidor Fabián Aceves Dávalos**

Representante Titular de la Comisión Colegiada y

Permanente de Desarrollo Urbano.

**Manuel Rodrigo Escoto Leal**

Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente

de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos.

**Andrea Estefanía Vargas Arteaga**

Suplente de la Tesorera Municipal.

**Ismael Jáuregui Castañeda**

Secretario del Comité Mixto de Obra Pública.

**Regidor Omar Antonio Borboa Becerra**

Representante Titular del Partido Acción Nacional.

**Regidora Dulce Sarahí Cortés Vite**

Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional.

**Víctor Hugo Rodríguez Ramos**

Representante suplente del Colegio de Ingenieros

Civiles del Estado de Jalisco.

**Fermín Cortes Gutiérrez**

Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la

Industria de la Construcción Jalisco.

**Jesús de Jesús Ramos Iglesias**

Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de

Auditoría de la Contraloría Ciudadana.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la **Quinta Sesión** del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración.