En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas del día 20 (veinte) de mayo de 2022 (dos mil veintidós), en el sitio que ocupa el Auditorio Fray Antonio de Segovia de la Unidad Basílica, salón 1 ubicado en andador 20 de Noviembre sin número (Plaza Américas), en la colonia Zapopan Centro, Zapopan, Jalisco, México, se reunieron los integrantes el Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la **Décima** sesión del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto de la (Décima Sesión).**

***ORDEN DEL DÍA:***

1. **Lista de asistencia.**
2. **Verificación de Quórum.**
3. **Aprobación de la Orden del Día.**
4. **Lectura y aprobación de las actas de la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena sesión del Comité Mixto de Obra Pública 2022.**
5. **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con Recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, R33.**
6. **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con Recurso Municipal.**
7. **Autorización para inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública con recurso CUSMAX.**
8. **Autorización para inicio de Procedimiento mediante la modalidad de concurso Simplificado Sumario con recurso CUSMAX.**
9. **Presentación y autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con Recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, R33.**
10. **Presentación y autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública con recurso Municipal, del Programa Presupuesto Participativo.**
11. **Presentación y autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública con recurso Municipal.**
12. **Autorización y aprobación para convenios modificatorios, con recurso Municipal.**
13. **Informe de Adjudicaciones Directas.**
14. **Asuntos Varios.**

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:

***1. Lista de asistencia.***

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **Presente.**

Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **Presente.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **Presente.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Regidor Omar Antonio Borboa Becerra**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **Ausente, (Presenta oficio de inasistencia).**

Regidora Dulce Sarahí Cortés Vite, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. **Ausente.**

Lourdes Georgina Chávez Ramírez, Invitada sin voz ni voto de la Fracción Edilicia del Partido Futuro. **Presente. (Presenta oficio).**

Regidor Alberto Uribe Camacho, Representante de la Fracción Edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Ausente.**

Rafael Barragán Maldonado**,** Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **Ausente**.

Víctor Hugo Rodríguez Ramos**,** Representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **Ausente.**

Moisés salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **Presente.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana.  **Presente.**

***2. Verificación del quórum legal para sesionar.***

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto dela orden del día.

***3. Aprobación de la Orden del Día.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Moisés salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **A favor.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobada por unanimidad la Orden del Día.**

***4. Lectura y aprobación de las actas de la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena sesión del Comité Mixto de Obra Pública 2022.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Tercer** punto de la orden del día. Pasamos al **Cuarto** punto de la orden del día que es la **Lectura y aprobación de las actas de la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena sesión del Comité Mixto de Obra Pública 2022.** Pido al Secretario, Ismael Jáuregui Castañeda de lectura de las mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública menciona: si no tienen inconveniente dispensamos su lectura y si no tienen ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración, los que estén a favor, así manifestarlo.

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Moisés salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención Lectura y aprobación de las actas de la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena sesión del Comité Mixto de Obra Pública 2022.**

***5. Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con Recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, R33.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Cuarto** punto de la orden del día. Pasamos al **Quinto** punto de la orden del día que es el **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con Recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, R33,** Pido al Secretario, Ismael Jáuregui Castañeda de lectura de las mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, mencionando: Antes de empezar con la revisión de los paquetes quiero proponerles para efectos de agilizar la revisión de las propuestas, autoricen que el equipo de costos y contratación de Obras Públicas se integre a la mesa para revisar los paquetes, por lo que solicito su aprobación.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa: muy bien, si no hay ningún inconveniente al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Moisés salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención para que se integre el personal del área de costos y contratación de obras públicas para la revisión de propuestas técnicas y económicas.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana, hace uso de la voz, mencionando: En cumplimiento del Artículo 33 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Municipio de Zapopan, Jalisco, por parte del Órgano Interno de Control, se validara el contenido de los archivos digitales solicitados en las bases, verificando que la persona responsable de la apertura de los sobres efectúe la revisión en los dispositivos electrónicos, siendo en esta sesión: Alejandra Díaz Galindo, Patricia Gómez de la O y Daniel Rivas Valdivia.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura a los procedimientos mediante la modalidad de **Concurso Simplificado Sumario** siguientes:

**Recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, R33.**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** |
| Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable y red de drenaje en la calle primero de Mayo en la colonia Valle de los Robles, segunda etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-038-2022** |
| Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable y red de drenaje en la calle Carlos Salinas de Gortari en la colonia Lomas de la Primavera, entre calle Miguel de la Madrid y calle Puente Grande, municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-039-2022** |
| Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable y red de drenaje en la calle San Miguel en la Colonia San José Ejidal en la localidad de la Magdalena, municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-056-2022** |
| Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable y red de drenaje en la calle Paseo de los Manzanos entre la calle Limones y la calle Cantera Morada, en la colonia Lomas de Tabachines 1ra Sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-035-2022** |
| Sustitución de red de drenaje y líneas de agua potable en las calles 25 de Mayo, Palma, Casuarinas y Ciprés Italiano; pavimentación con concreto hidráulico en la calle 25 Mayo, en la colonia Predio El Zapote, municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-R33-IH-CI-036-2022** |
| Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable y red de drenaje en la calle Francisco Sarabia en la colonia Miguel Hidalgo, municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-052-2022** |
| Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable y red de drenaje en la calle 22 de junio en la colonia Indígena de Mezquitan, municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-053-2022** |
| Fresado, reencarpetado y obras complementarias en Av. Santa Lucía en la Colonia Prados Santa Lucia, localidad Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-057-2022** |

Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-038-2022** referente a la **Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable y red de drenaje en la calle primero de Mayo en la colonia Valle de los Robles, segunda etapa, municipio de Zapopan, Jalisco,** donde se invitó a 5 (cinco) empresas de las cuales 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

**Relación de propuestas presentadas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA** | **DOCUMENTACIÓN** | **IMPORTE SIN IVA** |
| 1 | **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 3,181,638.55** |
| 2 | **INFARAVIT, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 3,254,859.32** |
| 3 | **TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 3,319,407.45** |
| 4 | **ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 3,462,128.84** |
| 5 | **V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 3,095,263.73** |

**En este acto no se desechó ninguna propuesta.**

Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-039-2022** referente a la **Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable y red de drenaje en la calle Carlos Salinas de Gortari en la colonia Lomas de la Primavera, entre calle Miguel de la Madrid y calle Puente Grande, municipio de Zapopan, Jalisco,** donde se invitó a 5 (cinco) empresas de las cuales 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

**Relación de propuestas presentadas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA** | **DOCUMENTACIÓN** | **IMPORTE SIN IVA** |
| 1 | **CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 4,256,907.83** |
| 2 | **OBRA NUEVA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$4,005,260.85** |
| 3 | **CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 3,765,353.09** |
| 4 | **URBPAV, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$4,332,679.68** |
| 5 | **EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 4,612,315.86** |

**En este acto no se desechó ninguna propuesta.**

Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-056-2022** referente a la **Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable y red de drenaje en la calle San Miguel en la Colonia San José Ejidal en la localidad de la Magdalena, municipio de Zapopan, Jalisco,** donde se invitó a 5 (cinco) empresas de las cuales 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

**Relación de propuestas presentadas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA** | **DOCUMENTACIÓN** | **IMPORTE SIN IVA** |
| 1 | **CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 5,938,242.24** |
| 2 | **ESTACIÓN 0+000, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 6,182,783.74** |
| 3 | **FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 6,433,087.49** |
| 4 | **CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 6,122,059.92** |
| 5 | **PINTRAMEX, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 6,279,100.64** |

**En este acto no se desechó ninguna propuesta.**

Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-035-2022** referente a la **Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable y red de drenaje en la calle Paseo de los Manzanos entre la calle Limones y la calle Cantera Morada, en la colonia Lomas de Tabachines 1ra Sección, municipio de Zapopan, Jalisco,** donde se invitó a 5 (cinco) empresas de las cuales 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

**Relación de propuestas presentadas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA** | **DOCUMENTACIÓN** | **IMPORTE SIN IVA** |
| 1 | **PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 4,433,473.35** |
| 2 | **INGENIERÍA EN MECÁNICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$4,382,880.99** |
| 3 | **RALSEZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 4,402,726.25** |
| 4 | **CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V** | SE ACEPTA | **$4,233,660.79** |
| 5 | **URB-TOP-CON, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 3,936,450.06** |

**En este acto no se desechó ninguna propuesta.**

Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario **DOPI-MUN-R33-IH-CI-036-2022** referente a la **Sustitución de red de drenaje y líneas de agua potable en las calles 25 de Mayo, Palma, Casuarinas y Ciprés Italiano; pavimentación con concreto hidráulico en la calle 25 Mayo, en la colonia Predio El Zapote, municipio de Zapopan, Jalisco,** donde se invitó a 5 (cinco) empresas de las cuales 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

**Relación de propuestas presentadas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA** | **DOCUMENTACIÓN** | **IMPORTE SIN IVA** |
| 1 | **CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 3,471,049.90** |
| 2 | **ARCA PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 3,608,589.05** |
| 3 | **CONSTRUCCINES COVIMEX, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 3,456,823.14** |
| 4 | **INCAMM CONSTRUCCINES, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$3,485,401.98** |
| 5 | **KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 3,846,996.22** |

**En este acto no se desechó ninguna propuesta.**

Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-052-2022** referente a la **Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable y red de drenaje en la calle Francisco Sarabia en la colonia Miguel Hidalgo, municipio de Zapopan, Jalisco,** donde se invitó a 5 (cinco) empresas de las cuales 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

**Relación de propuestas presentadas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA** | **DOCUMENTACIÓN** | **IMPORTE SIN IVA** |
| 1 | **OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 2,662,014.81** |
| 2 | **CONSTRUCTORA CAMALA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$3,143,557.91** |
| 3 | **CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 3,208,275.10** |
| 4 | **SALVADOR PANTOJA VACA** | SE ACEPTA | **$ 3,061,330.21** |
| 5 | **CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 3,137,793.06** |

**En este acto no se desechó ninguna propuesta.**

Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-053-2022** referente a la **Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable y red de drenaje en la calle 22 de junio en la colonia Indígena de Mezquitan, municipio de Zapopan, Jalisco,** donde se invitó a 5 (cinco) empresas de las cuales 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

**Relación de propuestas presentadas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA** | **DOCUMENTACIÓN** | **IMPORTE SIN IVA** |
| 1 | **INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 2,046,361.62** |
| 2 | **MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 2,368,467.90** |
| 3 | **PISOS Y CONCRETOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 2,177,431.66** |
| 4 | **PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 2,297,522.14** |
| 5 | **VELÁZQUEZ INGENIERÍA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 2,250,943.52** |

**En este acto no se desechó ninguna propuesta.**

Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-057-2022** referente a la **Fresado, reencarpetado y obras complementarias en Av. Santa Lucía en la Colonia Prados Santa Lucia, localidad Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco,** donde se invitó a 5 (cinco) empresas de las cuales 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

**Relación de propuestas presentadas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA** | **DOCUMENTACIÓN** | **IMPORTE SIN IVA** |
| 1 | **A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. R.L. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 2,513,186.58** |
| 2 | **CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$2,455,559.00** |
| 3 | **CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 2,342,065.00** |
| 4 | **CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$2,283,503.48** |
| 5 | **TECNOLOGIA Y CALIDAD EN ASFALTOS, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 2,414,078.38** |

**En este acto no se desechó ninguna propuesta.**

Una vez comprobado dado lectura y revisado cada una de las propuestas presentadas en los Procedimientos arriba mencionado, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlas a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Moisés salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Quinto punto de la Orden del Día que es el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con Recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, R33**

***6. Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con Recurso Municipal.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Quinto** punto de la Orden del Día. Pasamos al **Sexto** punto**,** que es **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con Recurso Municipal,** le pido al Secretario Técnico de lectura del mismo.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, da lectura y explicación de las obras para inicio de procedimiento mediante la modalidad de **Concurso Simplificado Sumario**, con **Recurso Municipal** como se describen en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal.**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** |
| Trabajos de restitución de causes, construcción de estructuras de retención pluvial, desazolves en los arroyos el Seco y Teisquinque y obras complementarias frente 6, municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-RM-IM-CI-044-2022** |
| Trabajos de restitución de causes, construcción de estructuras de retención pluvial, desazolves en los arroyos el Seco y Teisquinque y obras complementarias frente 7, municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-RM-IM-CI-045-2022** |

Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario **DOPI-MUN-RM-IM-CI-044-2022** referente a la **Trabajos de restitución de causes, construcción de estructuras de retención pluvial, desazolves en los arroyos el Seco y Teisquinque y obras complementarias frente 6, municipio de Zapopan, Jalisco,** donde se invitó a 5 (cinco) empresas de las cuales 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

**Relación de propuestas presentadas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA** | **DOCUMENTACIÓN** | **IMPORTE SIN IVA** |
| 1 | **CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 8,609.788.93** |
| 2 | **PRODUCTOS DE ENERGÍA VERDE, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 8,310,807.28** |
| 3 | **DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 8,765,087.43** |
| 4 | **OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 8,740,188.40** |
| 5 | **GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 8,689,210.63** |

**En este acto no se desechó ninguna propuesta.**

Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario **DOPI-MUN-RM-IM-CI-045-2022** referente a la **Trabajos de restitución de causes, construcción de estructuras de retención pluvial, desazolves en los arroyos el Seco y Teisquinque y obras complementarias frente 7, municipio de Zapopan, Jalisco,** donde se invitó a 5 (cinco) empresas de las cuales 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

**Relación de propuestas presentadas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA** | **DOCUMENTACIÓN** | **IMPORTE SIN IVA** |
| 1 | **CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 8,473,451.78** |
| 2 | **CONSTRUCTORA MAJOMI, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 8,842,713.13** |
| 3 | **METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 8,054,784.64** |
| 4 | **TRIPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 9,188,652.29** |
| 5 | **VAISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** | SE ACEPTA | **$ 10,326,107.24** |

**En este acto no se desechó ninguna propuesta.**

Una vez comprobado dado lectura y revisado cada una de las propuestas presentadas en el Procedimiento arriba mencionado, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlas a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Moisés salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Sexto punto de la Orden del Día que es el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con Recurso Municipal.**

***7. Autorización para inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública con recurso* CUSMAX*.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Sexto** punto de la orden del día pasamos al **Séptimo** punto que es la **Autorización para inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública con recurso CUSMAX,** le pido al Secretario de lectura del mismo.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, da lectura y explicación para la Presentación y autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de **Licitación Pública**, **recurso CUSMAX** como se describe en la siguiente tabla:

**Recurso CUSMAX.**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** |
| Rehabilitación de la Unidad Deportiva Lomas de Zapopan ("El Frijol"), primera etapa, ubicada en la Av. Valdepeñas, colonia Lomas de Zapopan, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-064-2022** |
| Rehabilitación de la Unidad Deportiva Víctor Hugo, ubicada en calle Corpeña, colonia Víctor Hugo, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-065-2022** |
| Rehabilitación de la Unidad Deportiva El Mante, ubicada en calle Sonora, colonia el Mante, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-066-2022** |
| Rehabilitación de la Unidad Deportiva Jardines de Nuevo México, ubicada en calle Quinta Norte y calle Prof. Idolina Gaona de Cosío, colonia Jardines de Nuevo México, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-067-2022** |

Una vez dado lectura a las obras para inicio del proceso de contratación, y no teniendo ninguna observación de la mismas se procedió a someterlas a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, si no hay ningún inconveniente al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Moisés salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Séptimo punto de la Orden del Día que es la Autorización para inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública con recurso CUSMAX.**

***8. Autorización para inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con recurso* CUSMAX*.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Séptimo** punto de la orden del día pasamos al **Octavo** punto que es la **Autorización para inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con recurso CUSMAX,** le pido al Secretario de lectura del mismo.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, da lectura y explicación para la Presentación y autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de **Concurso Simplificado Sumario**, **recurso CUSMAX** como se describe en la siguiente tabla:

**Recurso CUSMAX.**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** |
| Segunda Etapa de las Instalaciones de riego y paisajismo en el parque de las Niñas y los Niños, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-CUSMAX-EP-CI-068-2022** |

Una vez dado lectura a la obra para inicio del proceso de contratación, y no teniendo ninguna observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, si no hay ningún inconveniente al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Moisés salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Octavo punto de la Orden del Día que es la Autorización para inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con recurso CUSMAX.**

***9. Presentación y autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con Recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, R33.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Octavo** punto de la orden del día pasamos al **Noveno** punto que es la **Presentación y autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con Recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, R33,** le pido al Secretario de lectura del mismo.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, da lectura y explicación para la Presentación y autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de **Concurso Simplificado Sumario**, **recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal** como se describe en la siguiente tabla:

**Recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, R33.**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** |
| Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Leona Vicario y la calle Deportiva Azteca, incluye: redes básicas de conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, Nextipac, Municipio de Zapopan, Jalisco | **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-069-2022** |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** |
| Mejoramiento del entorno urbano de la calle Ameca 1 y calle Ameca 2, incluye: peatonalización, redes básicas de conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Benito Juárez Auditorio, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-R33-IH-CI-070-2022** |
| Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Santa Mónica, incluye: redes básicas de conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-071-2022** |
| Pavimentación y Rehabilitación de pavimento asfáltico de las calles Santa Paula, San Isidro y de la Av. Hidalgo / calle Juan Vera, San Esteban y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-072-2022** |
| Construcción de alcantarillado sanitario y obras complementarias de la calle Emiliano Zapata / Arroyo los Mezquites, San Esteban, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-R33-PAV-CI-074-2022** |

Una vez dado lectura a las obras para inicio del proceso de contratación, y no teniendo ninguna observación de las mismas se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, si no hay ningún inconveniente al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Moisés salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Noveno punto de la Orden del Día que es la Autorización para inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con Recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, R33.**

***10. Presentación y autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública con recurso Municipal, del Programa Presupuesto Participativo.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Noveno** punto de la orden del día pasamos al **Décimo** punto que es la **Presentación y autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública con recurso Municipal, del Programa Presupuesto Participativo,** le pido al Secretario de lectura del mismo.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, da lectura y explicación para la Presentación y autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de **Licitación Pública con recurso Municipal, del Programa Presupuesto Participativo,** como se describe en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal, del Programa Presupuesto Participativo.**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** |
| Modernización a la Red de Vía Urbana Balcones de la Cantera, frente 01: pavimentación con concreto hidráulico de la calle Rubí, incluye alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonia Balcones de la Cantera, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-076-2022** |
| Modernización a la Red de Vía Urbana Balcones de la Cantera, frente 02: pavimentación con concreto hidráulico de la calle Brillante, incluye alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonia Balcones de la Cantera, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-077-2022** |
| Modernización a la Red de Vía Urbana Balcones de la Cantera, frente 03: pavimentación con concreto hidráulico de la calle Piedra Lisa y calle Diamante, incluye alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonia Balcones de la Cantera, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-078-2022** |
| Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Tesistán, frente 01, incluye: alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonias San Francisco, San José del Bajío, Santa Margarita 1ra. Sección, Centro, San Isidro Ejidal, la Villa, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-079-2022** |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** |
| Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Tesistán, frente 02, incluye: alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonias San Francisco, San José del Bajío, Santa Margarita 1ra. Sección, Centro, San Isidro Ejidal, la Villa, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-081-2022** |
| Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. José Parres Arias, frente 01, incluye: alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonias Centinela I, Bosques del Centinela, San José del Bajío, la Joya, Villa de los Belenes, Jardines del Vergel, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-082-2022** |
| Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. José Parres Arias, frente 02, incluye: alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonias Centinela I, Bosques del Centinela, San José del Bajío, la Joya, Villa de los Belenes, Jardines del Vergel, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-083-2022** |
| Modernización a la Red de Vía Urbana Agua Fría, frente 01: pavimentación con concreto hidráulico de la calle Manantial, incluye alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonia Agua Fría, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-084-2022** |
| Modernización a la Red de Vía Urbana Agua Fría, frente 02: pavimentación con concreto hidráulico de la calle Agua Fría, incluye alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonia Agua Fría, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-PAV-LP-085-2022** |

Una vez dado lectura a las obras para inicio del proceso de contratación, y no teniendo ninguna observación de las mismas se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, si no hay ningún inconveniente al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Moisés salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Décimo punto de la Orden del Día que es la Autorización para inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública con recurso Municipal, del Programa Presupuesto Participativo.**

***11. Presentación y autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública con recurso Municipal.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Décimo** punto de la orden del día pasamos al **Décimo Primer** punto que es la **Presentación y autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública con Recurso Municipal,** le pido al Secretario de lectura del mismo.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, da lectura y explicación para la Presentación y autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de **Licitación Pública con Recurso Municipal,** como se describe en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal.**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** |
| Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico, accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias en la **Primaria Luis Donaldo Colosio (T/M)**, clave 14DPR4024K, **Primaria Manuel López Cotilla (T/V)**, clave 14DPR4089U, calle Río Yang-Tsen, San Francisco Tesistán, y **Primaria Amado Nervo** (T/M), clave 14DPR0348Q, (T/V), clave 14DPR3938Y, calle Puente Chico, la Magdalena, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-RM-IE-LP-086-2022** |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** |
| Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico, accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias en la **Primaria Enrique C. Rébsamen** (T/M), clave 14EPR1116F, (T/V), clave 14EPR1117E, Paseo de los Nísperos, colonia Tabachines, y **Primaria República Mexicana** (T/M), clave 14DPR1661O, (T/V), clave 14DPR1405Y, calle 16 de Septiembre, colonia Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-RM-IE-LP-087-2022** |
| Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico, accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias en la Secundaria Técnica 39 Félix Flores Gómez, clave 14DST0111Q, calle Morelos, Santa Lucía, San Francisco Tesistán, y Preescolar Citlalli (T/M), clave 14DJN0061X, (T/V), clave 14DJN1910O, calle Santa Laura, colonia Lomas del Bosque, Municipio de Zapopan, Jalisco | **DOPI-MUN-RM-IE-LP-088-2022** |
| Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico, accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias en la Primaria José María Morelos y Pavón (T/M), clave 14DPR3671I, Primaria Juan Escutia (T/V), clave 14DPR3660C, calle Playa de Hornos, colonia Primavera Norte, y Primaria Tierra y Libertad (T/M), clave 14DPR3639Z, Primaria Emiliano Zapata (T/V), clave 14DPR3838Z, Av. Guadalupe Victoria, colonia Lomas del Refugio, Municipio de Zapopan, Jalisco | **DOPI-MUN-RM-IE-LP-089-2022** |

Una vez dado lectura a las obras para inicio del proceso de contratación, y no teniendo ninguna observación de las mismas se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, si no hay ningún inconveniente al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Moisés salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Décimo Primer punto de la Orden del Día que es la Autorización para inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública con Recurso Municipal.**

***12. Autorización y aprobación para convenios modificatorios, con recurso Municipal.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona, muy bien desahogado el **Décimo Primer** punto de la orden del día. Pasamos al **Décimo Segundo** punto que es la **Autorización y aprobación para convenios modificatorios, con recurso Municipal**, pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada del análisis de los convenios como se describen en la siguiente tabla:

**Recuso Municipal.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRATO** | **IMPORTE CONVENIO** | **IMPORTE TOTAL** | **%** |
| **DOPI-MUN-RM-IM-LP-103-2021** | Trabajos de restitución de causes, construcción de estructuras de retención pluvial, desazolves en los arroyos el Seco y Tenzpinque y obras complementarías frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | $10,411,836.26 | **$2,602,721.68** | $13,014,557.94 | 25.00 |

**Justificación:** En los trabajos que se han realizado en coordinación con Protección Civil del municipio, se han logrado delimitar conforme a la información de CONAGUA los cauces intervenidos, en este sentido en la cuenca que ocupa el Vaso Regulador #1 se logró ampliar en un 15% del proyecto inicial en algunas zonas de los márgenes izquierdo y derecho, logrando una mejor estabilidad en los ángulos de reposo de los taludes principalmente en las subcuencas que tiene aporte hidráulico a este vaso este trabajo ayuda en gran medida a reducir los efectos de erosión y azolve. También se llevaron a cabo sondeos en los desplantes de la cortina:

Aguas arriba requerimos reducir la velocidad de flujo en eventos extraordinarios, esto se logra generador un dentellón previo que funge como un disipador de energía, estos trabajos no estaban considerados en el contrato, pero debido a que tenemos una cimentación superficial de la cortina, son necesarios.

Aguas abajo realizamos una ampliación a la plantilla de choque, para una mejor operación y a su vez se propuso una capa rompedora y su respectivo dentellón cuidando con ello cualquier efecto de socavamiento.

Este tipo de trabajos, no considerados en el proyecto inicial pero que benefician directamente la obra, se encuentran fuera del presupuesto es por ello que se solicita la ampliación del presupuesto y mejor la operación de la infraestructura.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 25% del presupuesto original.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRATO** | **IMPORTE CONVENIO** | **IMPORTE TOTAL** | **%** |
| **DOPI-MUN-RM-IM-LP-104-2021** | Trabajos de restitución de causes, construcción de estructuras de retención pluvial, desazolves en los arroyos el Seco y Tenzpinque y obras complementarías frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | $9,315,637.20 | **$2,324,176.81** | $11,639,814.01 | 24.95 |

**Justificación:** Conforme al plan de prevención previo al temporal de lluvias, todos los años se realiza el mantenimiento y desazolve de los principales cauces del municipio entre los cuales se encuentra el arroyo Seco, sin embargo en este 2022 por la carga de trabajo y a que el temporal previo (2021) tuvo una atemporalidad y concluyó con retraso el Departamento de Maquinaria de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura tuvo una sobrecarga y no podrá realizar los desazolves correspondientes al eje del cauce desde el gavión 1 al gavión 3. Esta razón motivó solicitar al contratista asignado a la reconstrucción y desazolve del gavión 3 que ampliar sus frentes de trabajo con el fin de realizar la limpieza de la cuenca del gavión 2, con el fin de encontrarnos en condiciones para recibir las lluvias del periodo 2022.

Cabe resaltar que el azolve extraído en su totalidad contiene material orgánico, producto de tiraderos clandestinos por lo cual el destino final del mismo será Picachos, con lo cual aumentan los kilómetros subsecuentes estos no considerados en el presupuesto inicial autorizado.

Previendo el temporal de lluvias y logrando un aumento en aproximadamente 5’000 m3 en el volumen de retención se solicita la ampliación de los alcances dadas las características de los trabajos.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 24.95% del presupuesto original.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRATO** | **IMPORTE CONVENIO** | **IMPORTE TOTAL** | **%** |
| **DOPI-MUN-RM-IM-LP-105-2021** | Trabajos de restitución de causes, construcción de estructuras de retención pluvial, desazolves en los arroyos el Seco y Tenzpinque y obras complementarías frente 3, municipio de Zapopan, Jalisco. | $10,095,744.89 | **$2,506,773.92** | $12,602,518.81 | 24.83 |

**Justificación:** Durante el proceso de la obra resulto necesaria la ampliación de un muro alero en la zona del talud izquierdo, motivado por la invasión de las partes altas de las faldas del cerro del colli donde se fueron generando terraplenes a base de escombro a volteo, en esta área invadida se desplantaron dos viviendas y nuestro proceso constructivo consiste en descubrir el terreno natural para realizar un desplante adecuado para el caso de estudio, nos imposibilita seguir con el eje de proyecto debido a que realizar cualquier corte pondría en riesgo la estabilidad de la casas colindantes y la seguridad de los trabajadores. Por ello, se vio la necesidad de replantear el trazo original haciendo un esviaje en el proyecto original y aumentado 10 metros la longitud de la cortina para realizar un correcto anclaje.

Aunado a esto se tendrá mayor volumen de relleno con material producto de la excavación, compactado al 95% de su P.V.S.M por medios mecánicos en capas no mayores a 20 cm en este muro alero para estabilizar el talud izquierdo.

Debido a la baja en producción por las restricciones Federales y Estatales durante pandemia, las empresas dedicadas a la fabricación de tubería redujeron sustancialmente su producción, por lo cual no fue posible adquirir tubería especificada de 30”, buscando una solución a corto plazo previo al temporal, se autorizó el cambio de especificación a tubería de 36” con entrega inmediata en el mercado.

Por último, resulta necesaria la ampliación de los alcances iniciales del área de desazolve aguas abajo, para darle un adecuado flujo de agua al arroyo y evitando posibles invasiones al cauce que generen afectaciones en el flujo correcto del arroyo.

Por lo anterior expuesto, se determina que es necesario un convenio modificatorio en monto con la finalidad de cumplir con la calidad, tiempo y funcionamiento de los trabajos realizados.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 24.83% del presupuesto original.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRATO** | **IMPORTE CONVENIO** | **IMPORTE TOTAL** | **%** |
| **DOPI-MUN-RM-IM-LP-106-2021** | Trabajos de restitución de causes, construcción de estructuras de retención pluvial, desazolves en los arroyos el Seco y Tenzpinque y obras complementarías frente 4, municipio de Zapopan, Jalisco. | $13,392,850.46 | **$3,347,978.55** | $16,740,829.01 | 25.00 |

**Justificación:** El proyecto inicial considera realizar una ampliación del canal de desalojo sobre calle Estrella esto se logra reduciendo al ancho de la vialidad citada, por lo cual se llevó a cabo la socialización con los vecinos afectados y como resultado obtuvimos la solicitud de colocar un parapeto de protección sobre el canal, este sistema no estaba considerado sin embargo fue necesaria su colocación.

Se tuvo una modificación en el trazo del cruce en las calles Estrella y Del Arroyo debido a líneas de drenaje no consideradas en el proyecto, esto causó que se redujera el ángulo de dirección pudiendo generar un remanso, para minimizar las afectaciones en ese punto se realizaron obras para minimizar la velocidad del flujo.

En la incorporación del arroyo el Tenzpinque con el arroyo el Garabato se contempla realizar un cambio de dirección con el fin de mejor el desalojo del flujo no predominante, sin embargo en los nuevos trazos encontramos terraplenes de escombro no consolidados, para generar un desplante adecuado se han tenido que realizar el retiro de este material y hacer un mejoramiento en 60 a 100 cm en una longitud de 40-50 m.

Para su correcto funcionamiento hidráulico y poder garantizar seguridad y protección a los vecinos colindantes a los arroyos es primordial ampliar los montos de contrato pudiendo garantizar con ello cumplir las metas pactadas en el proyecto.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 25% del presupuesto original.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRATO** | **IMPORTE CONVENIO** | **IMPORTE TOTAL** | **%** |
| **DOPI-MUN-RM-IM-LP-107-2021** | Trabajos de restitución de causes, construcción de estructuras de retención pluvial, desazolves en los arroyos el Seco y Tenzpinque y obras complementarías frente 5, municipio de Zapopan, Jalisco. | $10,015,391.81 | **$2,453,770.99** | $12,469,162.80 | 24.50 |

**Justificación:** Al comienzo de los trabajos se realizaron sondeos donde se pudo detectar la presencia de escombro y basura. Esto no se tenía contemplado en el proyecto inicial por lo que fue necesario realizar un mejoramiento con material de banco y replantear la sección de los muros de contención para desplantar de forma correcta la cimentación.

Aunado a esto los vecinos solicitaron realizar lavaderos de mampostería en las calles que aporten caudal pluvial para ayudar a mitigar los azolves que dichas calles generan en el canal.

El material producto de las excavaciones que se detectó con basura fue retirado al tiradero picachos para su correcta disposición final, por lo que aumento sustancialmente los kilómetros de acarreo siendo volumen no considerado.

Por último y debido al temporal cercano de lluvias se implementó un nuevo sistema de concreto ciclópeo el cual se elabora con la combinación de concreto f´c=200 kg/cm2 y piedra, generando mayor rendimiento productivo en menor tiempo.

A partir de estas necesidades y derivado de una revisión a detalle del prefiniquito presentado por la empresa contratista a la supervisión, se determina que es necesario un convenio modificatorio en monto debido a que el recurso asignado no será suficiente para cumplir con las metas del mismo.

En vista de lo expuesto, se dictamina que es procedente la justificación.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 24.50% del presupuesto original.

Una vez dado lectura y explicación para la autorización de los convenios, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, si no hay ningún inconveniente al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Moisés salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Décimo Segundo punto de la Orden del Día que es la autorización de Convenios a los contratos con Recurso Municipal.**

***13. Informe de Adjudicaciones Directas.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Décimo Segundo** punto de la orden del día pasamos al **Décimo Tercero** que es el Informe de Obras Asignadas por la modalidad de **Adjudicación Directa y sus Avances Físicos**, pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de cada una de las obras en la modalidad de **Adjudicación Directa**, como se describe en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** |
| Pavimentación asfáltica de lateral de Carretera a Saltillo de calle Anáhuac hasta calle Enrique Álvarez del Castillo en la colonia Mesa Colorada Oriente, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-004-2022 | Roth´s Ingeniería y Representaciones, S.A. de C.V. | $2,132,365.09 | 100% |
| Rehabilitación de plazoleta y pasillos exteriores del Centro Barrial Paraísos del Colli, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-ID-AD-059-2022 | Guishi Construcciones, S.A de C.V | $ 652,752.53 | 100% |
| Obra de contingencia para rehabilitación de muros en zona Colomos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-073-2022 | Kalea Construcción, S.A. de C.V. | $2,145,369.00 | 60% |
| Proyectos de infraestructura Hidráulica, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-090-2022 | Savho Consultoría Y Construcción, S.A. de C.V. | $987,996.06 | 10% |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** |
| Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Costa Chica, incluye: redes básicas de conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-091-2022 | Tripoli Emulsiones S.A. de C.V. | $2,152,369.42 | 10% |
| Pavimentación y obras complementarias de la calle Muralla, colonias La Experiencia, Benito Juárez, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-092-2022 | Futurobras, S.A. de C.V. | $2,099,985.56 | 40% |
| Pavimentación de la calle Circulación Medas, incluye: mejoramiento del entorno urbano y obras complementarias, colonia Altamira, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-093-2022 | Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. | $1,770,290.88 | 50% |
| Obras de contingencia, reconstrucción de muros y sistemas de protección en arroyo la culebra, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-094-2022 | Termo Acústicos de Occidente JM, S.A. de C.V. | $978,589.52 | 80% |
| Proyecto ejecutivo de las plazas públicas de Atemajac del Valle y Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-095-2022. | Arkicon, S.A. de C.V. | $994,472.78 | 25% |
| Proyecto ejecutivo de las plazas públicas de San Juan Ocotán y Nextipac, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-096-2022 | Jennifer Flores Chávez | $998,434.00 | 10% |

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, hace uso de la voz mencionando: Si no hay observación al respecto, y como este es un informe no se vota, pasamos al siguiente punto.

***14. Asuntos Varios.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Décima Tercera** punto de la Orden del Día. Pasamos al **Décima Cuarto punto,** que es **Asuntos Varios**, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes:

Sin otro asunto que tratar el Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, da por terminada la **Décima** sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, siendo las **10:53** diez horas con cincuenta y tres minutos del día **20 (veinte) de abril de 2022 (dos mil veintidós)**, elaborándose la presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.

**Edmundo Antonio Amutio Villa**

Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.

**Regidor Fabián Aceves Dávalos**

Representante Titular de la Comisión Colegiada y

Permanente de Desarrollo Urbano.

**Claudio Alberto de Angelis Martínez**

Representante Titular de la Comisión Colegiada y

Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos.

**Andrea Estefanía Vargas Arteaga**

 Suplente de la Tesorera Municipal.

**Ismael Jáuregui Castañeda**

Secretario del Comité Mixto de Obra Pública.

**Moisés salvador Díaz Campoy**

Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la

Industria de la Construcción.

**Jesús de Jesús Ramos Iglesias**

 Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la

 Contraloría Ciudadana.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la **Décima Sesión** del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración.