En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 26 (Veintiséis) de abril de 2023 (dos mil veintitrés), en el sitio que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, en el tercer piso del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), ubicado en Prolongación Avenida Laureles No. 300, colonia Tepeyac, se reunieron los integrantes el Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la **Novena** sesión (ejercicio fiscal 2023) del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto de la (Novena Sesión).**

***ORDEN DEL DÍA:***

1. **Lista de asistencia**
2. **Verificación de quórum.**
3. **Aprobación de la orden del día.**
4. **Lectura y aprobación del acta de la octava sesión del ejercicio 2023.**
5. **Presentación y autorización de convenios modificatorios, recurso Cusmax.**
6. **Presentación y Autorización de inicio de procedimiento, mediante Concurso Simplificado Sumario, recurso municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles.**
7. **Informe de Adjudicaciones Directas.**
8. **Asuntos Varios.**

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:

***1. Lista de asistencia.***

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **Presente.**

Regidora Ximena Buenfil Bermejo, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **Presente.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **Presente.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Regidor Omar Antonio Borboa Becerra**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **Ausente.**

Regidora Dulce Sarahí Cortés Vite, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. **Ausente.**

Lourdes Georgina Chávez Ramírez, Invitada sin voz ni voto de la Fracción Edilicia del Partido Futuro. **Presente.**

Regidor José Pedro Kumamoto Aguilar, Representante de la Fracción Edilicia del Partido Futuro. **Ausente.**

Laila Pérez Ochoa**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **Ausente**.

Alejandro Ornelas González**,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **Ausente.**

Karen Yuliana Zenteno Berdón, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **Presente.**

Concejo Ciudadano de Control. **Ausente.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **Presente.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública.  **Presente.**

***2. Verificación del quórum legal para sesionar.***

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto dela orden del día.

***3. Aprobación de la Orden del Día.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidora Ximena Buenfil Bermejo, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Karen Yuliana Zenteno Berdón, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. **A favor.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobada por unanimidad la Orden del Día.**

***4. Lectura y aprobación del acta de la octava sesión del ejercicio 2023.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Tercer** punto de la orden del día. Pasamos al **Cuarto** punto de la orden del día que es **lectura y aprobación del acta de la octava sesión del ejercicio 2023,** Pido al Secretario Técnico, de lectura de los mismos.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública hace uso de la voz, mencionando: También se les hizo llegar previamente; si no tienen inconveniente dispensamos su lectura y si no tienen ninguna observación al respecto la sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidora Ximena Buenfil Bermejo, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Karen Yuliana Zenteno Berdón, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención la acta de la octava sesión del ejercicio 2023.**

***5. Presentación y autorización de convenios modificatorios, recurso Cusmax.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Cuarto** punto de la orden del día. Pasamos al **Quinto** punto de la orden del día que es la **Presentación y autorización de convenios modificatorios, recurso Cusmax.** Pido al Secretario Técnico, Ismael Jáuregui Castañeda de lectura de los mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada de los convenios modificatorios que se describen en la siguiente tabla:

**Recurso Cusmax**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBRA** | **IMPORTE CONTRACTUAL** | **IMPORTE CONVENIO** | **%** |
| DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-104-2022 | Construcción de Foro de Expresión Zapopan (FEZ+) dentro del polígono del parque de las Niñas y los Niños, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | $15,075,968.25 | $4,731,928.09 | 31.39 |
| DOPI-MUN-CUSMAX-IH-LP-139-2022 | Modernización de la vía principal de acceso a la colonia Valle de los molinos con la pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Valle de los Molinos, frente 01, incluye: banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonia Valle los Molinos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $9,979,876.75 | $1’626,955.62 | 16.30 |

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidora Ximena Buenfil Bermejo, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Karen Yuliana Zenteno Berdón, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Quinto punto de la Orden del Día que es la autorización convenios modificatorios con recurso CUSMAX.**

***6. Presentación y Autorización de inicio de procedimiento, mediante Concurso Simplificado Sumario, recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, muy bien desahogado el **Quinto** punto de la orden del día, pasamos al **Sexto** punto que es la **Presentación y Autorización de inicio de procedimiento, mediante Concurso Simplificado Sumario, recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles,** pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de los inicios de los procedimientos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario como se describen en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles.**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** |
| Rehabilitación, mantenimiento, equipamiento y obras complementarias del mercado Los Volcanes, ubicado en calle Volcán Momotombo, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DCI-MUN-RM-IM-CI-008-2023** |

Una vez dado lectura a los inicios de procedimiento de contratación, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidora Ximena Buenfil Bermejo, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Karen Yuliana Zenteno Berdón, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Sexto punto de la Orden del Día que es la autorización de Inicio de Procedimiento de Contratación mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario recurso Municipal de la Dirección de Conservación de inmuebles.**

***7. Informe de Adjudicaciones Directas.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Sexto** punto de la orden del día pasamos al **Séptimo** punto que es el **Informe de Adjudicaciones Directas** cedo el uso de la vozal Secretario Técnico.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada del **Informe de las Adjudicación Directas,** como se describen en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** |
| Diagnósticos, diseños y proyectos de infraestructura eléctrica 2023, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-005-2023 | Armando Melchor Estrada | $851,859.56 | 10% |

**Recurso CUSMAX**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** |
| Proyecto museográfico arquitectónico interior del Museo de Arte de Zapopan (MAZ+), frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-070-2023 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. | $1,079,789.52 | 30% |

**Recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NÚMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE ASIGNACIÓN** | **AVANCE FÍSICO** |
| Construcción de explanada y base para Monumento, considerando Caminamiento de adocreto rectificado, luminarias, rampas, accesos, así como trabajos complementarios en El Parque de las Niñas y Los Niños, Zapopan Jalisco. | DCI-MUN-RM-IM-AD-007-2023 | David Ledezma Martín del Campo | $1,948,786.56 | 20% |

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: También se les va a pasar para firma el resumen de lo expuesto con el fin de agilizar el trámite de contrato y pago de anticipo.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa: hace uso de la voz mencionando: Si no hay observación al respecto, y como este es un informe no se vota, pasamos al siguiente punto.

***8. Asuntos varios.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Séptimo** punto de la Orden del Día. Pasamos al **Octavo** punto**,** que es **Asuntos Varios**, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes.

Sin otro asunto que tratar el Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, da por terminada la **Novena** sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, siendo las **11:35** once horas con treinta y cinco minutos del día **26 (veintiséis) de abril de 2023 (dos mil veintitrés)**, elaborándose la presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.

**Edmundo Antonio Amutio Villa**

Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.

**Regidor Fabián Aceves Dávalos**

Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano.

**Regidora Ximena Buenfil Bermejo**

Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda,

Patrimonio y Presupuestos

**Andrea Estefanía Vargas Arteaga**

 Suplente de la Tesorera Municipal.

**Ismael Jáuregui Castañeda**

Secretario del Comité Mixto de Obra Pública.

**Karen Yuliana Zenteno Berdón**

Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco.

**José Roberto Valdés Flores**

Director de Conservación de Inmuebles.

**Jesús de Jesús Ramos Iglesias**

 Director de Verificación y Control de Obra Pública.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la **Novena Sesión** del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración.