En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 18 (dieciocho) de diciembre de 2023 (dos mil veintitrés), en el sitio que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Prolongación Avenida Laureles No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, en el Centro Integral de Servicios Zapopan, en Zapopan, Jalisco, México, se reunieron los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la **Trigésima Primera** sesión (ejercicio fiscal 2023) del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto de la (Trigésima Primera Sesión).**

***ORDEN DEL DÍA:***

1. **Lista de asistencia.**
2. **Verificación de Quórum.**
3. **Aprobación de la Orden del Día.**
4. **Lectura y aprobación del acta Trigésima sesión del Comité Mixto de Obra Pública.**
5. **Presentación y autorización de Convenios a los contratos.**
6. **Asuntos Varios.**

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:

***1. Lista de asistencia.***

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **Presente.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **Presente.**

Adriana Romo López, Representante Titular de la Tesorería Municipal. **Ausente.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Eduardo Gómez Serrano Invitado sin voz ni voto de la Fracción Edilicia del Partido Acción Nacional. **Presente.**

Francisco Roberto Riverón Flores, Invitado sin voz ni voto de la Fracción Edilicia independiente. **Presente.**

Casandra Buenrostro Montero, Invitada sin voz ni voto de la Fracción Edilicia del Partido Futuro. **Presente.**

Liceida Dorantes Contreras, Invitada sin voz ni voto de la fracción Edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Presente.**

Laila Pérez Ochoa**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **Ausente.**

Alejandro Ornelas González**,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **Presente.**

Emilio Becerra Avena, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **Presente.**

José Guadalupe Ramos Contreras Representante Suplente de la Dirección de Conservación de Inmuebles. **Presente.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública.  **Presente.**

***2. Verificación del quórum legal para sesionar.***

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto de la orden del día.

***3. Aprobación de la Orden del Día.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo.

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Alejandro Ornelas González**,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco **A favor.**

Emilio Becerra Avena, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Guadalupe Ramos Contreras Representante Suplente de la Dirección de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública.  **A favor.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobada por mayoría la Orden del Día.**

***4. Lectura y aprobación del Acta Trigésima sesión del Comité Mixto de Obra Pública del ejercicio 2023.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Tercer** punto de la orden del día. Pasamos al **Cuarto** punto de la orden del día que es la **Lectura y aprobación del Acta de la Trigésima sesión del Comité Mixto de Obra Pública del ejercicio 2023.** Pido al Secretario, Ismael Jáuregui Castañeda de lectura de la misma.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública hace uso de la voz, mencionando: También se les hizo llegar previamente; si no tienen inconveniente dispensamos su lectura y si no tienen ninguna observación al respecto la sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo.

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Alejandro Ornelas González**,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco **A favor.**

Emilio Becerra Avena, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Guadalupe Ramos Contreras Representante Suplente de la Dirección de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública.  **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención el acta de la Trigésima sesión del Comité Mixto de Obra Pública 2023.**

1. ***Presentación y autorización de Convenios a los contratos.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, muy bien desahogado el **Cuarto** punto de la orden del día. Pasamos al **Quinto** punto que es la **presentación y autorización de Convenios,** pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la **presentación y autorización de Convenios** cómo se describen en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRACTUAL** | **IMPORTE CONVENIO** | **%** |
| **DOPI-MUN-RM-IM-LP-090-2023** | **Adecuación museográfica - técnica - arquitectónica y obras complementarias del Museo de Arte de Zapopan (MAZ+), etapa 01, ubicado en la confluencia de la Av. Hidalgo, Av. de las Américas, prolongación 20 de Noviembre, Municipio de Zapopan, Jalisco.** | **$43,480,794.38** | **$** **22,519,205.62** | **51.79** |

**Recurso Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Ramo 33:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRACTUAL** | **IMPORTE CONVENIO** | **%** |
| **DOPI-MUN-R33-PAV-LP-077-2023** | **Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Orquídeas, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana, puente vehicular y obras complementarias, colonias Hogares de Nuevo México, Vicente Guerrero, Municipio de Zapopan, Jalisco.** | **$21,102,782.71** | **$** **3,165,417.41** | **15.00** |

**Recurso Dirección de Conservación de Inmuebles:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRACTUAL** | **IMPORTE CONVENIO** | **%** |
| **DCI-MUN-RM-IM-CI-004-2023** | **Rehabilitación, adecuación y Obras Complementarias del Centro Cultural Constitución, del municipio de Zapopan, Jalisco.** | **$4,506,304.75** | **$** **803,628.41** | **17.83** |

Una vez comprobado dado lectura y revisado cada una de la **Presentación y autorización de convenios** en el Procedimientos arriba mencionados, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera.

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Alejandro Ornelas González**,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco **A favor.**

Emilio Becerra Avena, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Guadalupe Ramos Contreras Representante Suplente de la Dirección de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública.  **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Octavo punto de la Orden del Día que es la autorización de Convenios a los contratos.**

***6. Asuntos varios.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Quinto** punto de la Orden del Día. Pasamos al **Sexto** punto**,** que es **Asuntos Varios**, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes:

Sin otro asunto que tratar el Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, da por terminada la **Trigésima Primera** sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, elaborándose la presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.

**Edmundo Antonio Amutio Villa**

Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.

**Regidora Estefanía Juárez Limón**

Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano

**Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez**

Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos

**Ismael Jáuregui Castañeda**

Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública

**Emilio Becerra Avena**

Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco

**Alejandro Ornelas González**

Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.

**José Guadalupe Ramos Contreras**

Representante Suplente de la Dirección de Conservación de Inmuebles.

**Jesús de Jesús Ramos Iglesias**

Director de Verificación y Control de Obra Pública

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la **Trigésima Primera Sesión** del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración.