En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas del día 26 (veintiséis) de enero de 2024 (dos mil veinticuatro), en el sitio que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Prolongación Avenida Laureles No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, en el Centro Integral de Servicios Zapopan, en Zapopan, Jalisco, México, se reunieron los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la **Segunda** sesión (ejercicio fiscal 2024) del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto de la (Segunda Sesión).**

***ORDEN DEL DÍA:***

1. **Lista de asistencia.**
2. **Verificación de Quórum.**
3. **Aprobación de la Orden del Día.**
4. **Presentación y apertura de proposiciones del Concurso Simplificado Sumario, con recurso de Dirección de Conservación de Inmuebles.**
5. **Presentación y autorización de fallo de la Licitación Pública con recurso Municipal.**
6. **Presentación y autorización de convenio modificatorio.**
7. **Presentación y autorización de inicios de procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública.**
8. **Asuntos Varios.**

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:

***1. Lista de asistencia.***

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **Presente.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **Presente.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **Presente.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Patricia Vázquez León Invitado sin voz ni voto de la Fracción Edilicia del Partido Acción Nacional. **Presente.**

Francisco Roberto Riverón Flores, Invitado sin voz ni voto de la Fracción Edilicia independiente. **Presente.**

Lourdes Georgina Chávez Ramírez, Invitada sin voz ni voto de la Fracción Edilicia del Partido Futuro. **Presente.**

Regidor: Alberto Uribe Camacho Representante Titular de la fracción Edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Ausente.**

Laila Pérez Ochoa**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **Ausente.**

Alejandro Ornelas González**,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **Presente.**

Juan Manuel Chávez Ochoa, Representante Titular de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. **Ausente.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **Presente.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública.  **Presente.**

***2. Verificación del quórum legal para sesionar.***

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto de la orden del día.

***3. Aprobación de la Orden del Día.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo.

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Alejandro Ornelas González**,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública.  **A favor.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobada por mayoría la Orden del Día.**

***4. Presentación y apertura de proposiciones del Concurso Simplificado Sumario, con recurso de Dirección de Conservación de Inmuebles.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Tercer** punto de la orden del día. Pasamos al **Cuarto** punto de la orden del día que es la **Presentación y apertura de proposiciones del Concurso Simplificado Sumario, con recurso de Dirección de Conservación de Inmuebles.** Pido al Secretario, Ismael Jáuregui Castañeda de lectura de la misma.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Con base en el Artículo 33 que a la letra señala "si la convocante solicitó información por medio de dispositivos electrónicos, será de carácter obligatorio revisar el contenido de la información de dichos implementos, el contenido será validado por el representante de la Contraloría," siendo en esta ocasión, **Jonathan Alexander Terrones Partida**, donde los dispositivos electrónicos deberán estar debidamente rotulados gracias.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la **Presentación y apertura de proposiciones del Concurso Simplificado Sumario, con recurso de Dirección de Conservación de Inmuebles** cómo se describen en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** |
| **1** | **Ampliación y remodelación de la Delegación Municipal El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.** | **DCI-MUN-RM-IM-CI-028-2023** |

Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario **DOPI-MUN-RM-IM-CI-028-2023** referente a: **Ampliación y remodelación de la Delegación Municipal El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco,** donde se invitaron 05 (cinco) empresas de las cuales 05 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA** | **DOCUMENTACIÓN** | **IMPORTE SIN IVA** |
| **1** | **AL-MANSUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** | **SE ACEPTA** | **$7,731,334.03** |
| **2** | **CARRETERAS Y PROYECTOS MDS S.A. DE C.V.** | **SE ACEPTA** | **$8,262,990.93** |
| **3** | **ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** | **SE ACEPTA** | **$8,161,302.99** |
| **4** | **EDIFICACIONES SAN JULIÁN S.A. DE C.V.** | **SE ACEPTA** | **$8,000,195.30** |
| **5** | **VIOSIMOS CONSTRUCTION SERVICES S.A. DE C.V.** | **SE ACEPTA** | **$8,340,470.40** |

**No hubo propuestas desechadas en este acto.**

Una vez comprobado, dado lectura y explicado a detalle las propuestas presentadas del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario presentados, y no teniendo ninguna observación del mismo se procedió a someterlo a consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Alejandro Ornelas González**,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública.  **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención la Presentación y apertura de proposiciones del Concurso Simplificado Sumario, con recurso de Dirección de Conservación de Inmuebles.**

1. ***Presentación y autorización de fallo de la Licitación Pública con recurso Municipal Multianual.***

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, muy bien desahogado el **Cuarto** punto de la orden del día. Pasamos al **Quinto** punto que es la **Presentación y autorización de fallo de la Licitación Pública con recurso Municipal,** pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la **Presentación y autorización de fallo de la Licitación Pública con recurso Municipal** cómo se describen en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal Multianual:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE CONTRATADO CON IVA** |
| **1** | **Proyecto museográfico arquitectónico interior del Museo que se ubicará en el Palacio Municipal, Municipio de Zapopan, Jalisco**. | **DOPI-MUN-RM-PROY-LP-140-2023** | **ESPACIO MUSEO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON ERBAZA, S.A. DE C.V.** |  **$ 6,820,270.55**  |

Una vez comprobado, dado lectura y explicada a detalle la propuesta de fallo del procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública presentados, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Alejandro Ornelas González**,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública.  **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Quinto punto de la Orden del Día que es la Presentación y autorización de fallo de la Licitación Pública con recurso Municipal Multianual.**

***6. Presentación y autorización de convenio modificatorio*.**

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, muy bien desahogado el **Quinto** punto de la orden del día. Pasamos al **Sexto** punto que es la **Presentación y autorización de convenio modificatorio,** pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jauregui Castañeda Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada del análisis del convenio como se describe en la siguiente tabla:

**Recurso Cusmax:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRACTUAL** | **IMPORTE CONVENIO** | **%** |
| **DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-092-2023** | **Construcción del Parque Local (Afuera) “Cabañitas”, ubicado en la confluencia de la calle Calzada del Vergel, calle Jardines del Vergel Oriente, colonia Jardines del Vergel, Municipio de Zapopan, Jalisco.** | **$7,775,117.64** | **$1,943,775.87** | **25.00%** |

Una vez comprobado dado lectura y revisado la **Presentación y autorización del convenio** en el Procedimiento arriba mencionado, y no teniendo ninguna observación del mismo se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera.

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Alejandro Ornelas González**,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública.  **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Sexto punto de la Orden del Día que es la autorización de Convenio Modificatorio.**

***7. Presentación y autorización de inicios de procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública*.**

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Sexto** punto de la orden del día. Pasamos al **Séptimo** punto de la orden del día que es la **Presentación y autorización de inicios de procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública**, pido al Secretario Técnico, de lectura de las mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, dando lectura y explicación de la **Presentación y autorización de inicios de procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública** como se describen en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal Presupuesto Participativo:**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** |
| **Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1.ᵃ Sección, Municipio de Zapopan, Jalisco.** | **DOPI-MUN-PP-EP-LP-001-2024** |
| **Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Arcos de Zapopan II, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Arco de Trajano, Arcos de Alejandro, Av. Arco del Triunfo, colonia Arcos de Zapopan, Municipio de Zapopan, Jalisco.** | **DOPI-MUN-PP-EP-LP-002-2024** |
| **Rehabilitación urbana y mejoramiento de la plaza pública y quiosco de Paraísos del Collí, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de la Av. prolongación Av. del Collí, calle Arrayán, colonia Paraísos del Collí, Municipio de Zapopan, Jalisco.** | **DOPI-MUN-PP-EP-LP-003-2024** |
| **Construcción del parque barrial denominado Santa Ana Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan, Jalisco.** | **DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024** |
| **Construcción del parque barrial denominado Hogares del Batán, más obras complementarias, en la confluencia del Anillo Periférico Norte Manuel Gómez Morín, calle prolongación Mariano Bárcenas, colonia Hogares del Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.** | **DOPI-MUN-PP-EP-LP-005-2024** |

Una vez dado lectura y explicación de la **Presentación y autorización de inicios de procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública**, y no teniendo ninguna observación del mismo se procedió a someterlo a consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Alejandro Ornelas González**,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública.  **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Séptimo punto de la Orden del día que es la Presentación y autorización de inicios de procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública.**

***Asuntos varios.***

Sin otro asunto que tratar el Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, da por terminada la **Segunda** sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, elaborándose la presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, mencionando: Yo tengo un asunto vario que tratar que es proponerles y **autorizar la cancelación** de los procedimientos DOPI-MUN-CUSMAX-IE-LP-105-2023 y DOPI-MUN-RM-PAV-LP-128-2023, del ejercicio fiscal 2023, ya que no se licitaron y los enumero en la siguiente tabla.

**Recurso CUSMAX:**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** |
| **Construcción de espacio público, mejoramiento del entorno inmediato y obras complementarias en la localidad de Copala, municipio de Zapopan, Jalisco.** | **DOPI-MUN-CUSMAX-IE-LP-105-2023** |

**Recurso Municipal:**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** |
| **Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Santa Margarita, incluye: alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias frente 02, municipio de Zapopan, Jalisco.** | **DOPI-MUN-RM-PAV-LP-128-2023** |

Una vez dado lectura y explicación a lo presentado en asuntos varios que es la cancelación de procedimientos del ejercicio 2023, y no teniendo ninguna observación del mismo se procedió a someterlo a consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Alejandro Ornelas González**,** Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública.  **Abstención.**

**El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención el asunto vario que es la cancelación de procedimientos del ejercicio 2023.**

**Edmundo Antonio Amutio Villa**

Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.

**Regidora Estefanía Juárez Limón**

Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano

**Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez**

Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos

**Andrea Estefanía Vargas Arteaga**

Suplente de la Tesorera Municipal.

**Ismael Jáuregui Castañeda**

Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública

**Alejandro Ornelas González**

Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.

**José Roberto Valdés Flores**

Director de Conservación de Inmuebles.

**Jesús de Jesús Ramos Iglesias**

Director de Verificación y Control de Obra Pública

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la **Segunda Sesión** del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración.