En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las **12:00** **(doce)** horas del día **22 (veintidós)** de **octubre** de **2024 (dos mil veinticuatro)**, en el sitio que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura ubicada en Prolongación Avenida Laureles No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jalisco, México. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), se reunieron los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la **Vigésima Segunda** sesión (ejercicio fiscal 2024) del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

**La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto de la (Vigésima Segunda Sesión).**

***ORDEN DEL DÍA:***

1. **Lista de asistencia.**
2. **Verificación de Quórum.**
3. **Aprobación de la Orden del Día.**
4. **Lectura y Aprobación del acta de la sesión Vigésima Primera del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio 2024.**
5. **Presentación y autorización de ratificación de Inicios de Procedimiento.**
6. **Presentación y autorización de Inicio de Procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública.**
7. **Presentación y Autorización de Convenios Modificatorios.**
8. **Informe de Adjudicaciones Directas.**
9. **Asuntos Varios.**

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:

***1. Lista de asistencia.***

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Paulina del Carmen Torres Padilla, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Misael Alejandro Simón de la Madrid, invitado con voz y sin voto de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **Presente.**

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **Ausente.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **Presente.**

Jorge Urdapilleta N. Invitado con voz y sin voto de la Fracción Edilicia del Partido Acción Nacional. **Presente.**

Moisés Cuadras, Invitado con voz y sin voto del Partido Revolucionario Institucional. **Presente.**

Regidora María Mesta Orendain, Representante Suplente de la Fracción Edilicia del Partido Futuro. **Presente.**

Regidor Carlos Armando Peralta Jáuregui, Representante Suplente de la Fracción Edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Presente.**

Jesús Uribe Sedano**,** Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **Presente.**

Luis Enrique Barboza Niño**,** Representante Titular del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **Ausente.**

Juan Manuel Chávez Ochoa, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **Ausente.**

Representante del Consejo Ciudadano de Control. **Ausente.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **Presente.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. **Presente.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

***2. Verificación del quórum legal para sesionar.***

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto de la orden del día.

***3. Aprobación de la Orden del Día.***

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

**La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien, queda aprobada por mayoría la Orden del Día.**

***4. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Vigésima Primera del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio 2024.***

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número cuatro que es la Lectura y Aprobación de la acta de la sesión **Vigésima Primera** del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio 2024 que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

**La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien, queda aprobada por mayoría la acta de la Sesión Vigésima Primera. del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio 2024.**

***5. Presentación y autorización de ratificación de Inicios de Procedimiento.***

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla, muy bien desahogado el **Cuarto** punto de la orden del día. Pasamos al **Quinto** punto que es la **Presentación y autorización de ratificación de Inicios de Procedimiento,** pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la **Presentación y autorización de ratificación de Inicios de Procedimiento,** cómo se describen en la siguiente tabla:

**Mediante la modalidad de concurso simplificado sumario multianual, recurso municipal.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** |
| **1** | Rehabilitación, equipamiento y obras complementarias del centro de entrenamiento denominado Stand de Tiro, ubicado en las instalaciones de la Comisaría General de Seguridad Pública, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-RM-IM-CI-067-2024** |

**Mediante la modalidad de concurso simplificado sumario multianual, recurso municipal.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** |
| **1** | Rehabilitación de la Unidad Deportiva denominada Miramar II, frente 01, ubicada en Av. las Torres, colonia la Gloria del Colli, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-ID-LP-064-2024** |
| **2** | Rehabilitación de la Unidad Deportiva denominada Miramar II, frente 02, ubicada en Av. las Torres, colonia la Gloria del Colli, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-ID-LP-065-2024** |

Una vez comprobado, dado lectura y explicado a detalle las **Presentación y autorización de ratificación de Inicios de Procedimiento** presentados, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

**La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Quinto punto de la Orden del Día que es la Presentación y autorización de ratificación de Inicios de Procedimiento.**

***6. Presentación y autorización de Inicio de Procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública.***

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien desahogado el **Quinto** punto de la orden del día. Pasamos al **Sexto** punto de la orden del día que es la **Presentación y autorización de inicios de procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública**, pido al Secretario Técnico, de lectura de las mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, dando lectura y explicación de la **Presentación y autorización de inicios de procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública** cómo se describen en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal Multianual del Presupuesto Participativo:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** |
| **1** | Rehabilitación y obras complementarias del parque local denominado Villas de Santa Lucía, ubicado en la calle Santa Lucía, Santa Lucía, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-EP-LP-075-2024** |

**Recurso Municipal Multianual:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** |
| **1** | Desarrollo del plan maestro de la zona denominada Zapopan Centro más la elaboración de los proyectos ejecutivos de los espacios públicos Plaza de las Américas y andador María Cristina Peña/Galeana, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-RM-PROY-LP-076-2024** |

Una vez dado lectura y explicación de la **Presentación y autorización de inicios de procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública**, y no teniendo ninguna observación del mismo se procedió a someterlos a consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

**La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Sexto punto de la Orden del día que es la Presentación y autorización de inicios de procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública.**

***7. Presentación y autorización de Convenios Modificatorios.***

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla, muy bien desahogado el **Sexto** punto de la orden del día; pasamos al **Séptimo** punto que es la **presentación y autorización de Convenios Modificatorios,** pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la **presentación y autorización de Convenios** **Modificatorios** cómo se describen en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal CUSMAX:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRACTUAL** | **IMPORTE CONVENIO** | **%** |
| **DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-116-2023** | Construcción del centro de atención, acompañamiento y desarrollo para personas con trastorno del espectro autista y obras complementarias, etapa 01, prolongación Av. Guadalupe/privada Guadalupe, colonia Colinas de la Primavera, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $132,295,019.32 | $33,073,754.83 | 25.00 |

**Recurso Municipal Presupuesto Participativo:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRACTUAL** | **IMPORTE CONVENIO** | **%** |
| **DOPI-MUN-PP-EP-LP-002-2024** | Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Arcos de Zapopan II, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Arco de Trajano, Arcos de Alejandro, Av. Arco del Triunfo, colonia Arcos de Zapopan, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $17,900,863.92 | $4,473,835.93 | 24.99 |
| **DOPI-MUN-PP-EP-LP-021-2024** | Rehabilitación y obras complementarias del parque barrial denominado Mesa de los Ocotes, ubicado en la calle prolongación Paseo de los Paraísos, colonia Mesa Colorada Poniente, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $9,019,747.71 | $1,276,203.35 | 14.15 |

**Recurso Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Ramo 33:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **OBJETO DE OBRA** | **IMPORTE CONTRACTUAL** | **IMPORTE CONVENIO** | **%** |
| **DOPI-MUN-R33-PAV-LP-011-2024** | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Guadalupe, privada Cholula e interconexión con cárcamo de bombeo, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción, distribución y equipamiento, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco | $8,423,580.72 | $1,693,785.44 | 20.11 |
| **DOPI-MUN-R33-PAV-LP-013-2024** | Pavimentación con concreto asfaltico de la calle Fraternidad, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $4,945,050.51 | $620,557.45 | 12.55 |

Una vez comprobado dado lectura explicado y revisado cada uno de los **convenios modificatorios**, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

**La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Séptimo punto de la Orden del Día que es la autorización de Convenios Modificatorios.**

***8. Informe de Adjudicaciones Directas.***

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien desahogado el **Séptimo** punto de la orden del día. Pasamos al **Octavo** punto de la orden del día que es el **Informe de Adjudicaciones Directas**, pido al Secretario Técnico, Ismael Jáuregui Castañeda da lectura de las mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, dando lectura y explicación delas **Adjudicaciones Directas** que se describen en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE CONTRATADO CON IVA** |
| **1** | Obras complementarias en el Mercado Constitución, ubicado en Calzada Constituyentes y glorieta, Col. Constitución, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-IM-AD-018-2024 | Desarrollos Vicsa, S.A. de C.V. | $1,598,489.56 |

**Recurso Municipal:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **OBJETO DE OBRA** | **NUMERO DE CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE CONTRATADO CON IVA** |
| **1** | Elaboración de diagnóstico, diseños y proyectos estructurales de diferentes elementos 2024, frente 01, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-SER-AD-077-2024 | Icmexsa Constructores, S.A. de C.V. | $1,248,759.58 |

**La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla, hace uso de la voz mencionando: Si no hay observaciones al respecto y como este es un informe, no se vota, pasamos al siguiente punto.**

***9. Asuntos varios.***

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien desahogado el **Octavo** punto de la Orden del Día. Pasamos al **Noveno** punto**,** que es **Asuntos Varios**, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes:

Sin otro asunto que tratar la Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla, da por terminada la **Vigésima Segunda** sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, elaborándose la presente **Acta de Acuerdos** como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.

**Paulina del Carmen Torres Padilla**

Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.

**Regidora María Inés Mesta Orendain**

Representante Suplente de la Fracción Edilicia del Partido Futuro.

**Regidor Carlos Armando Peralta Jáuregui**

Representante Suplente de la Fracción Edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

**Jesús Uribe Sedano**

Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco.

**Andrea Estefanía Vargas Arteaga**

Suplente de la Tesorera Municipal.

**Ismael Jáuregui Castañeda**

Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública.

**José Roberto Valdés Flores**

Director de Conservación de Inmuebles.

**Jesús de Jesús Ramos Iglesias**

Director de Verificación y Control de Obra Pública.

Esta hoja de firmas corresponde al **Acta de Acuerdos** levantada con motivo, de la **Vigésima Segunda Sesión** del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración.