En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 11:00 (once) horas del día 12 (doce) de febrero de 2026 (dos mil veintiséis), en el sitio que ocupa sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Prolongación Avenida Laureles No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jalisco, México. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), se reunieron los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la segunda sesión (ejercicio fiscal 2026) del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto de la Segunda Sesión.

ORDEN DEL DÍA:

- Lista de asistencia.

- Verificación de Quórum.

- Aprobación de la Orden del Día.

- Lectura y aprobación de las actas Vigésima Cuarta sesión del ejercicio presupuestal 2025 y de la Primera sesión del ejercicio presupuestal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública.

- Presentación y Autorización de Convenios Modificatorios.

- Presentación y autorización de Inicio de Procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública y Concurso Simplificado Sumario.

- Informe de Adjudicaciones Directas.

- Asuntos Varios.

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:

1.      Lista de asistencia.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. Presente.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. Presente.

Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. Presente.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. Presente.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. Presente.

Hugo Daniel Silva Avalos, invitado con voz y sin voto de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. Presente.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. Presente.

Luz Fanny Vela Talavera, invitada con voz y sin voto de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Presente.

María Josefina Isabel de Anda González, representante titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco Ausente.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. Presente.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Presente.

Representante del Consejo Ciudadano de Control. Ausente.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. Presente.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. Presente.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. Presente.

2.      Verificación del quórum legal para sesionar.

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto de la orden del día.

3.     Aprobación de la Orden del Día.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A Favor.

Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A Favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A Favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A Favor.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. A Favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A Favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A Favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A Favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. A Favor.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muchas gracias, queda aprobada por unanimidad la Orden del Día.

4.	Lectura y aprobación de las actas Vigésima Cuarta sesión del ejercicio presupuestal 2025 y de la Primera sesión del ejercicio presupuestal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número cuatro que es la Lectura y aprobación de las actas Vigésima Cuarta sesión del ejercicio presupuestal 2025 y de la Primera sesión del ejercicio presupuestal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública que se les hizo llegar previamente y omitimos su lectura, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A Favor.

Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A Favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A Favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A Favor.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. A Favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A Favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A Favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A Favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. A Favor.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien, queda aprobada por mayoría las actas de Lectura y aprobación de las actas Vigésima Cuarta sesión del ejercicio presupuestal 2025 y de la Primera sesión del ejercicio presupuestal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública.

5.   Presentación y Autorización de Convenios Modificatorios.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga, muy bien desahogado el Cuarto punto de la orden del día. Pasamos al Quinto punto que es la presentación y autorización de Convenios Modificatorios, pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la presentación y autorización de Convenios Modificatorios cómo se describen en la siguiente tabla:

Recurso Municipal:

| CONTRATO | OBJETO DE OBRA | IMPORTE CONTRACTUAL | IMPORTE DEL CONVENIO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOPI-MUN-RM-PAV-CI-037-2025 | Pavimentación de la calle Lourdes, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $13,121,242.10 | $ 704,728.68 | 5.37 |
| DOPI-MUN-RM-PAV-CI-095-2025 | Modernización a la Red de Vía Urbana, San José del Bajío/Tabachines, frente 02, pavimentación con concreto hidráulico de la Av. de los Tabachines, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $7,989,206.46 | $ 4,271,432.99 | 53.47 |
| DOPI-MUN-RM-IM-LP-125-2025 | Construcción del Nodo vial en Av. Patria y Av. Universidad, etapa 05, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $46,329,194.99 | $ 12,470,415.80 | 26.92 |
| DOPI-MUN-RM-PAV-LP-128-2025 | Pavimentación con concreto hidráulico y mejoramiento del entorno urbano de la Av. Valdepeñas, etapa 01, frente 03, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Villas Torremolinos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $16,351,093.88 | $ 3,199,985.63 | 19.57 |
| DOPI-MUN-RM-PAV-LP-129-2025 | Pavimentación con concreto hidráulico y mejoramiento del entorno urbano de la Av. Valdepeñas, etapa 01, frente 04, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Villas Torremolinos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $11,951,123.67 | 1,745,501.60 | 14.61 |

Recurso Municipal del Presupuesto Participativo:

| CONTRATO | OBJETO DE OBRA | IMPORTE CONTRACTUAL | IMPORTE DEL CONVENIO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOPI-MUN-PP-EP-LP-040-2025 | Rehabilitación del Parque denominado Colli CTM 1ra. etapa, más obras complementarias, ubicado en la confluencia de las calles Felipe Carrillo Puerto, C.T.M., colonia Colli CTM, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $15,818,823.93 | $ 3,938,976.98 | 24.90 |

Recurso CUSMAX:

| CONTRATO | OBJETO DE OBRA | IMPORTE CONTRACTUAL | IMPORTE DEL CONVENIO | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOPI-MUN-RM-IM-LP-060-2025 | Construcción del Nodo vial en Av. Patria y Av. Universidad, etapa 04, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $149,051,848.49 | $ 28,468,903.06 | 19.10 |

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Si alguien tiene alguna observación al respecto favor de manifestarlo, adelante regidora.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro, hace uso de la voz mencionando: Gracias, primero me gustaría reconocer que se esta haciendo un esfuerzo y vamos por ser ambiciosos en la obra pública que se hace en el municipio y que esto de alguna forma eleva los costos y muchas veces salen cosas que no se contemplaron, yo por ejemplo escucho que de alguna manera de manera repetida el tema de accesibilidad me pregunto porque temas como este que son tan importantes para las personas que no necesariamente se mueven en coche si no que transitan en bicicleta, caminando, etc. Pues no se contemplan desde el principio esa es como mi primera duda, también quisiera preguntar acerca del nodo vial de av. Patria y av. Universidad a cuanto ascendió el monto total de la obra, me gustaría también mencionar acerca del parque del Colli en esta parte se menciona acerca de una ampliación que tiene que ver con cuestiones de levantamiento forestal que no se tenia al principio en el diseño arquitectónico y aquí me pregunto y es algo que hemos mencionado en este comité y en otros espacios el tema del arbolado es super importante y lo consideramos importante desde la fracción que los arboles dejen de verse como elementos que embellecen a la ciudad si no como elementos de la naturaleza que tienen funciones importantes para mantener un ecosistema en la ciudad y me gustaría saber en esa parte o más bien incentivar a las empresas que el diseño arquitectónico se adapte a los elementos forestales que están en buen estado sobre todo en los parques y también solicitar que cada que allá una situación de este tipo se nos integre en el dictamen en los documentos que nos hacen llegar el dictamen que emite la Dirección de Parques y Jardines, porque de nuevo creo que esta situación se se a repetido en muchas ocasiones y la realidad es que si algunos elementos forestales se encuentran enfermos y por eso se hace el derribo pero muchas veces las comunidades no saben y genera temas de confusión y creo que se puede prestar también a malos entendidos y pues digo también causar molestia en vecinas y vecinos que tienen un arraigo con estos árboles. Bueno aquí hago pausa y ya continuamos.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Tengo tres temas ahorita, nodo vial, recordemos que de origen se hablo de un proyecto de trescientos ochenta millones de pesos ahorita llevamos ya con estos convenios que estamos autorizando trescientos setenta y cuatro millones de pesos estamos todavía en números cercanos al nodo vial incluso incrementamos partidas porque en el nodo vial de origen hablamos solamente de infraestructura vial y de conectividad en la zona que si incluía el retorno las adecuaciones geométricas y todo lo que estaba debajo de la infraestructura vial, integramos acciones como la construcción de dos retornos sobre la avenida universidad que nos generan una distribución vial más ordenada para evitar también un tránsito medio ilógico retirar del conflicto que es el crucero del que mencionamos de este tipo de número vehicular que no tendría que ir hasta allá lo empezamos a distribuir un poco antes e integramos también trabajos de adecuación hasta lo que viene siendo Royal Country un retorno nuevo frente al hospital ángeles para poder generar esos flujos y también en puerta dos de la Universidad Autónoma de Guadalajara en esa sección, que estamos integrando también en los alcances que comentaba la solicitud doce millones de pesos adicionales en el frente número 5, la limpieza urbana, en temas de telefonía, electricidad y alumbrado público y la integración también de banquetas, todos recordamos avenida patria pero nadie la recuerda en las condiciones peatonales que estaba, hoy va a quedar de manera muy diferente en tema de accesibilidad, no es que no lo tengamos en cuenta en el proyecto pero a lo mejor en el proyecto hablamos de un polígono y lo que estamos haciendo es ampliando metas en temas de infraestructura y por eso lo complementaba con temas de accesibilidad, si, para nosotros la accesibilidad a sido punto clave en todo los diseños urbanos en los últimos años, creo que es el principal punto a atender la accesibilidad y en todos nuestros proyectos lo estamos contemplando el espacio cien por ciento accesible con banquetas y demás, siempre lo he dicho a veces  tenemos que hacer alquimia en obras por ejemplo en la zona de las mesas donde una casa esta tres metros arriba y la otra esta tres metros abajo y tenemos que hacer  jugar un poquito con los diseños urbanos para poder dar mejores condiciones de accesibilidad, tal vez en algunos puntos no cumplimos en la pendiente pero si en la infraestructura, en la pendiente la generamos con un tema de apoyo que no son cien por ciento autónomas porque no tenemos las condiciones topográficas para hacerlo pero si menos preciarlo, si lo tenemos contemplado a veces lo que buscamos es ampliar, caso Torremolinos creamos lo que es sobre la calle parte central una propuesta de un parque lineal desde hace muchos años lo integramos de una vez para poder generar un espacio que nos conecte con avenida la  mancha que ya lo trae y con el parque Torremolinos que también construimos un salón de usos múltiples y una escuela que están a cargo del área educativa del municipio y el parque Torremolinos que tiene área deportiva que no está en COMUDE pero está abierta cien por ciento, entonces con la intensión de generar estas conectividades tanto comerciales, tanto de servicios, tanto como espacio público, incrementamos alcances, lo que si no teníamos contemplado era el crucero por la cantidad de infraestructura que tenia pero para poder ser eficientes con la distribución del SIAPA es un acuerdo al que llegamos para poder ser más eficientes en el tema en que ellos operan, por eso lo integramos. El tema forestal bien importante, este si buscamos que el arbolado nos mande el proyecto arquitectónico, nos mande a la definición de la propuesta arquitectónica antes de cada elaboración de proyecto desde la Dirección de Obras Públicas en el área de estudios y proyectos se hace una solicitud de dictámenes forestales para ver la condición de sanidad de cada espécimen y tomar la decisión que si alguno de ellos se va a tener que ir por temas de sanidad, no lo tomamos en cuenta a lo mejor en el tema arquitectónico siendo más eficiente, pero en todo proyecto de obra pública se contempla la restitución de masa forestal en nuestros alcances, no hay zona donde no se haga una tala por algún árbol aunque el árbol incluso seco o en alguna condición de sanidad perdida y esa masa forestal se restituye con nuevo arbolado, buscamos que el arbolado sea endémico y activo para evitar temas exóticos que es lo que traemos a cuentas, no, hay tres especies de arboles que todos conocemos que son cien por ciento invasivos y eso si dictámenes forestales incluso ni nos piden compensación, si restituimos compensación, el famoso ficus, eucalipto, y la casuarina, son tres especies que son las primeras que se llenan de muérdago y maleza y las primeras que se pierden y también son muy invasivas, como en el tema animal son los territoriales lo que son carnívoros, esos en su momento si no es que no nos toquemos el corazón a fin de cuentas nos generan sombra y demás y se toman en cuenta lo vemos aquí en el parque de las niñas y niños dos cuerpos de masa forestal de ficus que se respetaron desde el proyecto y ahí están verdes dan sombra a lo mejor no es lo mejor que podríamos tener lo tenemos en el pasillo de salida hacia la zona de Santa María y otro prácticamente en las colindancias de laureles ahí donde era el ingreso a las anteriores oficinas de la curva, esa masa forestal se recuperó, se podó, se saneó y creo que esta funcionando muy bien, y así mismo está pasando; Villa Fantasía hicimos un proceso de tala importante, arbolado que estaba a días de caerse por el tema de riesgo principalmente por tema riesgo y por enfermedad decidimos hacer la sustitución, en el proyecto viejo venia restitución arbolado, entonces si lo tomamos en cuenta regidora pero en los puntos donde será mas agresivo lo platicamos contigo y tu fracción para ver si tenemos un acompañamiento social que nos ayude a tener mejores resultados, si te parece, si, me parece bien.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro, hace uso de la voz mencionando: Si, y ya por último el tema de San José del Bajío ahí el incremento es del cincuenta y tres por ciento en esa parte nada más reiterar el tema de la importancia que tiene el de incluir a la Dirección del Medio Ambiente incluso también pensaba en la SEMADEC otras instancias que no necesariamente son municipales, porque además de ser una obra para un grupo de trafico y la movilidad de ahí pues también tiene muchos elementos naturales que se tienen que considerar tenemos ahí el Arroyo Ondo que es un arroyo digamos más importantes del municipio  e insistir que sería buenísimo integrar a otras dependencias del medio ambiente y creo que en esta parte yo también recalcaría el tema de la ampliación esta parte de que se están considerando elementos nuevos que definitivamente son necesarios para el futuro, sin embargo considero importante también estas cosas pudieran a lo mejor preverse, pue si, con anticipación porque creo que también estamos dejando fuera a otras empresas que probablemente los costos a lo mejor similares y creo que también estamos haciendo que la competencia no sea tan justa a la hora de la licitación pública, entonces, pues si esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, nada más reiterarlo, me parece que ahora si es cuanto, gracias.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Ok, de avenida tabachines si lo comentamos incluso pretendemos sacar una nueva licitación para poder ya llevar un mejor control de tiempos mejor, pero los tiempos son los que nos mataron este punto de ingreso es el ingreso al CUSH y hemos tenido reiterativamente solicitudes de la misma rectoría para que aperturemos rápidamente  esta infraestructura y nos limitaba el hacerlo, nos iba a retrasar cerca de mes y medio a dos meses al hacerlo en un proceso nuevo dentro de lo que viene siendo las limitantes para un convenio pues mientras tengamos una justificación bien fundamentada la podemos defender decidimos irnos por ese lado para aplicarlo en estas dos obras no hubo un tema de tala de árbol y demás, al contrario, reintegramos nuevos y también le metimos una ciclovía para tener una mejor conectividad con periférico; el proyecto del que hablaba ase un momento que conlleva toda esa zona, lo estamos caminándolo con CONAGUA y con SEMADEC y SEMADES, con el tema federal y el tema local y ahí la Universidad de Guadalajara incluso va a ser parte fundamental con el equipo para poder generar estas vías no solamente son viales se pretende hacerlas accesibles, hacerlas con ciclovía pero lo principal de todo y vuelvo a lo mismo es la recuperación de los cuerpos de agua que se permita regular, sabemos que los temas que ha pasado en Martinica han sido porque en el punto no se han solucionado una inundación nunca, por más obra que se hagamos, lo tenemos que solucionar aguas arriba y la proyección de nosotros si va, es que tengamos la reserva territorial en meses próximos que nos permita gestionar recursos a lo mejor en otras áreas no solamente del municipio a lo mejor con la Secretaria de Gestión del Agua a lo mejor en la misma CONAGUA y que podamos a lo mejor con proyectos bien elaborados hacer una propuesta que a lo mejor se tarde diez años en construirse pero que nos ayude a regular la zona y aparte blindarla de un asentamiento irregular que es lo que estaríamos buscando, entonces más menos así van las cosas, gracias por las observaciones.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Digo nada más para abonar al tema el artículo 102 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios en su numeral dos dice: Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado (es decir el 25%)  pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y motivada las razones para ello. Es decir, si la regla general es 25% pero si hay una justificación y una alta necesidad para incrementar por encima de ese monto la ley prevé que se puede hacer un convenio.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro, hace uso de la voz mencionando: Gracias.

Una vez comprobado dado lectura y revisado cada una de la Presentación y autorización de los Convenios Modificatorios en el Procedimientos arriba mencionado, y con las debidas observaciones de los mismos se procedió a someterlos a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A Favor.

Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A Favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A Favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A Favor.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. Abstención.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A Favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A Favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A Favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. Abstención.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien, queda aprobado con dos abstenciones, lo presentado en el Quinto punto de la Orden del Día que es la autorización de los Convenios Modificatorios.

6.   Presentación y autorización de Inicio de Procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública y Concurso Simplificado Sumario.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien desahogado el Quinto punto de la orden del día. Pasamos al Sexto punto de la orden del día que es la Presentación y autorización de Inicio de Procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública y Concurso Simplificado Sumario, pido al Secretario Técnico, de lectura de las mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, dando lectura y explicación de la Presentación y autorización de Inicio de Procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública y Concurso Simplificado Sumario cómo se describen en las siguientes tablas:

MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA:

Recurso Municipal OPD Salud:

| NO. | OBJETO DE OBRA | NUMERO DE CONTRATO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adecuación, rehabilitación y construcción de las instalaciones para la Cruz Verde Federalismo, más obras complementarias, ubicada en calle Luis Quintero, colonia Auditorio, Municipio de Zapopan, Jalisco. | OPD-MUN-RM-SALUD-LP-001-2026 |

MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO:

Recurso Municipal:

| NO. | OBJETO DE OBRA | NUMERO DE CONTRATO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trabajos de restitución de cauce en Arroyo Seco, tramo de Calle Amatista a Calle Sienita, más obras complementarias, colonia Mariano Otero, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IH-Cl-001-2026 |

Recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles:

| NO. | OBJETO DE OBRA | NUMERO DE CONTRATO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento y trabajos complementarios, en el Centro Cultural Constitución, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-IM-Cl-001-2026 |

Una vez dado lectura y explicación de la Presentación y autorización de inicios de procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública y Concurso Simplificado Sumario y no teniendo ninguna observación del mismo se procedió a someterlos a consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A Favor.

Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A Favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A Favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A Favor.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. A Favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A Favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A Favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A Favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. Abstención.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Sexto punto de la Orden del día que es la Presentación y autorización de inicios de procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública y Concurso Simplificado Sumario.

7.	Informe de Adjudicaciones Directas.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien desahogado el sexto punto de la orden del día. Pasamos al séptimo punto de la orden del día que es el Informe de Adjudicaciones Directas, pido al Secretario Técnico, Ismael Jáuregui Castañeda da lectura de las mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, dando lectura y explicación de las Adjudicaciones Directas que se describen en la siguiente tabla:

Recurso Municipal:

| NO. | OBJETO DE OBRA | NUMERO DE CONTRATO | ADJUDICATARIO | IMPORTE CONTRATADO CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obras de protección pluvial de la calle Morelos y obras complementarias, colonia Nueva España, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-002-2026 | GRUPO CONSTRUCTOR CORTELL, S.A. DE C.V. | $ 2,482,617.44 |
| 2 | Pavimentación de la calle Zaragoza, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarías, San Esteban, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-003-2026 | AMINOCONSTRUCCION, S. A. DE C. V. | $1,489,125.56 |

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla, hace uso de la voz mencionando: Si no hay observaciones al respecto y como este es un informe, no se vota, pasamos al siguiente punto.

8.    Asuntos varios.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien desahogado el séptimo punto de la Orden del Día. Pasamos al octavo punto, que es Asuntos Varios, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes:

No habiendo asuntos que tratar la Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla, da por terminada la Segunda sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, elaborándose la presente Acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.

Sofia Navarro Quiroga

Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce

Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano

Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro

Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola

Representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez

Representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro

Ismael Jáuregui Castañeda

Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez

Representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez

Representante suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

José Roberto Valdés Flores

Director de Conservación de Inmuebles

Andrea Estefanía Vargas Arteaga

suplente de la Tesorera Municipal.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias

Director de Verificación y Control de Obra Pública.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Segunda Sesión del ejercicio fiscal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración.