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MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
TERCERA SESIÓN, 2026
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En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 13:30 (trece) horas con treinta minutos del día 20 (veinte) de marzo de 2026 (dos mil veintiséis), en el sitio que ocupa sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Prolongación Avenida Laureles No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jalisco, México. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), se reunieron los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la tercera sesión (ejercicio fiscal 2026) del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto de la Tercera Sesión.
	
	
ORDEN DEL DÍA: 


1. Lista de asistencia.
2. Verificación de Quórum.
3. [bookmark: _Hlk143760850]Aprobación de la Orden del Día.
4. Lectura y aprobación del acta Segunda de la sesión del ejercicio presupuestal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública.
5. Presentación y Autorización de Convenios Modificatorios.
6. Presentación y autorización de Inicio de Procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública y Concurso Simplificado Sumario.
7. Informe de Adjudicaciones Directas.
8. Asuntos Varios.


Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:


1.      Lista de asistencia.


Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. Presente.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. Presente.

	

Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. Ausente.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. Presente.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. Presente.

Jorge Urdapilleta Núñez, invitado con voz y sin voto de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. Presente.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. Presente.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. Ausente.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Presente.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco Presente.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. Presente.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. Presente.

Representante del Consejo Ciudadano de Control. Ausente.

[bookmark: _Hlk153612302]José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. Presente.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. Presente.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. Presente.


2.      Verificación del quórum legal para sesionar.


Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto de la orden del día.


3.     Aprobación de la Orden del Día.


[bookmark: _Hlk172649019]La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:


Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A Favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A Favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A Favor.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. A Favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A Favor.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A Favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A Favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. A Favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A Favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. A Favor.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.




La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muchas gracias, queda aprobada por unanimidad la Orden del Día.







4.	Lectura y aprobación del acta de la Segunda sesión del ejercicio presupuestal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública.


La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número cuatro que es la Lectura y aprobación del acta de la Segunda sesión del ejercicio presupuestal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública que se les hizo llegar previamente y omitimos su lectura, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A Favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A Favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A Favor.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. A Favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A Favor.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A Favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A Favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. A Favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A Favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. A Favor.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.


[bookmark: _Hlk174004618]La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien, queda aprobada por mayoría la acta de la Segunda sesión del ejercicio presupuestal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública.





5.   Presentación y Autorización de Convenios Modificatorios.



La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga, muy bien desahogado el Cuarto punto de la orden del día. Pasamos al Quinto punto que es la presentación y autorización de Convenios Modificatorios, pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la presentación y autorización de Convenios Modificatorios cómo se describen en la siguiente tabla:

Recurso Municipal:


	CONTRATO
	OBJETO DE OBRA
	IMPORTE CONTRACTUAL
	IMPORTE DEL CONVENIO
	%

	
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-084-2025
	Pavimentación de la calle Calzada de las Palmas, frente 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Ciudad Granja, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	 $21,454,030.48 
	 $7,927,010.12 
	


36.95

	
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-085-2025
	Pavimentación de la calle Calzada de las Palmas, frente 02, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Ciudad Granja, Municipio de Zapopan, Jalisco. 
	 $15,585,483.60 
	 $1,840,092.67 
	



11.81

	
DOPI-MUN-RM-IM-CI-137-2025
	Trabajos de rehabilitación y obras complementarias en oficinas del Centro de Desarrollo Integral de la Familia, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	 $ 5,995,160.86 
	 $ 479,612.87 
	

8.00



Recurso Municipal del Presupuesto Participativo:


	CONTRATO
	OBJETO DE OBRA
	IMPORTE CONTRACTUAL
	IMPORTE DEL CONVENIO
	%

	
DOPI-MUN-PP-EP-LP-075-2025
	Construcción de centro comunitario para la tercera edad denominado la Magdalena, etapa 01, frente 03, más obras complementarias, la Magdalena, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	 $12,995,169.12 
	 $2,404,106.29 
	

18.50

	DOPI-MUN-PP-EP-LP-133-2025
	Construcción de parque lineal Río Blanco más obras complementarias, etapa 03, prolongación Río Blanco, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	 $20,247,280.90 
	 $1,012,364.05 
	

5.00

	
DOPI-MUN-PP-EP-LP-135-2025
	Construcción de parque lineal Río Blanco más obras complementarias, etapa 04, prolongación Río Blanco Municipio de Zapopan, Jalisco.
	 $19,438,161.13 
	 $4,838,125.81 
	

24.89


Recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles:

	CONTRATO
	OBJETO DE OBRA
	IMPORTE CONTRACTUAL
	IMPORTE DEL CONVENIO
	%

	
DCI-MUN-RM-IM-LP-015-2025
	Mantenimiento y adecuación de espacios a inmueble municipal, así como trabajos complementarios en oficinas de Registro Civil, en el Mercado la Tuzania, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	 $4,343,554.07 
	 $1,520,243.92 
	

35.00



Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Adelante regidor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Gracias, de las primeras que hablaron de las pavimentaciones de la calle Las Palmas estos son los únicos dos frentes que recuerdo.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Hay un tercer frente de la calle las Palmas.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: y en ese tercer frente también se esta contemplando ampliar el porcentaje.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Hasta ahorita no, en los otros dos que nos encontramos infraestructura de mayor tamaño en temas sanitarios que son en el frente que colinda con avenida Vallarta que llega hasta el mercado y la que sube del mercado hasta que creo que se llama Laureles o algo así que es donde desvía este colector entonces es en la única zona donde represento estas necesidades.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: No recuerdo cuanto es del tercer frente en cuanto está presupuestado.  

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Ahorita te paso el dato, que son muy similares, el mas caro es el tramo más largo que desde el mercado hacia avenida Vallarta que es el uno, desde su conceptualización es fue una obra que se dejó de mayor tamaño por su ubicación geométrica la dividimos entre puntos geométricos correctos para que trabajen en cada uno de los frentes en sus desvíos de materiales y de personal de una manera un poquito más ordenada; el otro frente que es que llega hasta el periférico poniente y es que representa la conectividad de lo que es ciudad judicial y adecuaciones geométricas en algo de la lateral de periférico poniente.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Ok, porque en estos dos frentes estaríamos llegando a los cuarenta y siete millones, más menos no, más el tercer frente.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Ahorita te pasamos el dato, también va a andar entre trece y diecisiete millones de pesos, pero ahorita te pasamos la información.  




Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, hace uso de la voz mencionando: Un comentario, en ese tipo de obras se aumento la sección del drenaje verdad.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: No, porque el punto de descarga sigue siendo el mismo diámetro, entonces sería medio ilógico ampliar la sección de un drenaje cuando no tengo un punto de rección con mayor capacidad, lo único que se hizo fue confirmar el tema del diámetro con un tipo también de tubería ya reforzado en concreto, cajas anteriormente el colector existente no tenía cajas lo que generaba muchos taponamientos y exudaba a la superficie temas sanitarios, pero también nos encontramos una serie de socavones que significo arreglar todo el esquema de los rellenos mucho arbolado en Ciudad Granja, los temas de raíces y arbolado que ya estaba dañado y seco, nos genero daños sobre este colector que también era de concreto pero era de un concreto simple, nos encontramos con una calidad de obra, que aparte ya tenía 45 años mas o menos forjada, entonces.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, hace uso de la voz mencionando: Yo de hecho, lo que siempre me he cuestionado como se esta autorizando vivienda vertical como se resuelve el problema cuando y hay demasiada vivienda vertical y con las líneas de drenaje, la sección pues.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Pues, lo malo que en este tipo de desarrollos que tienen en sus estudios de capacidad condiciones de conectividad y distribución son reservas urbanas, no son reservas todavía rusticas, a las rusticas se les obliga ciertas ampliaciones urbanísticas en su concilidación de infraestructura y de vialidades en este caso casi a todos los polígonos solamente se les obliga rehabilitar su frente de desarrollo, con alguno de ellos se a logrado hacer buena empatía y con algunos se ha metido un poco más para llegar a cruceros para generar un poco de accesibilidad es una ciudad, ciudad granja que de origen ya lo sabemos era mas campirana pero las conectividades y la ubicación tiene todas las consideraciones para poder reedificarse, entonces si estamos haciendo un trabajo desde el ordenamiento del territorio y licencias para pedirles que exista empatía y que también ellos le metan a la infraestructura.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, hace uso de la voz mencionando: Gracias ingeniero.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: A la orden.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Pediría si se puede votar el tema de pavimentación de calzada las Palmas frente uno y dos, si las podríamos votar por separado, se los agradezco.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Viene todo el punto completo, separarlo no porque viene en un punto de convenios modificatorios.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Si, pero por ejemplo este yo entiendo que se esta votando a que, al menos que se separe en algún punto a alguien que tenga inquietudes, en este tema por ejemplo yo lo que diría estos dos convenios los voto en abstención y los demás los quiero votar a favor, por eso no quiero votar a favor todo el paquete.
Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Lo asentamos así en el acta, es la primera vez que sucedería pero sin problema lo asentamos en el acta.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Si, iba a comentar lo mismo que en lo general es a favor pero que quede la nota de abstención, negativa o en contra en los puntos que señala.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Si, en mi caso votaría en abstención los dos frentes de calzada las Palmas y los demás a favor.

Una vez comprobado dado lectura y revisado cada una de la Presentación y autorización de los Convenios Modificatorios en el Procedimientos arriba mencionado, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A Favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A Favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A Favor.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. A Favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. se abstiene en los convenios de los contratos de los frentes 01 y 02 de calle Calzada de las Palmas, en los demás convenios el voto es a favor.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A Favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A Favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. A Favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A Favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. Abstención.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención por la Contraloría Municipal y el Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional se abstiene en los convenios de los contratos de los frentes 01 y 02 calle Calzada de las Palmas, los demás convenios el voto es a favor; lo presentado en el Quinto punto de la Orden del Día que es la autorización de los Convenios Modificatorios.




6.   Presentación y autorización de Inicio de Procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública y Concurso Simplificado Sumario.



La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien desahogado el Quinto punto de la orden del día. Pasamos al Sexto punto de la orden del día que es la Presentación y autorización de Inicio de Procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública y Concurso Simplificado Sumario, pido al Secretario Técnico, de lectura de las mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, dando lectura y explicación de la Presentación y autorización de Inicio de Procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública y Concurso Simplificado Sumario cómo se describen en las siguientes tablas:

MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA:

Recurso Municipal:


	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO

	1
	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señal ética horizontal - vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-004-2026

	2
	Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) No. 19 Jardines de Nuevo México, más obras complementarias, calle Octava Oriente, colonia Jardines de Nuevo México, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-IM-LP-011-2026

	3
	Estudios, proyectos y documentos interdisciplinarios, conjunto de planos, especificaciones, normas y procedimientos, para infraestructura deportiva, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-COMUDE-PROY-LP-012-2026

	4
	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-013-2026

	5
	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, frente 03, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-014-2026




MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO:

Recurso Municipal:


	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO

	1
	Programa de señalización integral de Zapopan, frente 01, más obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-MOV-PAV-CI-005-2026

	2

	Rehabilitación de la conexión e infraestructura peatonal, más obras complementarias, entre estación de transporte público masivo y entorno urbano inmediato, ubicado en el Anillo Periférico Manuel Gómez Morín, colonia El Bajío, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-EP-CI-015-2026



Recurso Fortamun Comisaría:


	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO

	1
	Construcción de instalaciones para el Escuadrón Motorizado Jaguares, más obras complementarias, perteneciente a la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, ubicado en calle Waterpolo, colonia Auditorio, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-FORTA-SEG-CI-007-2026



Recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles:


	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO

	1
	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento, adecuación de espacios en Base 1 de Protección Civil y Bomberos, obra complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco. 
	DCI-MUN-RM-IM-CI-002-2026

	2
	Mantenimiento e impermeabilizante de inmuebles municipales en Unidad Basílica, Museo de Arte Zapopan y DICOE, así como trabajos complementarios, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DCI-MUN-RM-IM-CI-003-2026




Una vez dado lectura y explicación de la Presentación y autorización de inicios de procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública y Concurso Simplificado Sumario y no teniendo ninguna observación del mismo se procedió a someterlos a consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:


Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A Favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A Favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A Favor.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. A Favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A Favor.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A Favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A Favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. A Favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A Favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. Abstención.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.



La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Sexto punto de la Orden del día que es la Presentación y autorización de inicios de procedimiento, mediante la modalidad de Licitación Pública y Concurso Simplificado Sumario.





7.	Informe de Adjudicaciones Directas.





La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien desahogado el sexto punto de la orden del día. Pasamos al séptimo punto de la orden del día que es el Informe de Adjudicaciones Directas, pido al Secretario Técnico, Ismael Jáuregui Castañeda da lectura de las mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, dando lectura y explicación de las Adjudicaciones Directas que se describen en la siguiente tabla:



Recurso Municipal:


	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO
	ADJUDICATARIO
	IMPORTE CONTRATADO CON IVA

	1
	Estudios técnicos topográficos para diferentes proyectos 2026, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-PROY-AD-006-2026
	INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.
	 $ 1,258,789.85 

	2
	Trabajos adicionales en el centro de entrenamiento denominado Stand de Tiro, ubicado en las instalaciones de la Comisaría General de Seguridad Pública, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-IM-AD-008-2026
	MAXI ARQUITECTURA, S.A. DE C. V.
	 $2,580,472.27 

	3
	Diagnósticos, diseños y proyectos de infraestructura eléctrica 2026, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-PROY-AD-009-2026
	REIKIAVIK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
	 $1,173,598.38 

	4
	Reconstrucción de muros, reparación de infraestructura sanitaria, reparación de infraestructura hidráulica, reconstrucción de parapetos y obras adicionales para contingencias frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-CONT-AD-010-2026
	CONSTRUCCIONES FERRA-TEC, S.A. DE C.V.
	 $ 2,695,598.85 




Recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles:


	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO
	ADJUDICATARIO
	IMPORTE CONTRATADO CON IVA

	1
	Diagnósticos, diseños y proyectos de infraestructura eléctrica 2026, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DCI-MUN-RM-PROY-AD-004-2026
	SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
	 $1,078,458.56 

	2
	Diagnósticos, diseños y proyectos de cálculo estructural 2026, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco. 
	DCI-MUN-RM-PROY-AD-005-2026
	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LAS CAÑADAS, S.A. DE C.V.
	 $1,190,156.78 



								
La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla, hace uso de la voz mencionando: Si no hay observaciones al respecto y como este es un informe, no se vota, pasamos al siguiente punto.


8.    Asuntos varios.


La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien desahogado el séptimo punto de la Orden del Día. Pasamos al octavo punto, que es Asuntos Varios, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes:

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Adelante regidor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Solamente lo que comente, si me pudieran hacer el favor la información del tema del frente tres de la calzada las Palmas, por favor. 

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Te lo mando por WhatsApp en un momento, te parece o lo quieres más formal.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Por WhatsApp esta perfecto. 

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Te lo mando con mucho gusto.

Sin otro asunto que tratar la Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla, da por terminada la Tercera sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, elaborándose la presente Acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.









Sofia Navarro Quiroga
Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.







Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce
Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano








Andrea Estefanía Vargas Arteaga
suplente de la Tesorera Municipal.







Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola
Representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional.







Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo
Representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional.







Regidor Mauro Lomelí Aguirre
Representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional














Ismael Jáuregui Castañeda
Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública.






Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco
Representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco








Juan Pablo Padilla Gutiérrez
Representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C.









Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez
Representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción.









José Roberto Valdés Flores
Director de Conservación de Inmuebles














Jesús de Jesús Ramos Iglesias
Director de Verificación y Control de Obra Pública.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Tercera Sesión del ejercicio 2026 del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración. 
La presente hoja corresponde al Acta de la tercera Sesión del ejercicio fiscal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública, celebrada el día 20 (veinte) de marzo de 2026 (dos mil veintiséis), consistente en 15 (quince) hojas útiles por su anverso, incluyendo esta.
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