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En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:00 (diez) horas del día 17 (diecisiete) de abril de 2026 (dos mil veintiséis), en el sitio que ocupa sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Prolongación Avenida Laureles No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jalisco, México. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), se reunieron los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la cuarta sesión (ejercicio fiscal 2026) del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto de la Cuarta Sesión.
	
	
ORDEN DEL DÍA: 


1. Lista de asistencia.
2. Verificación de Quórum.
3. [bookmark: _Hlk143760850]Aprobación de la Orden del Día.
4. Lectura y aprobación del acta Tercera de la sesión del ejercicio presupuestal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública.
5. Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
6. Presentación y autorización de Inicio de Procedimiento, mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
7. Presentación y Autorización de Convenios Modificatorios.
8. Asuntos Varios.


Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:


1.      Lista de asistencia.


Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. Presente.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. Presente.

	
Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. Presente.

[bookmark: _Hlk227576558]Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. Presente.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. Presente.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. Presente.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. Presente.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Presente.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco Presente.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. Presente.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. Presente.

Representante del Consejo Ciudadano de Control. Ausente.

[bookmark: _Hlk153612302]José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. Presente.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. Presente.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. Presente.


2.      Verificación del quórum legal para sesionar.


Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto de la orden del día.





3.     Aprobación de la Orden del Día.


[bookmark: _Hlk172649019]La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Solo me gustaría ratificar la designación de suplentes del Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, dispuesto en el articulo 15 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Municipio de Zapopan Jalisco, tengo a bien designar a mis suplentes para el caso en que no pueda asistir personalmente a las sesiones para la administración 2026 2027 a los funcionarios, primer suplente Sandra Patricia Sánchez Valdez, Jefe de Unidad Especializado y segundo suplente Miguel Arturo Virgen Sánchez, Jefe de Unidad de Departamento.

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.
	
Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. A favor.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. A favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. A favor.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.


La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muchas gracias, queda aprobada por unanimidad la Orden del Día.




4.	Lectura y aprobación del acta de la Tercera sesión del ejercicio presupuestal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública.



La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número cuatro que es la Lectura y aprobación del acta de la Tercera sesión del ejercicio presupuestal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública que se les hizo llegar previamente y omitimos su lectura, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.
	
Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. A favor.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. A favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A favor.


Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. A favor.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.


[bookmark: _Hlk174004618]La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien, queda aprobada por mayoría la acta de la Tercera sesión del ejercicio presupuestal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública.




5.   Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.




La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien desahogado el cuarto punto de la orden del día. Pasamos al quinto punto de la orden del día que es la Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, pido al Secretario Técnico, de lectura de las mismas.


Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, mencionando: Antes de empezar con la revisión de los paquetes quiero proponerles para efectos de agilizar la revisión de las propuestas, autoricen que los equipos de Construcción, Presupuestos y Contratación de Obras Públicas se integren a la mesa para revisar las propuestas, por lo que pido su autorización:


Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.
	
Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. A favor.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. A favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. Abstención.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.



La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien queda aprobado con una Abstención, para que se integre el personal del área de presupuestos y contratación de obras públicas para la revisión de propuestas técnicas y económicas.



Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Con base en el Artículo 33 que a la letra señala "si la convocante solicitó información por medio de dispositivos electrónicos, será de carácter obligatorio revisar el contenido de la información de dichos implementos donde el contenido será validado por el representante de la Contraloría para esta ocasión serán Martín Jesús Zepeda Partida, Jorge Enrique Zúñiga Mejía y Luis Alfonso Alcaraz Rivera y donde los dispositivos electrónicos deberán estar debidamente rotulados gracias.


Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, dando lectura y explicación de la Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, cómo se describen en las siguientes tablas:






MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO:


Recurso Municipal:


	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO

	1
	Trabajos de restitución de cauce en Arroyo Seco, tramo de Calle Amatista a Calle Sienita, más obras complementarias, colonia Mariano Otero, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-IH-CI-001-2026

	2
	Programa de señalización integral de Zapopan, frente 01, más obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-MOV-PAV-CI-005-2026

	3
	Rehabilitación de la conexión e infraestructura peatonal, más obras complementarias, entre estación de transporte público masivo y entorno urbano inmediato, ubicado en el Anillo Periférico Manuel Gómez Morín, colonia El Bajío, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-EP-CI-015-2026




Recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles:


	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO

	1
	Mantenimiento y trabajos complementarios, en el Centro Cultural Constitución, en el Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DCI-MUN-RM-IM-CI-001-2026

	2
	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento, adecuación de espacios en Base 1 de Protección Civil y Bomberos, obra complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco. 
	DCI-MUN-RM-IM-CI-002-2026

	3
	Mantenimiento e impermeabilizante de inmuebles municipales en Unidad Basílica, Museo de Arte Zapopan y DICOE, así como trabajos complementarios, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DCI-MUN-RM-IM-CI-003-2026






Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario DOPI-MUN-RM-IH-CI-001-2026 referente a: Trabajos de restitución de cauce en Arroyo Seco, tramo de Calle Amatista a Calle Sienita, más obras complementarias, colonia Mariano Otero, Municipio de Zapopan, Jalisco, donde se invitó a 05 (cinco) empresas de las cuales las 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:







Relación de propuestas presentadas:


	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE SIN IVA

	1
	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$4,677,615.85

	2
	CORVO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$4,531,265.13

	3
	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 2M, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$4,309,941.36

	4
	PAMIRA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$4,956,598.68

	5
	INGENIERÍA TOPOGRÁFICA BERSA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$4,365,944.75



En este acto no se desecharon propuestas.


Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario DOPI-MUN-MOV-PAV-CI-005-2026 referente a: Programa de señalización integral de Zapopan, frente 01, más obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco, donde se invitó a 05 (cinco) empresas de las cuales las 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Relación de propuestas presentadas:


	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE SIN IVA

	1
	ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS
	SE ACEPTA
	$8,385,085.05

	2
	M3 CREACIÓN, S. DE R. L. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$10,326,009.64

	3
	REVO CANTIERI INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$12,079,910.08

	4
	ATC OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$11,134,256.67

	5
	TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$12,528,486.13



En este acto no se desecharon propuestas.





Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario DOPI-MUN-RM-EP-CI-015-2026 referente a: Rehabilitación de la conexión e infraestructura peatonal, más obras complementarias, entre estación de transporte público masivo y entorno urbano inmediato, ubicado en el Anillo Periférico Manuel Gómez Morín, colonia El Bajío, Municipio de Zapopan, Jalisco, donde se invitó a 05 (cinco) empresas de las cuales las 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:



Relación de propuestas presentadas:


	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE SIN IVA

	1
	YBRAB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$10,406,804.92

	2
	GRUPO NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$10,964,026.42

	3
	ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$10,756,763.28

	4
	JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$9,542,723.18

	5
	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$10,872,084.37



En este acto no se desecharon propuestas.


Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario DCI-MUN-RM-IM-CI-001-2026 referente a: Mantenimiento y trabajos complementarios, en el Centro Cultural Constitución, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, donde se invitó a 05 (cinco) empresas de las cuales las 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:


Relación de propuestas presentadas:


	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE SIN IVA

	1
	Futurobras, S.A. de C.V.
	SE ACEPTA
	$4,800,833.63

	2
	Axiobras, S.A. de C.V.
	SE ACEPTA
	$4,872,411.73

	5
	Palera-Constructora, S.A. de C.V. 
	SE ACEPTA
	$5,024,629.15



Relación de las propuestas que fueron desechadas en este acto:

	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	OBSERVACIONES

	4
	Excavaciones y Obra Hidráulica Segura, S.A. de C.V.
	Se desecha por presentar incompleto el PT-25 (USB) faltó el PT-18

	3
	Cuiba Constructora, S.A. de C.V. 
	Se desecha por presentar vencido la opinión de cumplimiento PT-21




Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario DCI-MUN-RM-IM-CI-002-2026 referente a: Trabajos de rehabilitación y mantenimiento, adecuación de espacios en Base 1 de Protección Civil y Bomberos, obra complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco, donde se invitó a 05 (cinco) empresas de las cuales las 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:



Relación de propuestas presentadas:


	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE SIN IVA

	1
	Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
	SE ACEPTA
	$6,586,949.46

	2
	Proyectos e Insumos Industriales Jelp,
S.A. de C.V.
	SE ACEPTA
	$6,516,641.78

	3
	Ingeniería y Soluciones Jada, S.A. de C.V. 
	SE ACEPTA
	$6,427,752.83

	4
	Felal Construcciones, S.A. de C.V.
	SE ACEPTA
	$6,857,551.34

	5
	Construtop, S.A. de C.V. 
	SE ACEPTA
	$6,721,109.21



En este acto no se desecharon propuestas.




Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario DCI-MUN-RM-IM-CI-003-2026 referente a: Mantenimiento e impermeabilizante de inmuebles municipales en Unidad Basílica, Museo de Arte Zapopan y DICOE, así como trabajos complementarios, Municipio de Zapopan, Jalisco, donde se invitó a 05 (cinco) empresas de las cuales las 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:


Relación de propuestas presentadas:


	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE SIN IVA

	1
	Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción,
S.A. de C.V.
	SE ACEPTA
	$3,708,669.18

	2
	Alta Ingeniería de Concreto S y S, S.A. de C.V.
	SE ACEPTA
	$3,783,268.50

	3
	Equipos y Construcción AMD, S.A. de C.V.
	SE ACEPTA
	$3,547,154.66

	4
	David Alejandro López Quezada
	SE ACEPTA
	$3,619,676.20

	5
	Fernando Enrique Vaca Sánchez
	SE ACEPTA
	$3,857,358.00



En este acto no se desecharon propuestas.



Una vez dado lectura, explicación y revisión de la Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:




Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.
	
Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. A favor.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. A favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. Abstención.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.




La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Séptimo punto de la Orden del día que es la Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.






6.   Presentación y autorización de Inicio de Procedimiento, mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.



La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien desahogado el Quinto punto de la orden del día. Pasamos al Sexto punto de la orden del día que es la Presentación y autorización de Inicio de Procedimiento, mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, pido al Secretario Técnico, de lectura de las mismas.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, dando lectura y explicación de la Presentación y autorización de Inicio de Procedimiento, mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario cómo se describen en las siguientes tablas:


MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO:

Recurso Municipal:


	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO

	1
	Construcción de infraestructura para protección, regulación y mitigación pluvial, rectificación de cauces y obras complementarias de la cuenca denominada Arroyo Hondo, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-CONT-CI-016-2026

	2
	Acciones de contingencia 2026: reubicación de colector sanitario en predio contiguo a La Colmena Miramar - Centro Comunitario, como medida preventiva por su ubicación en el cauce del Arroyo Grande, colonia Carlos Rivera Aceves, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-CONT-CI-017-2026




Una vez dado lectura y explicación de la Presentación y autorización de inicios de procedimiento, mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario y no teniendo ninguna observación del mismo se procedió a someterlos a consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.
	
Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. A favor.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. A favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. Abstención.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.


La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Sexto punto de la Orden del día que es la Presentación y autorización de inicios de procedimiento, mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.





7.   Presentación y Autorización de Convenios Modificatorios.



La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga, muy bien desahogado el sexto punto de la orden del día. Pasamos al séptimo punto que es la presentación y autorización de Convenios Modificatorios, pido al Secretario de lectura de los mismos:

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la presentación y autorización de Convenios Modificatorios cómo se describen en la siguiente tabla:






Recurso Municipal:


	CONTRATO
	OBJETO DE OBRA
	IMPORTE CONTRACTUAL
	IMPORTE DEL CONVENIO
	%

	

DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025
	Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.
	 $5,855,075.72
	 $406,000.00 
	


6.93



Recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles:


	CONTRATO
	OBJETO DE OBRA
	IMPORTE CONTRACTUAL
	IMPORTE DEL CONVENIO
	%

	
DCI-MUN-RM-IM-LP-006-2025
	Rehabilitación de sanitarios, vestidores, muro de contención, y obra complementaria en el Rastro Municipal, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	 $12,771,051.49
	$3,192,762.88
	

25.00



Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Una pregunta a raíz de unas situaciones que se presentaron con el CUCEA de la Universidad de Guadalajara y con los vecinos en lo que es y en algunos vertederos que los vecinos hablaron de la colonia atrás del CUCEA se ha tocado el tema de una posible reubicación del rastro, no se si se tenga contemplado, no sé lo que está sucediendo, no conozco si va a ver una reubicación, pero en caso de que se tenga una reubicación, no tiene caso que invirtamos dinero en donde no debemos, no se, creo que valdría la pena que primero revisáramos, no se que sepa de la reubicación, lo que si sé es de las quejas, se que se hicieron las trampas de olor, una serie de situaciones pero también entiendo que los alumnos y el centro universitarios se manifestó de esto y todavía no empieza la temporada fuerte de calor y es cuando se incrementan los olores, no olvidemos que el rastro esta dentro de la zona de la mancha urbana, entonces creo que valdría la pena que revisáramos si verdaderamente inclusive antes de ver aprobado y que vote a favor  lo se, pero ahorita vale la pena a raíz de esto que se está presentando que revisáramos si se va a reubicar, para que estamos invirtiendo lana.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles, hace uso de la voz mencionando: Esto no tiene nada que ver con la reubicación, de momento y en mi conocimiento no tenemos nada programado, esto es debido a que el muro de contención existente estaba en muy malas condiciones porque pasa precisamente un cauce de aguas negras, el muro de contención tenia un concreto muy probe, inicialmente empezamos con un muro de 20 metros de muro que tiene una altura de mas de 6 metros no tenía cimentación estaba únicamente sobrepuesto, entonces se derrumbaron esos muros de contención se colapso parte del terreno del rastro por eso se hizo esa intervención, al estar trabajando esos primeros 20 metros nos dimos cuenta como lo mencionaba del concreto muy pobre y que no existían los cimientos necesarios para ese muro de contención, por eso vamos por 50 metros para poder contener todo el terreno independientemente de que si se reubica o no, es porque el terreno se estaba viniendo hacía el río. 

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Se esta trabajando eso y por parte de Obras Públicas con el área de maquinaría se están haciendo rehabilitaciones en el cauce para mejorar la descarga pluvial y la inversión que se va a hacer es para mitigar las afectaciones los olores, las quejas que se han tenido respecto al rastro pero no existe un proyecto de reubicación al día de hoy.
Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Si, eso lo entiendo, si se determina que no va a ver reubicación ni nada pues si hay que tenerlo en buenas condiciones pero creo que a raíz de lo que sucedió con la Universidad de Guadalajara debemos de revisar el tema, inclusive los que levantaron la voz fueron no fue el centro universitario fueron los alumnos y a partir de eso fue que se involucro la rectora, incluso esta involucrada la CONAGUA también, para ver las descargas que se están vertiendo al arroyo hondo, ese era mi tema, si los próximos meses o en esta administración no se prevé si hay que terminarlo pero creo que si es importante ver una posible reubicación para ya no estarle metiendo más dinero a donde ya no va a ser el rastro porque esta dentro de una colonia, los que hemos ido en la puerta hay edificios relativamente nuevos, este a ver, creo que no debieron de existir esos edificios pero bueno ese es otro tema, bueno ese era mi tema, este si no hay proyecto, pero si es importante que se sepa que se esta trabajando en una mesa de trabajo en donde se esta revisando la problemática, es una problemática de la Universidad con Gobierno Federal, con Gobierno Municipal se tendrá que meter en su m omento el Gobierno del Estado entonces para revisarlo.  

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública hace uso de la voz mencionando: Gracias regidor, si me lo permites, NO hay ningún proyecto de reubicación hasta este momento pero con mucho gusto esta toda la mesa invitados para que conozcan las nuevas instalaciones con todo este tema de la rehabilitación se ha trabajado a profundidad en estos comentarios que nos estás haciendo se están tomando en cuenta todos los temas medio ambientales, entonces encantados de recibirlos ahora con la rehabilitación los invitamos para que conozcan y si tienen algún comentario para sumar en este proyecto con mucho gusto también lo tomamos en cuenta.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: De echo esa es una buena idea en esa visita a la rehabilitación si podemos invitar a las autoridades Federales para revisar el tema de arroyo hondo porque hay descargas, entiendo que eso lo tendría que hacer Inspección y Vigilancia es su chamba, pero es una problemática fuerte. 

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública hace uso de la voz mencionando: De acuerdo.	

Una vez comprobado dado lectura y revisado cada una de la Presentación y autorización de los Convenios Modificatorios en el Procedimientos arriba mencionados, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.
	
Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. A favor.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. A favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. Abstención.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.


La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Séptimo punto de la Orden del Día que es la autorización de los Convenios Modificatorios.




8.    Asuntos varios.




La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien desahogado el séptimo punto de la Orden del Día. Pasamos al octavo punto, que es Asuntos Varios, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes:

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Yo traigo tres temas, primero como bien vimos el martes nos enteramos por medios de comunicación que los vecinos de mesa colorada poniente y crucero de la mesa cerraron la carretera a partir de eso vinieron y nos buscaron a varios regidores los vecinos y nos pidieron que asistiéramos para que viéramos las condiciones de avenida indígena esta colapsada destruida por completo, no se puede transitar es un tema donde no hay manera de que un carro sin lastimar su suspensión pueda transitar sin hablar también de la responsabilidad del SIAPA que dejo unos boquetones en la avenida pero terribles prácticamente lo que es parte de la avenida Indígena y crucero de la mesa dejaron prácticamente la avenida de un solo carril porque esta colapsada completamente entonces pedir de favor se contemple se que no esta en el presupuesto pero es de manera urgente la rehabilitación de avenida Indígena es un tema que se ha complicado durísimo inclusive las personas en av. Indígena no solo hay vivienda si no también comercios, los comerciantes son los que han venida a tapar  con tierra pero tenemos un problema muy fuerte y si podemos en la rehabilitación involucrar al SIAPA porque lo que nos dicen gran parte de la destrucción de la avenida es porque el drenaje es insuficiente y no solo en temporada de lluvias si no varias veces por semana se desborda de aguas negras, deje les enseño varias fotos donde una señora se cae se levanta toda mojada como de 75, 80 años y se levanta toda sucia y la verdad que no huelen las fotos si no, que les platico es un tema ya de humanidad donde yo les pediría la intervención a la brevedad ver que se puede hacer para sacar este tema sobre todo nos pidieron aprovecho que si puede ir la Dirección de Obras Públicas, que si podemos involucrar al mayor número de regidores a atenderlos en la zona, entonces si hacen una reunión con ellos me gustaría que fuera invitado y creo que sería muy importante, se que fueron de Participación Ciudadana, el martes fue cuando pararon la carretera no me acuerdo lunes martes pero creo que es algo urgente, entonces ahí pediría la intervención.

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública hace uso de la voz mencionando: Gracias lo tomamos en cuenta.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Otro tema ahorita que estamos viendo el tema de los saneamientos y antes de que empiece las lluvias, hicimos un recorrido en lo que anteriormente conocíamos como la colonia el Zapote que después le cambiaron nombre a Hogares de Nuevo México y ahora es Valle de los Robles. Ahí tenemos en cauce que lo conocemos en Zapopan como Río Blanco arrojaron muchísimas carretonadas  muchísimos  volteos de escombro y ya se desvió el cauce del río en el cruce exactamente donde termina la colonia Valle de los Robles y empieza la colonia Vicente Guerrero ahí es donde tenemos este río y esta completamente desviado eso a parte de que es completamente un drenaje ya no es río es un drenaje abierto a cielo abierto el olor es insoportable, entonces valdría la pena y poner a su consideración en primer término para no esperar a la aprobación de una obra si pudiéramos intervenir con el saneamiento porque que tendría de ancho a ojo de buen cubero tendrá unos 8 metros o 9 metros el 70% antes de llegar al puente ya está colapsado por los escombros que avientan, entonces valdría la pena si lo programáramos.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Si, lo programamos, si está dentro de las acciones que realizamos previó al temporal iniciamos con las más complejas que es el arroyo seco en los 5 gaviones y parte de estas acciones va para esa, pero hacemos una revisión puntual de todos los cauces porque son una infinidad de cauces para que todos estén preparados para el temporal y solicitamos apoyo a inspección para que nos ayude en una verificación de posibles incidencias de tiro de escombros.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: y de descarga, yo creo que valdría la pena que revisemos si está conectado algún drenaje y si se va a contemplar que son aguas negras que las canalicen porque el drenaje es abierto prácticamente viene con un drenaje abierto yo no tenía conocimiento de que fuera un drenaje, sin embargo, se ha convertido en un drenaje, porque hay descargas de aguas negras completamente el río corre con olores muy fétidos y si van a pedir el apoyo de inspección yo también me sumo a la solicitud y ya platicare con mis compañeros regidores para ver quien nos apoya también para ese tema. Y por ultimo una pregunta es una duda más que una solicitud este vecinos de la colonia Tabachines nos estuvieron comentando yo entiendo que los planes parciales permiten que el registro civil o más permiten obligan que el registro civil tenga cajones de estacionamiento pero empezaron a empedrar el camellón para hacer un estacionamiento, yo quería saber si existe una obra o como se está haciendo me enseñaron fotos donde se esta empedrando en camellón afuera del registro civil para hacer un estacionamiento, la verdad que los vecinos se quejan más bien más que quejarse están preocupados por sus árboles, por sus árboles a ver porque van a empedrarnos el camellón y porque van a hacer un estacionamiento si ya esta programado hacer un paso a desnivel porque nos van a tirar nuestros arbolitos, entonces, no hay nada que pedir les comparto las fotografías cuando fueron a arrojar la piedra y como estaba en terracería que debería ser área verde , eso ya no es área verde es terracería, ya aremos las gestiones con parques y jardines pero por el momento saber porque están empedrando el camellón afuera del registro civil para hacerlo estacionamiento, yo les agradecería mucho si me pueden dar información al respecto.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Es una obra que no depende de obras públicas, hacemos la revisión para saber cual es el objetivo de esa obra si esta con algún tema de permiso y si no hacemos la revisión y en dado caso.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Y mas porque es de una unidad administrativa que es el registro civil.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Lo revisamos a detalle.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Muchas gracias. 

Sin otro asunto que tratar la Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga, da por terminada la Cuarta sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, elaborándose la presente Acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.







Sofia Navarro Quiroga
Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.







Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce
Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano








Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro
Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos






Andrea Estefanía Vargas Arteaga
Suplente de la Tesorera Municipal






Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola
Representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional.






Regidora Ana Cecilia Santos Martínez
Representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro








Regidor Mauro Lomelí Aguirre
Representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional







Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo
Representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional.





Álvaro Orozco Gutiérrez
Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública.






Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco
Representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco







Juan Pablo Padilla Gutiérrez
Representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C.







Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez
Representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción.






José Roberto Valdés Flores
Director de Conservación de Inmuebles






Jesús de Jesús Ramos Iglesias
Director de Verificación y Control de Obra Pública.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Cuarta Sesión del ejercicio 2026 del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración. 
La presente hoja corresponde al Acta de la cuarta Sesión del ejercicio fiscal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública, celebrada el día 17 (diecisiete) de abril de 2026 (dos mil veintiséis), consistente en 20 (veinte) hojas útiles por su anverso, incluyendo esta.
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