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[image: ]
En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:00 (diez) horas del día 28 (veintiocho) de abril de 2026 (dos mil veintiséis), en el sitio que ocupa sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Prolongación Avenida Laureles No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jalisco, México. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), se reunieron los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la quinta sesión (ejercicio fiscal 2026) del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto de la Quinta Sesión.
	
	
ORDEN DEL DÍA: 


1. Lista de asistencia.
2. Verificación de Quórum.
3. [bookmark: _Hlk143760850]Aprobación de la Orden del Día.
4. Lectura y aprobación del acta Cuarta de la sesión del ejercicio presupuestal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública.
5. Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
6. Presentación y autorización de Fallos de Procedimiento, mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
7. Presentación y Autorización de Convenios Modificatorios.
8. Informe de Adjudicaciones Directas.
9. Asuntos Varios.


Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:



1.      Lista de asistencia.



Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. Presente.
	
Elsa Paola Rubio Huerta, invitado con voz y sin voto de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. Presente.

Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. Presente.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. Presente.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. Presente.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. Presente.

Francisco Javier G. I., invitado con voz y sin voto de la fracción edilicia del Partido Futuro. Presente.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Presente.

María Josefina Isabel de Anda González, representante titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco Ausente.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. Presente.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. Presente.

Representante del Consejo Ciudadano de Control. Ausente.

[bookmark: _Hlk153612302]José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. Presente.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. Presente.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. Presente.



2.      Verificación del quórum legal para sesionar.



Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto de la orden del día.

3.     Aprobación de la Orden del Día.




[bookmark: _Hlk172649019]La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:



Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.
	
Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A Favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A Favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A Favor.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. A Favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A Favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A Favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. A Favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A Favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. A Favor.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.



La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muchas gracias, queda aprobada por unanimidad la Orden del Día.





4.	Lectura y aprobación del acta de la Cuarta sesión del ejercicio presupuestal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública.



La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número cuatro que es la Lectura y aprobación del acta de la Cuarta sesión del ejercicio presupuestal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública que se les hizo llegar previamente y omitimos su lectura, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:



Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.
	
Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A Favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A Favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A Favor.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. A Favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A Favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A Favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. A Favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A Favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. A Favor.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.




[bookmark: _Hlk174004618]La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien, queda aprobada por mayoría la acta de la Cuarta sesión del ejercicio presupuestal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública.



5.   Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.



La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien desahogado el cuarto punto de la orden del día. Pasamos al quinto punto de la orden del día que es la Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, pido al Secretario Técnico, de lectura de las mismas.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, mencionando: Antes de empezar con la revisión de los paquetes quiero proponerles para efectos de agilizar la revisión de las propuestas, autoricen que los equipos de Construcción, Presupuestos y Contratación de Obras Públicas se integren a la mesa para revisar las propuestas, por lo que pido su autorización:

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.
	
Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A Favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A Favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A Favor.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. A Favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A Favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A Favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. A Favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A Favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. Abstención.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.


La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien queda aprobado con una Abstención, para que se integre el personal del área de presupuestos y contratación de obras públicas para la revisión de propuestas técnicas y económicas.


Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Con base en el Artículo 33 que a la letra señala "si la convocante solicitó información por medio de dispositivos electrónicos, será de carácter obligatorio revisar el contenido de la información de dichos implementos donde el contenido será validado por el representante de la Contraloría, para esta ocasión serán: Martín Jesús Zepeda Partida, Jorge Enrique Zúñiga Mejía; donde los dispositivos electrónicos deberán estar debidamente rotulados gracias.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, dando lectura y explicación de la Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, cómo se describen en las siguientes tablas:

MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO:

Recurso Municipal:


	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO

	1
	Construcción de infraestructura para protección, regulación y mitigación pluvial, rectificación de cauces y obras complementarias de la cuenca denominada Arroyo Hondo, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-CONT-CI-016-2026

	2
	Acciones de contingencia 2026: reubicación de colector sanitario en predio contiguo a La Colmena Miramar - Centro Comunitario, como medida preventiva por su ubicación en el cauce del Arroyo Grande, colonia Carlos Rivera Aceves, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-CONT-CI-017-2026




Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario DOPI-MUN-RM-CONT-CI-016-2026 referente a: Construcción de infraestructura para protección, regulación y mitigación pluvial, rectificación de cauces y obras complementarias de la cuenca denominada Arroyo Hondo, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco, donde se invitó a 05 (cinco) empresas de las cuales las 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Relación de propuestas presentadas:


	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE SIN IVA

	1
	URBANIZA A&G, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$8,818,738.24

	2
	PROYECTOS Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE OBRAS, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$9,250,929.29

	3
	CONSTRUCTORA RAMVAR, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$10,818,734.06

	4
	MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIÓN C & F, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$10,725,540.03

	5
	CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$10,343,279.41


En este acto no se desecharon propuestas.


Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario DOPI-MUN-RM-CONT-CI-017-2026 referente a: Acciones de contingencia 2026: reubicación de colector sanitario en predio contiguo a La Colmena Miramar - Centro Comunitario, como medida preventiva por su ubicación en el cauce del Arroyo Grande, colonia Carlos Rivera Aceves, Municipio de Zapopan, Jalisco, donde se invitó a 05 (cinco) empresas de las cuales las 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Relación de propuestas presentadas:


	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE SIN IVA

	1
	BUFETE ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$4,758,469.06

	2
	EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$5,293,211.33

	3
	CONTRUMER, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$5,457,338.45

	4
	ARCA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$5,369,767.71

	5
	OBRAS AMB, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$6,202,458.25


En este acto no se desecharon propuestas.

Una vez dado lectura, explicación y revisión de la Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:


Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.
	
Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A Favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A Favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A Favor.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. A Favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A Favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A Favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. A Favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A Favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. Abstención.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.


La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Quinto punto de la Orden del día que es la Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.



6.   Presentación y autorización de Fallos de Procedimiento, mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.




La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga, muy bien desahogado el quinto punto de la orden del día. Pasamos al sexto punto que es la Presentación y autorización de fallos en la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, pido al secretario de lectura de los mismos:

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la Presentación y autorización de fallos en la modalidad Concurso Simplificado Sumario, cómo se describen en la siguiente tabla:

MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO:

Recurso Municipal:


	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO
	ADJUDICATARIO
	IMPORTE CONTRATADO CON IVA

	1
	Trabajos de restitución de cauce en Arroyo Seco, tramo de Calle Amatista a Calle Sienita, más obras complementarias, colonia Mariano Otero, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-IH-CI-001-2026
	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 2M, S.A. DE C.V.
	$4,999,531.98

	2
	Programa de señalización integral de Zapopan, frente 01, más obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-MOV-PAV-CI-005-2026
	ATC OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
	 $12,915,737.74 

	3
	Rehabilitación de la conexión e infraestructura peatonal, más obras complementarias, entre estación de transporte público masivo y entorno urbano inmediato, ubicado en el Anillo Periférico Manuel Gómez Morín, colonia El Bajío, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-EP-CI-015-2026
	ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
	 $12,477,845.40 




Recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles:


	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO
	ADJUDICATARIO
	IMPORTE CONTRATADO CON IVA

	1
	Mantenimiento y trabajos complementarios, en el Centro Cultural Constitución, en el Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DCI-MUN-RM-IM-CI-001-2026
	FUTUROBRAS, S.A. DE C.V.
	 $5,568,967.01 

	2
	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento, adecuación de espacios en Base 1 de Protección Civil y Bomberos, obra complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco. 
	DCI-MUN-RM-IM-CI-002-2026
	PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V.
	 $7,559,304.46 

	3
	Mantenimiento e impermeabilizante de inmuebles municipales en Unidad Basílica, Museo de Arte Zapopan y DICOE, así como trabajos complementarios, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DCI-MUN-RM-IM-CI-003-2026
	GRUPO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS EN LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
	 $4,302,056.25 




Una vez comprobado, dado lectura y explicado a detalle las propuestas de los fallos de los procedimientos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, presentado, y no teniendo ninguna observación del mismo se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:


Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.
	
Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A Favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A Favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A Favor.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. A Favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A Favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A Favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. A Favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A Favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. Abstención.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.



La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el sexto punto de la Orden del Día que es la Presentación y autorización de fallos de los procedimientos en la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.





7.   Presentación y Autorización de Convenios Modificatorios.




La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga, muy bien desahogado el sexto punto de la orden del día. Pasamos al séptimo punto que es la presentación y autorización de Convenios Modificatorios, pido al Secretario de lectura de los mismos:

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la presentación y autorización de Convenios Modificatorios cómo se describen en la siguiente tabla:

Recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles:


	CONTRATO
	OBJETO DE OBRA
	IMPORTE CONTRACTUAL
	IMPORTE DEL CONVENIO
	%

	


DCI-MUN-RM-IM-LP-010-2025
	Adecuación, mantenimiento y conservación a inmueble municipal, con trabajos de tablaroca, pintura vinílica y esmalte en general, colocación de luminarias, sustitución de carpintería, herrería, así como trabajos complementarios, en el mercado Lázaro Cárdenas, etapa 01, ubicado en av. Hidalgo no. 45, colonia Centro Histórico, en el Municipio de Zapopan, Jalisco.
	$10,242,526.44
	$2,553,461.84
	



24.93



Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Perdón, no es tema específico sino un tema general de los convenios modificatorios, lo iba a dejar en asuntos varios pero creó que este es el momento correcto, me gustaría solicitar si nos pueden hacer llegar a los integrantes del comité cuanto a sido el monto que se ha ejercido en convenios modificatorios desde que empezó la administración y si no lo pudieran desglosar por mes de los años 2024, 2025 y lo que va del 2026 en pesos, por favor.


Miguel Arturo Virgen Sánchez, suplente Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Claro regidor, de todos modos ustedes tienen la información, se les envía por correo, ustedes tienen todas las convocatorias y en cada convocatoria vienen los convenios fácilmente usted lo puede capturar, pero con mucho gusto se hace un barrido y se lo vamos proporcionando ahí los tienen en el correo todas las convocatorias con el convenio de cada obra y con mucho gusto se los hacemos en un concentrado.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Entonces si me lo pueden hacer llegar.

Miguel Arturo Virgen Sánchez, suplente Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Si, claro regidor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Si pudiera ser en porcentaje del presupuesto de obra ejercido y en pesos y centavos la cantidad que llevamos ejercida de convenios modificatorios. Muchas gracias.  

Una vez comprobado dado lectura y revisado cada una de la Presentación y autorización de los Convenios Modificatorios en el Procedimientos arriba mencionados, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.
	
Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A Favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, suplente de la Tesorera Municipal. A Favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A Favor.

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. A Favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A Favor.

Juan Pablo Padilla Gutiérrez, representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. A Favor.

Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez, representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. A Favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A Favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. Abstención.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A Favor.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Séptimo punto de la Orden del Día que es la autorización de los Convenios Modificatorios.




8.	Informe de Adjudicaciones Directas.




La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien desahogado el séptimo punto de la orden del día. Pasamos al octavo punto de la orden del día que es el Informe de Adjudicaciones Directas, pido al Secretario Técnico, Álvaro Orozco Gutiérrez da lectura de las mismas.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, dando lectura y explicación de las Adjudicaciones Directas que se describen en la siguiente tabla:


Recurso Municipal:


	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO
	ADJUDICATARIO
	IMPORTE CONTRATADO CON IVA

	1
	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	

DOPI-MUN-RM-BAN-AD-018-2026
	

CONSTRUVASI, S.A. DE C.V.
	


$2,658,458.58



													
La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga, hace uso de la voz mencionando: Si no hay observaciones al respecto y como este es un informe, no se vota, pasamos al siguiente punto.




9.    Asuntos varios.




La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga menciona: muy bien desahogado el Octavo punto de la Orden del Día. Pasamos al noveno punto, que es Asuntos Varios, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes:


Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Gracias tengo dos asuntos, Uno que he venido preguntando en el comité tanto como en el pleno del ayuntamiento que es la construcción de Paseo de los Ocotes que en los planes parciales la tenemos como vialidad colectora principal y la calle está en terracería y en pésimas condiciones y eso que todavía no empieza el temporal de lluvias, viene el temporal de lluvias y es un tema que yo incluso subí como un punto de acuerdo del ayuntamiento y en el pleno del ayuntamiento comentaron otros regidores y así se votó por la mayoría del pleno que ya estaban en los trabajos preparatorios para la obra, después yo pregunte en el comité mixto de obra pública me dijeron que no tenían programado nada, me gustaría saber en qué paso vamos para la rehabilitación que sería pavimentación de Paseo de los Ocotes, inclusive como dice el plan parcial como avenida colectora pues debe de tener sus paradas de camiones, etcétera, no podemos solicitar a movilidad que meta las rutas si no tenemos avenida, entonces eso lleva un año que lo he venido manifestando tanto en el pleno como en el comité, me gustaría saber dónde vamos, porque ya viene el temporal de lluvias y otra vez no vamos a alcanzar, entonces se vuelve intransitable peatonalmente y mucho menos para un vehículo, no sé en qué estatus vaya, no sé en dónde estamos parados pero nuevamente hay viene y ya paso un año, no sé si sepan algo o en donde estemos. 

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Dentro de los alcances del programa operativo anual no está considerada la adecuación o intervención para este año sin embargo sometemos a proceso la viabilidad del proyecto y trabajamos con un proyecto arquitectónico y con todas las líneas para poder encausarlo hacía próximos años.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Me gustaría saber Director, entiendo que usted tiene poco Director, sin embargo la administración pública es la misma, cual a sido el tema de porque no se ha hecho la obra cuando el plan parcial dice tal cual que es una avenida colectora si lo gusta consultar con su equipo y yo me encargare de levantar la voz en el pleno del ayuntamiento porque siempre es la misma respuesta, lo vamos a ver , lo vamos a ver, lo vamos a ver y la gente sigue en pésimas condiciones, no pueden entrar los vehículos de emergencia, lo que he dicho, si quieren les hago llegar el punto de acuerdo, es muy imposible que entre una patrulla, una ambulancia, entonces es muy importante porque esa zona queda muy desprotegida de servicios de emergencia, entonces les pediría que se contemplara y ver si se pudiera iniciar la intervención antes de que inicie el temporal no es un tema nuevo no estoy pidiendo algo a boca garro, es un tema que se subió al pleno del ayuntamiento desde hace un año, entonces les agradecería mucho si lo pudiéramos contemplar si es necesario les pediría que se instale una mesa de trabajo para saber cuándo se va a hacer y los trabajos se estén dando porque me parece muy delicado que quede en el olvido algo tan importante, estamos hablando en esa zona nada mas no solo los que van de paso en la zona tienen más de 20 mil personas, entonces es un tema menor es un tema mayor, les pediría que instalemos una mesa de trabajo o a ver que hacemos para que no se siga pasando el tiempo porque lamentablemente estamos pateando el vote y la gente está en pésimas condiciones de movilidad.

Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: De acuerdo.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Muchísimas gracias, entonces si me pueden informar valdría la pena  ver si se puede instalar la mesa de trabajo y que nos dijeran, no se director, le pediría de favor, en el pleno del ayunta miento mencionaron que ya estaba trabajándose el proyecto, no hay nada, entonces es delicado el tema.
Sofia Navarro Quiroga, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Gracias regidor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: y un tema más en el comité mixto de obra pasado toque el tema de la avenida indígena y en la avenida indígena sucedió lo que esperábamos con una pequeña tormentita una lluvia de un día se desbordo por completo en avenida indígena el drenaje y ese día de lluvia nada más genero los socavones de la parte que habían arreglado los vecinos ahí pasan desde mototaxis, sabemos que no están regulados, etcétera, pero ha habido muchos accidentes  sobre todo de personas mayores esta intransitable la avenida, les pediría así como lo solicite en el comité pasado que hiciéramos una verificación, si pudieran convocarnos desde la dirección a una verificación para ir a recorrer la avenida indígena para que veamos la necesidad urgente de la intervención, y por otro lado pedir que el ayuntamiento a partir de obras públicas sabiendo que tenemos gran relación con el nuevo director del SIAPA, pedirle que termine las obras, dejaron los boquetones abiertos y es muy peligroso, son hoyos de dos tres metros y de un diámetro de dos metros, son boquetones es un sentido de avenida indígena completamente intransitable, entonces ahí pediría la intervención de las áreas ejecutivas del ayuntamiento por favor, y obviamente lo que podamos apoyar desde el pleno del ayuntamiento estamos dispuestos a ayudarlos para que se realicen estas obras. Muchas gracias.

Álvaro Orozco Gutiérrez, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Como asuntos varios es de solicitar su apoyo para la firma del acta de acuerdos de la sesión.

Sin otro asunto que tratar la Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Sofia Navarro Quiroga, da por terminada la Quinta sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, elaborándose la presente Acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.








Sofia Navarro Quiroga
Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.








Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro
Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos







Andrea Estefanía Vargas Arteaga
Suplente de la Tesorera Municipal







Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola
Representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional.









[bookmark: _Hlk228263606]Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo
Representante titular de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional.









Regidor Mauro Lomelí Aguirre
Representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional










Álvaro Orozco Gutiérrez
Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública.









Juan Pablo Padilla Gutiérrez
Representante suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C.









Ittzi Guadalupe Aceves Ramírez
Representante suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción.










José Roberto Valdés Flores
Director de Conservación de Inmuebles













Jesús de Jesús Ramos Iglesias
Director de Verificación y Control de Obra Pública.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Quinta Sesión del ejercicio 2026 del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración. 


La presente hoja corresponde al Acta de la quinta Sesión del ejercicio fiscal 2026 del Comité Mixto de Obra Pública, celebrada el día 28 (veintiocho) de abril de 2026 (dos mil veintiséis), consistente en 16 (dieciséis) hojas útiles por su anverso, incluyendo esta.
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