En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 09:30 (nueve) horas con treinta minutos del día 17 (diecisiete) de diciembre de 2025 (dos mil veinticinco), en el sitio que ocupa sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Prolongación Avenida Laureles No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jalisco, México. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), se reunieron los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la Vigésima Cuarta sesión (ejercicio fiscal 2025) del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto de la Vigésima Cuarta Sesión.

ORDEN DEL DÍA:

- Lista de asistencia.

- Verificación de Quórum.

- Aprobación de la Orden del Día.

- Lectura y aprobación de las actas Vigésima Tercera sesiones del Comité Mixto de Obra Pública, ejercicio presupuestal 2025.

- Presentación y Autorización de fallos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.

- Informe de cambio de origen de recurso de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Ramo 33 a Recurso Municipal.

- Informe de cancelación de inicios de procedimientos.

- Informe de Adjudicaciones Directas.

- Asuntos Varios.

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:

1.      Lista de asistencia.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Paulina del Carmen Torres Padilla, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. Presente.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. Presente.

Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. Presente.

Adriana Romo López, Tesorera Municipal. Ausente.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. Presente.

Jorge Urdapilleta Núñez, invitado con voz y sin voto de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. Presente.

Moisés David Cuadras Abrego, invitado con voz y sin voto de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional. Presente.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. Presente.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Presente.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco Presente.

Mirna Aidee Avilés Mis, representante titular del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. Ausente.

Juan Manuel Chávez Ochoa, representante titular de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. Ausente.

Representante del Consejo Ciudadano de Control. Ausente.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. Presente.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. Presente.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. Presente.

2.      Verificación del quórum legal para sesionar.

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto de la orden del día.

3.     Aprobación de la Orden del Día.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Paulina del Carmen Torres Padilla, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. A favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. A favor.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muchas gracias, queda aprobada por unanimidad la Orden del Día.

4.	Lectura y aprobación de las actas Vigésima Tercera sesiones del Comité Mixto de Obra Pública, ejercicio presupuestal 2025.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número cuatro que es la Lectura y Aprobación de las actas de las sesiones Vigésima Tercera del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio 2025 que se les hizo llegar previamente y omitimos su lectura, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Paulina del Carmen Torres Padilla, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. A favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. A favor.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien, queda aprobada por mayoría las actas de las Sesiones de la Vigésima Tercera del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio 2025.

5.   Presentación y Autorización de fallos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla, muy bien desahogado el cuarto punto de la orden del día. Pasamos al quinto punto que es la Presentación y autorización de fallos en la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, pido al secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la Presentación y autorización de fallos en la modalidad Concurso Simplificado Sumario, cómo se describen en la siguiente tabla:

MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO:

Recurso Municipal Multianual:

| NO. | OBJETO DE OBRA | NUMERO DE CONTRATO | ADJUDICATARIO | IMPORTE CONTRATADO CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Circuito Madrigal, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Colinas de San Javier, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-170-2025 | EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $4,470,266.62 |

Una vez comprobado, dado lectura y explicado a detalle las propuestas de los fallos de los procedimientos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, presentado, y no teniendo ninguna observación del mismo se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Paulina del Carmen Torres Padilla, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. A favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. A favor.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Quinto punto de la Orden del Día que es la Presentación y autorización de fallos de los procedimientos en la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.

6.   Informe de cambio de origen de recurso de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Ramo 33 a Recurso Municipal.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla, muy bien desahogado el quinto punto de la orden del día. Pasamos al sexto punto que es el Informe de cambio de origen de recurso de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Ramo 33 a Recurso Municipal, pido al secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación del Informe de cambio de origen de recurso de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Ramo 33 a Recurso Municipal cómo se describen en la siguiente tabla:

Cambio de origen de recurso de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Ramo 33 a Recurso Municipal:

| NO. | OBJETO DE OBRA | NUMERO DE CONTRATO | ADJUDICATARIO | IMPORTE A PAGAR CON RECURSO MUNICIPAL INCLUYE IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pavimentación de la calle Paseo de los Huejotes, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Lomas de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-062-2025 | NICZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $10,957,895.56 |
| 2 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Javier Mina, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución; infraestructura pluvial y trabajos de restitución de cauces en zonas aledañas, más obras complementarias, colonia Mariano Otero, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-068-2025 | PASOS CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | $6,506,906.75 |
| 3 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle de La Laguna, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, Santa Mónica de los Chorritos/Santa Lucía, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-073-2025 | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V. | $880,302.04 |

Una vez comprobado, dado lectura y revisado cada una del Informe de cambio de origen de recurso de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Ramo 33 a Recurso Municipal en los Procedimientos arriba mencionados, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Paulina del Carmen Torres Padilla, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. A favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. A favor.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el sexto punto de la Orden del Día que es el Informe de cambio de origen de recurso de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Ramo 33 a Recurso Municipal.

7.   Informe de cancelación de inicios de procedimientos.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien desahogado el sexto punto de la orden del día. Pasamos al séptimo punto de la orden del día que es el Informe de cancelación de inicios de procedimientos, pido al Secretario Técnico, de lectura de las mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, dando lectura y explicación del Informe de cancelación de inicios de procedimientos, cómo se describen en las siguientes tablas:

Informe de cancelación de inicios de procedimientos:

| NO. | OBJETO DE OBRA | NUMERO DE CONTRATO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Construcción del Gran Parque Zapopan Sur, etapa 01, ubicado en la confluencia de la calle privada Guadalupe, Av. Prolongación Guadalupe, calle Platino, calle Tezontle, colonia Carlos Rivera Aceves, Municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-033-2025 |
| 2 | Modernización y rehabilitación a la red de vía rural oriente denominado sendero seguro Nextipac, más obras complementarias, etapa 01, Nextipac, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-036-2025 |
| 3 | Construcción del Gran Parque Zapopan Sur, etapa 02, ubicado en la confluencia de la calle privada Guadalupe, Av. Prolongación Guadalupe, calle Platino, calle Tezontle, colonia Carlos Rivera Aceves, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-043-2025 |
| 4 | Modernización de redes básicas de conducción y distribución, alcantarillado y obras complementarias en la localidad de San Miguel Tateposco, San Esteban, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-049-2025 |
| 5 | Modernización de redes básicas de conducción y distribución, alcantarillado y obras complementarias en la localidad de La Primavera, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-050-2025 |
| 6 | Pavimentación y mejoramiento del entorno urbano de las calles Jardines de los Nardos/Nicolás Orozco Ramírez, Jardín de los Olivos, incluye: peatonalización, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Alamedas de Tesistán, La Martinica, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-051-2025 |
| 7 | Pavimentación de la Av. Guadalajara, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Colegio del Aire, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-053-2025 |
| 8 | Pavimentación de la calle Juan Diego, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-088-2025 |
| 9 | Modernización y rehabilitación a la Red de Vía Rural Norte camino Tréboles - Mesón de Copala - Valle de los Molinos, tercera etapa, más obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-102-2025 |
| 10 | Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, frente 05, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BAN-LP-126-2025 |
| 11 | Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, frente 06, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BAN-LP-127-2025 |
| 12 | Proyecto Ejecutivo de la Vía carreta de conexión del cuerpo federal GDL – Tesistán – San Cristóbal de la Barranca – Colotlán, hasta el Relleno Sanitario Metropolitano Poniente “Picachos”, incluye: estudios, proyectos y documentos interdisciplinarios, conjunto de planos, especificaciones, normas y procedimientos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-CI-134-2025 |
| 13 | Construcción y rehabilitación del sitio denominado Centro Comunitario Cultural Paraísos del Colli, más obras complementarias, colonia Paraísos del Colli, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-136-2025 |
| 14 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva denominada Miramar II, frente 03, ubicada en Av. las Torres, colonia la Gloria del Colli, Municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-PP-ID-LP-140-2025 |
| 15 | Investigación, recuperación y mejoramiento del polígono denominado Zona Arqueológica El lxtépete, etapa 01, más obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-EP-LP-159-2025 |

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Aprovechando de la obra de la colonia la Martinica, está contemplada la reparación del mamposteo de la calle manzanos.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: de cual mamposteo te refieres regidor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: se callo el mamposteo de la calle manzanos.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Hay un mamposteo que nosotros retiramos.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando:  Esta hacia adentro del canal.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: si, en esta acción no, pero las acciones que traemos actualmente en la Martinica, la intención es generar ciertas restituciones, ampliaciones de vasos para poder generar mayor volumen de recepción y de corrección, viene una segunda obra en la Martinica que estamos generando con un proyecto conjuntamente con SIAPA, porque no tenemos el conocimiento cien por ciento de la distribución que existe en colectores y demás, no queremos hacer una obra que venga a contraponer la distribución que existe en la zona por eso estamos haciendo un proyecto conjuntamente con SIAPA que ese lo estaremos iniciando en febrero con la intención de generar las adecuaciones faltantes para poder mejorar este punto, recordemos que en la Martinica no se va a solventar el cien por ciento el tema de la Martinica, se tendrá que solventar aguas arriba que es un esquema que traemos con la Universidad de Guadalajara para la liberación de algunas tierras que permitirán gestionar recursos para obras de mayor ámbito, es un proceso que apenas estamos caminando es un plan maestro, ya hemos tenido reuniones con la Universidad de Guadalajara, esperamos buenos resultados en días próximos y con esto ya tendríamos datos para poder generar proyectos ejecutivos que la intención es programar incluso solicitarle una gestión de recursos estatales a la Secretaría de Gestión Integral del Agua para la construcción posiblemente de vasos reguladores, lo que alcancemos a hacer en la Martinica esta en el proceso actual de la construcción y el proceso que entraríamos en febrero para ver que tanto alcancemos a avanzar motivo de la cual también en la sesión pasada autorizamos una obra que fueron los trabajos que se hicieron en el canal de manzanos aguas abajo que fue de donde sacamos los vehículos y demás e hicimos ciertas restituciones de mamposteo, si lo tenemos contemplado en su totalidad.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: En la calle manzanos hacia abajo donde le digo del mamposteo a lo mejor valdría la pena que se incluyera en el presupuesto a la rehabilitación del parque que esta pegado al mamposteo del parque se metió al canal.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: No ubico el parque del que está hablando.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Bueno no es un parque como tal si no es una zona municipal donde pusieron juegos entonces valdría la pena que ya lo hiciéramos bonito, igual le mando fotos.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Si, hay que ubicarlo, porque desgraciadamente muchos de estos espacios que tenemos como flexibilidad se van a convertir en zonas de ampliación de volumen hídrico, entonces muchas veces no es valido hacer un espacio publico en una zona de riesgo, lo que estamos buscando es que es tres o cuatro puntos que hemos logrado concretar la liberación por parte de la comunidad Indígena de Mezquitán, porque hay muchas zonas que ya pasaron por el CORET en su momento hoy el INSUS, y se alcanzaron a liberar pero están todavía ahí como reservas territoriales y hay varias que nos van a permitir generar mayor volumen de retención, si estamos en el proyecto con gusto se los presentamos el plan maestro que se esta generando en la zona y los puntos a corrección que se tendrán que hacer en la zona.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro, hace uso de la voz mencionando: Pero yo nada más una duda de el plan maestro que mencionas, ¿está participando la Dirección del Medio Ambiente?

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: La intención es toda la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad debe de integrarse con dictaminaciones medio ambientales de movilidad de ordenamiento del territorio y de obra pública y todo esto pasa por una revisión conjuntamente con el sistema de agua potable que es el SIAPA y al final protección civil nos da una dictaminación de temas de seguridad, todo de la mano de protección civil porque son los que conocen todo el entorno y la posible siniestralidad.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro, hace uso de la voz mencionando:  Gracias.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Gracias.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, continua explicando la cancelación del procedimiento referente a Pavimentación de la calle Juan Diego, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco; y el Regidor Mauro Lomelí menciona.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hace uso de la voz mencionando: Perdón inge Si se pretende contemplar, terminar.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Actualmente no porque no la tengo presupuestada lo que tenemos que hacer si en el presupuesto del año 2026 se logra alojar, que en este momento no esta contemplada, si sería complementarla. Ahorita terminamos solamente con calle Lourdes, viene en el proyecto Morelos, Juan Manuel y Juan Diego pero tendríamos que definir cuál de ellas se genera.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro, hace uso de la voz mencionando: Gracias, yo tengo una duda respecto a algunas que se mencionaron por ejemplo la modernización de redes básicas de San Miguel Tateposco, ahí menciona como un proyecto mas amplio y tengo dudas sobre a que se refiere con impacto mas alto y también en que tiempo se va a desarrollar.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Esta localidad que actualmente tiene una red limitada de atarjeas o de red sanitaria y descarga en una planta de tratamiento que no sabemos cuando se construyó sinceramente no funciona, no opera y lo único que funciona es como un recaudador de temas sanitarios y se vierte directamente a las cuencas como agua crudo como lo conoces como drenaje crudo el generar estas líneas de conexión lo único que hacia era incrementar el problema que existe de sanidad por eso declinamos en generar  esta obra, la intención de nosotros y estamos proyectando una obra más completa con una planta de tratamiento de primer impacto, no hemos definido que se va a hacer, no hemos defino si va a ser una planta de tratamiento o si va a ser un humedal o sencillamente un sistema de biodigestores vamos a depender de la cantidad de flujo y el tipo de flujo que se genera en la zona, este procedimiento lo tenemos que trabajar mucho más amplio y de la mano de Gestión Integral del Agua para poder si tener una obra completa, el recaudar y solamente verter más aguas a los terrenos no es la solución por esos eliminamos propuestas como lo fue en su momento en la ex hacienda del lazo donde se construyó un sistema de biodigestores donde ya se opera de una manera más formal, en Pedregal de Milpillas también se construyó un sistema y en la localidad de San Esteban y San Miguel Tasteposco, entonces el proyecto lo estamos generando con la intención de ponerlo en la mesa para que COPLADEMUN nos pueda dar recurso para poder generar la obra.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro, hace uso de la voz mencionando: Yo traigo el tema de San Miguel Tateposco, la verdad siempre se ha hecho obras, pero siempre se quedan en San Esteban que posibilidades hay de que realmente las obras lleguen a esa comunidad que la requiere y es una necesidad de muchísimos años.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Hicimos obras viales solamente de conectividad en la zona, recordemos que todo esto esta dentro del proyecto de vías rurales, hicimos toda la conexión hace un par de años de este polígono queda pendiente San Miguel Tateposco, si, para hacer esta red, lo que nos ayudaría mucho regidora es que desde COPLADEMUN se pueda potencializar los recursos, es una zona que cumple y queda dentro de los polígonos de emisión de este recurso y pues eso sería el punto ideal, nosotros lo que queremos es ponerlos en la mesa la validación técnica pero la ampliación, que no solamente nos pidan el drenaje si no un sistema un poco más amplio, que como así vendría la propuesta para el licenciado Oscar Ramírez e Isaura Amador, para que así lo potencialicen, lo ideal sería que no lo solicitaran, con esto el proyecto ya estaría validado técnicamente, desgraciadamente se ha salido en días pasados, la parte técnica nos ha obligado a decir que no es valido técnicamente porque no tenemos como tal una obra complementaria, por mas presupuesto que lo podemos hacer, pero con obra de mayor ámbito, que es la que nos obliga el manual de calificar las necesidades de COPLADEMUN.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro, hace uso de la voz mencionando: Ok. Muchas gracias, perdón y regresándome al comentario pasado, ahorita mencionaban a la Exhacienda del Lazo con el biodigestor, justo e día de ayer nosotros fuimos a Exhacienda del Lazo y nos platicaban de este sistema que no está funcionando desde hace algunos años, yo hice un oficio para el director de agua para que nos platicara en que condiciones se encontraba este biodigestor, pero creo que es muy importante que también allá una participación importante de obras públicas porque se construyo en la primera administración de Pablo Lemus o la segunda, no recuerdo muy bien, y tiene muchos años, lo que mencionan la y los vecinos es que se instaló, se inauguró y luego de un tiempo muy corto dejó de funcionar es un problema recurrente, por ejemplo en este lugar  todo el tema del drenaje, las aguas de la casa habitación se están yendo directamente al río Santiago, y además el río Santiago se encuentra en una condición de contaminación muy crítica en el país y creo que es muy importante desde la perspectiva ambiental la empecemos a considerar pues de este tipo de situaciones.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: lo integramos en la posible solución que es el mismo caso de pedregal de milpillas que se hicieron las obras, desgraciadamente la gente cuando las empezó a operar, no solamente vertían el drenaje humano, sino conectaban también los corrales de vacas, entonces un sistema que se construyó con una visión, pues  no tiene la capacidad para recibir este tipo de flujos, entonces lejos de solamente restaurarlas tendríamos que buscar que socialmente se disgregara también para que no le carguen estos flujos, ningún sistema les va a funcionar por más que los construíamos, y si no hay un apoyo también social, no va a servir; platicamos también con el arquitecto Rogelio Pulido, integramos una mesita en la que podamos rehabilitar las acciones, ya no es tanto un trabajo de infraestructura, porque ahí está la a infraestructura solamente sanearlas y ponerlas en operación y hacer el trabajo de mantenimiento, pero con gusto lo integramos para volver a tocar este tema y lo resuelvan a la brevedad.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro, hace uso de la voz mencionando: Muchas gracias, y ya por ultimo para este mismo tema de San Miguel Tateposco y San Esteban, que bien mencionan que es un problema de gran escala que no requiere pues digamos soluciones como tan pequeñas, yo nadamas pondría a consideración el tema de los biodigestores como un ejemplo como el de exhacienda del Lazo, ósea, en San Esteban, San Miguel Tateposco, San Isidro, Copala, Copalita, todas esas zonas que tienen las personas granjas huertos y demás, entonces es muy común que pues lo normalicen de alguna forma de conectar estos residuos al drenaje y creo que eso se debería considerar también para pensar no solo a lo mejor en un biodigestor si no como en un mecanismo más grande y también pensando que por ejemplo el tema de las plantas de tratamiento pues ya son sistemas viejísimos y no se también si puedan ir considerando o puedan ir considerando o ir metiendo ahí otros mecanismos para tratamientos de aguas residuales que ya son más modernos muchas veces también requieren pues menos presupuesto y que así podamos avanzar en temas ambientales, se los dejo a su consideración para las mesas de trabajo que ustedes tengan y lo puedan considerar, y también solicitar si nos pueden dar avances de como va. Gracias.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro, hace uso de la voz mencionando: Perdón antes de la votación, otra vez se me olvido preguntar, todas estas obras ya se tenían presupuestadas digamos para el ejercicio del 2025.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Lo que pasa es cuando lanzamos el inicio de procedimiento, la intención de nosotros, en un inicio es dar el siguiente paso que es la generación del proyecto ejecutivo y posteriormente la aplicación presupuestal, cuando ya no pasan el siguiente paso sencillamente lo que hacemos es lo que hacemos con el recurso que tenemos en bolsa lo asignamos a otras obras que a lo mejor no tenemos contempladas por ejemplo un programa operativo anual que se presenta en la primer sesión del año que vamos a presentar en días próximos, es un panorama muy amplio de lo que pretendemos hacer, en su mayoría de los años pasados ha sido mayor de lo que proponemos, porque, porque estas bolsas presupuestales que tenemos para así agotarlas, lo que hacemos es avanzar en otras obras en otros frentes, incluso adelantar otras obras, entonces lo que en su momento pretendíamos asignar aquí, ya se destino para otras obras que no estaban de origen en el programa anual de obra.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro, hace uso de la voz mencionando: Ok.

Paulina del Carmen Torres Padilla, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Muchas gracias por el tema de agilidad en los mismos procesos de la comisión lanzamos inclusive  el inicio de procedimiento pero no se detona en una convocatoria pública hasta que termina el estudio técnico o el proyecto, pero para adelantar en tiempo se lanza, por limpieza administrativa y cierre de año es que en este momento se cancelan.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro, hace uso de la voz mencionando: Ok, gracias, y estas automáticamente se van para el siguiente año, o se van a seleccionar.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: No todas en cada uno de estos casos mencione cuales se podrían transferir a los siguientes ejercicios presupuestales y cuales sencillamente se cancelan, las del parque sur, la cambiamos a una bolsa estatal y se ejecuta a través de una bolsa estatal, como comentario final, no viene en el reglamento ni en el manual de procedimientos que tenemos, el mencionarles o comentarles esto, nosotros podríamos omitir el inicio de procedimiento sencillamente y no pisaremos ningún callo de reglamentación, lo hacemos por sanidad de la mesa y para que todos estén en el conocimiento para cerrar el año, y por la misma sanidad decidimos poner esto en la mesa la cancelación, varias de estas que cancelamos las van a ver en las próximos inicios nuevos arrancando en el próximo inicio de año.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro, hace uso de la voz mencionando: Ok va, si yo nadamas por ejemplo el tema de este que mencionamos de San Miguel Tateposco y el de redes básicas de conducción y distribución de alcantarillado y obras complementarias en la primavera, esos dos me parece no se mencionó.

Paulina del Carmen Torres Padilla, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Eso de la primavera ya lo sesionamos en una sesión pasada con un proyecto más ambicioso, y ya lo votamos aquí con la rehabilitación de la planta de tratamiento y obras de conducción, más bien se cambió el concepto.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro, hace uso de la voz mencionando: Ok va.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Incluso la Primavera se hizo en gigante, porque no solamente representa un colector porque aquel momento era como solamente las líneas fuertes hoy el proyecto general es un colector muy ambicioso que conecta las dos localidades de la Venta del Astillero y la Primavera, de la cual ya arrancamos la primera etapa, incluso ya estamos a punto de iniciar los trabajos, viene una segunda etapa y luego viene la etapa de las líneas cortas y luego viene la etapa general de la planta de tratamiento, eso si es una planta de tratamiento porque tenemos en la zona más volumen, entonces de una obra chiquita se hizo una obra gigante, ya arrancamos la primera etapa, por eso cancelamos lo pequeño para arrancar con el proyecto grande.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro, hace uso de la voz mencionando: Ok.

Paulina del Carmen Torres Padilla, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Muchas gracias regidora.

Una vez comprobado, dado lectura y revisado cada una del Informe de cancelación de inicios de procedimientos, arriba mencionados, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Paulina del Carmen Torres Padilla, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro, representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez, representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro. A favor.

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco, representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. A favor.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el séptimo punto de la Orden del Día que es el del Informe de cancelación de inicios de procedimientos.

8.	Informe de Adjudicaciones Directas.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien desahogado el séptimo punto de la orden del día. Pasamos al octavo punto de la orden del día que es el Informe de Adjudicaciones Directas, pido al Secretario Técnico, Ismael Jáuregui Castañeda da lectura de las mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, dando lectura y explicación de las Adjudicaciones Directas que se describen en la siguiente tabla:

Recurso Municipal:

| NO. | OBJETO DE OBRA | NUMERO DE CONTRATO | ADJUDICATARIO | IMPORTE CONTRATADO CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rehabilitación de Skate Park denominado “La Curva 2” y mantenimiento de estructura con lonaria del Foro de Expresión Zapopan “Foro Cometa”, en el Parque de Las Niñas y Niños, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-EP-AD-138-2025 | Artmer Construcciones, S.A. de C.V. | $2,285,320.63 |
| 2 | Rehabilitación y construcción de adecuaciones viales, banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias en av. acueducto, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-172-2025 | CARVI ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | $2,598,568.46 |
| 3 | Trabajos de reforzamiento asfaltico, adecuaciones viales y rehabilitación superficial, obras complementarias, en la colonia Lomas de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-173-2025 | Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | $2,626,880.88 |

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla, hace uso de la voz mencionando: Si no hay observaciones al respecto y como este es un informe, no se vota, pasamos al siguiente punto.

9.    Asuntos varios.

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien desahogado el octavo punto de la Orden del Día. Pasamos al noveno punto, que es Asuntos Varios, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes:

Sin otro asunto que tratar la Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla, da por terminada la Vigésima Cuarta sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, elaborándose la presente Acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.

Paulina del Carmen Torres Padilla

Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce

Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano

Regidor y Sindico Gabriel Alberto Lara Castro

Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos

Regidora Rosa Isela Diaz Gurrola

Representante titular de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional.

Regidora Ana Cecilia Santos Martínez

Representante titular de la fracción edilicia del Partido Futuro

Regidor Mauro Lomelí Aguirre

Representante titular de la fracción edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional

Ismael Jáuregui Castañeda

Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública.

Fernando Antonio Flores Ruiz Velasco

Representante suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco

José Roberto Valdés Flores

Director de Conservación de Inmuebles

Jesús de Jesús Ramos Iglesias

Director de Verificación y Control de Obra Pública.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Vigésima Cuarta Sesión del ejercicio 2025 del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración.